ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2017                                      г. Оренбург                                       № 993-п

О внесении изменения в постановление Правительства

Оренбургской области от 31 августа 2016 года № 617-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от      31 августа 2016 года № 617-п «Об утверждении краткосрочного плана           реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 25 мая 2017 года      № 381-п, от 13 сентября 2017 года № 663-п) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                          	                     	                                    Ю.А.Берг

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 29.12.2017 № 993-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы     «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах» на 2017–2019 годы (далее – краткосрочный план)       включены все городские округа и муниципальные районы Оренбургской    области.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2017–2019 годы.        В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по обязательному          подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия), законченных капитальным ремонтом          (заменой) лифтов, лифтового оборудования в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2017 году проведены:

проектные работы в 480 многоквартирных домах;

проектные и строительно-монтажные работы в 136 многоквартирных домах общей площадью 486,1 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 17,1 тыс. человек (0,9 процента от общего количества    населения, проживающего на территории Оренбургской области);

строительно-монтажные работы в 129 многоквартирных домах общей площадью 1025,5 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 35,7 тыс. человек (1,8 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области).

В результате реализации краткосрочного плана в 2018 году будут   проведены:

проектные работы в 781 многоквартирном доме;

проектные и строительно-монтажные работы в 55 многоквартирных  домах общей площадью 318,1 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 11,5 тыс. человек (0,6 процента от общего количества     населения, проживающего на территории Оренбургской области);

строительно-монтажные работы в 485 многоквартирных домах общей площадью 2128,6 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 79,1 тыс. человек (4,0 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области).

В результате реализации краткосрочного плана в 2019 году будут    проведены:

проектные работы в 564 многоквартирных домах;

проектные и строительно-монтажные работы в 51 многоквартирном  доме общей площадью 235,4 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 7,0 тыс. человек (0,4 процента от общего количества     населения, проживающего на территории Оренбургской области);

строительно-монтажные работы в 779 многоквартирных домах общей площадью 2629,2 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 92,2 тыс. человек (4,3 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области).

4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана –4 184 256 244,73 рубля, в том числе:

средства местных бюджетов – 20 097 629,22 рубля;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 4 164 158 615,51 рубля.

5. Перечень  многоквартирных  домов, подлежащих  капитальному      ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной             программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в        многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской       области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы       «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                           в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (проектные         работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы        «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                           в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых              внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных    (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы)      приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы         «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                          в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы        «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                          в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых             внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных     (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014−2043 годах» на 2017−2019 годы приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.

Приложение № 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД − всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Планируемая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта (счет регионального оператора (далее − СРО)/специальный счет (далее − СС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местных бюджетов | собственников помещений в МКД | иных |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | X | X | X | X | X | 13 942 933,98 | 11 163 667,13 | 492 282 | 4 184 256 244,73 | 0,00 | 0,00 | 20 097 629,22 | 4 164 158 615,51 | 0,00 | X | X |
| 2017 год |
| Итого по 2017 году | X | X | X | X | X | 3 697 935,02 | 3 058 700,57 | 134 470 | 632 300 387,94 | 0,00 | 0,00 | 8 301 145,91 | 623 999 242,03 | 0,00 | X | X |
| Проектные работы |
| Итого по проектным работам | X | X | X | X | X | 2 186 364,68 | 1 849 615,52 | 81 714 | 50 567 379,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 567 379,49 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | X | X | X | X | X | 25 897,00 | 23 732,90 | 894 | 438 359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 359,96 | 0,00 | X | X |
| 1. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 868,20 | 4 328,10 | 158 | 32 892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 892,05 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 2. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 553,70 | 4 148,20 | 162 | 68 424,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 424,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 3. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 1999 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 829,70 | 2 769,60 | 97 | 52 373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 373,52 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 4. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 1987 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 519,00 | 2 362,30 | 63 | 42 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 621,25 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 5. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 293,80 | 279,80 | 19 | 31 309,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 309,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 6. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 297,20 | 3 906,50 | 125 | 34 231,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 231,24 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 7. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 1997 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 300,70 | 1 169,70 | 47 | 51 978,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 978,37 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 8. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 708,40 | 647,30 | 24 | 23 462,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 462,47 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 9. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 883,10 | 802,20 | 29 | 14 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 972,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 10. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 1957 | блочные | скатная | 2 | 2 | 725,60 | 653,10 | 17 | 25 391,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 391,97 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 11. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 145,10 | 1 951,40 | 125 | 36 712,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 712,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 12. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 772,50 | 714,70 | 28 | 23 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 989,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 70 003,50 | 63 676,70 | 2 619 | 1 841 366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 366,36 | 0,00 | X | X |
| 13. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 1 | 2 022,80 | 1 603,90 | 93 | 45 321,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 321,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 14. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 266,20 | 3 818,20 | 127 | 110 382,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 382,61 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 15. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 1977 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 4 830,80 | 4 438,50 | 191 | 54 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 247,32 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 16. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 1977 | панельные | скатная | 5 | 4 | 3 810,10 | 3 541,90 | 82 | 49 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 342,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 17. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 902,30 | 4 503,90 | 212 | 54 596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 596,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 18. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 1975 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 622,40 | 3 303,20 | 121 | 65 752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 752,75 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 19. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 851,00 | 3 447,70 | 153 | 49 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 275,87 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 20. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 096,80 | 1 004,70 | 52 | 36 029,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 029,67 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 21. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 075,20 | 985,40 | 41 | 35 498,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 498,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 22. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 055,40 | 971,20 | 38 | 35 007,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 007,91 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 23. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 094,90 | 941,40 | 47 | 124 048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 048,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 24. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 2000 | панельные | плоская | 5 | 8 | 5 672,20 | 5 274,80 | 219 | 38 617,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 617,03 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 25. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 771,90 | 714,10 | 25 | 24 619,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 619,44 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 26. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 5 213,90 | 4 620,30 | 198 | 89 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 350,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 27. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 800,50 | 741,10 | 34 | 24 959,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 959,01 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 28. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 1985 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 957,80 | 870,60 | 33 | 28 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 490,17 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 29. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 411,50 | 325,10 | 11 | 73 387,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 387,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 30. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 512,70 | 458,70 | 17 | 133 191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 191,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 31. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 1976 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 606,90 | 3 337,70 | 106 | 18 075,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 075,44 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 32. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 009,60 | 2 720,10 | 111 | 32 543,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 543,72 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 33. | г. Бузулук, ул. М. Горького/ Л. Толстого, д. 6/117 | 1917 | кирпичные, деревянные | скатная | 2 | 2 | 169,10 | 168,30 | 12 | 62 145,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 145,29 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 34. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 249,10 | 247,20 | 10 | 69 941,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 941,53 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 35. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 1957 | блочные | скатная | 3 | 3 | 2 404,00 | 2 215,90 | 57 | 38 996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 996,30 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 36. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 1992 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 176,90 | 1 997,00 | 101 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 37. | г. Бузулук, ул. О. Яроша/ул. Кирова, д. 49/48 | 1917 | кирпичные, деревянные | скатная | 2 | 2 | 246,10 | 214,60 | 8 | 49 692,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 692,58 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 38. | г. Бузулук, ул. Октябрьская/ ул. О. Яроша, д. 62-64/46-48, литера А | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 310,00 | 290,70 | 15 | 51 594,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 594,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 39. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 170,30 | 2 991,30 | 212 | 65 286,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 286,61 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 40. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1977 | каменные, кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3672,3 | 3401,9 | 112 | 48 454,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 454,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 41. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 135,10 | 123,80 | 5 | 87 273,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 273,93 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 42. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 946,40 | 859,80 | 34 | 34 624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 624,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 43. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 189,90 | 177,40 | 14 | 60 171,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 171,56 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 44. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 348,70 | 2 998,60 | 121 | 32 202,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 202,73 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 45. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 400,70 | 367,70 | 7 | 107 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 534,70 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 3. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | X | X | X | X | X | 80 764,92 | 49 343,12 | 2 291 | 1 192 983,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 983,56 | 0,00 | X | X |
| 46. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 578,00 | 325,30 | 20 | 46 700,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 700,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 47. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 8 212,60 | 5 928,00 | 269 | 172 963,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 963,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 48. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 1977 | каменные, кирпичные | плоская | 5 | 8 | 9 929,30 | 6 811,50 | 270 | 113 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 379,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 49. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 7 774,50 | 4 530,60 | 209 | 48 941,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 941,79 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 50. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 211,80 | 4 542,80 | 192 | 101 373,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 373,28 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 51. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 920,40 | 4 403,20 | 218 | 99 812,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 812,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 52. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 1991 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 490,00 | 1 512,00 | 105 | 41 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 579,72 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 53. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 009,22 | 4 271,52 | 200 | 104 946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 946,82 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 54. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 1997 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 5 278,30 | 3 369,70 | 207 | 61 138,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 138,87 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 55. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 5 361,90 | 2 442,80 | 141 | 91 650,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 650,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 56. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 454,10 | 3 181,30 | 120 | 71 221,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 221,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 57. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 5 406,30 | 3 158,50 | 138 | 43 810,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 810,73 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 58. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 976,70 | 2 518,00 | 101 | 44 324,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 324,19 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 59. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 1961 | кирпичные | плоская | 3 | 2 | 1 883,90 | 937,40 | 37 | 42 578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 578,53 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 60. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 996,40 | 363,10 | 16 | 35 133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 133,90 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 61. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 834,30 | 480,00 | 23 | 30 446,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 446,60 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 62. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 447,20 | 567,40 | 25 | 42 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 981,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | X | X | X | X | 26 320,30 | 23 682,50 | 1 711 | 531 865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 865,47 | 0,00 | X | X |
| 63. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 984,10 | 2 708,50 | 180 | 80 838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 838,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 64. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 768,30 | 4 356,70 | 270 | 80 601,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 601,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 65. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 1992 | блочные | плоская | 5 | 4 | 2 726,00 | 2 537,20 | 144 | 46 234,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 234,87 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 66. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 1992 | блочные | плоская | 5 | 4 | 2 902,10 | 2 659,40 | 141 | 47 900,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 900,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 67. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 1992 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 478,30 | 392,60 | 60 | 17 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 273,18 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 68. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 1987 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 013,90 | 936,30 | 54 | 30 172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 172,84 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 69. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 1987 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 1 014,60 | 982,30 | 60 | 30 404,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 404,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 70. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 8 896,50 | 7 716,00 | 740 | 94 654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 654,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 71. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 714,50 | 657,30 | 30 | 9 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 72. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 822,00 | 736,20 | 32 | 94 658,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 658,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 109 152,70 | 98 039,40 | 3 890 | 2 691 351,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 351,41 | 0,00 | X | X |
| 73. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 007,40 | 2 727,40 | 88 | 21 245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 245,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 74. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116 | 1957 | блочные | скатная | 2 | 2 | 837,70 | 702,90 | 26 | 57 857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 857,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 75. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 1977 | панельные | плоская | 2 | 2 | 603,00 | 545,60 | 22 | 52 394,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 394,43 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 76. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | 1997 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 610,60 | 553,90 | 38 | 16 935,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 935,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 77. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | 1977 | панельные | плоская | 2 | 2 | 601,80 | 544,40 | 29 | 52 357,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 357,32 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 78. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 1977 | панельные | плоская | 2 | 2 | 600,50 | 543,10 | 39 | 52 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 316,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 79. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 160,20 | 4 728,40 | 148 | 151 241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 241,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 80. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 145,00 | 4 745,00 | 132 | 181 857,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 857,13 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 81. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 089,80 | 4 824,00 | 157 | 151 797,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 797,19 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 82. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 12 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 322,40 | 7 426,30 | 317 | 46 300,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 300,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 83. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 18 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 262,70 | 3 734,40 | 160 | 33 735,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 735,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 84. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 979,90 | 2 706,70 | 111 | 154 486,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 486,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 85. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 814,20 | 4 398,70 | 198 | 169 298,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 298,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 86. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 570,60 | 5 102,60 | 229 | 153 472,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 472,70 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 87. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 998,10 | 3 754,10 | 119 | 109 939,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 939,05 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 88. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 3 029,00 | 2 854,00 | 155 | 152 438,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 438,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 89. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 268,60 | 2 033,40 | 76 | 109 497,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 497,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 90. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 409,60 | 368,60 | 14 | 13 132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 132,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 91. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 391,60 | 352,40 | 16 | 12 582,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 582,01 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 92. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 771,50 | 4 357,50 | 182 | 156 246,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 246,36 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 93. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 273,00 | 3 845,70 | 145 | 113 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 688,78 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 94. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 681,80 | 642,40 | 24 | 11 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 654,72 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 95. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 626,50 | 513,70 | 24 | 11 040,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040,32 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 96. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 1997 | кирпичные | плоская | 6 | 3 | 2 950,50 | 2 671,50 | 68 | 40 483,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 483,13 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 97. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 418,70 | 3 181,50 | 149 | 101 435,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 435,18 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 98. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 984,90 | 2 712,50 | 128 | 153 610,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 610,70 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 99. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 627,70 | 5 652,50 | 242 | 33 786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 786,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 100. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 167,50 | 5 652,50 | 242 | 46 300,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 300,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 101. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 958,20 | 4 538,20 | 188 | 138 609,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 609,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 102. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 429,40 | 5 895,20 | 226 | 157 822,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 822,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 103. | г. Новотроицк, ул. Юн. Ленинцев, д. 3 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 560,30 | 5 730,30 | 198 | 33 786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 786,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 1 378 010,11 | 1 160 116,59 | 52 471 | 35 762 813,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 762 813,15 | 0,00 | X | X |
| 104. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 1974 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 325,89 | 3 325,89 | 168 | 172 474,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 474,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 105. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 905,50 | 645,30 | 49 | 16 651,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 651,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 106. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 1984 | кирпичные | плоская | 6 | 6 | 5 000,10 | 3 834,00 | 177 | 108 948,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 948,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 107. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 889,10 | 3 889,10 | 141 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 108. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | до 1917 | каркасно-засыпные | скатная | 1 | 1 | 301,10 | 107,70 | 10 | 3 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 109. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 630,50 | 3 552,10 | 171 | 126 473,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 473,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 110. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 814,10 | 4 375,00 | 214 | 245 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 269,96 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 111. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 885,60 | 2 161,80 | 248 | 138 457,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 457,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 112. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 789,60 | 3 934,30 | 176 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 113. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 1988 | панельные | плоская | 10 | 4 | 13 890,60 | 11 673,10 | 281 | 275 153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 114. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 597,50 | 5 854,50 | 202 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 115. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 371,90 | 3 940,70 | 173 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 116. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 1992 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 6 322,70 | 4 430,20 | 212 | 177 212,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 212,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 117. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 134,10 | 4 022,10 | 169 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 118. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 770,70 | 3 686,90 | 150 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 119. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 043,40 | 5 591,40 | 240 | 515 956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 956,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 120. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 534,80 | 7 727,80 | 393 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 121. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 764,00 | 3 878,80 | 172 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 122. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 762,50 | 3 844,00 | 198 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 123. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 446,00 | 7 627,60 | 335 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 124. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 8 165,60 | 5 429,40 | 220 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 125. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 609,46 | 11 573,56 | 416 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 126. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 728,70 | 3 824,60 | 167 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 127. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 6 147,90 | 4 566,20 | 218 | 125 562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 562,64 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 128. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 1976 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 5 717,70 | 4 390,20 | 211 | 111 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 969,25 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 129. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 4 099,10 | 3 044,20 | 117 | 333 889,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 889,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 130. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 669,20 | 7 514,40 | 302 | 157 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 710,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 131. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 410,30 | 11 661,10 | 498 | 284 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 897,05 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 132. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 819,20 | 3 710,10 | 120 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 133. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к.1 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 354,50 | 3 070,60 | 296 | 123 032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 134. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 361,80 | 3 035,40 | 275 | 123 032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 135. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 339,30 | 3 136,70 | 143 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659,41 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 136. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 1980 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 147,90 | 4 390,30 | 451 | 167 342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 342,42 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 137. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123, литера А | 1974 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 199,90 | 1 953,90 | 77 | 33 507,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 507,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 138. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 1970 | панельные | плоская | 9 | 1 | 4 101,80 | 3 574,00 | 89 | 62 296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 296,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 139. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 662,00 | 1 988,20 | 85 | 246 674,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 674,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 140. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 1975 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 320,50 | 8 094,80 | 296 | 121 004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 004,42 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 141. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 1976 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 194,10 | 3 986,30 | 157 | 57 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 174,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 142. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 727,10 | 12 949,80 | 480 | 254 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 957,79 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 143. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 762,60 | 16 762,60 | 522 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 144. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 518,50 | 11 518,50 | 345 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 145. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1980 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 6 101,50 | 6 101,50 | 170 | 76 234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 234,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 146. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 7 | 16 792,50 | 16 792,50 | 538 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 147. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 1986 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 8 266,30 | 8 266,30 | 199 | 152 469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 469,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 148. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 1998 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 308,20 | 3 656,30 | 214 | 68 681,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 681,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 149. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 990,80 | 6 458,05 | 542 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 150. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 7 804,20 | 5 324,70 | 224 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 151. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 6 767,00 | 5 541,00 | 165 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 152. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 800,90 | 2 024,30 | 65 | 38 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 416,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 153. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А | 1954 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 870,00 | 1 144,70 | 34 | 93 488,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 488,91 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 154. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 094,40 | 3 089,40 | 138 | 442 671,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 671,63 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 155. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 184,00 | 1 993,10 | 48 | 371 482,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 482,52 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 156. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 1956 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 4 063,60 | 2 312,60 | 90 | 360 598,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 598,90 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 157. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 094,30 | 3 302,80 | 130 | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 526,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 158. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 229,40 | 3 385,90 | 144 | 314 488,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 488,29 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 159. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 128,29 | 2 222,50 | 120 | 117 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 155,82 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 160. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 1965 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 4 124,60 | 2 587,70 | 138 | 137 144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 144,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 161. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 1966 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 3 278,20 | 2 489,30 | 157 | 131 794,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 794,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 162. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 1978-1979 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 10 174,70 | 6 484,20 | 727 | 152 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 719,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 163. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 664,30 | 2 664,30 | 148 | 40 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 438,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 164. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 196,70 | 2 457,20 | 110 | 130 016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 016,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 165. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 877,40 | 1 279,90 | 49 | 27 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 115,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 166. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 1999 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 2 108,70 | 2 108,70 | 93 | 111 588,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 588,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 167. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 338,60 | 280,30 | 13 | 4 425,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425,59 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 168. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 1973 | крупношлакоблочный | плоская | 5 | 6 | 4 574,30 | 4 573,80 | 227 | 58 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 058,42 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 169. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 460,80 | 3 388,80 | 132 | 144 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 204,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 170. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 473,95 | 3 089,65 | 314 | 178 823,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 823,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 171. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 419,30 | 2 995,30 | 324 | 177 977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 977,19 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 172. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 1 | 2 157,60 | 1 938,60 | 94 | 65 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 065,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 173. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 739,20 | 7 809,90 | 340 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 174. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 705,05 | 5 868,40 | 261 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 175. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 12 480,00 | 10 547,30 | 527 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 176. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 384,60 | 7 872,80 | 334 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 177. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 280,20 | 7 806,90 | 355 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 178. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 395,30 | 7 911,10 | 409 | 277 326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 326,42 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 179. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1, литера А | 1997 | кирпичные | скатная | 4 | 7 | 3 922,00 | 3 922,00 | 162 | 100 691,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 691,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 180. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 1980 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 530,00 | 4 530,00 | 221 | 97 033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 181. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 641,50 | 615,50 | 39 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 182. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 466,50 | 440,30 | 25 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 183. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 853,87 | 4 426,30 | 212 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 615,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 184. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 1962 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 512,26 | 1 169,60 | 61 | 41 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 867,88 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 185. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 2 | 7 425,00 | 5 333,00 | 262 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 186. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 965,00 | 4 222,00 | 189 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 187. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 660,00 | 3 019,90 | 155 | 138 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 585,30 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 188. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 1977 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 166,10 | 11 664,80 | 216 | 184 356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 356,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 189. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 1 919,20 | 1 909,20 | 100 | 20 704,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 190. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 1980 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 820,50 | 9 671,00 | 461 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 326,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 191. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 1988 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 4 430,70 | 4 430,70 | 219 | 203 305,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 305,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 192. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 1980 | крупнопанельные | скатная | 5 | 4 | 3 266,30 | 3 266,30 | 169 | 149 872,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 872,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 193. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 1972 | сборно-щитовые | скатная | 2 | 1 | 360,30 | 339,30 | 21 | 8 193,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 194. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 1972 | сборно-щитовые | скатная | 2 | 1 | 364,20 | 340,20 | 24 | 8 193,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 195. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 426,60 | 3 091,30 | 249 | 190 316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 316,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 196. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 764,28 | 4 349,70 | 227 | 389 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 314,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 197. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 374,20 | 3 027,80 | 252 | 20 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 198. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 7 878,00 | 4 833,00 | 366 | 189 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 611,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 199. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 553,00 | 4 704,10 | 384 | 189 684,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 684,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 200. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 442,00 | 3 312,20 | 175 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659,41 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 201. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 478,50 | 3 478,50 | 141 | 72 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 104,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 202. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 674,20 | 3 154,80 | 278 | 311 851,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 851,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 203. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 475,40 | 3 060,20 | 285 | 310 607,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 607,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 204. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 1972 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 5 068,30 | 4 137,10 | 343 | 108 445,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 445,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 205. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 650,00 | 3 911,00 | 201 | 40 277,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 277,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 206. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 258,20 | 7 581,70 | 355 | 69 545,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 545,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 207. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 107,50 | 2 551,00 | 105 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 923,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 208. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 648,10 | 555,20 | 31 | 42 814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 209. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 1994 | кирпичные | плоская | 6 | 3 | 2 826,20 | 2 826,20 | 104 | 95 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 657,18 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 210. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 1976 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 718,60 | 3 718,60 | 126 | 86 942,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 942,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 211. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 128,86 | 2 524,26 | 125 | 129 571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 571,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 212. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 1971 | кирпичные | плоская | 4 | 1 | 2 090,10 | 1 487,10 | 145 | 34 474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 474,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 213. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 479,30 | 273,00 | 27 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 214. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 491,70 | 273,40 | 15 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 215. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 488,90 | 274,50 | 15 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 216. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 471,70 | 278,70 | 17 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 217. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 497,70 | 280,40 | 16 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 218. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 494,40 | 282,80 | 13 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 219. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 499,50 | 278,80 | 20 | 14 760,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 220. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 1987 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 763,70 | 1 996,20 | 101 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 221. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 11 065,00 | 6 662,00 | 274 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 222. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 6 189,10 | 3 223,90 | 193 | 137 530,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 530,14 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 223. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 1993 | панельные | плоская | 10 | 2 | 7 219,00 | 6 732,04 | 486 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 224. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 1982 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 366,90 | 2 746,70 | 222 | 7 246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 246,58 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 225. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 221,30 | 5 923,50 | 265 | 113 692,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 692,73 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 226. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 8 | 15 485,80 | 15 280,80 | 645 | 520 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 522,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 227. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 10 | 19 115,10 | 19 005,00 | 909 | 650 653,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 653,08 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| 228. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 5 | 9 541,50 | 9 311,20 | 429 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 326,54 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| 229. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 883,40 | 3 883,40 | 181 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 230. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 1988 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 3 843,86 | 3 764,46 | 197 | 152 469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 469,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 231. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 1970 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 982,60 | 1 477,60 | 171 | 180 291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 291,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 232. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 5 893,20 | 5 778,70 | 260 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 233. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 340,10 | 2 579,10 | 110 | 22 783,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 783,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 234. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 400,10 | 3 295,40 | 196 | 33 968,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 968,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 235. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 744,30 | 684,40 | 47 | 92 783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 783,25 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 236. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 855,10 | 3 855,10 | 152 | 29 585,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 585,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 237. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 122,30 | 1 738,70 | 138 | 18 255,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 255,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 238. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 848,10 | 2 598,80 | 326 | 6 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 377,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 239. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 1942 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 964,00 | 2 964,00 | 66 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 240. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 847,60 | 16 847,60 | 528 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 241. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 811,30 | 16 811,30 | 540 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 242. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 608,50 | 4 015,80 | 181 | 124 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 216,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 243. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 1984 | крупнопанельные | плоская | 9 | 7 | 17 362,24 | 13 860,14 | 639 | 685 485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 485,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 244. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 5 822,00 | 5 822,00 | 314 | 48 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 917,60 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 245. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 016,60 | 11 715,60 | 540 | 292 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 300,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 246. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 032,50 | 4 497,50 | 219 | 148 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 672,31 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| 247. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11, литера А2 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 705,70 | 687,80 | 42 | 199 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 442,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 248. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 256,30 | 1 427,60 | 163 | 17 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 748,42 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 249. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 020,20 | 11 658,40 | 513 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 250. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 132,50 | 3 639,00 | 173 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 251. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 018,45 | 11 693,45 | 537 | 292 820,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 820,03 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 252. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 1986 | железобетонные | плоская | 16 | 1 | 8 885,90 | 8 885,90 | 312 | 61 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 240,73 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 253. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 8 | 16 871,70 | 15 046,20 | 666 | 520 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 522,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 254. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 733,60 | 11 426,50 | 487 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 255. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 211,40 | 4 211,40 | 199 | 129 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 403,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 256. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 838,80 | 571,60 | 16 | 17 024,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 024,59 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 257. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 665,60 | 7 703,00 | 384 | 95 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 715,88 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 258. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 213,80 | 11 690,90 | 508 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 259. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 173,90 | 11 815,90 | 512 | 295 279,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 279,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 260. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 418,50 | 5 716,50 | 270 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 261. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 841,30 | 11 751,30 | 538 | 198 439,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 439,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 262. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 073,60 | 11 591,80 | 519 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 263. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 2000 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 649,60 | 8 649,60 | 375 | 40 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 654,02 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 264. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 046,00 | 11 652,00 | 498 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 265. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 389,50 | 3 933,50 | 159 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 266. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 403,30 | 3 942,30 | 179 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 267. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 560,60 | 533,60 | 27 | 146 250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 250,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 268. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 151,10 | 3 151,10 | 217 | 38 205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 205,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 269. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 842,20 | 3 744,50 | 160 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 270. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литеры ЕЕ | 1917 | рубленные | скатная | 2 | 9 | 545,10 | 545,10 | 36 | 77 907,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 907,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 271. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 1973 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 347,80 | 4 215,84 | 320 | 90 986,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 986,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 272. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 6 909,30 | 6 812,40 | 369 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 273. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 643,10 | 7 544,60 | 363 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 274. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 625,50 | 6 918,00 | 350 | 63 479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 479,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 275. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 10 | 19 280,20 | 19 005,00 | 929 | 650 653,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 653,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 276. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 6 | 11 470,90 | 11 358,60 | 539 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 277. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 4 369,15 | 3 505,05 | 248 | 100 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 218,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 278. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 7 | 15 512,70 | 12 825,50 | 442 | 455 457,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 457,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 279. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 1980 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 143,10 | 4 143,10 | 187 | 250 338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 338,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 280. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 1978 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 6 162,60 | 4 612,80 | 187 | 156 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 375,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 281. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 1980 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 596,50 | 4 164,20 | 152 | 165 213,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 213,84 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 282. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 7 | 17 929,60 | 14 047,20 | 586 | 61 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 153,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 283. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 525,50 | 2 625,60 | 138 | 32 350,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 350,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 284. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1993 | панельные | плоская | 10 | 3 | 8 224,70 | 7 299,70 | 293 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 285. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 722,60 | 586,40 | 31 | 42 814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 286. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 520,90 | 376,50 | 36 | 28 306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 306,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 287. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 126,90 | 2 547,30 | 85 | 89 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 162,56 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 288. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 833,30 | 5 728,50 | 234 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 289. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 1984 | крупнопанельные | плоская | 16 | 1 | 8 800,70 | 6 242,10 | 251 | 159 883,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 883,97 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 290. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 624,30 | 11 775,10 | 478 | 55 512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 512,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 291. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 853,60 | 9 574,00 | 357 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 326,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 292. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 566,90 | 7 714,70 | 288 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 112. 2017 | СРО |
| 293. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 1987 | панельные | плоская | 10 | 4 | 11 276,20 | 9 262,40 | 263 | 301 440,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 440,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 294. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 718,20 | 9 718,20 | 287 | 36 364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 364,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 295. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 838,70 | 6 520,90 | 286 | 19 006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 006,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 296. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 771,70 | 11 771,70 | 384 | 107 369,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 369,79 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 297. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 800,10 | 4 800,10 | 162 | 32 259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 259,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 298. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 5 | 12 213,70 | 9 862,50 | 412 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 326,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 299. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 260,50 | 3 814,00 | 136 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 300. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 6 | 15 258,20 | 11 737,50 | 433 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 301. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 9 | 23 963,20 | 19 477,50 | 727 | 585 587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 587,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 302. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 10 | 26 744,70 | 19 960,40 | 866 | 489 305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 305,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 303. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 1989 | кирпичные | плоская | 10 | 2 | 5 320,90 | 4 368,90 | 162 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 304. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 13 | 33 599,10 | 33 599,10 | 773 | 1 192 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 261,30 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 305. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 985,30 | 2 555,70 | 135 | 66 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 023,88 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 306. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 425,30 | 4 379,30 | 353 | 85 416,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 416,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 307. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 160,00 | 1 788,00 | 138 | 57 768,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 768,19 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 308. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 746,60 | 2 985,50 | 289 | 102 403,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 403,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 309. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 022,70 | 2 749,70 | 160 | 40 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 337,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 310. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 074,00 | 939,50 | 22 | 241 417,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 417,61 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 311. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 1997 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 085,30 | 969,60 | 18 | 241 417,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 417,61 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 312. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 766,80 | 717,60 | 35 | 51 529,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 529,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 313. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 1970 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 787,60 | 724,80 | 41 | 52 046,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 046,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 314. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 679,80 | 634,30 | 31 | 45 439,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 439,91 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 315. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 1965 | крупноблочные | скатная | 2 | 2 | 704,50 | 656,00 | 57 | 47 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 120,21 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 316. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3, литера А | 1942 | крупнопанельные | скатная | 2 | 2 | 666,20 | 666,20 | 51 | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 317. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6, литера А | 1942 | крупнопанельные | скатная | 2 | 2 | 748,10 | 748,10 | 50 | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 318. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7, литера А | 1942 | крупнопанельные | скатная | 2 | 2 | 754,60 | 754,60 | 30 | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 355 602,65 | 306 734,51 | 12 286 | 6 227 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 325,94 | 0,00 | X | X |
| 319. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 1972 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 614,30 | 2 470,40 | 73 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 320. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 1975 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 152,88 | 1 994,08 | 93 | 34 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 694,61 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 321. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 1975 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 155,50 | 1 990,50 | 100 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 322. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 1970 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 132,90 | 1 987,90 | 101 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 323. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 1973 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 148,20 | 2 000,20 | 98 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 324. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 1974 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 150,60 | 2 003,60 | 83 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 325. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 1972 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 097,80 | 1 949,80 | 92 | 134 615,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 615,40 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 326. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 1970 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 085,30 | 1 946,70 | 78 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 327. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 001,00 | 2 721,00 | 157 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 328. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 953,90 | 2 673,90 | 139 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 329. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 528,30 | 2 724,30 | 99 | 87 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 858,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 330. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 761,30 | 625,30 | 35 | 36 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 267,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 331. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 141,50 | 5 572,00 | 246 | 15 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 911,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 332. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 590,30 | 2 879,10 | 74 | 117 966,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 966,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 333. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 1963 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 518,10 | 3 517,00 | 139 | 86 370,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 370,17 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 334. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 1 771,70 | 1 651,70 | 49 | 74 308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 308,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 335. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 449,90 | 2 759,00 | 87 | 128 653,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 653,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 336. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 018,60 | 2 738,60 | 97 | 142 784,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 784,82 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 337. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 015,70 | 2 734,50 | 131 | 106 069,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 069,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 338. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 073,70 | 2 792,50 | 119 | 107 382,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 382,56 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 339. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 930,40 | 1 804,00 | 58 | 96 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 153,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 340. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 241,20 | 3 034,20 | 73 | 47 524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 524,17 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 341. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 724,20 | 2 328,90 | 39 | 52 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 057,06 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 342. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 5 | 4 952,20 | 4 457,20 | 76 | 55 311,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 311,68 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 343. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 3 202,60 | 2 400,60 | 38 | 42 588,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 588,39 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 344. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 879,90 | 816,90 | 39 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 345. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 901,80 | 838,80 | 41 | 47 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 307,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 346. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 345,70 | 5 789,70 | 239 | 127 211,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 211,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 347. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 1997 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 012,00 | 2 269,60 | 148 | 35 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 482,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 348. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 429,10 | 3 202,50 | 115 | 127 127,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 127,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 349. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 084,90 | 3 721,60 | 187 | 38 374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 374,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 350. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 080,60 | 3 650,60 | 168 | 39 860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 860,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 351. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 6 | 13 275,70 | 10 992,70 | 461 | 67 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 307,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 352. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 753,00 | 4 428,00 | 196 | 13 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 461,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 353. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 559,50 | 2 708,46 | 118 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 354. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 544,20 | 483,10 | 10 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 355. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 1967 | панельные | скатная | 4 | 3 | 2 207,70 | 2 034,70 | 80 | 85 371,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 371,64 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 356. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 243,10 | 4 953,50 | 179 | 26 504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 504,93 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 357. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 11 | 1997 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 232,80 | 1 139,60 | 54 | 49 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 816,78 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 358. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 26 | 1987 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 945,70 | 897,20 | 50 | 33 964,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 964,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 359. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 025,20 | 5 621,00 | 207 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 360. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 708,50 | 4 267,30 | 211 | 43 738,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 738,91 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 361. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 1947 | панельные | скатная | 2 | 2 | 512,20 | 463,80 | 28 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 362. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 464,20 | 415,20 | 21 | 23 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,93 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 363. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 1947 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 097,90 | 681,30 | 23 | 36 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 538,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 364. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 024,90 | 2 766,90 | 109 | 58 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 955,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 365. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 034,60 | 2 748,00 | 114 | 63 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 461,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 366. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 564,80 | 3 354,90 | 99 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 367. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 834,00 | 4 414,00 | 197 | 109 253,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 253,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 368. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 555,50 | 2 730,50 | 89 | 43 109,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 369. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 1979 | панельные | плоская | 5 | 2 | 2 218,50 | 1 670,00 | 101 | 31 561,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 561,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 370. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 1937 | панельные | скатная | 3 | 2 | 1 055,40 | 960,20 | 31 | 37 372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 372,09 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 371. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 1937 | панельные | скатная | 2 | 2 | 686,90 | 629,60 | 19 | 27 607,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 607,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 372. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 1958 | панельные | скатная | 2 | 2 | 605,00 | 556,40 | 30 | 23 368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 368,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 373. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 450,90 | 5 556,00 | 286 | 51 100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 374. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 9 412,40 | 7 431,10 | 278 | 66 383,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 383,39 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 375. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 553,30 | 2 724,30 | 107 | 101 700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,64 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 376. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 568,30 | 2 741,30 | 103 | 102 087,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 087,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 377. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 545,70 | 5 825,70 | 253 | 20 962,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 962,52 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 378. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 1 | 438,70 | 403,20 | 13 | 23 681,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 681,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 379. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 825,10 | 754,40 | 23 | 33 637,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 637,39 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 380. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 261,40 | 1 979,60 | 105 | 13 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 381. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 185,00 | 1 995,00 | 120 | 13 637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 637,41 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 382. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 1983 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 043,20 | 4 624,20 | 175 | 136 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 154,28 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 383. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 621,40 | 2 676,80 | 112 | 86 848,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 848,76 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| 384. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 1 | 458,40 | 424,30 | 11 | 23 906,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 906,15 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| 385. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 9 | 9 596,80 | 8 827,10 | 230 | 19 467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 467,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 386. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 565,00 | 3 600,00 | 149 | 13 067,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 067,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 387. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 156,20 | 3 665,50 | 150 | 50 859,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 859,60 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 388. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 034,80 | 2 754,80 | 106 | 98 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 655,13 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 389. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2 296,10 | 1 817,10 | 70 | 118 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 709,75 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 390. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 1954 | панельные | скатная | 2 | 2 | 808,10 | 741,80 | 15 | 39 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 768,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 391. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 950,00 | 11 037,00 | 425 | 31 598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 598,97 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 392. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 1967 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 625,00 | 1 512,10 | 52 | 52 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 345,25 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 393. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 030,70 | 973,50 | 22 | 22 519,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 519,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 394. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 596,40 | 524,40 | 18 | 57 694,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 694,33 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 395. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 963,40 | 880,60 | 34 | 21 359,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 359,48 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 396. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 017,10 | 2 735,10 | 114 | 89 407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 407,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 397. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 177,84 | 7 393,84 | 341 | 63 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 827,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 398. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 473,70 | 1 370,50 | 40 | 53 445,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 445,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 399. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 1992 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 835,60 | 11 067,20 | 403 | 132 606,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 606,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 400. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 1970 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 953,00 | 6 219,70 | 161 | 60 993,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 993,59 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 401. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27, с. Крыловка | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 661,90 | 610,70 | 26 | 21 916,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 916,64 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 402. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 1964 | панельные | скатная | 5 | 3 | 2 763,80 | 2 538,60 | 103 | 63 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 861,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 403. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 435,30 | 399,90 | 14 | 36 987,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 987,99 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 404. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 667,20 | 624,00 | 31 | 29 654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 654,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 405. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 1951 | панельные | скатная | 2 | 1 | 911,30 | 878,50 | 42 | 43 529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 529,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 406. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 1957 | панельные | скатная | 3 | 2 | 1 035,50 | 963,50 | 28 | 50 616,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 616,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 407. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 17 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 133,30 | 1 036,30 | 36 | 41 383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 383,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 408. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 087,30 | 3 190,30 | 108 | 73 171,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 171,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 409. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 1967 | панельные | плоская | 5 | 3 | 3 324,40 | 2 615,40 | 97 | 99 331,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 331,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 410. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 544,90 | 486,40 | 15 | 35 378,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 378,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 411. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 919,80 | 2 625,80 | 118 | 70 370,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 370,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 412. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 548,70 | 496,70 | 20 | 18 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 161,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 413. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 538,30 | 482,30 | 14 | 18 032,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 032,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 414. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 536,80 | 480,60 | 22 | 18 013,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 013,43 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 415. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 1937 | деревянные | скатная | 2 | 2 | 473,80 | 418,80 | 20 | 17 229,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 229,68 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 416. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 501,00 | 2 647,70 | 114 | 31 220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 220,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 417. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 1945 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 335,40 | 1 240,20 | 42 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 418. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 1970 | панельные | плоская | 4 | 3 | 1 992,90 | 1 786,50 | 73 | 44 299,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 299,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 419. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 1979 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 587,23 | 6 031,23 | 265 | 34 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 230,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 420. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 670,20 | 620,50 | 19 | 62 425,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 425,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 421. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 852,80 | 3 576,80 | 192 | 246 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 153,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 422. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 650,20 | 2 057,20 | 84 | 40 836,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 836,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 423. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 738,30 | 2 630,30 | 107 | 56 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 538,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 424. | г. Орск, у л. Юношеская, д. 11 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 589,30 | 3 585,30 | 164 | 52 623,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 623,84 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 425. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 554,10 | 3 542,10 | 141 | 53 581,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 581,53 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 426. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 549,40 | 3 551,40 | 132 | 54 061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 061,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 427. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 1989 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 828,20 | 4 944,30 | 236 | 25 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 650,25 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 428. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 432,40 | 7 454,00 | 369 | 83 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 121,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 8. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | X | X | X | X | X | 892,10 | 823,30 | 40 | 22 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 972,16 | 0,00 | X | X |
| 429. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 892,10 | 823,30 | 40 | 22 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 972,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 870,00 | 813,60 | 45 | 34 152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 152,14 | 0,00 | X | X |
| 430. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 270,00 | 16 | 11 372,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 372,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 431. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 275,60 | 13 | 11 427,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 427,08 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 432. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 268,00 | 16 | 11 352,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 352,75 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 10. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | X | X | X | X | X | 9 240,60 | 7 040,40 | 447 | 213 109,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 109,03 | 0,00 | X | X |
| 433. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 627,20 | 3 529,70 | 221 | 106 693,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 693,63 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 434. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 613,40 | 3 510,70 | 226 | 106 415,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 415,40 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 622,90 | 558,90 | 32 | 15 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 111,13 | 0,00 | X | X |
| 435. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 622,90 | 558,90 | 32 | 15 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 111,13 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 12. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | X | X | X | X | X | 700,40 | 631,90 | 24,00 | 36 901,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 901,86 | 0,00 | X | X |
| 436. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 700,40 | 631,90 | 24 | 36 901,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 901,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 13. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 11 421,50 | 9 366,50 | 405 | 250 789,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 789,07 | 0,00 | X | X |
| 437. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 1986 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 699,60 | 2 081,10 | 96 | 72 816,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 816,67 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 438. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 493,70 | 3 462,80 | 116 | 88 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 986,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 439. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 228,20 | 3 822,60 | 193 | 88 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 986,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 14. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | X | X | X | X | X | 1 338,00 | 1 254,00 | 101 | 31 781,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 781,42 | 0,00 | X | X |
| 440. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 668,00 | 660,00 | 51 | 15 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 961,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 441. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 670,00 | 594,00 | 50 | 15 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,32 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 15. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | X | X | X | X | X | 1 110,40 | 925,30 | 70 | 32 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 157,84 | 0,00 | X | X |
| 442. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 1979 | блочные | плоская | 2 | 2 | 1 110,40 | 925,30 | 70 | 32 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 157,84 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 16. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | X | X | X | X | X | 2 184,00 | 1 951,30 | 105 | 41 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 487,30 | 0,00 | X | X |
| 443. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 230,00 | 1 100,20 | 55 | 21 069,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 069,32 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 444. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 954,00 | 851,10 | 50 | 20 417,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 417,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 17. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 5 092,60 | 4 350,60 | 194 | 208 462,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 462,38 | 0,00 | X | X |
| 445. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 1977 | блочные | скатная | 2 | 2 | 655,10 | 565,50 | 33 | 54 883,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 883,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 446. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 1987 | блочные | плоская | 2 | 3 | 914,80 | 804,80 | 37 | 37 798,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 798,79 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 447. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 1977 | блочные | скатная | 2 | 2 | 654,20 | 592,20 | 28 | 35 898,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 898,89 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 448. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 1987 | блочные | плоская | 2 | 3 | 1 487,30 | 1 247,10 | 48 | 40 759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 759,19 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 449. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 1987 | блочные | плоская | 2 | 4 | 1 381,20 | 1 141,00 | 48 | 39 121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 121,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 18. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 817,00 | 607,00 | 25 | 35 511,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 511,33 | 0,00 | X | X |
| 450. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 817,00 | 607,00 | 25 | 35 511,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 511,33 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 19. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 2 795,20 | 2 175,80 | 53 | 141 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 153,85 | 0,00 | X | X |
| 451. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 1937 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 795,20 | 2 175,80 | 53 | 141 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 153,85 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 20. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | X | X | X | X | X | 355,20 | 335,80 | 15 | 29 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,83 | 0,00 | X | X |
| 452. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 1966 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 355,20 | 335,80 | 15 | 29 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 21. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 801,90 | 735,70 | 33 | 47 083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 083,74 | 0,00 | X | X |
| 453. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 801,90 | 735,70 | 33 | 47 083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 083,74 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 22. Муниципальное образование Пушкинский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | X | X | X | X | X | 741,20 | 702,00 | 39 | 38 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 031,93 | 0,00 | X | X |
| 454. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 1973 | блочные | скатная | 2 | 2 | 741,20 | 702,00 | 39 | 38 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 031,93 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 23. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 595,50 | 546,30 | 35 | 21 541,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 541,31 | 0,00 | X | X |
| 455. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 1980 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 595,50 | 546,30 | 35 | 21 541,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 541,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 24. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 1 000,70 | 944,30 | 25 | 21 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 101,36 | 0,00 | X | X |
| 456. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 1988 | каменные, кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 000,70 | 944,30 | 25 | 21 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 101,36 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 25. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | X | X | X | X | X | 3 417,00 | 3 206,20 | 152 | 84 731,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 731,61 | 0,00 | X | X |
| 457. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 417,00 | 3 206,20 | 152 | 84 731,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 731,61 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 26. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | X | X | X | X | X | 409,20 | 372,80 | 24 | 13 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 678,90 | 0,00 | X | X |
| 458. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 409,20 | 372,80 | 24 | 13 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 678,90 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 27. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 621,50 | 621,50 | 35 | 40 923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 923,45 | 0,00 | X | X |
| 459. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 621,50 | 621,50 | 35 | 40 923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 923,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 28. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 1 005,10 | 825,60 | 39 | 38 423,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 423,17 | 0,00 | X | X |
| 460. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 005,10 | 825,60 | 39 | 38 423,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 423,17 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 29. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 94 581,50 | 85 501,00 | 3 614 | 483 050,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 050,83 | 0,00 | X | X |
| 461. | пос. Энергетик, д. 17 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 003,00 | 2 718,00 | 118 | 21 826,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 826,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 462. | пос. Энергетик, д. 18 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 995,00 | 2 695,80 | 118 | 21 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 756,56 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 463. | пос. Энергетик, д. 20 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 995,20 | 2 715,20 | 113 | 21 809,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 809,30 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 464. | пос. Энергетик, д. 21 | 1967 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 023,30 | 2 743,30 | 126 | 21 919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 919,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 465. | пос. Энергетик, д. 22 | 1965 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 415,60 | 3 135,60 | 98 | 19 043,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 043,84 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 466. | пос. Энергетик, д. 24 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 498,40 | 3 250,60 | 113 | 18 744,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 744,87 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 467. | пос. Энергетик, д. 3 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 120,30 | 1 940,30 | 67 | 20 862,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 862,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 468. | пос. Энергетик, д. 34 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 996,70 | 2 716,70 | 102 | 29 599,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 599,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 469. | пос. Энергетик, д. 39 | 1971 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 983,00 | 2 703,00 | 106 | 50 222,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 222,44 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 470. | пос. Энергетик, д. 4 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 4 363,30 | 3 931,30 | 180 | 20 429,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 429,15 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 471. | пос. Энергетик, д. 5 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 947,00 | 2 701,00 | 101 | 21 801,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 801,93 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 472. | пос. Энергетик, д. 55 | 1973 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 349,70 | 5 776,10 | 254 | 21 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 148,52 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 473. | пос. Энергетик, д. 6 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 954,50 | 2 701,50 | 105 | 21 809,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 809,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 474. | пос. Энергетик, д. 60 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 6322,8 | 5762,8 | 246 | 21 112,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 112,43 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 475. | пос. Энергетик, д. 61 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 335,50 | 5 762,80 | 262 | 35 898,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 898,06 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 476. | пос. Энергетик, д. 66 | 1978 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 381,50 | 5 821,50 | 268 | 21 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 207,30 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 477. | пос. Энергетик, д. 73 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 270,90 | 5 791,30 | 279 | 21 072,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 072,94 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 478. | пос. Энергетик, д. 76 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 270,90 | 5 791,30 | 259 | 21 072,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 072,94 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 479. | пос. Энергетик, д. 77 | 1991 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 9 643,30 | 8 387,30 | 351 | 25 804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 804,25 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 480. | пос. Энергетик, д. 78а | 1994 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 9711,6 | 8455,6 | 348 | 25 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 908,40 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| Строительно-монтажные работы |
| Итого по строительно-монтажным работам | X | X | X | X | X | 1 025 492,19 | 809 088,55 | 35 694 | 211 505 930,88 | 0,00 | 0,00 | 3 140 443,40 | 208 365 487,48 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 843 992,69 | 663 941,45 | 28 762 | 161 958 435,93 | 0,00 | 0,00 | 3 140 443,40 | 158 817 992,53 | 0,00 | X | X |
| 481. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6603,3 | 5928,8 | 226 | 1 605 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 173,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 482. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1994 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 496,50 | 5 828,60 | 246 | 1 364 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 236,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 483. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26 | 1995 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 269,34 | 4 699,94 | 201 | 711 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 253,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 484. | г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12 | 2000 | кирпичные | скатная | 5 | 1 | 1 824,80 | 1 819,00 | 78 | 192 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 162,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 485. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 970,60 | 2 694,20 | 115 | 426 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 935,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 486. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 815,30 | 3 788,70 | 162 | 690 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 480,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 487. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 9 | 3 | 7 461,40 | 5 808,20 | 264 | 5 335 953,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 953,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 488. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/2 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 8 351,30 | 8 783,00 | 247 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 489. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 1981 | крупнопанельные | плоская | 9 | 2 | 4 829,40 | 3 786,00 | 149 | 3 557 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 302,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 490. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/3 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 6 | 11 571,10 | 7 090,00 | 303 | 873 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 418,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 491. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 9 | 4 | 9 701,90 | 7 791,96 | 350 | 7 114 605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114 605,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 492. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 9 | 2 | 4 099,10 | 3 044,20 | 117 | 3 557 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 302,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 493. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1 | 1996 | панельные | плоская | 11 | 5 | 11 061,00 | 6 068,00 | 259 | 2 799 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 858,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 494. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 15 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 224,00 | 1 394,00 | 60 | 498 915,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 915,82 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 495. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 757,40 | 2 554,00 | 118 | 340 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 393,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 496. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 317,00 | 3 317,00 | 142 | 131 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 638,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 497. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 6 | 11 503,90 | 6 985,80 | 299 | 1 997 825,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 825,14 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 498. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 855,70 | 7 810,70 | 334 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 499. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/1 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 1 | 3 867,20 | 2 625,20 | 112 | 554 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 284,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 500. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/2 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 1 | 3 887,30 | 2 666,30 | 114 | 555 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 034,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 501. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 6 | 14 655,30 | 11 627,30 | 497 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 502. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 180 | 1994 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 276,00 | 2 654,00 | 113 | 231 955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 955,11 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 503. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 6/1 | 1976 | кирпичные | плоская | 9 | 6 | 10 942,80 | 7 157,00 | 306 | 435 012,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 012,40 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 504. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 4 | 11 064,75 | 11 064,75 | 288 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 792,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 505. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 1976 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 882,80 | 4 882,80 | 144 | 3 383 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 936,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 506. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 5 | 12 093,20 | 9 668,80 | 413 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 507. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 516,20 | 8 088,30 | 346 | 989 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 634,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 508. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | 1991 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 518,90 | 3 624,70 | 183 | 4 224 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 224 432,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 509. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9 | 1999 | панельные | плоская | 10 | 5 | 11 378,50 | 6 956,00 | 297 | 2 567 261,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 261,61 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 510. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 697,60 | 4 382,00 | 187 | 552 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 369,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 511. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 356,00 | 3 051,70 | 130 | 216 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 493,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 512. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 411,00 | 3 038,30 | 130 | 534 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 957,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 513. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 762,60 | 3 322,20 | 142 | 324 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 183,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 514. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 310,10 | 3 994,00 | 171 | 756 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 120,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 515. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 596,50 | 3 663,00 | 157 | 222 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 359,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 516. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5253,2 | 4535,7 | 194 | 2 413 383,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 383,36 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 517. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 369,50 | 5 996,30 | 256 | 2 188 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 466,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 518. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13 | 1998 | панельные | плоская | 9 | 5 | 14 809,40 | 13 150,60 | 562 | 2 365 485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 485,82 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 519. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 671,40 | 14 671,40 | 627 | 2 904 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 359,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 520. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 839,50 | 7 577,20 | 324 | 1 988 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 463,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 521. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 108,80 | 3 019,80 | 129 | 93 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 168,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 522. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2 | 1995 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 972,50 | 4 280,50 | 183 | 435 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 946,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 523. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 181,30 | 3 018,30 | 129 | 92 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 352,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 524. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5173,9 | 3596,8 | 154 | 734 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 681,00 | 0,00 | 12.2017 | СС |
| 525. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 063,30 | 8 020,00 | 343 | 1 410 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 174,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 526. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/2 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 669,90 | 2 714,90 | 116 | 594 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 961,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 527. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 993,30 | 4 413,30 | 189 | 204 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 617,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 528. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/4 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 938,90 | 4 311,90 | 184 | 211 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 126,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 529. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6/1 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 924,00 | 4 420,00 | 189 | 862 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 815,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 530. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 8 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 938,10 | 4 404,10 | 188 | 950 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 418,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 531. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 8 307,30 | 4 916,30 | 210 | 634 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 191,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 532. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 493,10 | 11 734,10 | 501 | 1 069 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 427,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 533. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24 | 1968 | монолитные | плоская | 5 | 8 | 6 147,00 | 6 147,00 | 263 | 1 043 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 965,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 534. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 903,00 | 3 903,00 | 167 | 530 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 113,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 535. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 421,00 | 4 421,00 | 219 | 181 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 934,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 536. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11 | 1995 | панельные | плоская | 10 | 3 | 8 226,30 | 8 226,30 | 352 | 1 591 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 869,92 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 537. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1 | 1992 | панельные | плоская | 10 | 8 | 22 913,40 | 22 913,40 | 979 | 2 057 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 679,28 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 538. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17 | 1991 | панельные | плоская | 10 | 11 | 31 773,80 | 22 776,80 | 973 | 2 224 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 055,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 539. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 650,90 | 7 650,90 | 327 | 401 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 620,08 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 540. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 866,80 | 9 866,80 | 422 | 651 245,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 245,54 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 541. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 9 | 23 036,20 | 23 036,20 | 984 | 3 628 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 329,48 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 542. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7 | 1993 | панельные | плоская | 10 | 8 | 22 497,50 | 22 497,50 | 961 | 3 616 961,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 961,42 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 543. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9 | 1995 | панельные | плоская | 10 | 9 | 25 227,50 | 25 227,50 | 1 078 | 4 048 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 379,40 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 544. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5781,1 | 3885,7 | 166 | 380 172,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 172,75 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 545. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 117 | 1964 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 500,10 | 2 568,10 | 110 | 646 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 450,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 546. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 119 | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 770,30 | 1 979,30 | 85 | 405 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 368,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 547. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 920,70 | 4 272,70 | 183 | 581 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 753,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 548. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142 | 1976 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 538,10 | 3 354,10 | 143 | 630 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 725,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 549. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 901,90 | 4 463,90 | 191 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 550. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 3 503,40 | 2 010,40 | 86 | 435 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 894,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 551. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 6 794,40 | 5 163,40 | 221 | 714 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 438,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 552. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33 | 1963 | кирпичные | плоская | 4 | 2 | 1 634,10 | 1 244,40 | 59 | 3 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 443,40 | 480 556,60 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 553. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 7 | 16 862,30 | 13 913,00 | 595 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 554. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 816,80 | 11 520,00 | 492 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 555. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1 | 1996 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 689,70 | 1 870,10 | 80 | 172 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 573,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 556. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 6 | 10093,4 | 4401,2 | 188 | 626 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 029,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 557. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 12 | 36 293,70 | 25 061,00 | 1 071 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 558. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 8 | 20 584,10 | 20 584,10 | 880 | 1 955 326,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 326,08 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 559. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89 | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 3 608,20 | 2 007,20 | 86,00 | 438 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 846,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 560. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 31 | 1975 | кирпичные | плоская | 9 | 8 | 20 413,10 | 11 572,30 | 495 | 3 802 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 372,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 561. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 6 | 3 582,10 | 3 261,60 | 180 | 707 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 402,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 562. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 582,10 | 3 261,60 | 139 | 589 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 558,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 563. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 33 | 1976 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 161,70 | 2 681,00 | 115 | 555 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 545,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 564. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 759,30 | 3 759,30 | 180 | 3 557 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 302,54 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 565. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 8 | 21 421,90 | 16 855,00 | 720 | 2 702 183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 183,08 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 566. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3 | 1992 | монолитные | плоская | 9 | 1 | 64 37,7 | 5 347,7 | 229 | 928 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 795,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 567. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17е | 1957 | кирпичные | плоская | 4 | 2 | 3030,2 | 1937,5 | 83 | 410 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 815,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 568. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 1979 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 549,10 | 11705,8,9 | 432 | 10 261 449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 261 449,67 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 569. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 46 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 11 | 25 664,10 | 19 215,00 | 821 | 4 730 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 175,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 570. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 9 | 5 | 12 009,90 | 9 711,40 | 390 | 8 893 256,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 893 256,39 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 571. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6607,1 | 5162,1 | 221 | 727 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 903,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 572. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4793,8 | 3510,8 | 150 | 511 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 613,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 573. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а | 1971 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6163,5 | 4592,5 | 196 | 831 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 867,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 574. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/1 | 1986 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5281,5 | 3720,5 | 159 | 764 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 422,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 575. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 1979 | панельный | плоская | 9 | 4 | 11 206,40 | 7 614,40 | 325 | 828 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 550,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 576. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 1992 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 439,70 | 2 749,70 | 364 | 820 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 854,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 577. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 1977 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8 296,60 | 7 584,40 | 324 | 1 353 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 340,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 22 020,80 | 15 330,70 | 592 | 2 323 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 143,00 | 0,00 | X | X |
| 578. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а | 1982 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 080,50 | 4 283,90 | 183 | 349 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 302,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 579. | г. Орск, ул. Короленко, д. 42 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 3 | 8 079,90 | 5 578,90 | 224 | 987 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 736,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 580. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 29 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 860,40 | 5 467,90 | 185 | 986 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 105,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 3. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 100 213,00 | 89 234,90 | 3 265 | 30 799 189,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 799 189,92 | 0,00 | X | X |
| 581. | г. Ясный, ул. Западная, д. 5 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 944,50 | 4 460,50 | 191 | 1 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 582. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 10 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 4 142,00 | 3 617,40 | 147 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 583. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 11 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 685,50 | 9 583,00 | 384 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 584. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 13 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 006,10 | 3 646,10 | 151 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 585. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 18 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 1 | 4 081,90 | 3 589,30 | 186 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 586. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 28 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 945,40 | 4 441,40 | 186 | 1 738 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 569,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 587. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 30 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 783,50 | 4 279,50 | 189 | 1 857 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 383,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 588. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 623,30 | 4 119,30 | 189 | 1 791 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 877,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 589. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32а | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 796,30 | 2 520,00 | 186 | 1 209 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 216,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 590. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 12 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 955,00 | 4 542,50 | 38 | 1 695 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 343,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 591. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 15 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 951,20 | 2 671,20 | 186 | 1 009 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 800,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 592. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 8 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 275,00 | 5 595,00 | 212 | 2 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 200,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 593. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 904,20 | 4 358,20 | 168 | 994 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 201,92 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 594. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 2 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 701,30 | 4 283,90 | 208 | 1 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 595. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 2 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 891,80 | 9 729,90 | 145 | 2 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 600,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 596. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 3 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 502,90 | 3 399,40 | 127 | 978 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 600,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 597. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 658,30 | 4 189,30 | 227 | 1 289 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 400,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 598. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 5 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 15 | 11 364,80 | 10 209,00 | 145 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 4. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 719,8 | 664,8 | 33 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 0,00 | X | X |
| 599. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 719,8 | 664,8 | 33 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 5. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2 615,00 | 1 794,00 | 140,00 | 136 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 731,00 | 0,00 | Х | Х |
| 600. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5 | 1985 | панельные | плоская | 5 | 6 | 2 615,00 | 1 794,00 | 140 | 136 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 731,00 | 0,00 | 12. 2017 | СС |
| 6. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | X | X | X | X | X | 55 172,90 | 37 421,50 | 2 876 | 12 172 058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172 058,52 | 0,00 | X | X |
| 601. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 6 983,40 | 5 116,80 | 220 | 1 564 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 602. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 1976 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 260,00 | 3 188,70 | 180 | 782 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 603. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 786,70 | 2 662,40 | 194 | 782 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 604. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 17 | 15 907,90 | 11 195,70 | 745 | 1 564 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 605. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 847,00 | 2 711,60 | 201 | 782 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 606. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 7 | 6 877,60 | 4 898,70 | 569 | 4 348 618,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 618,52 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 607. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8 | 1991 | кирпичные | плоская | 5 | 7 | 6 586,70 | 3 148,10 | 541 | 782 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 608. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 6 923,60 | 4 499,50 | 226 | 1 564 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 7. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 758,00 | 701,20 | 26 | 3 885 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 610,20 | 0,00 | X | X |
| 609. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12 | 1976 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 758,00 | 701,20 | 26 | 3 885 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 610,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| Проектные и строительно-монтажные работы |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | X | X | X | X | X | 486 078,15 | 399 996,50 | 17 062 | 370 227 077,57 | 0,00 | 0,00 | 5 160 702,51 | 365 066 375,06 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | X | X | X | X | X | 3 050,90 | 1 741,30 | 117 | 4 113 861,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 861,39 | 0,00 | X | X |
| 610. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а | 1996 | каменные, кирпичные | плоская | 3 | 4 | 2 108,00 | 1 218,30 | 84 | 1 950 740,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 740,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 611. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б | 1991 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 3 | 942,90 | 523,00 | 33 | 2 163 121,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 121,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | X | X | X | X | X | 35 643,50 | 31 873,80 | 1 402 | 20 555 634,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 555 634,91 | 0,00 | X | X |
| 612. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 412,60 | 5 997,10 | 120 | 1 615 528,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 528,31 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 613. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б | 1992 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 910,60 | 4 384,80 | 174 | 1 961 646,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 646,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 614. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 2 781,60 | 2 658,80 | 265 | 2 526 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 198,92 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 615. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27 | 1975 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 622,60 | 3 334,30 | 109 | 1 982 949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 949,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 616. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29 | 1971 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 911,00 | 832,10 | 41 | 1 533 437,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 437,06 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 617. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 683,50 | 3 409,90 | 132 | 2 027 146,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 146,46 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 618. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 | 1970 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 345,50 | 2 261,10 | 216 | 3 421 077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 077,90 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 619. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5 | 1998 | кирпичные | плоская | 5 | 12 | 9 976,10 | 8 995,70 | 345 | 5 487 650,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 650,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 35 981,80 | 32 779,10 | 1 354 | 27 115 115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 115 115,21 | 0,00 | X | X |
| 620. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 819,30 | 2 608,10 | 109 | 4 987 192,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987 192,59 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 621. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 846,00 | 4 310,40 | 164 | 4 702 480,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 702 480,82 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 622. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 021,90 | 937,60 | 44 | 422 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 870,52 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 623. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 106,80 | 1 017,40 | 53 | 434 956,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 956,77 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 624. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 700,80 | 649,90 | 31 | 258 274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 274,64 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 625. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 979,50 | 893,00 | 29 | 1 928 701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 701,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 626. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 930,20 | 847,20 | 24 | 965 230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 230,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 627. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 700,70 | 650,20 | 23 | 261 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 125,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 628. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 915,30 | 831,30 | 38 | 1 343 174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 174,09 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 629. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9 | 1967 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 372,50 | 346,10 | 18 | 509 909,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 909,51 | 0,00 | 12 .2017 | СРО |
| 630. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 057,70 | 971,40 | 40 | 473 400,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 400,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 631. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 956,80 | 876,70 | 36 | 362 346,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 346,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 632. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 693,20 | 645,20 | 29 | 256 699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 699,65 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 633. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 694,00 | 646,10 | 37 | 1 521 570,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 570,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 634. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 590,30 | 4 117,80 | 175 | 1 463 270,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 270,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 635. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 591,10 | 3 328,10 | 116 | 4 064 614,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 614,21 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 636. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 019,90 | 4 626,10 | 169 | 1 610 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 193,60 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 637. | г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 606,70 | 4 119,50 | 201 | 1 357 850,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 850,03 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 638. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 379,10 | 357,00 | 18 | 191 254,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 254,30 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | X | X | X | X | X | 28 247,70 | 20 177,70 | 893 | 27 059 091,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 059 091,32 | 0,00 | X | X |
| 639. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 4 | 11 864,70 | 7 377,20 | 345 | 6 660 766,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 766,93 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 640. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 1960 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 990,70 | 990,70 | 30 | 237 372,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 372,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 641. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 1961 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 650,10 | 650,10 | 21 | 229 201,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 201,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 642. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 1962 | блочные | скатная | 4 | 3 | 2 685,50 | 2 685,50 | 98 | 6 602 188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 602 188,82 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 643. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117 | 1961 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 883,90 | 937,40 | 37 | 1 740 237,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 237,07 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 644. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 349,10 | 5 529,00 | 252 | 4 996 824,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 824,72 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 645. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 1962 | блочные | скатная | 4 | 3 | 2 823,70 | 2 007,80 | 110 | 6 592 499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 499,47 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
|  | 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | X | X | X | X | 904,20 | 807,60 | 48 | 143 242,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 242,60 | 0,00 | X | X |
| 646. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 442,20 | 393,60 | 24 | 95 849,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 849,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 647. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 462,00 | 414,00 | 24 | 47 393,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 393,38 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 38 178,70 | 34 156,40 | 1 353 | 28 143 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 143 298,38 | 0,00 | X | X |
| 648. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 645,30 | 7 745,00 | 176 | 6 942 653,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 653,24 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 649. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 258,10 | 5 607,40 | 201 | 5 029 203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 203,01 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 650. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 780,80 | 2 608,90 | 123 | 2 080 313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 313,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 651. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 154,40 | 3 658,60 | 161 | 2 856 266,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 266,83 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 652. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 643,50 | 3 330,30 | 183 | 1 174 456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 456,90 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 653. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 426,10 | 5 680,90 | 258 | 5 098 280,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 280,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 654. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 270,50 | 5 525,30 | 251 | 4 962 124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 124,47 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 223 266,75 | 179 984,00 | 7 268 | 161 349 920,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 349 920,19 | 0,00 | X | X |
| 655. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 1981 | крупнопанельные | плоская | 9 | 2 | 4 776,40 | 3 673,30 | 153 | 3 599 609,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 609,69 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 656. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 423,40 | 11 604,40 | 450 | 10 727 420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 727 420,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 657. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 583,80 | 7 610,20 | 341 | 7 982 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982 106,90 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 658. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 724,90 | 2 724,90 | 154 | 1 839 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 950,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 659. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 3 992,40 | 3 992,40 | 205 | 2 681 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 070,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 660. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 8 158,50 | 6 550,40 | 331 | 4 094 279,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 279,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 661. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 443,20 | 3 270,70 | 163 | 10 711 000,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 711 000,81 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 662. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 775,80 | 4 418,10 | 200 | 4 932 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 972,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 663. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 953,00 | 4 391,80 | 250 | 5 238 940,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 940,20 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 664. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 1982 | ж/б панельный | плоская | 9 | 2 | 4 140,00 | 3 870,00 | 160 | 3 574 112,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 112,03 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 665. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 1986 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 417,20 | 3 813,10 | 167 | 3 440 936,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 936,28 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 666. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 1989 | крупнопанельные | плоская | 10 | 8 | 23 887,40 | 17 774,90 | 756 | 15 043 413,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 043 413,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 667. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 440,60 | 2 001,10 | 88 | 1 776 651,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 651,28 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 668. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 9 | 2 | 5 036,40 | 3 607,60 | 134 | 3 557 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 302,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 669. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 1981 | крупнопанельные | плоская | 9 | 5 | 12 706,20 | 9 598,40 | 376 | 8 893 256,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 893 256,39 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 670. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 9 | 2 | 5 021,80 | 3 574,90 | 141 | 3 557 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 302,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 671. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 1989 | монолитные | плоская | 9 | 1 | 5 261,45 | 5 241,40 | 260 | 1 691 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 698,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 672. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 20б | 1993 | монолитные | плоская | 9 | 1 | 5 368,10 | 5 368,10 | 265 | 1 691 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 698,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 673. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 1979 | крупнопанельные | плоская | 9 | 3 | 7 365,00 | 5 892,10 | 249 | 5 335 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 953,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 674. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 1984 | крупнопанельные | плоская | 10 | 7 | 20 943,50 | 16 183,10 | 500 | 12 450 558,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450 558,94 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 675. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25 | 1983 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 319,20 | 11 612,60 | 473 | 10 671 907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 907,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 676. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 10 | 4 | 10 926,40 | 9 119,60 | 243 | 7 521 707,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521 707,19 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 677. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 121,80 | 7 121,80 | 204 | 5 101 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101 617,27 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 678. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 350,70 | 11 628,10 | 439 | 10 671 907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 907,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 679. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 1981 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 346,10 | 11 557,50 | 440 | 10 671 907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 907,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 680. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 783,50 | 3 783,50 | 126 | 3 890 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 640,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 61 688,40 | 50 055,80 | 2 110 | 22 624 742,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 624 742,49 | 0,00 | X | X |
| 681. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75б | 1984 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 683,30 | 2 721,30 | 88 | 1 899 439,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 439,51 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 682. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77б | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 674,30 | 2 710,60 | 85 | 1 891 899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 899,13 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 683. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 090,70 | 4 672,00 | 186 | 915 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 944,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 684. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 8 063,60 | 7 455,60 | 317 | 3 207 026,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 026,05 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 685. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 115,20 | 2 306,00 | 138 | 2 460 862,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 862,29 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 686. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 22 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 701,70 | 4 401,70 | 235 | 1 538 630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 630,17 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 687. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 625,30 | 4 361,30 | 192 | 1 721 717,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 717,87 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 688. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 26 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 739,40 | 4 428,40 | 170 | 1 939 201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 201,80 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 689. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 190,30 | 848,20 | 37 | 1 346 599,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 599,33 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 690. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 560,00 | 3 553,20 | 150 | 298 422,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 422,58 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 691. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 2 | 609,40 | 564,40 | 33 | 903 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 520,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 692. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 710,50 | 653,50 | 33 | 181 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 685,60 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 693. | г. Орск, ул. Котовского, д. 4 | 1952 | панельные | скатная | 2 | 1 | 446,00 | 416,90 | 17 | 630 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 630,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 694. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а | 1997 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 214,90 | 3 022,90 | 109 | 667 515,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 515,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 695. | г. Орск, ул. Светлая, д. 59а | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 948,10 | 2 684,10 | 95 | 871 574,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 574,21 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 696. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 1967 | панельные | скатная | 5 | 3 | 2 750,70 | 2 524,70 | 114 | 945 728,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 728,99 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 697. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 565,00 | 2 731,00 | 111 | 1 204 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 343,59 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 1 507,90 | 1 462,00 | 81 | 755 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 659,74 | 0,00 | X | X |
| 698. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11 | 1972 | панельные | скатная | 2 | 2 | 762,50 | 740,90 | 40 | 378 153,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 153,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 699. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15 | 1972 | панельные | скатная | 2 | 2 | 745,40 | 721,10 | 41 | 377 506,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 506,62 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | X | X | X | X | X | 5 400,00 | 4 735,60 | 232 | 16 465 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 465 433,07 | 0,00 | X | X |
| 700. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 941,70 | 840,80 | 24 | 2 832 372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 372,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 701. | г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 349,70 | 312,20 | 19 | 918 351,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 351,87 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 702. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 822,80 | 734,60 | 39 | 2 135 598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 598,67 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 703. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 402,00 | 341,70 | 15 | 629 535,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 535,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 704. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 412,60 | 368,40 | 19 | 1 508 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 584,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 705. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 024,00 | 870,40 | 41 | 3 129 611,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 611,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 706. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 574,80 | 488,60 | 25 | 1 283 493,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 493,57 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 707. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 415,10 | 370,60 | 15 | 934 198,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 198,06 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 708. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 457,30 | 408,30 | 35 | 3 093 686,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 686,10 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | X | X | X | X | X | 782,10 | 718,30 | 15 | 4 452 221,39 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 152 221,39 | 0,00 | X | X |
| 709. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2 | 1976 | панельные | скатная | 2 | 2 | 782,10 | 718,30 | 15 | 4 452 221,39 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 152 221,39 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 12. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | X | X | X | X | X | 1 232,10 | 1 133,30 | 44 | 3 619 069,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 069,66 | 0,00 | X | X |
| 710. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 1977 | кирпич | скатная | 2 | 4 | 1 232,10 | 1 133,30 | 44 | 3 619 069,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 069,66 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 13. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | X | X | X | X | X | 3 854,20 | 3 492,80 | 154 | 1 509 048,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 048,55 | 0,00 | X | X |
| 711. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2 | 1967 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 374,90 | 347,30 | 11 | 160 535,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 535,97 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 712. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16 | 1996 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 334,80 | 1 173,80 | 44 | 530 716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 716,35 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 713. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 327,90 | 1 179,10 | 60 | 530 736,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 736,68 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 714. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 1992 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 816,60 | 792,60 | 39 | 287 059,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 059,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 14. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 1 111,20 | 1 004,40 | 37 | 3 104 610,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 610,67 | 0,00 | X | X |
| 715. | с. Илек, пер. Деповский, д. 1 | 1997 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 111,20 | 1 004,40 | 37 | 3 104 610,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 610,67 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 15. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 432,10 | 1 155,30 | 42 | 1 383 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 199,20 | 0,00 | X | X |
| 716. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 713,80 | 579,30 | 18 | 709 572,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 572,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 717. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 718,30 | 576,00 | 24 | 673 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 626,22 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 16. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | X | X | X | X | X | 817,20 | 610,20 | 30 | 1 160 630,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 630,49 | 0,00 | X | X |
| 718. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 817,20 | 610,20 | 30 | 1 160 630,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 630,49 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 17. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | X | X | X | X | X | 578,00 | 552,90 | 29 | 1 314 263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 263,12 | 0,00 | X | X |
| 719. | с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1 | 1986 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 578,00 | 552,90 | 29 | 1 314 263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 263,12 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 18. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 5 149,30 | 4 375,70 | 173 | 7 635 959,28 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 6 885 959,28 | 0,00 | X | X |
| 720. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3 | 1985 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 728,00 | 606,70 | 23 | 307 927,95 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 257 927,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 721. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 410,90 | 373,60 | 10 | 303 464,50 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 253 464,50 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 722. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43 | 1969 | блочные | скатная | 2 | 2 | 926,80 | 772,30 | 34 | 1 329 017,40 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 129 017,40 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 723. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 1978 | блочные | скатная | 2 | 4 | 1 377,70 | 1 148,10 | 42 | 1 989 848,67 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 789 848,67 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 724. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 000,70 | 833,90 | 31 | 3 398 334,04 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 198 334,04 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 725. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 1990 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 705,20 | 641,10 | 33 | 307 366,72 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 257 366,72 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 19. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 8 550,00 | 7 088,40 | 314 | 4 000 945,13 | 0,00 | 0,00 | 672 846,27 | 3 328 098,86 | 0,00 | X | X |
| 726. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 640,90 | 3 534,30 | 166 | 1 929 684,01 | 0,00 | 0,00 | 336 338,15 | 1 593 345,86 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 727. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 909,10 | 3 554,10 | 148 | 2 071 261,12 | 0,00 | 0,00 | 336 508,12 | 1 734 753,00 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 20. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | X | X | X | X | X | 2 618,00 | 2 279,00 | 122 | 8 398 317,22 | 0,00 | 0,00 | 1 901 650,00 | 6 496 667,22 | 0,00 | X | X |
| 728. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 435,00 | 405,00 | 25 | 1 244 956,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 956,48 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 729. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 690,00 | 567,00 | 34 | 1 498 062,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 062,55 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 730. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6 | 1986 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 667,00 | 531,00 | 22 | 2 645 234,16 | 0,00 | 0,00 | 1 116 501,00 | 1 528 733,16 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 731. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4 | 1996 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 826,00 | 776,00 | 41 | 3 010 064,03 | 0,00 | 0,00 | 785 149,00 | 2 224 915,03 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 21. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 876,90 | 825,00 | 43 | 2 223 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 240,95 | 0,00 | X | X |
| 732. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 876,90 | 825,00 | 43 | 2 223 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 240,95 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 22. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 1 392,50 | 1 240,50 | 67 | 2 476 227,12 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 276 227,12 | 0,00 | X | X |
| 733. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1962 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 2 | 596,50 | 520,50 | 28 | 1 235 223,34 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 135 223,34 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 734. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1962 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 2 | 796,00 | 720,00 | 39 | 1 241 003,78 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 141 003,78 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 23. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | X | X | X | X | X | 774,30 | 714,30 | 24 | 293 323,33 | 0,00 | 0,00 | 24 104,24 | 269 219,09 | 0,00 | X | X |
| 735. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76 | 1966 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 774,30 | 714,30 | 24 | 293 323,33 | 0,00 | 0,00 | 24 104,24 | 269 219,09 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 24. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 767,80 | 727,80 | 27 | 1 847 566,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 566,23 | 0,00 | X | X |
| 736. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 767,80 | 727,80 | 27 | 1 847 566,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 566,23 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 25. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 2 000,00 | 1 841,80 | 90 | 6 755 798,57 | 0,00 | 0,00 | 312 102,00 | 6 443 696,57 | 0,00 | X | X |
| 737. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 788,00 | 735,90 | 38 | 1 997 061,78 | 0,00 | 0,00 | 156 051,00 | 1 841 010,78 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 738. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 4 | 1981 | кирпичные | плоская | 2 | 4 | 1 212,00 | 1 105,90 | 52 | 4 758 736,79 | 0,00 | 0,00 | 156 051,00 | 4 602 685,79 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 26. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 926,40 | 771,90 | 34 | 1 839 227,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 227,35 | 0,00 | X | X |
| 739. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27 | 1980 | панельные | плоская | 2 | 1 | 396,40 | 330,30 | 14 | 756 882,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 882,72 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 740. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 1983 | панельные | плоская | 2 | 1 | 530,00 | 441,60 | 20 | 1 082 344,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 344,63 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 27. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 880,50 | 817,70 | 43 | 246 347,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 347,06 | 0,00 | X | X |
| 741. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 1977 | панельные | скатная | 2 | 3 | 880,50 | 817,70 | 43 | 246 347,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 347,06 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 28. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 738,20 | 683,60 | 46 | 1 165 096,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 096,41 | 0,00 | X | X |
| 742. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 1980 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 738,20 | 683,60 | 46 | 1 165 096,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 096,41 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 29. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | X | X | X | X | X | 17 727,50 | 12 190,30 | 870 | 8 475 986,54 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 7 475 986,54 | 0,00 | X | X |
| 743. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1987 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 391,70 | 3 722,40 | 270 | 2 631 629,00 | 0,00 | 0,00 | 310 480,55 | 2 321 148,45 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 744. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 921,00 | 860,80 | 60 | 87 253,14 | 0,00 | 0,00 | 10 294,16 | 76 958,98 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 745. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 1987 | кирпичные | скатная | 5 | 12 | 11 414,80 | 7 607,10 | 540 | 5 757 104,40 | 0,00 | 0,00 | 679 225,29 | 5 077 879,11 | 0,00 | 12. 2017 | СРО |
| 2018 год |
| Итого по 2018 году | X | X | X | X | X | 4 996 100,97 | 4 023 824,80 | 178 733 | 1 639 895 744,59 | 0,00 | 0,00 | 6 159 002,81 | 1 633 736 741,78 | 0,00 | X | X |
| Проектные работы |
| Итого по проектным работам | X | X | X | X | X | 2 549 335,73 | 1 995 119,37 | 88 183 | 73 979 796,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 979 796,01 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | X | X | X | X | X | 7 190,80 | 3 302,70 | 133 | 27 603,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 603,04 | 0,00 | X | X |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 1992 | каменные, кирпичные | скатная | 3 | 4 | 3 965,80 | 2 049,10 | 76 | 10 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 1988 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 4 | 3 225,00 | 1 253,60 | 57 | 17 357,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 357,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | X | X | X | X | X | 102 848,30 | 89 653,70 | 3 404 | 3 174 919,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 919,47 | 0,00 | X | X |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 192,70 | 4 307,10 | 149 | 65 064,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 064,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 412,60 | 5 997,10 | 166 | 214 511,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 511,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 1995 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 370,10 | 2 888,30 | 107 | 152 857,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 857,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 6. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 1994 | кирпичные | плоская | 5 | 16 | 12 208,60 | 11 004,20 | 491 | 72 347,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 347,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 7. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 5 992,90 | 5 407,30 | 224 | 10 397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 8. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 915,70 | 2 424,00 | 96 | 102 437,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 437,22 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 9. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 924,70 | 2 490,30 | 110 | 104 416,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 416,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 085,40 | 994,60 | 36 | 71 419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 419,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 610,40 | 1 432,60 | 50 | 47 611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 611,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 1986 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 358,40 | 3 928,40 | 154 | 180 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 253,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 1995 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 952,20 | 4 421,60 | 154 | 202 883,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 883,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 14. | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 604,70 | 2 257,50 | 81 | 74 757,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 757,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 1988 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 055,30 | 1 902,80 | 77 | 31 545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 545,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 8 | 1993 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 680,60 | 1 540,80 | 56 | 21 334,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 334,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 657,40 | 633,40 | 23 | 45 482,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 482,99 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 681,70 | 632,40 | 28 | 45 411,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 411,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 949,30 | 852,30 | 31 | 61 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 201,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 1978 | кирпичные | плоская | 3 | 3 | 1 482,30 | 1 312,80 | 40 | 72 607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 607,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 331,60 | 299,10 | 12 | 35 489,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 489,34 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 1960 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 763,50 | 696,60 | 19 | 50 021,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 021,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 23. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 187,70 | 4 555,80 | 159 | 57 823,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 823,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 24. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 1978 | кирпичные | скатная | 6 | 8 | 7 553,30 | 6 940,40 | 190 | 110 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 512,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 25. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 1986 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 622,60 | 569,20 | 20 | 40 872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 872,94 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 26. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 1989 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 608,90 | 557,00 | 23 | 39 996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 996,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 27. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 1993 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 629,00 | 373,00 | 14 | 21 174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 174,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 28. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 1988 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 618,80 | 552,80 | 24 | 32 566,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 566,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 29. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 790,60 | 690,50 | 25 | 84 061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 061,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 30. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 1988 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 4 743,40 | 1 843,90 | 68 | 50 422,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 422,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 31. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 682,90 | 3 410,10 | 90 | 43 282,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 282,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 32. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 302,00 | 287,70 | 16 | 40 986,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 986,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 33. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 422,40 | 343,40 | 21 | 23 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 107,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 34. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 1978 | панельные | скатная | 5 | 4 | 4 064,00 | 3 763,10 | 116 | 220 430,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 430,82 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 35. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 706,30 | 645,20 | 26 | 35 808,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 808,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 36. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 705,30 | 641,70 | 28 | 35 614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 614,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 37. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 977,70 | 894,00 | 41 | 12 412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 412,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 38. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 708,40 | 647,30 | 25 | 87 605,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 605,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 39. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 476,30 | 441,00 | 12 | 52 326,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 326,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 40. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 843,50 | 781,00 | 11 | 56 081,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 081,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 41. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 704,00 | 646,10 | 16 | 82 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 253,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 42. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 703,90 | 643,50 | 15 | 87 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 121,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 43. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 706,70 | 646,30 | 29 | 82 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 278,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 44. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 2 945,20 | 2 699,70 | 254 | 80 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 575,66 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 45. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 80 | 1898 | деревянные/ блочные | скатная | 2 | 2 | 278,90 | 187,80 | 21 | 29 007,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 007,87 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 46. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 908,90 | 826,60 | 37 | 70 833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 833,26 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 47. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 727,50 | 643,40 | 19 | 35 708,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 708,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 123 830,10 | 111 738,10 | 4 586 | 3 909 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 452,00 | 0,00 | X | X |
| 48. | г. Бузулук, ул. 1 линия, д. 3 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 382,50 | 3 978,30 | 181 | 52 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 514,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 49. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 498,90 | 2 041,20 | 90 | 63 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 359,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 50. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 560,90 | 3 289,60 | 140 | 203 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 401,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 51. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 1 | 2 022,80 | 1 603,90 | 89 | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 402,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 52. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 269,80 | 4 917,30 | 131 | 180 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 048,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 53. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 1976 | блочные | скатная | 5 | 8 | 6 967,60 | 6 133,80 | 229 | 38 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 275,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 54. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 068,30 | 5 488,60 | 228 | 102 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 747,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 55. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 825,10 | 4 060,30 | 230 | 131 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 310,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 56. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 1993 | панельные | плоская | 5 | 3 | 3 391,20 | 3 058,10 | 120 | 44 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 764,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 57. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 1980 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 186,20 | 1 877,80 | 99 | 16 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 149,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 58. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 1978 | блочные | скатная | 5 | 4 | 3 688,70 | 3 419,70 | 107 | 45 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 140,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 59. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 1978 | блочные | скатная | 5 | 4 | 3 698,60 | 3 427,40 | 95 | 90 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 484,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 60. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 239,80 | 1 886,10 | 88 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 220,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 61. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 253,60 | 1 936,80 | 82 | 16 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 656,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 62. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 073,90 | 984,50 | 50 | 42 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 648,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 63. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 066,60 | 979,50 | 33 | 73 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 149,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 64. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 093,30 | 1 003,70 | 50 | 14 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 453,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 65. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 069,40 | 980,50 | 49 | 14 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 66. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 055,40 | 971,20 | 39 | 28 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 048,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 67. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 921,50 | 829,40 | 26 | 46 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 745,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 68. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 701,60 | 631,40 | 24 | 18 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 235,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 69. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 682,70 | 2 472,10 | 109 | 76 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 734,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 70. | г. Бузулук, ул. Галактионова/ ул. М. Горького, д. 29/50 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 172,10 | 2 839,90 | 101 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 71. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 428,30 | 391,60 | 18 | 71 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 443,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 72. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 195,90 | 4 070,60 | 176 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 73. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 1958 | деревянные | скатная | 2 | 2 | 242,50 | 225,30 | 17 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 74. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 377,60 | 1 279,60 | 69 | 75 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 548,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 75. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 1918 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 276,50 | 229,00 | 14 | 44 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 738,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 76. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 1938 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 888,50 | 742,20 | 26 | 106 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 861,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 77. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21 |  | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 1 | 254,2 | 233,3 | 14 | 417 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 263,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 78. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 930,20 | 847,20 | 24 | 12 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 268,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 79. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 599,00 | 550,50 | 28 | 29 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 254,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 80. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 932,10 | 849,30 | 28 | 42 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 199,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 81. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 576,40 | 3 310,40 | 143 | 245 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 366,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 82. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 563,20 | 519,80 | 15 | 53 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 831,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 83. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 544,00 | 504,00 | 13 | 52 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 195,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 84. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 052,80 | 997,50 | 31 | 74 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 493,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 85. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 956,10 | 871,90 | 35 | 76 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 064,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 86. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 944,60 | 859,40 | 23 | 12 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 410,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 87. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 1 368,00 | 1 272,70 | 45 | 16 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 189,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 88. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 4 | 2 576,50 | 2 372,40 | 91 | 12 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 89. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 1978 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 145,70 | 1 057,70 | 40 | 76 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 068,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 90. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 398,00 | 368,50 | 14 | 54 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 597,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 91. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 409,60 | 367,00 | 11 | 66 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 956,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 92. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1977 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 673,00 | 3 307,50 | 117 | 43 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 659,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 93. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 560,50 | 3 290,10 | 105 | 157 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 004,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 94. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 829,10 | 2 560,10 | 84 | 79 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 466,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 95. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 859,50 | 2 598,00 | 103 | 80 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 642,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 96. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 333,00 | 3 053,00 | 112 | 66 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 336,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 97. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 597,90 | 549,30 | 31 | 29 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 203,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 98. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 1968 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 766,40 | 707,50 | 42 | 10 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 216,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 99. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 10 | 5 959,90 | 5 261,80 | 270 | 67 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 026,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 100. | г. Бузулук, ул. Суходольная/ ул. Серго, д. 30–32/9–11, литера А | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 754,60 | 644,70 | 48 | 124 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 683,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 101. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 348,70 | 2 998,60 | 129 | 93 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 077,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 102. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 571,70 | 3 305,40 | 160 | 87 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 262,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 103. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 025,60 | 2 731,10 | 120 | 169 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 546,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | X | X | X | X | X | 117 272,80 | 77 021,70 | 5 079 | 2 641 424,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 424,10 | 0,00 | X | X |
| 104. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 1998 | кирпичные | скатная | 4 | 1 | 1 065,60 | 747,00 | 33 | 69 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 255,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 105. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 671,70 | 624,60 | 36 | 52 394,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 394,33 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 106. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 8 | 10 887,40 | 4 253,50 | 360 | 53 986,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 986,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 107. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 117,20 | 2 677,50 | 168 | 158 773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 773,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 108. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 1978 | панельнын | плоская | 5 | 6 | 5 969,20 | 4 442,00 | 270 | 112 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 758,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 109. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 1998 | панельные | плоская | 5 | 8 | 8 451,20 | 6 763,50 | 432 | 161 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 873,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 110. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 010,60 | 371,10 | 24 | 63 201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 201,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 111. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 124,70 | 4 392,10 | 288 | 111 491,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 491,76 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 112. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 488,60 | 3 803,00 | 192 | 48 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 268,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 113. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 563,40 | 7 406,80 | 432 | 276 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 923,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 114. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 1975 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 948,20 | 4 319,20 | 270 | 113 930,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 930,91 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 115. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 948,20 | 4 319,20 | 504 | 49 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 425,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 116. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 1969 | панельные | плоская | 9 | 1 | 3 307,40 | 2 130,80 | 156 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 117. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 746,40 | 3 367,20 | 210 | 160 719,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 719,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 118. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 586,60 | 3 258,50 | 210 | 155 530,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 530,71 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 119. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 523,20 | 3 347,20 | 210 | 159 764,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 764,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 120. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 258,10 | 4 076,70 | 240 | 103 485,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 485,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 121. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 975,70 | 4 356,50 | 264 | 110 588,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 588,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 122. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 1978 | панельные | скатная | 2 | 1 | 672,60 | 433,40 | 24 | 98 415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 415,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 123. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 1988 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 162,80 | 4 955,60 | 294 | 125 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 796,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 124. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 642,80 | 2 716,70 | 180 | 231 939,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 939,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 125. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 1997 | блочные | скатная | 4 | 1 | 916,40 | 552,10 | 48 | 59 558,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 558,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 126. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 234,80 | 3 707,50 | 234 | 94 113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 113,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | X | X | X | X | 15 572,80 | 13 278,60 | 884 | 604 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 275,32 | 0,00 | X | X |
| 127. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 924,40 | 842,10 | 54 | 60 469,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 469,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 128. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 1985 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 398,90 | 3 072,10 | 291 | 140 962,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 962,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 129. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 1 230,90 | 923,40 | 81 | 25 642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 642,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 130. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 3 | 1 424,30 | 1 291,60 | 24 | 35 767,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 767,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 131. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 1989 | кирпичные | плоская | 3 | 2 | 1 118,30 | 834,90 | 54 | 59 952,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 952,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 132. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 1989 | плоская | кирпичные | 5 | 8 | 5 059,40 | 5 008,20 | 292 | 179 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 139,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 133. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 665,30 | 615,10 | 48 | 52 709,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 709,34 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 134. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 1982 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 751,30 | 691,20 | 40 | 49 633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 633,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | X | X | X | X | X | 91 089,98 | 68 633,62 | 3 067 | 4 237 242,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 242,17 | 0,00 | X | X |
| 135. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 769,60 | 685,80 | 31 | 126 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 427,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 136. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 957,75 | 3 652,30 | 136 | 217 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 859,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 137. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 1986 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4184,30 | 2914,10 | 142 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 138. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5996,00 | 4394,90 | 213 | 304 566,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 566,57 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 139. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 8108,30 | 4510,20 | 218 | 312 556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 556,86 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 140. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 970,80 | 3 458,20 | 128 | 206 281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 281,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 141. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 344,30 | 3 923,80 | 154 | 415 334,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 334,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 142. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 619,38 | 1 273,31 | 23 | 106 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 499,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 143. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 1 493,70 | 1 277,90 | 52 | 49 703,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 703,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 144. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 1948 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 648,80 | 609,10 | 17 | 56 859,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 859,49 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 145. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3311,20 | 2715,80 | 121 | 186 847,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 847,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 146. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 875,67 | 1 539,61 | 78 | 94 916,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 916,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 147. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 4002,88 | 1805,50 | 69 | 111 309,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 309,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 148. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 280,60 | 1 068,30 | 36 | 76 810,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 810,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 149. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1033,70 | 848,30 | 41 | 79 188,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 188,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 150. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 1981 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 5506,50 | 4334,50 | 165 | 258 552,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 552,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 151. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5476,50 | 4429,60 | 218 | 264 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 225,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 152. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3817,00 | 2718,80 | 138 | 69 912,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 912,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 153. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 7415,30 | 5783,40 | 276 | 126 309,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 309,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 154. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 1985 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3276,90 | 2975,00 | 151 | 288 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 128,75 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 155. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 519,10 | 478,10 | 17 | 38 463,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 463,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 156. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 503,30 | 463,40 | 15 | 37 280,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 280,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 157. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1375,50 | 1237,30 | 73 | 71 639,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 639,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 158. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2154,50 | 1585,50 | 92 | 73 725,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 725,75 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 159. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3259,80 | 2944,20 | 133 | 202 560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 560,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 160. | г. Медногорск, ул. Штольная, д. 40 | 1938 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 462,10 | 1 392,70 | 54 | 135 231,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 231,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 161. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 1983 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 7726,50 | 5614,00 | 276 | 261 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 051,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 127 868,60 | 116 753,30 | 4 966 | 3 869 768,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 768,54 | 0,00 | X | X |
| 162. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 999,10 | 2 722,10 | 116 | 71 826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 826,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 163. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 1975 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 837,70 | 4 417,80 | 192 | 208 753,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 753,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 164. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а | 1978 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 499,90 | 3 232,90 | 162 | 3 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 165. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 796,40 | 4 379,40 | 213 | 160 562,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 562,28 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 166. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 718,50 | 4 372,50 | 190 | 167 305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 305,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 167. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 841,00 | 4 421,20 | 201 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 168. | г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 18 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 823,20 | 4 404,70 | 185 | 5 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 169. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 1954 | блочный | скатная | 3 | 4 | 2 959,50 | 2 742,30 | 114 | 153 264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 264,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 170. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 1955 | кирпичный | скатная | 3 | 3 | 2 214,00 | 2 014,00 | 104 | 117 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 856,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 171. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 1986 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 956,90 | 4 436,30 | 190 | 171 562,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 562,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 172. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 3 | 2 705,50 | 2 434,90 | 125 | 8 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 173. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 820,70 | 4 342,30 | 113 | 202 720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 720,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 174. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 1978 | кирпичный | плоская | 9 | 6 | 12 961,10 | 11 929,20 | 406 | 9 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 587,28 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 175. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 1959 | блочный | скатная | 4 | 7 | 5 110,80 | 4 999,00 | 194 | 213 412,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 412,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 176. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 1958 | кирпичный | скатная | 4 | 5 | 5 603,70 | 5 141,10 | 184 | 219 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 767,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 177. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 1958 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 2 886,50 | 2 585,40 | 110 | 168 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 285,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 178. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 1958 | кирпичный | скатная | 5 | 8 | 11 663,50 | 11 090,70 | 474 | 796 891,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 891,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 179. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 1972 | кирпичный | плоская | 9 | 4 | 7 824,20 | 7 172,90 | 292 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 180. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 1991 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 198,50 | 3 757,50 | 154 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 181. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 789,20 | 4 378,00 | 220 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 182. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 663,10 | 4 250,90 | 205 | 195 493,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 493,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 183. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 1995 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8 762,60 | 7 524,20 | 385 | 183 446,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 446,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 184. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 783,10 | 4 369,10 | 196 | 153 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 227,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 185. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 1994 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 449,90 | 5 634,90 | 241 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 1 403 980,44 | 1 040 365,86 | 44 946 | 37 165 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 165 271,50 | 0,00 | X | X |
| 186. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а | 1953 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 911,00 | 1 458,10 | 35 | 175 155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 155,32 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 187. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 1993 | кирпичный | плоская | 3 | 2 | 1 973,40 | 1 382,40 | 44 | 19 140,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 140,91 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 188. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 540,30 | 4 541,20 | 212 | 72 982,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 982,09 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 189. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 482,30 | 4 493,70 | 197 | 57 035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 035,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 190. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 693,70 | 3 027,60 | 113 | 39 014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 014,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 191. | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 431,10 | 397,30 | 12 | 34 045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 045,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 192. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 487,20 | 459,60 | 20 | 40 579,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 579,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 193. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 320,90 | 267,40 | 17 | 41 712,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 712,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 194. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 271,00 | 271,00 | 15 | 35 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 225,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 195. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 331,80 | 276,50 | 13 | 43 128,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 128,87 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 196. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 343,00 | 285,80 | 12 | 44 584,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 584,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 197. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 302,10 | 240,00 | 25 | 63 063,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 063,47 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 198. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 354,00 | 1 300,40 | 61 | 175 999,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 999,09 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 199. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 7 | 4 883,00 | 4 687,20 | 237 | 115 081,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 081,22 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 200. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 1964 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 734,90 | 1 608,50 | 64 | 19 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 673,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 201. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 1976 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 452,40 | 1 947,30 | 73 | 86 718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 718,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 202. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15, литера А | 1996 | кирпичные | плоская | 3 | 1 | 1 212,00 | 736,20 | 33 | 38 690,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 690,75 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 203. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 681,60 | 4 367,60 | 249 | 164 228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 228,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 204. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 688,00 | 4 366,50 | 213 | 317 210,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 210,09 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 205. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 630,80 | 4 415,00 | 225 | 154 295,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 295,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 206. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 712,90 | 4 400,80 | 197 | 165 224,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 224,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 207. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 647,00 | 3 092,20 | 109 | 162 877,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 877,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 208. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 1973 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 993,40 | 3 416,70 | 108 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 209. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 1976 | панельный | скатная | 5 | 4 | 5 356,70 | 3 588,80 | 161 | 47 312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 312,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 210. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 5 | 4 608,20 | 3 402,30 | 154 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 211. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 5 | 4 546,90 | 3 450,00 | 132 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 212. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 1973 | панельный | скатная | 5 | 4 | 5 257,20 | 3 530,70 | 148 | 278 308,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 308,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 213. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 319,30 | 2 547,30 | 81 | 63 577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 577,33 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 214. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 636,90 | 2 148,10 | 95 | 125 486,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 486,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 215. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 2008 | кирпичные | плоская | 10 | 3 | 13 589,00 | 11 668,80 | 40 | 895 502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 502,19 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 216. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 460,70 | 417,30 | 11 | 116 200,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 200,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 217. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4 | 1955 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 175,20 | 2 177,60 | 55 | 86 266,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 266,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 218. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 799,90 | 4 400,00 | 145 | 83 716,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 716,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 219. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 466,40 | 428,00 | 25 | 83 088,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 088,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 220. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 1965 | кирпичные | плоская | 4 | 4 | 3 392,10 | 2 510,90 | 101 | 118 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 853,90 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 221. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 1978 | панельные | плоская | 16 | 1 | 7 717,80 | 5 987,90 | 264 | 73 601,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 601,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 222. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 1978 | панельные | плоская | 16 | 1 | 7 702,00 | 6 037,30 | 280 | 190 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 531,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 223. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 6 130,10 | 4 582,70 | 231 | 336 150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 150,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 224. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 539,00 | 2 716,10 | 142 | 148 850,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 850,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 225. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 873,60 | 2 873,60 | 145 | 54 971,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,51 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 226. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 2 589,00 | 2 229,60 | 93 | 61 524,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 524,49 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 227. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 1962 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 898,10 | 1 476,90 | 77 | 122 470,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 470,75 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 228. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 848,40 | 683,40 | 37 | 62 655,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 655,01 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 229. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 3 | 4 | 2 253,70 | 1 962,20 | 74 | 22 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 330,82 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 230. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 767,40 | 1 230,50 | 56 | 48 943,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 943,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 231. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 349,50 | 416,00 | 214 | 104 618,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 618,26 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 232. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 493,50 | 441,70 | 20 | 64 147,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 147,37 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 233. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 758,40 | 937,20 | 306 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,41 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 234. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 115,00 | 1 569,60 | 81 | 89 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 104,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 235. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 1988 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 4 478,80 | 915,00 | 201 | 143 686,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 686,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 236. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 1988 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 4 511,10 | 915,00 | 223 | 6 109,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109,99 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 237. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 430,40 | 403,30 | 28 | 36 847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 847,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 238. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 1959 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 967,90 | 1 445,50 | 61 | 64 380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 380,32 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 239. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 617,40 | 1 756,60 | 115 | 71 617,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 617,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 240. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 702,50 | 1 657,00 | 101 | 20 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 266,37 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 241. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 2001 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 6 868,40 | 4 909,70 | 160 | 101 440,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 440,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 242. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 698,30 | 1 238,10 | 51 | 55 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 143,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 243. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 563,00 | 2 690,70 | 118 | 68 245,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 245,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 244. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 1978 | панельный | плоская | 9 | 6 | 14 192,20 | 11 616,20 | 456 | 192 113,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 113,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 245. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 879,30 | 2 662,30 | 179 | 6 655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655,75 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 246. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 668,50 | 1 138,20 | 42 | 50 693,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 693,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 247. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 691,50 | 954,70 | 48 | 42 520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 520,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 248. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 3 | 2 868,50 | 1 494,50 | 60 | 66 562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 562,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 249. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 797,60 | 4 395,60 | 205 | 117 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 987,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 250. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 224,50 | 2 959,20 | 163 | 80 915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 915,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 251. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 757,40 | 2 554,00 | 112 | 190 272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 272,91 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 252. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 530,10 | 3 346,00 | 141 | 44 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 805,09 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 253. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 8 | 18 510,20 | 14 655,20 | 521 | 286 196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 196,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 254. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 11 | 26 842,00 | 19 143,00 | 620 | 756 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 671,87 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 255. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 012,00 | 11 648,10 | 454 | 40 037,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 037,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 256. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 384,50 | 2 529,70 | 94 | 140 337,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 337,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 257. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 1956 | кирпичный | скатная | 4 | 4 | 4 675,60 | 3 516,60 | 312 | 108 397,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 397,83 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 258. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 599,20 | 3 153,20 | 71 | 69 896,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 896,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 259. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 655,30 | 11 627,30 | 412 | 96 148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 148,78 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 260. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 4 302,70 | 2 685,80 | 113 | 82 409,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 409,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 261. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 1964 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 447,80 | 2 526,80 | 126 | 56 452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 452,82 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 262. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а, литера А | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 653,70 | 973,20 | 44 | 51 606,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 606,33 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 263. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 3 434,20 | 2 341,70 | 119 | 385 364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 364,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 264. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 1973 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 332,50 | 1 789,20 | 64 | 66 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 559,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 265. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 1968 | панельный | скатная | 5 | 4 | 5 212,20 | 3 535,80 | 173 | 168 766,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 766,37 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 266. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 10 656,20 | 6 422,40 | 163 | 172 182,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 182,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 267. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 1979 | панельные | плоская | 12 | 1 | 6 238,70 | 3 767,60 | 180 | 49 789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 789,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 268. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 2 268,00 | 1 433,80 | 40 | 164 938,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 938,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 269. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 6 833,20 | 4 544,20 | 95 | 57 676,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 676,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 270. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 1965 | кирпичный | скатная | 1 | 1 | 144,70 | 144,70 | 8 | 45 832,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 832,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 271. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 11 | 7 960,50 | 6 125,90 | 286 | 152 474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 474,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 272. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 857,20 | 2 405,50 | 191 | 145 675,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 675,07 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 273. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 54/21, литера А2−4 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 176,00 | 174,50 | 5 | 486 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 200,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 274. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 926,90 | 789,90 | 22 | 117 713,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 713,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 275. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 6 965,90 | 4 421,60 | 183 | 57 967,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 967,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 276. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 7 557,90 | 4 520,90 | 187 | 57 967,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 967,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 277. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 451,70 | 1 033,00 | 67 | 203 588,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 588,45 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 278. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 844,70 | 591,40 | 45 | 294 646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 646,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 279. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 526,30 | 630,90 | 230 | 118 907,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 907,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 280. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 674,40 | 562,00 | 36 | 87 661,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 661,58 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 281. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 6 290,30 | 4 352,00 | 206 | 29 060,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 060,83 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 282. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 4 362,80 | 2 350,40 | 154 | 70 737,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 737,18 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 283. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 1989 | панельные | плоская | 16 | 1 | 7 603,10 | 5 357,80 | 224 | 45 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 490,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 284. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 690,20 | 1 182,10 | 27 | 109 849,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 849,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 285. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 400,50 | 3 982,50 | 214 | 97 205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 205,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 286. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 677,90 | 2 575,70 | 128 | 77 461,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 461,51 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 287. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 3 070,90 | 2 476,50 | 145 | 199 584,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 584,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 288. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 108,00 | 3 743,00 | 186 | 67 393,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 393,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 289. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 1977 | панельный | плоская | 9 | 4 | 9 284,00 | 7 576,60 | 256 | 35 264,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 264,31 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 290. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 1976 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 034,90 | 3 831,60 | 144 | 53 789,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 789,74 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 291. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 1988 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 5 399,50 | 3 604,60 | 179 | 24 070,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 070,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 292. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 5 | 12 244,40 | 8 573,40 | 427 | 513 474,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 474,45 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 293. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 10 693,30 | 7 217,30 | 332 | 424 258,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 258,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 294. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 482,50 | 279,70 | 12 | 62 717,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 717,55 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 295. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 469,80 | 274,40 | 23 | 27 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 205,74 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 296. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 469,70 | 272,80 | 26 | 27 047,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 047,10 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 297. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 821,40 | 4 407,40 | 195 | 253 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 456,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 298. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 596,50 | 3 663,00 | 165 | 205 757,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 757,96 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 299. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 807,00 | 4 393,00 | 233 | 253 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 456,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 300. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 373,90 | 4 581,90 | 189 | 58 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 154,86 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 301. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 962,60 | 3 925,60 | 158 | 9 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 814,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 302. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 970,10 | 3 954,10 | 147 | 62 772,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 772,16 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 303. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 254,40 | 4 254,40 | 194 | 189 484,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 484,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 304. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 307,20 | 1 389,10 | 67 | 61 139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 139,34 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 305. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 1995 | кирпичные | плоская | 10 | 1 | 3 199,50 | 2 282,10 | 122 | 36 351,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 351,39 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 306. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 1963 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 919,10 | 3 205,40 | 159 | 74 987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 987,27 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 307. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2 040,30 | 1 592,50 | 82 | 145 037,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 037,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 308. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 20 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 859,40 | 5 157,80 | 253 | 477 551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 551,39 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 309. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 693,40 | 3 716,30 | 142 | 111 404,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 404,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 310. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 36 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 593,00 | 3 694,60 | 148 | 58 110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 110,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 311. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 951,80 | 939,10 | 24 | 581 825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 825,13 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 312. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 176,10 | 1 465,50 | 48 | 344 781,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 781,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 313. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 643,00 | 422,80 | 29 | 24 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 002,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 314. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 737,10 | 486,90 | 36 | 27 640,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 640,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 315. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 1986 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 554,10 | 309,30 | 25 | 103 779,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 779,26 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 316. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 619,10 | 422,10 | 33 | 72 024,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 024,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 317. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 717,30 | 477,00 | 36 | 27 078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 078,91 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 318. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 2007 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 6 971,10 | 5 033,10 | 45 | 55 840,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 319. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 1981 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 563,10 | 333,60 | 25 | 73 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 194,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 320. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 606,90 | 404,40 | 28 | 97 756,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 756,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 321. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 1976 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 834,50 | 488,60 | 36 | 81 828,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 828,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 322. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 787,70 | 11 383,00 | 432 | 188 257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 257,22 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 323. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 209,00 | 3 129,80 | 156 | 39 724,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 724,37 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 324. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 124,00 | 3 070,70 | 148 | 38 974,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 974,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 325. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 639,30 | 2 698,30 | 123 | 46 191,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 191,09 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 326. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 1976 | панельный | плоская | 9 | 4 | 9 634,00 | 7 575,20 | 257 | 102 515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 515,55 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 327. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 1975 | панельный | плоская | 5 | 3 | 2 857,50 | 2 064,80 | 89 | 61 626,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 626,31 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 328. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 6 | 5 899,40 | 4 395,00 | 178 | 51 256,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 256,06 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 329. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 695,90 | 2 654,80 | 112 | 197 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 782,50 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 330. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 1976 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 617,90 | 3 165,90 | 254 | 282 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 224,60 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 331. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 634,30 | 2 603,10 | 121 | 46 127,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 127,63 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 332. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 544,30 | 2 714,30 | 113 | 44 985,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 985,32 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 333. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 385,80 | 2 642,90 | 126 | 78 880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 880,37 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 334. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 1983 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 630,10 | 2 864,20 | 124 | 85 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 485,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 335. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 957,20 | 1 815,20 | 97 | 60 329,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 329,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 336. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 725,00 | 669,70 | 32 | 56 764,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 764,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 337. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 1957 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 1 074,20 | 678,20 | 12 | 98 495,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 495,83 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 338. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 491,60 | 2 433,00 | 159 | 73 202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 202,47 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 339. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8, литера А | 1917 | смешанные | скатная | 2 | 1 | 191,00 | 156,90 | 8 | 63 099,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 099,22 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 340. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 257,60 | 4 331,60 | 162 | 135 667,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 667,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 341. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 493,10 | 11 734,10 | 477 | 97 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 031,93 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 342. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 12 | 11 462,10 | 8 168,10 | 186 | 63 584,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 584,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 343. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 1994 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 373,10 | 3 757,80 | 153 | 57 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 175,26 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 344. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 570,90 | 4 388,40 | 225 | 209 461,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 461,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 345. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 601,60 | 4 373,20 | 179 | 208 736,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 736,10 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 346. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 783,10 | 4 375,50 | 189 | 153 310,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 310,71 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 347. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 4 045,00 | 3 133,70 | 269 | 149 573,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 573,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 348. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 751,10 | 4 397,10 | 224 | 211 836,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 836,03 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 349. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 1968 | кирпичный | скатная | 5 | 2 | 2 336,60 | 1 788,50 | 68 | 101 531,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 531,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 350. | г. Оренбург, ул. Киселева, д. 28 | 1958 | брус | скатная | 2 | 1 | 460,30 | 427,60 | 27 | 15 311,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 311,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 351. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 362,20 | 3 384,20 | 177 | 42 953,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 953,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 352. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 548,80 | 3 334,20 | 160 | 159 143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 143,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 353. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 1998 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 079,30 | 4 204,30 | 180 | 48 644,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 644,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 354. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 1998 | панельные | плоская | 10 | 1 | 3 002,70 | 2 661,00 | 80 | 28 756,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 756,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 355. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 4 | 10 948,50 | 7 831,80 | 295 | 125 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 834,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 356. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 989,50 | 7 764,97 | 257 | 272 819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 819,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 357. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 4 | 11 082,30 | 7 764,40 | 367 | 30 090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 358. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 714,00 | 7 785,40 | 268 | 252 179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 179,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 359. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 841,60 | 4 426,00 | 181 | 56 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 814,90 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 360. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 357,20 | 1 146,10 | 125 | 60 813,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 813,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 361. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 383,40 | 7 631,00 | 152 | 123 380,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 380,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 362. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 8 | 20 327,20 | 15 413,90 | 352 | 370 543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 543,11 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 363. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18, литеры АА1 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 254,40 | 1 242,80 | 55 | 131 210,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 210,94 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 364. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 1958 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 470,70 | 3 097,60 | 112 | 227 235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 235,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 365. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 5 | 963,70 | 828,80 | 135 | 106 970,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 970,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 366. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 479,20 | 1 401,60 | 64 | 95 995,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 995,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 367. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 1970 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 498,40 | 2 553,00 | 127 | 503 231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 231,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 368. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 780,00 | 4 410,00 | 126 | 110 709,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 709,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 369. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 414,60 | 2 561,70 | 128 | 267 303,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 303,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 370. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 055,90 | 3 746,90 | 215 | 127 025,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 025,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 371. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 4 | 2 | 1 234,10 | 1 234,10 | 72 | 94 162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 162,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 372. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 265,50 | 1 265,50 | 76 | 96 558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 558,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 373. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 285,30 | 1 086,90 | 58 | 94 460,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 460,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 374. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 1964 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 434,20 | 1 181,20 | 62 | 93 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 211,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 375. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 579,20 | 415,20 | 19 | 35 579,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 579,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 376. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 452,90 | 409,70 | 17 | 97 680,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 680,03 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 377. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 1974 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 522,30 | 3 424,30 | 152 | 130 081,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 081,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 378. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 1968 | панельные | скатная | 5 | 4 | 5 408,50 | 3 585,70 | 161 | 213 225,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 225,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 379. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 964,20 | 1 254,00 | 48 | 26 786,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 786,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 380. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 359,30 | 1 734,30 | 67 | 17 434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 381. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 5 | 3 479,50 | 2 249,20 | 165 | 134 259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 259,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 382. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 1990 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 374,90 | 259,80 | 16 | 37 011,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011,49 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 383. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 1973 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 905,70 | 3 482,70 | 219 | 119 012,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 012,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 384. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, литера А | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 435,60 | 404,30 | 25 | 71 098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 098,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 385. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 1951 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 878,30 | 699,80 | 34 | 602 130,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 130,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 386. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 1965 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 714,70 | 456,40 | 32 | 39 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 109,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 387. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 252,20 | 2 665,70 | 141 | 79 560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 560,86 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 388. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 1990 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 479,00 | 3 526,80 | 182 | 53 966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 966,66 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 389. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 781,10 | 3 885,70 | 178 | 7 984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 984,39 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 390. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 815,60 | 3 502,00 | 145 | 88 896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 896,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 391. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 1953 | рубленные | скатная | 2 | 1 | 598,00 | 553,00 | 33 | 116 440,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 440,74 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 392. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 1958 | смешан. | скатная | 2 | 1 | 413,10 | 377,00 | 21 | 50 877,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 877,66 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 393. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 349,50 | 2 745,50 | 120 | 146 098,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 098,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 394. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 666,70 | 3 005,50 | 139 | 70 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 231,37 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 395. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 920,70 | 4 272,70 | 132 | 21 363,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 363,48 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 396. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 1998 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 121,70 | 1 343,70 | 84 | 40 638,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 638,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 397. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 609,70 | 5 701,70 | 214 | 45 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 658,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 398. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 365,20 | 3 207,40 | 95 | 174 969,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 969,66 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 399. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 112,40 | 3 138,60 | 169 | 213 819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 819,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 400. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 272,80 | 249,80 | 8 | 23 376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 376,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 401. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 1966 | кирпичные | шиферная | 5 | 4 | 4 190,60 | 3 193,40 | 134 | 217 885,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 885,21 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 402. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47, литера А | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 578,10 | 3 832,20 | 152 | 28 550,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 550,01 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 403. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 1 | 1 482,70 | 1 482,70 | 54 | 47 309,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 309,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 404. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 209,20 | 3 168,20 | 123 | 53 424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 424,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 405. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 2008 | кирпичные | скатная | 6 | 8 | 16 803,90 | 10 031,40 | 320 | 259 814,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 814,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 406. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 682,70 | 3 962,30 | 176 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 407. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 418,30 | 3 919,30 | 154 | 28 751,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 751,33 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 408. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 1957 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 395,00 | 329,20 | 18 | 33 848,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 848,45 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 409. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1 | 1917 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 569,20 | 528,70 | 15 | 539 162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 162,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 410. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 1992 | панельные | плоская | 10 | 4 | 11 502,50 | 8 509,80 | 530 | 67 662,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 662,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 411. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 272,30 | 2 564,80 | 123 | 260 605,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 605,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 412. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 1972 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 075,60 | 2 623,20 | 131 | 211 905,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 905,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 413. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 680,40 | 523,50 | 22 | 582 580,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 580,59 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 414. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 175,50 | 2 978,50 | 123 | 88 896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 896,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 415. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 191,50 | 2 857,50 | 115 | 146 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 863,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 416. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 341,70 | 5 779,40 | 136 | 108 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 431,21 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 417. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 236,30 | 2 707,30 | 126 | 80 802,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 802,45 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 418. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 929,20 | 3 048,20 | 148 | 114 463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 463,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 419. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 4 | 11 403,20 | 2 586,60 | 117 | 192 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 701,61 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 420. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 6 | 10 093,40 | 4 401,20 | 171 | 56 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 845,84 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 421. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 936,00 | 3 878,60 | 152 | 41 272,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 272,26 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 422. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 1999 | панельные | плоская | 9 | 4 | 11 401,70 | 7 934,70 | 250 | 176 287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 287,74 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 423. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 357,20 | 4 562,20 | 186 | 159 852,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 852,39 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 424. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 4 986,20 | 3 932,20 | 152 | 137 778,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 778,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 425. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 433,30 | 1 783,30 | 82 | 22 397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 397,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 426. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 110,80 | 3 140,80 | 162 | 30 664,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 664,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 427. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 603,50 | 3 382,50 | 145 | 43 518,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 518,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 428. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 643,10 | 3 208,10 | 136 | 46 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 239,32 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 429. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 526,80 | 1 801,80 | 82 | 75 415,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 415,22 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 430. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 774,80 | 732,60 | 40 | 20 343,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 343,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 431. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | 1936 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 526,20 | 1 193,70 | 33 | 67 974,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 974,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 432. | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10 Литер А4А7 | 1958 | кирпичные | скатная | 1 | 1 | 182,40 | 131,90 | 10 | 34 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 289,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 433. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 1998 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 204,40 | 8 520,20 | 300 | 90 663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 663,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 434. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 1998 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 707,00 | 6 878,00 | 226 | 73 188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 188,94 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 435. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 1996 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 649,50 | 2 679,50 | 126 | 51 322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 322,71 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 436. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 8 194,00 | 7 495,00 | 168 | 165 021,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 021,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 437. | г. Оренбург, у л. Ташкентская, д. 54 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 807,00 | 714,20 | 34 | 131 724,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 724,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 438. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 1983 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 370,65 | 226,50 | 16 | 49 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 439. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 441,40 | 265,80 | 18 | 22 777,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 777,01 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 440. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 1986 | панельные | плоская | 2 | 1 | 427,10 | 244,10 | 10 | 14 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 411,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 441. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 1986 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 432,00 | 260,80 | 19 | 24 657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 657,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 442. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 435,80 | 263,20 | 19 | 35 157,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 157,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 443. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 1990 | панельные | плоская | 2 | 1 | 435,80 | 264,90 | 17 | 22 699,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 699,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 444. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 1990 | панельные | плоская | 2 | 1 | 43,60 | 261,60 | 18 | 22 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 417,10 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 445. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 1985 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 381,50 | 236,10 | 17 | 31 537,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 537,49 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 446. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 328,50 | 202,80 | 7 | 12 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 447. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 743,00 | 4 721,60 | 378 | 10 913,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 448. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 182,60 | 5 947,60 | 262 | 52 389,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 389,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 449. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 922,60 | 2 378,30 | 193 | 5 497,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 450. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 775,10 | 466,40 | 18 | 40 416,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 416,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 451. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 9 467,30 | 8 004,70 | 320 | 118 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 223,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 452. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 5 | 1 554,50 | 1 253,60 | 54 | 151 483,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 483,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 453. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 1 184,20 | 971,70 | 69 | 92 838,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 838,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 454. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 289,50 | 263,80 | 17 | 43 735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 735,99 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 455. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 1951 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 102,00 | 1 493,60 | 62 | 129 429,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 429,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 456. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 6 | 11 592,00 | 11 592,00 | 452 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 457. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 1926 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 550,70 | 458,00 | 20 | 16 399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 399,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 458. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 5 | 9 677,30 | 5 791,70 | 440 | 23 565,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 565,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 459. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 885,80 | 2 331,80 | 178 | 8 981,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981,59 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 460. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 096,40 | 5 831,40 | 237 | 44 368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 368,55 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 461. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 2004 | панельные | плоская | 10 | 4 | 12 846,00 | 9 946,20 | 312 | 87 310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 310,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 462. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 700,40 | 2 757,30 | 138 | 70 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 869,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 463. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 062,80 | 3 154,50 | 135 | 140 496,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 496,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 464. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 030,30 | 4 588,50 | 151 | 87 887,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 887,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 465. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 574,60 | 3 333,60 | 81 | 212 445,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 445,51 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 466. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 5 472,90 | 4 106,50 | 166 | 130 776,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 776,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 467. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 852,70 | 2 541,10 | 89 | 62 336,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 336,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 468. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 738,10 | 3 149,30 | 144 | 109 781,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 781,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 469. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 1988 | панельный | плоская | 10 | 5 | 14 951,80 | 11 819,40 | 525 | 180 727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 727,08 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 470. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 1993 | панельный | плоская | 5 | 3 | 3 962,60 | 3 294,60 | 128 | 41 816,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 816,06 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 471. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 874,30 | 728,60 | 42 | 142 695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,66 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 472. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 566,40 | 472,00 | 25 | 63 698,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 698,28 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 473. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 295,40 | 3 675,80 | 203 | 86 679,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 679,86 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 474. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 888,40 | 2 945,70 | 174 | 87 917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 917,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 475. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 1988 | Кирпичный | плоская | 5 | 10 | 9 611,29 | 6 900,39 | 353 | 171 922,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 922,99 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 476. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 1993 | кирпичные | плоская | 10 | 2 | 4 273,00 | 4 273,00 | 220 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 477. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 5 | 11 632,30 | 9 613,30 | 365 | 230 973,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 973,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 478. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 028,60 | 3 032,00 | 107 | 101 627,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 627,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 479. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 14 | 13 177,40 | 9 977,40 | 393 | 59 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 864,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 480. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 12 693,00 | 9 770,80 | 303 | 119 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 449,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 481. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 467,50 | 7 633,50 | 253 | 151 104,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 104,09 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 482. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 1981 | панельные | плоская | 16 | 1 | 8 679,60 | 6 249,60 | 255 | 28 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 603,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 483. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 1980 | панельные | плоская | 16 | 1 | 8 867,70 | 6 429,70 | 272 | 29 428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 428,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 484. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 145,50 | 2 830,80 | 124 | 225 671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 671,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 485. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 768,40 | 9 487,80 | 412 | 343 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 941,76 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 486. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 2005 | панельный | плоская | 14 | 1 | 6 321,50 | 5 101,90 | 218 | 230 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 487. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 640,40 | 3 954,50 | 396 | 83 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 798,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 488. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 686,20 | 465,20 | 25 | 66 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 273,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 489. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 701,20 | 479,70 | 32 | 81 240,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 240,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 490. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 701,20 | 479,70 | 28 | 81 472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 472,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 491. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 3 976,70 | 3 465,40 | 266 | 99 216,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 216,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 492. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 1983 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 819,70 | 4 362,70 | 186 | 34 918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 918,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 493. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 1958 | смешан. | скатная | 3 | 4 | 2 244,00 | 1 838,30 | 72 | 133 350,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 350,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 494. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 1977 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8 296,60 | 7 584,40 | 275 | 33 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 730,56 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 495. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 1975 | панельный | плоская | 9 | 4 | 7 612,60 | 4 610,50 | 298 | 80 924,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 924,96 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 496. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 1959 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 886,80 | 1 521,60 | 83 | 131 856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 856,33 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 497. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 1962 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 862,50 | 1 502,00 | 76 | 130 157,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 157,87 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 498. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 1960 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 278,10 | 1 030,70 | 39 | 89 316,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 316,72 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 499. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 466,30 | 292,70 | 14 | 10 480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480,91 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 500. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 1993 | панельные | плоская | 10 | 4 | 13 661,50 | 10 171,50 | 82 | 211 227,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 227,71 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 501. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 650,20 | 2 992,00 | 125 | 167 896,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 896,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 502. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 1968 | кирпичные | мягкая | 2 | 2 | 781,60 | 728,60 | 48 | 65 415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 415,10 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 503. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | кирпичные | мягкая | 2 | 2 | 747,80 | 714,70 | 45 | 62 856,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 856,11 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 504. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 454,10 | 400,80 | 19 | 73 134,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 134,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 505. | пос. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 1983 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 230,60 | 881,40 | 17 | 114 568,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 568,39 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 359 508,08 | 311 889,98 | 12 488 | 9 321 383,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 321 383,53 | 0,00 | X | X |
| 506. | г. Орск, VI мкр., д. 13 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 196,69 | 4 039,49 | 182 | 60 999,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 999,07 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 507. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 1938 | кирпичные | плоская | 3 | 2 | 1 021,40 | 917,00 | 25 | 41 369,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 369,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 508. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 801,20 | 4 285,20 | 174 | 39 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 171,43 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 509. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 1953 | панельные | плоская | 2 | 2 | 444,00 | 397,00 | 11 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 510. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 1937 | кирпичные | плоская | 3 | 6 | 2 741,60 | 2 525,60 | 95 | 196 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 153,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 511. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 503,80 | 3 175,40 | 99 | 105 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 512. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 1963 | кирпичные | плоская | 4 | 6 | 4 110,60 | 3 815,40 | 130 | 80 769,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 769,22 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 513. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 235,70 | 5 555,90 | 249 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 514. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 1962 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 6 302,20 | 5 265,10 | 99 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 515. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 1957 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 663,60 | 2 454,80 | 43 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 516. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 177,70 | 2 992,90 | 66 | 23 378,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 378,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 517. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 1970 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 924,90 | 2 702,50 | 120 | 62 295,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 295,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 518. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 8 | 7 686,70 | 7 228,80 | 138 | 184 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 519. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 1959 | кирпичные | скатная | 5 | 8 | 10 132,68 | 8 126,18 | 165 | 188 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 520. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 1954 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 340,50 | 3 444,60 | 74 | 65 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 384,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 521. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 1960 | панельные | скатная | 4 | 4 | 5 320,10 | 4 407,70 | 95 | 65 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 384,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 522. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 1943 | панельные | плоская | 2 | 2 | 887,19 | 822,19 | 44 | 38 461,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 523. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 239,20 | 2 401,90 | 143 | 96 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 153,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 524. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 367,10 | 332,90 | 19 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 525. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 365,80 | 331,40 | 15 | 26 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,07 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 526. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 205,40 | 2 926,40 | 154 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 527. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 259,80 | 1 114,80 | 45 | 51 282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 282,05 | 0,00 | 112. 2018 | СРО |
| 528. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 1964 | кирпичные | плоская | 4 | 4 | 2 737,70 | 2 534,70 | 87 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 529. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 045,70 | 2 733,30 | 120 | 100 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 560,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 530. | г. Орск, ул. 3-го Интернационала, д. 6 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 481,90 | 433,40 | 31 | 34 815,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 815,39 | 0,00 | 112. 2018 | СРО |
| 531. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 409,60 | 372,60 | 19 | 29 628,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 628,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 532. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 123,50 | 5 581,50 | 263 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 533. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 991,50 | 2 713,10 | 144 | 150 453,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 453,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 534. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 423,00 | 348,20 | 8 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 535. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 497,50 | 2 682,80 | 124 | 35 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 536. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 934,30 | 1 789,20 | 67 | 104 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 390,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 537. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20 | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 783,70 | 725,70 | 36 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 538. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 30 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 872,30 | 809,40 | 51 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 539. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 241,40 | 10 995,40 | 516 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 540. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 1947 | панельные | скатная | 2 | 2 | 511,50 | 466,30 | 23 | 32 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 692,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 541. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 992,60 | 2 713,00 | 127 | 82 982,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 982,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 542. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 1990 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 799,60 | 3 804,60 | 146 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 543. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 1998 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 943,40 | 2 655,40 | 93 | 84 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 544. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 12, с. Ударник | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 806,70 | 744,70 | 35 | 30 604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 604,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 545. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 493,60 | 443,60 | 15 | 32 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 546. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 605,70 | 560,70 | 25 | 19 230,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 230,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 547. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10, с. Крыловка | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 710,60 | 653,60 | 36 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 548. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8, с. Крыловка | 1968 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 692,70 | 641,40 | 25 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 549. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 980,20 | 2 702,20 | 98 | 217 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 307,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 550. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 878,10 | 4 893,00 | 236 | 65 846,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 846,16 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 551. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 509,80 | 449,40 | 15 | 30 013,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 013,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 552. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 508,50 | 448,50 | 10 | 30 013,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 013,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 553. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 264,60 | 5 679,60 | 262 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 554. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 980,30 | 2 700,30 | 104 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 555. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 970,30 | 2 700,30 | 96 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 556. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 989,00 | 2 709,00 | 127 | 95 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 286,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 557. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 2001 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 216,24 | 4 133,94 | 185 | 61 538,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 538,45 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 558. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 1948 | панельные | плоская | 2 | 3 | 1 482,00 | 1 329,40 | 10 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 559. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 592,20 | 2 929,60 | 98 | 116 988,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 988,39 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 560. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 1943 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 1 060,90 | 576,80 | 39 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 561. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 1975 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 752,60 | 3 430,40 | 135 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 562. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 956,40 | 2 675,20 | 99 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 563. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 5а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 079,10 | 5 520,20 | 256 | 205 806,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 806,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 564. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7б | 1993 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 404,50 | 9 303,30 | 422 | 264 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 426,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 565. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 978,60 | 2 722,60 | 106 | 76 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 218,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 566. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 364,60 | 2 571,40 | 101 | 107 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 567. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 4 | 2 143,10 | 2 008,20 | 56 | 166 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 153,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 568. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 2 | 954,10 | 876,10 | 38 | 58 474,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 474,76 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 569. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 2 | 948,50 | 870,50 | 29 | 64 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 244,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 570. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 927,90 | 890,10 | 45 | 20 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 583,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 571. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 1962 | панельные | плоская | 3 | 3 | 1 485,30 | 1 300,50 | 24 | 103 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 846,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 572. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 205,00 | 3 920,70 | 95 | 105 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 573. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 3 | 1 074,10 | 996,60 | 41 | 97 506,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 506,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 574. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 767,10 | 707,40 | 44 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 575. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 3 | 1 072,20 | 984,20 | 19 | 61 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 538,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 576. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 1958 | кирпичные | плоская | 3 | 4 | 2 268,40 | 2 137,90 | 78 | 140 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 384,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 577. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 2 | 929,60 | 853,40 | 22 | 52 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 578. | г. Орск, ул. Парковая, д. 15, с. Ударник | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 777,50 | 723,90 | 29 | 30 604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 604,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 579. | г. Орск, ул. Парковая, д. 17, с. Ударник | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 774,00 | 729,20 | 38 | 30 604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 604,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 580. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 1990 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 609,90 | 5 743,20 | 293 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 581. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 311,00 | 7 387,40 | 321 | 279 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 264,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 582. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 023,40 | 2 656,20 | 115 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 923,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 583. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 005,20 | 2 715,20 | 108 | 43 369,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 369,23 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 584. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 1938 | деревянные | плоская | 2 | 2 | 545,30 | 492,30 | 21 | 26 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 153,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 585. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 665,80 | 3 401,80 | 127 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 923,08 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 586. | г. Орск, у л. Просвещения, д. 56а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 895,40 | 1 745,40 | 66 | 23 663,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 663,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 587. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 427,20 | 3 986,20 | 177 | 133 380,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 380,16 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 588. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 1957 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 2 414,50 | 1 023,00 | 45 | 61 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 538,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 589. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 815,80 | 752,00 | 43 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 590. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 588,70 | 531,70 | 24 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 591. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 711,40 | 655,00 | 20 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 592. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 1943 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 550,00 | 485,00 | 14 | 8 279,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 279,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 593. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 667,50 | 4 447,50 | 204 | 161 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 538,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 594. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 608,40 | 3 388,40 | 121 | 146 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 153,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 595. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1 | 1938 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 557,80 | 496,20 | 19 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 596. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 9 | 20 303,90 | 16 616,10 | 704 | 46 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 597. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 083,40 | 3 721,80 | 118 | 42 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 598. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 285,60 | 2 739,80 | 114 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 599. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 253,65 | 3 554,75 | 172 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 600. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 265,30 | 3 556,40 | 158 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 601. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 339,00 | 3 239,20 | 135 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 602. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6а | 1993 | кирпичные | плоская | 4 | 4 | 3 005,60 | 2 767,60 | 86 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 603. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 1955 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 745,40 | 661,80 | 38 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 604. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 353,20 | 328,20 | 15 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 605. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 350,40 | 325,40 | 15 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 606. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 1968 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 755,90 | 2 571,40 | 120 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 607. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 220,00 | 2 706,20 | 136 | 72 397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 397,84 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 608. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 976,50 | 2 668,60 | 126 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 609. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 944,70 | 2 674,30 | 120 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 610. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 502,80 | 446,80 | 11 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 611. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 043,80 | 5 587,20 | 210 | 229 811,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 811,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 612. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 1997 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 659,20 | 3 783,40 | 145 | 116 169,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 169,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 613. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 1958 | деревянные | плоская | 2 | 2 | 472,30 | 423,30 | 19 | 12 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 442,32 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 614. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 543,80 | 2 718,80 | 127 | 100 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,01 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 615. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 451,50 | 5 633,90 | 229 | 216 763,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 763,11 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 616. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 859,93 | 5 029,13 | 240 | 36 861,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 861,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 617. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 4 333,20 | 3 978,40 | 176 | 156 284,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 284,47 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 618. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 198,90 | 3 709,70 | 198 | 139 632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 632,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 619. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 841,70 | 4 401,70 | 225 | 105 438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 438,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | X | X | X | X | X | 5 380,90 | 4 616,20 | 263,00 | 351 534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 534,95 | 0,00 | X | X |
| 620. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 1981 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 290,40 | 961,90 | 61 | 69 050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 050,27 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 621. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 365,20 | 310,40 | 18 | 19 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 208,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 622. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 1974 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 947,30 | 845,80 | 43 | 60 734,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 734,94 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 623. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 085,80 | 969,50 | 51 | 69 617,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 617,55 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 624. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 1970 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 107,20 | 988,60 | 56 | 70 989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 989,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 625. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 585,00 | 540,00 | 34 | 61 934,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 934,13 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | X | X | X | X | X | 14 243,52 | 11 654,80 | 473 | 540 998,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 998,08 | 0,00 | X | X |
| 626. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 1978 | кирпичный | скатная | 5 | 6 | 4 884,30 | 4 124,30 | 177 | 189 241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 241,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 627. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 1978 | кирпичный | плоская | 5 | 4 | 3 361,92 | 3 028,30 | 92 | 180 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 551,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 628. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 1987 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 1 002,80 | 936,10 | 40 | 43 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 087,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 629. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1988 | кирпичный | плоская | 3 | 1 | 1 390,00 | 639,40 | 30 | 30 090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 630. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 1968 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 946,20 | 864,80 | 45 | 12 007,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 007,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 631. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 1993 | кирпичный | плоская | 2 | 3 | 1 042,90 | 567,50 | 22 | 7 879,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 879,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 632. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 1997 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 445,90 | 412,40 | 20 | 15 453,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 453,21 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 633. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 769,10 | 711,30 | 24 | 9 876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 876,13 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 634. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 1968 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 400,40 | 370,70 | 23 | 52 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 810,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 12. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 16 404,90 | 11 258,30 | 983,00 | 278 269,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 269,24 | 0,00 | X | X |
| 635. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 1977 | кирпичный | плоская | 9 | 1 | 5928,1 | 3017 | 315 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 636. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 1974 | кирпичный | скатная | 5 | 3 | 4 261,00 | 2936,30 | 242 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 637. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 1974 | кирпичный | скатная | 5 | 3 | 3 731,90 | 2946,90 | 279 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 638. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 1972 | блочные | скатная | 2 | 2 | 734,70 | 710,40 | 45 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 639. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 1972 | блочные | скатная | 2 | 2 | 769,50 | 745,20 | 42 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 640. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 1988 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290 | 268,8 | 17 | 1 346,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346,16 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 641. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 689,7 | 633,7 | 43 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 13. Муниципальное образование Акбулаксий поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | X | X | X | X | X | 12 081,10 | 10 762,60 | 706 | 588 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 109,96 | 0,00 | X | X |
| 642. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 293,50 | 1 113,90 | 72 | 149 480,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 480,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 643. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 931,20 | 840,90 | 54 | 23 351,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 351,14 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 644. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 854,50 | 780,10 | 48 | 77 679,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 679,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 645. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 2 209,80 | 1 971,60 | 135 | 118 750,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 750,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 646. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 1978 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 2 395,10 | 2 143,40 | 144 | 52 430,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 430,86 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 647. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 577,60 | 520,30 | 36 | 7 224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 224,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 648. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 835,70 | 787,30 | 36 | 10 931,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 931,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 649. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 1966 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 344,40 | 317,10 | 24 | 27 173,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 173,03 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 650. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. .38 | 1984 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 2 639,30 | 2 288,00 | 157 | 121 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 088,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 14. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | X | X | X | X | X | 2 456,80 | 2 205,80 | 78 | 68 127,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 127,72 | 0,00 | X | X |
| 651. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 1 244,20 | 1 105,20 | 31 | 34 454,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 454,76 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 652. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 609,40 | 553,40 | 19 | 16 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 922,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 653. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 603,20 | 547,20 | 28 | 16 750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 15. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | X | X | X | X | X | 392,30 | 364,20 | 16 | 51 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 153,85 | 0,00 | X | X |
| 654. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 392,30 | 364,20 | 16 | 51 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 153,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 16. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | X | X | X | X | X | 921,90 | 838,10 | 34 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | X | X |
| 655. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 921,90 | 838,10 | 34 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 17. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илеского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 600,90 | 591,90 | 29 | 76 937,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 937,89 | 0,00 | X | X |
| 656. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 1966 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 600,90 | 591,90 | 29 | 76 937,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 937,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 18. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 2 072,00 | 1 881,60 | 83 | 181 352,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 352,41 | 0,00 | X | X |
| 657. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 1974 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 372,80 | 345,70 | 15 | 70 642,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 642,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 658. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 389,70 | 360,40 | 15 | 26 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 435,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 659. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1981 | панельные | плоская | 2 | 4 | 1 309,50 | 1 175,50 | 53 | 84 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 274,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 19. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 942,40 | 828,30 | 54 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 0,00 | X | X |
| 660. | с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 942,40 | 828,30 | 54 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 20. Муниципальное образование Кардаиловский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Кардаиловский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 429,30 | 410,30 | 15 | 23 292,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 292,42 | 0,00 | X | X |
| 661. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 429,30 | 410,30 | 15 | 23 292,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 292,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 21. Муниципальное образование Кировский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кировский сельсовет Кваркенскенского района | X | X | X | X | X | 402,00 | 389,50 | 37 | 55 963,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 963,51 | 0,00 | X | X |
| 662. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 1968 | блочные | плоская | 2 | 3 | 402,00 | 389,50 | 37 | 55 963,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 963,51 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 22. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 641,34 | 551,24 | 18 | 7 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959,90 | 0,00 | X | X |
| 663. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 641,34 | 551,24 | 18 | 7 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959,90 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 23. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенскенского района | X | X | X | X | X | 1 155,20 | 1 102,10 | 60 | 105 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 177,50 | 0,00 | X | X |
| 664. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 625,20 | 612,80 | 24 | 8 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 665. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 530,00 | 489,30 | 36 | 96 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 669,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 24. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 4 913,10 | 2 737,70 | 207,00 | 70 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 317,52 | 0,00 | X | X |
| 666. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 1983 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 913,10 | 2 737,70 | 207 | 70 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 317,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 25. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 949,80 | 36 | 86 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 177,60 | 0,00 | X | X |
| 667. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 411,70 | 373,50 | 6 | 42 624,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 624,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 668. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 631,60 | 576,30 | 30 | 43 552,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 552,68 | 0,00 | 112. 2018 | СРО |
| 26. Муниципальное образование Красночабанский сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Красночабанский сельсовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 591,30 | 364,50 | 32 | 47 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 379,23 | 0,00 | X | X |
| 669. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 1978 | блочные | скатная | 2 | 2 | 591,30 | 364,50 | 32 | 47 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 379,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 27. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | X | X | X | X | X | 2 370,50 | 2 166,90 | 101 | 177 814,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 814,73 | 0,00 | X | X |
| 670. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 199,00 | 1 066,40 | 52 | 29 531,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 531,08 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 671. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 739,50 | 720,60 | 36 | 55 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 672. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 432,00 | 379,90 | 13 | 92 514,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 514,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 28. Муниципальное образование Курско-Васильевский сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет Северного района | X | X | X | X | X | 811,00 | 762,60 | 30 | 99 576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 576,93 | 0,00 | X | X |
| 673. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 811,00 | 762,60 | 30 | 99 576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 576,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 29. Муниципальное образование Липовский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Липовский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 962,90 | 1 653,50 | 84 | 78 268,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 268,72 | 0,00 | X | X |
| 674. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 975,70 | 821,30 | 41 | 14 852,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 852,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 675. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 987,20 | 832,20 | 43 | 63 416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 416,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 30. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | X | X | X | X | X | 1 961,20 | 1 762,90 | 70 | 61 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 758,88 | 0,00 | X | X |
| 676. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 1992 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 044,90 | 926,80 | 44 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 677. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 916,30 | 836,10 | 26 | 11 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 758,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 31. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | X | X | X | X | X | 630,00 | 581,70 | 22 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | X | X |
| 678. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 1980 | панельные | скатная | 2 | 2 | 630,00 | 581,70 | 22 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 32. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 17 367,60 | 15 140,40 | 759 | 732 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 998,00 | 0,00 | X | X |
| 679. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 1978 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 895,60 | 1 784,30 | 80,00 | 148 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 097,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 680. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 1993 | кирпичные | скатная | 3 | 6 | 2 652,30 | 2 346,20 | 120,00 | 11 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 731,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 681. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 774,90 | 723,80 | 42,00 | 61 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 219,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 682. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 1988 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 262,20 | 1 134,10 | 55,00 | 15 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 703,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 683. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 1993 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 226,20 | 1 172,10 | 50,00 | 16 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 406,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 684. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 1998 | панельный | скатная | 3 | 2 | 1 248,40 | 1 117,90 | 59,00 | 61 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 828,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 685. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 1998 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 205,80 | 979,20 | 34,00 | 70 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 314,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 686. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 521,90 | 464,90 | 41,00 | 39 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 838,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 687. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 525,60 | 466,50 | 40,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 688. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 1978 | панельный | скатная | 2 | 2 | 722,10 | 587,30 | 35,00 | 58 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 481,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 689. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 1968 | панельный | скатная | 3 | 3 | 2 017,40 | 1 542,50 | 79,00 | 94 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 508,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 690. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 141,20 | 914,80 | 36,00 | 50 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 294,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 691. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 1988 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 044,30 | 953,40 | 42,00 | 51 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 366,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 692. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 129,70 | 953,40 | 46,00 | 13 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 238,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 33. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 4 005,50 | 3 369,70 | 139 | 185 208,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 208,28 | 0,00 | X | X |
| 693. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 280,20 | 260,80 | 11 | 22 348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 348,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 694. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 637,50 | 579,50 | 32 | 40 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 565,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 695. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 682,00 | 620,00 | 23 | 8 608,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 696. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 491,70 | 409,80 | 13 | 23 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 264,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 697. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 1982 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1528,5 | 1175,8 | 44 | 72 040,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 040,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 698. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 385,60 | 323,80 | 16 | 18 381,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 381,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 34. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 817,00 | 683,50 | 25 | 111 167,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 167,56 | 0,00 | X | X |
| 699. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 817,00 | 683,50 | 25 | 111 167,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 167,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 35. Муниципальное образование Нойкинский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | X | X | X | X | X | 560,20 | 520,20 | 24 | 7 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,70 | 0,00 | X | X |
| 700. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 1978 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 560,2 | 520,2 | 24 | 7 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 36. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | X | X | X | X | X | 3 325,50 | 3 103,80 | 130 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | X | X |
| 701. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 943,00 | 864,00 | 33 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 702. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1988 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 252,00 | 1 202,00 | 55 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 703. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1983 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1130,5 | 1037,8 | 42 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 37. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | X | X | X | X | X | 8 872,00 | 7 631,70 | 312 | 664 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 177,00 | 0,00 | X | X |
| 704. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 1964 | панельные | скатная | 2 | 2 | 789,60 | 710,70 | 29 | 59 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 616,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 705. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 1964 | панельные | скатная | 2 | 2 | 728,80 | 671,80 | 27 | 70 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 880,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 706. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 652,60 | 622,70 | 19 | 89 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 587,00 | 0,00 | 112. 2018 | СРО |
| 707. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 706,50 | 557,10 | 28 | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 708. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 689,80 | 566,90 | 24 | 15 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 742,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 709. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 1998 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1111,30 | 1054,30 | 28 | 91 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 361,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 710. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 382,50 | 357,70 | 32 | 46 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 398,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 711. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 1980 | панельные | скатная | 2 | 4 | 1408,60 | 1141,00 | 52 | 218 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 220,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 712. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 1991 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1395,00 | 1120,20 | 43 | 53 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 123,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 713. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 1985 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1007,30 | 829,30 | 30 | 11 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 38. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 1 673,90 | 1 590,40 | 71 | 114 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 202,92 | 0,00 | X | X |
| 714. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 781,80 | 738,50 | 33 | 53 029,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 029,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 715. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 892,10 | 851,90 | 38 | 61 172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 172,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 39. Муниципальное образование Полевой сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Полевой сельсовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 1 331,00 | 870,70 | 97,00 | 137 834,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 834,91 | 0,00 | X | X |
| 716. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 609,60 | 419,90 | 27 | 52 238,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 238,03 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 717. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 360,70 | 225,40 | 48 | 42 798,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 798,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 718. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 360,70 | 225,40 | 22 | 42 798,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 798,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 40. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 365,60 | 358,70 | 13 | 38 022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 022,14 | 0,00 | X | X |
| 719. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 365,60 | 358,70 | 13 | 38 022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 022,14 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 41. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 760,30 | 694,10 | 29 | 49 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 841,70 | 0,00 | X | X |
| 720. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 760,30 | 694,10 | 29 | 49 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 841,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 42. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 2 837,10 | 2 514,40 | 109 | 207 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 692,31 | 0,00 | X | X |
| 721. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 936,30 | 846,30 | 40 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 722. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 964,00 | 856,00 | 44 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 723. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 936,80 | 812,10 | 25 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 43. Муниципальное образование Пугачевский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованиюПугачевский сельсовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 698,00 | 340,00 | 71 | 58 551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 551,46 | 0,00 | X | X |
| 724. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 1968 | панельный | скатная | 2 | 2 | 698,00 | 340,00 | 71 | 58 551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 551,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 44. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 685,42 | 646,70 | 39 | 9 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 566,00 | 0,00 | X | X |
| 725. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 1966 | панельные | скатная | 2 | 2 | 685,42 | 646,70 | 39 | 9 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 566,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 45. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 2 844,65 | 2 668,50 | 136 | 315 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 384,62 | 0,00 | X | X |
| 726. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 1964 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 835,64 | 794,10 | 35 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 727. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 760,32 | 705,20 | 50 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 728. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 1965 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 827,15 | 776,10 | 32 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 461,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 729. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 1961 | кирпичные/ шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 421,54 | 393,10 | 19 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 46. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 6 903,80 | 5 404,00 | 195 | 433 701,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 701,35 | 0,00 | X | X |
| 730. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 1988 | каменные, кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2874,2 | 1914,6 | 75 | 26 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 510,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 731. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 1922 | каменные, кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1202,1 | 911,5 | 35 | 139 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 513,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 732. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 1988 | каменные, кирпичные | скатная | 1 | 2 | 554,6 | 521 | 15 | 9 833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 833,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 733. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 1978 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 3 | 987,2 | 935,7 | 35 | 108 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 630,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 734. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 1987 | каменные, кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 285,70 | 1 121,20 | 35 | 149 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 215,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 47. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 1 282,00 | 1 159,40 | 35,00 | 134 976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 976,02 | 0,00 | X | X |
| 735. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 642,00 | 580,70 | 18 | 67 488,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 488,01 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 736. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 640,00 | 578,70 | 17 | 67 488,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 488,01 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 48. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | X | X | X | X | X | 13 090,20 | 9 698,37 | 432 | 338 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 384,62 | 0,00 | X | X |
| 737. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 1980 | кирпичный | скатная | 5 | 3 | 1 433,30 | 848,90 | 36 | 11 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 787,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 738. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 1976 | кирпичный | плоская | 2 | 1 | 4216,1 | 3214,8 | 142 | 85 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 089,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 739. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 1967 | кирпичный | скатная | 9 | 1 | 1612,8 | 1277,8 | 51 | 56 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 702,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 740. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 1963 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 1 970,40 | 1538,00 | 68 | 69 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 422,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 741. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 1969 | панельные | скатная | 5 | 3 | 3 857,60 | 2818,87 | 135 | 115 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 49. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 1 577,30 | 1 314,40 | 65 | 163 203,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 203,08 | 0,00 | X | X |
| 742. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 528,7 | 440,6 | 22 | 29 504,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 504,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 743. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 1987 | панельные | скатная | 2 | 1 | 515,3 | 429,4 | 23 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 744. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 1985 | панельные | скатная | 2 | 1 | 533,3 | 444,4 | 20 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 50. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | X | X | X | X | X | 864,80 | 849,30 | 33 | 139 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 269,23 | 0,00 | X | X |
| 745. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 1988 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 864,80 | 849,30 | 33 | 139 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 269,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 51. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 3 464,10 | 3 013,30 | 166 | 42 189,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 189,53 | 0,00 | X | X |
| 746. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1 | 1966 | панельные | скатная | 2 | 2 | 673,30 | 602,90 | 30 | 8 371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 371,03 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 747. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 1966 | панельные | скатная | 2 | 2 | 626,30 | 610,90 | 46 | 8 482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482,11 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 748. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 719,80 | 664,80 | 33 | 9 230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230,49 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 749. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 732,50 | 541,20 | 35 | 7 865,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 750. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 1983 | панельные | скатная | 2 | 2 | 712,20 | 593,50 | 22 | 8 240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 52. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 958,00 | 1 811,40 | 75 | 19 248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 248,62 | 0,00 | X | X |
| 751. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 1978 | панельные | скатная | 2 | 3 | 979,00 | 909,20 | 31 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 752. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 1978 | панельные | скатная | 2 | 3 | 979,00 | 902,20 | 44 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 53. Муниципальное образование Степной сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Степной сельсовет Ташлинского района | X | X | X | X | X | 1 152,00 | 1 088,00 | 50 | 104 656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 656,45 | 0,00 | X | X |
| 753. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 1965 | панельные | скатная | 2 | 2 | 576,00 | 544,00 | 25 | 28 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 174,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 754. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 576,00 | 544,00 | 25 | 76 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 481,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 54. Муниципальное образование Суворовский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Суворовский сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 767,30 | 722,10 | 35 | 64 364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 364,85 | 0,00 | X | X |
| 755. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 767,30 | 722,10 | 35 | 64 364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 364,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 55. Муниципальное образование Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 408,80 | 340,70 | 20,00 | 21 084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 084,09 | 0,00 | X | X |
| 756. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 1979 | панельные | скатная | 2 | 2 | 408,8 | 340,7 | 20 | 21 084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 084,09 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 56. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 1 181,20 | 1 075,70 | 53 | 123 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 149,00 | 0,00 | X | X |
| 757. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 1990 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 543,40 | 489,60 | 26 | 82 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 122,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 758. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 1991 | панельные | скатная | 2 | 2 | 637,80 | 586,10 | 27 | 41 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 027,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 57. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | X | X | X | X | X | 25 698,20 | 17 118,10 | 1 188 | 478 545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 545,05 | 0,00 | X | X |
| 759. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 1997 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 2 049,80 | 1 122,00 | 72 | 64 537,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 537,44 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 760. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1987 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 391,70 | 3 722,40 | 270 | 78 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 418,45 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 761. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 911,70 | 511,70 | 36 | 7 388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 762. | пос. Тюльган, ул. М. Горького, д. 27 | 1992 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 930,20 | 4 154,90 | 270 | 253 116,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 116,51 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 763. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15 | 1987 | кирпичные | скатная | 5 | 12 | 11 414,80 | 7 607,10 | 540 | 75 083,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 083,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 58. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | X | X | X | X | X | 1 262,80 | 1 214,80 | 58 | 85 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 036,00 | 0,00 | X | X |
| 764. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 632,80 | 608,80 | 27 | 42 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 616,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 765. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 1962 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 630,00 | 606,00 | 31 | 42 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 420,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 59. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 386,00 | 372,00 | 15 | 50 174,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 174,08 | 0,00 | X | X |
| 766. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 386,00 | 372,00 | 15 | 50 174,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 174,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 60. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 670,70 | 670,70 | 32 | 42 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315,00 | 0,00 | X | X |
| 767. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 670,70 | 670,70 | 32 | 42 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 61. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 9 711,00 | 8 512,50 | 364 | 598 594,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 594,35 | 0,00 | X | X |
| 768. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 961,30 | 832,40 | 41,00 | 50 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 538,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 769. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 1991 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 448,50 | 365,50 | 11,00 | 20 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 307,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 770. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 1972 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 075,50 | 2 581,30 | 89,00 | 2 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 771. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 407,50 | 365,00 | 17,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 772. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 815,40 | 731,70 | 37,00 | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 773. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 1970 | панельные | скатная | 2 | 2 | 747,20 | 670,00 | 39,00 | 93 465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 465,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 774. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 784,00 | 658,50 | 35,00 | 116 038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 038,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 775. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 935,1 | 856,9 | 40 | 179 968,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 968,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 776. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 751,30 | 737,50 | 28,00 | 95 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 280,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 777. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 1971 | панельные | скатная | 2 | 2 | 785,20 | 713,70 | 27,00 | 33 590,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 590,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 62. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 10 486,00 | 8 848,50 | 402 | 203 396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 396,52 | 0,00 | X | X |
| 778. | пос. Энергетик, д. 19 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 004,00 | 2 724,00 | 126 | 81 300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 300,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 779. | пос. Энергетик, д. 33 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 2 796,10 | 2 586,10 | 114 | 77 185,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 185,14 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 780. | пос. Энергетик, д. 25 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 4 685,90 | 3 538,40 | 162 | 44 910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 910,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 63. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 758,00 | 701,20 | 27 | 99 435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 435,55 | 0,00 | X | X |
| 781. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 758,00 | 701,20 | 27 | 99 435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 435,55 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| Строительно-монтажные работы |
| Итого по строительно-монтажным работам | X | X | X | X | X | 2 128 646,34 | 1 789 065,13 | 79 070 | 1 328 947 763,67 | 0,00 | 0,00 | 2 725 350,81 | 1 326 222 412,86 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | X | X | X | X | X | 25 897,00 | 23 732,90 | 894 | 14 530 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 530 210,88 | 0,00 | X | X |
| 782. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 868,20 | 4 328,10 | 158 | 1 503 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 312,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 783. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 553,70 | 4 148,20 | 162 | 3 210 347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 347,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 784. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 1999 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 829,70 | 2 769,60 | 97 | 1 832 196,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 196,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 785. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 1987 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 519,00 | 2 362,30 | 63 | 720 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 548,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 786. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 293,80 | 279,80 | 19 | 432 882,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 882,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 787. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 297,20 | 3 906,50 | 125 | 1 239 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 562,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 788. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 1997 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 300,70 | 1 169,70 | 47 | 1 045 891,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 891,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 789. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 708,40 | 647,30 | 24 | 1 132 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 775,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 790. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 883,10 | 802,20 | 29 | 408 428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 428,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 791. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 1957 | блочные | скатная | 2 | 2 | 725,60 | 653,10 | 17 | 583 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 375,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 792. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 145,10 | 1 951,40 | 125 | 2 172 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 808,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 793. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 772,50 | 714,70 | 28 | 248 082,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 082,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 70 943,00 | 64 547,70 | 2 654 | 61 749 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 749 606,00 | 0,00 | X | X |
| 794. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 819,30 | 2 608,10 | 109 | 1 942 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 930,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 795. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 1 | 2 022,80 | 1 603,90 | 93 | 2 027 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 828,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 796. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 266,20 | 3 818,20 | 127 | 2 860 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 880,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 797. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 1977 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 4 830,80 | 4 438,50 | 191 | 1 406 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 117,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 798. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 1977 | панельные | скатная | 5 | 4 | 3 810,10 | 3 541,90 | 82 | 1 122 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 074,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 799. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 902,30 | 4 503,90 | 212 | 1 426 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 836,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 800. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 1975 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 622,40 | 3 303,20 | 121 | 4 331 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 331 710,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 801. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 851,00 | 3 447,70 | 153 | 1 092 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 231,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 802. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 094,90 | 941,40 | 47 | 1 622 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 394,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 803. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 2000 | панельные | плоская | 5 | 8 | 5 672,20 | 5 274,80 | 219 | 5 257 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 257 962,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 804. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 771,90 | 714,10 | 25 | 1 247 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 676,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 805. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 5 213,90 | 4 620,30 | 198 | 3 057 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 187,00 | 0,00 | 112. 2018 | СРО |
| 806. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 800,50 | 741,10 | 34 | 252 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 296,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 807. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 1985 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 957,80 | 870,60 | 33 | 301 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 715,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 808. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 411,50 | 325,10 | 11 | 1 111 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 543,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 809. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 512,70 | 458,70 | 17 | 1 623 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 839,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 810. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 1976 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 606,90 | 3 337,70 | 106 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 520,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 811. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 009,60 | 2 720,10 | 111 | 4 809 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 177,00 | 0,00 | 112. 2018 | СРО |
| 812. | г. Бузулук, ул. М. Горького/ Л. Толстого, д. 6/117 | 1917 | кирпичные, деревянные | скатная | 2 | 2 | 169,10 | 168,30 | 12 | 596 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 896,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 813. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 249,10 | 247,20 | 10 | 845 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 195,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 814. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 1957 | блочные | скатная | 3 | 3 | 2 404,00 | 2 215,90 | 57 | 276 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 544,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 815. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 1992 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 176,90 | 1 997,00 | 101 | 613 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 447,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 816. | г. Бузулук, ул. О. Яроша/ул. Кирова, д. 49/48 | 1917 | кирпичные, деревянные | скатная | 2 | 2 | 246,10 | 214,60 | 8 | 441 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 349,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 817. | г. Бузулук, ул. Октябрьская/ ул. О. Яроша, д. 62–64/46–48, литера А | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 310,00 | 290,70 | 15 | 597 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 858,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 818. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 170,30 | 2 991,30 | 212 | 5 562 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 382,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 819. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 135,10 | 123,80 | 5 | 607 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 153,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 820. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 019,90 | 4 626,10 | 169 | 8 024 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 706,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 821. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 946,40 | 859,80 | 34 | 1 023 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 681,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 822. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 189,90 | 177,40 | 14 | 870 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 025,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 823. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 348,70 | 2 998,60 | 121 | 4 509 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 652,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 824. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 400,70 | 367,70 | 7 | 1 794 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 803,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 3. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | X | X | X | X | X | 107 128,72 | 68 583,42 | 3 147 | 36 901 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 901 742,21 | 0,00 | X | X |
| 825. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 578,00 | 325,30 | 20 | 400 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 085,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 826. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 8 212,60 | 5 928,00 | 269 | 7 160 965,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160 965,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 827. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 9 929,30 | 6 811,50 | 270 | 1 744 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 410,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 828. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 7 774,50 | 4 530,60 | 209 | 1 437 594,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 594,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 829. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 211,80 | 4 542,80 | 192 | 2 789 578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 578,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 830. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 920,40 | 4 403,20 | 218 | 2 725 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 419,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 831. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 1991 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 490,00 | 1 512,00 | 105 | 2 709 998,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 998,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 832. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 009,22 | 4 271,52 | 200 | 77 099,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 099,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 833. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 4 | 11 864,70 | 7 377,20 | 345 | 3 865 434,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 434,71 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 834. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 1997 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 5 278,30 | 3 369,70 | 207 | 1 821 585,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 585,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 835. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 5 361,90 | 2 442,80 | 141 | 924 646,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 646,16 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 836. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 454,10 | 3 181,30 | 120 | 2 018 901,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 901,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 837. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 5 406,30 | 3 158,50 | 138 | 394 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 812,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 838. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 976,70 | 2 518,00 | 101 | 1 878 815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 815,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 839. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 1960 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 990,70 | 990,70 | 30 | 214 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 517,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 840. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 1961 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 650,10 | 650,10 | 21 | 209 900,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 900,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 841. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 1962 | блочные | скатная | 4 | 3 | 2 685,50 | 2 685,50 | 98 | 1 501 261,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 261,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 842. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 1961 | кирпичные | плоская | 3 | 2 | 1 883,90 | 937,40 | 37 | 1 068 025,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 025,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 843. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 996,40 | 363,10 | 16 | 752 253,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 844. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 349,10 | 5 529,00 | 252 | 633 171,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 171,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 845. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 834,30 | 480,00 | 23 | 681 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 846. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 447,20 | 567,40 | 25 | 393 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 905,76 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 847. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 1962 | блочные | скатная | 4 | 3 | 2 823,70 | 2 007,80 | 110 | 1 498 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 127,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | X | X | X | X | 29 123,60 | 26 079,50 | 1 918 | 19 895 785,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 895 785,54 | 0,00 | X | X |
| 848. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 984,10 | 2 708,50 | 180 | 2 020 957,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 957,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 849. | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 803,30 | 2 397,00 | 207,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 850. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 768,30 | 4 356,70 | 270 | 4 147 243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 243,26 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 851. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 1992 | блочные | плоская | 5 | 4 | 2 726,00 | 2 537,20 | 144 | 1 893 141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 141,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 852. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 1992 | блочные | плоская | 5 | 4 | 2 902,10 | 2 659,40 | 141 | 1 984 321,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 321,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 853. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 1992 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 478,30 | 392,60 | 60 | 557 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 189,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 854. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 1987 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 013,90 | 936,30 | 54 | 650 007,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 007,70 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 855. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 1987 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 1 014,60 | 982,30 | 60 | 681 942,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 942,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 856. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 8 896,50 | 7 716,00 | 740 | 2 366 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 366,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 857. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 714,50 | 657,30 | 30 | 228 158,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 158,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 858. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 822,00 | 736,20 | 32 | 2 366 457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 457,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | X | X | X | X | X | 4 016,40 | 3 381,60 | 145 | 628 023,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 023,14 | 0,00 | X | X |
| 859. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12 | 1981 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 016,40 | 3 381,60 | 145 | 628 023,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 023,14 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 159 639,70 | 143 317,40 | 5 538 | 139 628 801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 628 801,17 | 0,00 | X | X |
| 860. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 1977 | панельный | плоская | 2 | 2 | 603,00 | 545,60 | 22 | 909 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 861. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | 1997 | кирпичный | плоская | 2 | 2 | 610,60 | 553,90 | 38 | 1 106 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 250,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 862. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | 1977 | панельный | плоская | 2 | 2 | 601,80 | 544,40 | 29 | 909 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 863. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 1977 | панельный | плоская | 2 | 2 | 600,50 | 543,10 | 39 | 909 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 615,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 864. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 1957 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 5 160,20 | 4 728,40 | 148 | 9 243 768,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 243 768,99 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 865. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 1957 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 5 145,00 | 4 745,00 | 132 | 11 340 105,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 105,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 866. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 1957 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 5 089,80 | 4 824,00 | 157 | 11 257 533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 257 533,32 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 867. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 12 | 1993 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8 322,40 | 7 426,30 | 317 | 6 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 868. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 18 | 1993 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 262,70 | 3 734,40 | 160 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 869. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 645,30 | 7 745,00 | 176 | 900 876,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 876,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 870. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 258,10 | 5 607,40 | 201 | 656 286,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 286,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 871. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 2 979,90 | 2 706,70 | 111 | 5 676 248,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 248,47 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 872. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 814,20 | 4 398,70 | 198 | 5 422 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 973,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 873. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 1967 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 998,10 | 3 754,10 | 119 | 4 152 942,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152 942,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 874. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1957 | кирпичный | скатная | 3 | 2 | 3 029,00 | 2 854,00 | 155 | 1 822 087,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 087,93 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 875. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4 | 1991 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 315,70 | 5 570,70 | 194 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 876. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 1967 | панельный | плоская | 5 | 3 | 2 780,80 | 2 608,90 | 123 | 2 651 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 250,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 877. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 1957 | кирпичный | скатная | 3 | 3 | 2 268,60 | 2 033,40 | 76 | 4 447 055,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447 055,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 878. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 1957 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 409,60 | 368,60 | 14 | 523 128,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 128,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 879. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 1957 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 391,60 | 352,40 | 16 | 500 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 136,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 880. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 771,50 | 4 357,50 | 182 | 5 629 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 759,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 881. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 273,00 | 3 845,70 | 145 | 4 138 539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 539,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 882. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 1957 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 681,80 | 642,40 | 24 | 222 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 286,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 883. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 1957 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 626,50 | 513,70 | 24 | 178 313,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 313,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 884. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 1997 | кирпичный | плоская | 6 | 3 | 2 950,50 | 2 671,50 | 68 | 1 192 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 307,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 885. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 154,40 | 3 658,60 | 161 | 243 332,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 332,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 886. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92 | 1991 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 179,10 | 3 738,10 | 111 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 887. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 1967 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 418,70 | 3 181,50 | 149 | 2 033 699,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 699,03 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 888. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1967 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 643,50 | 3 330,30 | 183 | 3 526 586,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 586,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 889. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 2 984,90 | 2 712,50 | 128 | 5 675 288,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 288,47 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 890. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20 | 1991 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 235,20 | 5 488,30 | 179 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 891. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а | 1991 | кирпичный | плоская | 9 | 1 | 4 994,00 | 4 857,20 | 154 | 1 682 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 892. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 426,10 | 5 680,90 | 258 | 664 696,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 696,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 893. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 270,50 | 5 525,30 | 251 | 646 892,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 892,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 894. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 1993 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 627,70 | 5 652,50 | 242 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 895. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 1993 | панельный | плоская | 9 | 4 | 7 167,50 | 5 652,50 | 242 | 6 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 896. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 958,20 | 4 538,20 | 188 | 5 764 626,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 626,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 897. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 8 | 6 429,40 | 5 895,20 | 226 | 5 215 675,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 675,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 898. | г. Новотроицк, ул. Юн. Ленинцев, д. 3 | 1993 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 560,30 | 5 730,50 | 198 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 1 218 479,37 | 1 015 943,40 | 46 565 | 750 766 959,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 766 959,21 | 0,00 | X | X |
| 899. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 1974 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 325,89 | 3 325,89 | 168 | 4 311 857,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 857,79 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 900. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 905,50 | 645,30 | 49 | 416 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 281,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 901. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 1984 | кирпичные | плоская | 6 | 6 | 5 000,10 | 3 834,00 | 177 | 2 723 712,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 712,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 902. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 889,10 | 3 889,10 | 141 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 903. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | до 1917 | каркасно-засыпные | скатная | 1 | 1 | 301,10 | 107,70 | 10 | 65 779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 779,10 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 904. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 630,50 | 3 552,10 | 171 | 3 161 841,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 841,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 905. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 814,10 | 4 375,00 | 214 | 6 131 749,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 131 749,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 906. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 184,00 | 1 993,10 | 48 | 9 287 063,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 287 063,28 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 907. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 1956 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 4 063,60 | 2 312,60 | 90 | 9 014 972,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014 972,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 908. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 094,30 | 3 302,80 | 130 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 153,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 909. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 229,40 | 3 385,90 | 144 | 7 862 207,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 207,41 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 910. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 128,29 | 2 222,50 | 120 | 2 928 895,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 895,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 911. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 1965 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 4 124,60 | 2 587,70 | 138 | 3 428 621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 621,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 912. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 1966 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 3 278,20 | 2 489,30 | 157 | 3 294 858,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 858,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 913. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 885,60 | 2 161,80 | 248 | 3 461 431,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 431,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 914. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 789,60 | 3 934,30 | 176 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 915. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 1981 | крупнопанельные | плоская | 9 | 2 | 4 776,40 | 3 673,30 | 153 | 1 057 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 916. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 597,50 | 5 854,50 | 202 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 917. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 1992 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 6 322,70 | 4 430,20 | 212 | 4 430 316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 316,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 918. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 134,10 | 4 022,10 | 169 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 919. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 770,70 | 3 686,90 | 150 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 920. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 043,40 | 5 591,40 | 240 | 12 898 923,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 898 923,90 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 921. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 534,80 | 7 727,80 | 393 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 922. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 764,00 | 3 878,80 | 172 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 923. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 423,40 | 11 604,40 | 450 | 1 387 809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 809,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 924. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 762,50 | 3 844,00 | 198 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 925. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 446,00 | 7 627,60 | 335 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 926. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 609,46 | 11 573,56 | 416 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 927. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 728,70 | 3 824,60 | 167 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 928. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 6 147,90 | 4 566,20 | 218 | 3 139 065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139 065,90 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 929. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 1976 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 5 717,70 | 4 390,20 | 211 | 2 799 231,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 231,18 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 930. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 4 099,10 | 3 044,20 | 117 | 8 347 238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 347 238,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 931. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 669,20 | 7 514,40 | 302 | 3 942 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942 750,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 932. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 410,30 | 11 661,10 | 498 | 7 122 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 426,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 933. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 819,20 | 3 710,10 | 120 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 934. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 354,50 | 3 070,60 | 296 | 3 075 802,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 802,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 935. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 361,80 | 3 035,40 | 275 | 3 075 802,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 802,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 936. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 339,30 | 3 136,70 | 143 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 485,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 937. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 1980 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 147,90 | 4 390,30 | 451 | 4 183 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 560,58 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 938. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123, литера А | 1974 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 199,90 | 1 953,90 | 77 | 837 695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 695,67 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 939. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 1970 | панельные | плоская | 9 | 1 | 4 101,80 | 3 574,00 | 89 | 1 629 401,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 401,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 940. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 662,00 | 1 988,20 | 85 | 6 166 865,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166 865,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 941. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 1975 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 320,50 | 8 094,80 | 296 | 3 025 110,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 110,58 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 942. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 1976 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 194,10 | 3 986,30 | 157 | 1 429 355,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 355,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 943. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 727,10 | 12 949,80 | 480 | 6 373 944,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373 944,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 944. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 518,50 | 11 518,50 | 345 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 945. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 7 | 16 792,50 | 16 792,50 | 538 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 946. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 1998 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 308,20 | 3 656,30 | 214 | 1 717 046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 046,39 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 947. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 990,80 | 6 458,05 | 542 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 948. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 6 767,00 | 5 541,00 | 165 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 949. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 800,90 | 2 024,30 | 65 | 960 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 413,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 950. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А | 1954 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 870,00 | 1 144,70 | 34 | 2 337 223,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 223,09 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 951. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 196,70 | 2 457,20 | 110 | 3 250 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 403,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 952. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 877,40 | 1 279,90 | 49 | 677 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 884,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 953. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 1999 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 2 108,70 | 2 108,70 | 93 | 2 789 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 707,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 954. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 338,60 | 280,30 | 13 | 110 639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 639,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 955. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 1973 | крупношлакоблочный | плоская | 5 | 6 | 4 574,30 | 4 573,80 | 227 | 1 451 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 460,58 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 956. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 460,80 | 3 388,80 | 132 | 3 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 120,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 957. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 473,95 | 3 089,65 | 314 | 4 470 575,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 575,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 958. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 419,30 | 2 995,30 | 324 | 4 449 429,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 429,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 959. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 705,05 | 5 868,40 | 261 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 960. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 12 480,00 | 10 547,30 | 527 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 961. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 395,30 | 7 911,10 | 409 | 6 933 160,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 933 160,58 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 962. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1, литера А | 1997 | кирпичные | скатная | 4 | 7 | 3 922,00 | 3 922,00 | 162 | 2 517 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 294,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 963. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 1980 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 530,00 | 4 530,00 | 221 | 2 425 834,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 834,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 964. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 641,50 | 615,50 | 39 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 965. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 853,87 | 4 426,30 | 212 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 966. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 1962 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 512,26 | 1 169,60 | 61 | 1 046 697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 697,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 967. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 2 | 7 425,00 | 5 333,00 | 262 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 968. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 965,00 | 4 222,00 | 189 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 969. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 660,00 | 3 019,90 | 155 | 3 464 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 632,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 970. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 1982 | ж/б панельный | плоская | 9 | 2 | 4 140,00 | 3 870,00 | 160 | 1 029 625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 625,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 971. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 1977 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 166,10 | 11 664,80 | 216 | 4 608 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 923,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 972. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 1 919,20 | 1 909,20 | 100 | 517 512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 512,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 973. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 1980 | крупнопанельные | скатная | 5 | 4 | 3 266,30 | 3 266,30 | 169 | 3 746 822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 822,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 974. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1 | 1917 | смешанные | скатная | 2 | 2 | 195,00 | 194,30 | 6 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 975. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 1972 | сборно-щитовые | скатная | 2 | 1 | 360,30 | 339,30 | 21 | 204 833,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 833,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 976. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 1972 | сборно-щитовые | скатная | 2 | 1 | 364,20 | 340,20 | 24 | 204 833,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 833,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 977. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 426,60 | 3 091,30 | 249 | 4 757 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 757 912,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 978. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 764,28 | 4 349,70 | 227 | 9 732 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 732 850,10 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 979. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 1986 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 417,20 | 3 813,10 | 167 | 1 438 507,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 507,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 980. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 1938 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 539,50 | 1 229,00 | 52 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 981. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28, литеры А1А2 | 1949 | кирпичные | скатная | 1 | 5 | 181,20 | 177,00 | 9 | 1 130 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 982. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 7 878,00 | 4 833,00 | 366 | 4 740 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 275,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 983. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 553,00 | 4 704,10 | 384 | 4 742 113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 113,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 984. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 442,00 | 3 312,20 | 175 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 485,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 985. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 478,50 | 3 478,50 | 141 | 1 802 616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 616,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 986. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 674,20 | 3 154,80 | 278 | 7 796 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 294,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 987. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 475,40 | 3 060,20 | 285 | 7 765 177,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 177,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 988. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 1972 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 5 068,30 | 4 137,10 | 343 | 2 711 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 125,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 989. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 650,00 | 3 911,00 | 201 | 1 006 928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 928,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 990. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 258,20 | 7 581,70 | 355 | 1 738 631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 631,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 991. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 107,50 | 2 551,00 | 105 | 2 623 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 992. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 | 1969 | панельные | скатная | 5 | 4 | 4 541,30 | 3 535,80 | 154 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 993. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 648,10 | 555,20 | 31 | 1 070 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 355,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 994. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 1994 | кирпичные | плоская | 6 | 3 | 2 826,20 | 2 826,20 | 104 | 2 391 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 429,52 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 995. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 1961 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 586,70 | 520,70 | 23 | 1 792 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 750,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 996. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 1976 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 718,60 | 3 718,60 | 126 | 2 173 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 567,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 997. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 128,86 | 2 524,26 | 125 | 3 239 289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 289,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 998. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 1971 | кирпичные | плоская | 4 | 1 | 2 090,10 | 1 487,10 | 145 | 861 852,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 852,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 999. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 479,30 | 273,00 | 27 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1000. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 491,70 | 273,40 | 15 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1001. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 488,90 | 274,50 | 15 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1002. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 471,70 | 278,70 | 17 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1003. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 497,70 | 280,40 | 16 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1004. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 494,40 | 282,80 | 13 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1005. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 499,50 | 278,80 | 20 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1006. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 1987 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 763,70 | 1 996,20 | 101 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1007. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 11 065,00 | 6 662,00 | 274 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1008. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 6 189,10 | 3 223,90 | 193 | 3 438 253,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 253,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1009. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 1982 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 366,90 | 2 746,70 | 222 | 181 164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 164,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1010. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 221,30 | 5 923,50 | 265 | 2 842 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 318,37 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1011. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 8 | 15 485,80 | 15 280,80 | 645 | 13 013 061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 013 061,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1012. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 10 | 19 115,10 | 19 005,00 | 909 | 16 266 326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 266 326,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1013. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 5 | 9 541,50 | 9 311,20 | 429 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 163,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1014. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 883,40 | 3 883,40 | 181 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1015. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 1970 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 982,60 | 1 477,60 | 171 | 4 507 276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 276,92 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 1016. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 5 893,20 | 5 778,70 | 260 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1017. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 340,10 | 2 579,10 | 110 | 569 581,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 581,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1018. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 1983 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 142,70 | 7 566,30 | 329 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1019. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 400,10 | 3 295,40 | 196 | 849 207,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 207,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1020. | г. Оренбург, у л. Подурова, д. 76 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 744,30 | 684,40 | 47 | 2 319 581,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 581,14 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1021. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 855,10 | 3 855,10 | 152 | 739 631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 631,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1022. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 988,20 | 4 012,80 | 195 | 2 074 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 879,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1023. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 122,30 | 1 738,70 | 138 | 456 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 388,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1024. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3, литеры АА1 | 1917 | смешанные | скатная | 2 | 1 | 337,90 | 365,41 | 11 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1025. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 848,10 | 2 598,80 | 326 | 159 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 425,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1026. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 1942 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 964,00 | 2 964,00 | 66 | 576 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 923,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1027. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 847,60 | 16 847,60 | 528 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1028. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 811,30 | 16 811,30 | 540 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1029. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 608,50 | 4 015,80 | 181 | 3 105 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 413,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1030. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 1984 | крупнопанельные | плоская | 9 | 7 | 17 362,24 | 13 860,14 | 639 | 17 137 131,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 137 131,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1031. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 5 822,00 | 5 822,00 | 314 | 1 222 939,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 939,95 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1032. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 016,60 | 11 715,60 | 540 | 7 307 512,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 307 512,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1033. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 032,50 | 4 497,50 | 219 | 3 716 807,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 807,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1034. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11, литера А2 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 705,70 | 687,80 | 42 | 4 986 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 062,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1035. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 256,30 | 1 427,60 | 163 | 443 710,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 710,58 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1036. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 132,50 | 3 639,00 | 173 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1037. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 018,45 | 11 693,45 | 537 | 7 320 500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 500,63 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1038. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 1986 | железобетонные | плоская | 16 | 1 | 8 885,90 | 8 885,90 | 312 | 1 531 018,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 018,36 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1039. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 8 | 16 871,70 | 15 046,20 | 666 | 13 013 061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 013 061,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1040. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 733,60 | 11 426,50 | 487 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1041. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 211,40 | 4 211,40 | 199 | 3 235 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1042. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 838,80 | 571,60 | 16 | 425 614,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 614,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1043. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 665,60 | 7 703,00 | 384 | 2 392 897,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 897,12 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1044. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 213,80 | 11 690,90 | 508 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1045. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 173,90 | 11 815,90 | 512 | 7 381 978,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381 978,98 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1046. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 418,50 | 5 716,50 | 270 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1047. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 841,30 | 11 751,30 | 538 | 4 948 478,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 948 478,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1048. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 073,60 | 11 591,80 | 519 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1049. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 2000 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 649,60 | 8 649,60 | 375 | 1 016 350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 350,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1050. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 1984 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 436,90 | 4 524,47 | 322 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1051. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 1984 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 075,72 | 5 404,80 | 309 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1052. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 1984 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 365,10 | 4 527,91 | 309 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1053. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 1984 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 425,20 | 4 599,02 | 267 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1054. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 560,60 | 533,60 | 27 | 3 656 521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 521,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1055. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 151,10 | 3 151,10 | 217 | 955 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 127,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1056. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 | 1931 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 5 802,70 | 3 614,50 | 247 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1057. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 842,20 | 3 744,50 | 160 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1058. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литера ЕЕ | 1917 | рубленные | скатная | 2 | 9 | 545,10 | 545,10 | 36 | 1 947 677,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 677,89 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1059. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 1973 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 347,80 | 4 215,84 | 320 | 2 274 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 663,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1060. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 625,50 | 6 918,00 | 350 | 1 586 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 987,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1061. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 10 | 19 280,20 | 19 005,00 | 929 | 16 266 326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 266 326,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1062. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 6 | 11 470,90 | 11 358,60 | 539 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1063. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 4 369,15 | 3 505,05 | 248 | 2 505 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 462,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1064. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 1980 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 143,10 | 4 143,10 | 187 | 6 258 471,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258 471,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1065. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 1980 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 596,50 | 4 164,20 | 152 | 4 130 346,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 346,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1066. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 7 | 17 929,60 | 14 047,20 | 586 | 1 528 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 846,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1067. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 525,50 | 2 625,60 | 138 | 808 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1068. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1 | 1992 | монолитные | плоская | 9 | 1 | 8 487,70 | 5 487,70 | 274 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1069. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 722,60 | 586,40 | 31 | 1 070 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 355,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1070. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 520,90 | 376,50 | 36 | 7 076 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076 673,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1071. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 126,90 | 2 547,30 | 85 | 2 229 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 064,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1072. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 833,30 | 5 728,50 | 234 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1073. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 1984 | крупнопанельные | плоская | 16 | 1 | 8 800,70 | 6 242,10 | 251 | 3 997 099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 099,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1074. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 624,30 | 11 775,10 | 478 | 1 387 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 808,65 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1075. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 853,60 | 9 574,00 | 357 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 163,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1076. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 566,90 | 7 714,70 | 288 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1077. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 121,80 | 7 121,80 | 204 | 663 081,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 081,73 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1078. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 1987 | панельные | плоская | 10 | 4 | 11 276,20 | 9 262,40 | 263 | 7 536 005,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536 005,53 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1079. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 718,20 | 9 718,20 | 287 | 909 114,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 114,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1080. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 838,70 | 6 520,90 | 286 | 475 151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 151,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1081. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 771,70 | 11 771,70 | 384 | 2 684 244,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 244,71 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1082. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 800,10 | 4 800,10 | 162 | 806 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 477,40 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1083. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 5 | 12 213,70 | 9 862,50 | 412 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 163,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1084. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 260,50 | 3 814,00 | 136 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1085. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 6 | 15 258,20 | 11 737,50 | 433 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1086. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 10 | 26 744,70 | 19 960,40 | 866 | 12 232 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 232 634,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1087. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 13 | 33 599,10 | 33 599,10 | 773 | 29 806 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 806 532,50 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1088. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 985,30 | 2 555,70 | 135 | 1 650 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 596,90 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1089. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 425,30 | 4 379,30 | 353 | 2 135 421,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 421,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1090. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 160,00 | 1 788,00 | 138 | 1 444 204,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 204,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1091. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 746,60 | 2 985,50 | 289 | 2 560 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 088,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1092. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 022,70 | 2 749,70 | 160 | 978 096,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 096,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1093. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 766,80 | 717,60 | 35 | 1 288 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 230,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1094. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 1970 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 787,60 | 724,80 | 41 | 1 301 155,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 155,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1095. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 679,80 | 634,30 | 31 | 1 135 997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 997,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1096. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 1965 | крупноблочные | скатная | 2 | 2 | 704,50 | 656,00 | 57 | 1 178 005,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 005,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1097. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3, литера А | 1942 | крупнопанельные | скатная | 2 | 2 | 666,20 | 666,20 | 51 | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 096,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1098. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7, литера А | 1942 | крупнопанельные | скатная | 2 | 2 | 754,60 | 754,60 | 30 | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 096,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 390 571,65 | 334 454,01 | 13 362 | 224 807 855,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 807 855,15 | 0,00 | X | X |
| 1099. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 1972 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2614,30 | 2470,40 | 73 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1100. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 1975 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 152,88 | 1 994,08 | 93 | 1 904 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 850,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1101. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 1975 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2155,50 | 1990,50 | 100 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1102. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 1970 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2132,90 | 1987,90 | 101 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1103. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 1973 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2148,20 | 2000,20 | 98 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1104. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 1974 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2150,60 | 2003,60 | 83 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1105. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 1972 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 097,80 | 1 949,80 | 92 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1106. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 1970 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2085,30 | 1946,70 | 78 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1107. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3001,00 | 2721,00 | 157 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1108. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2953,90 | 2673,90 | 139 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1109. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 528,30 | 2 724,30 | 99 | 1 112 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 955,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1110. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 761,30 | 625,30 | 35 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1111. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10 | 1936 | кирпичные | скатная | 3 | 6 | 3 385,70 | 2 608,20 | 67 | 423 310,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 310,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1112. | г. Орск, пер. Театральный, д. 11 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 384,90 | 2 611,30 | 92 | 435 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 055,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1113. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 141,50 | 5 572,00 | 246 | 481 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 536,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1114. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 590,30 | 2 879,10 | 74 | 1 909 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 210,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1115. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 1963 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 518,10 | 3 517,00 | 139 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1116. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 1 771,70 | 1 651,70 | 49 | 1 320 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 966,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1117. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 449,90 | 2 759,00 | 87 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1118. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 018,60 | 2 738,60 | 97 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1119. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 015,70 | 2 734,50 | 131 | 1 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1120. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 073,70 | 2 792,50 | 119 | 1 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1121. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 930,40 | 1 804,00 | 58 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1122. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 241,20 | 3 034,20 | 73 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1123. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 8 063,60 | 7 455,60 | 317 | 1 216 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 854,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1124. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 724,20 | 2 328,90 | 39 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1125. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 5 | 4 952,20 | 4 457,20 | 76 | 4 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1126. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 3 202,60 | 2 400,60 | 38 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1127. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 879,90 | 816,90 | 39 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1128. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 901,80 | 838,80 | 41 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1129. | г. Орск, у л. Андреева, д. 3 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 345,70 | 5 789,70 | 239 | 3 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 500,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1130. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 1997 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 012,00 | 2 269,60 | 148 | 922 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 545,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1131. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 | 1954 | блочные | скатная | 2 | 2 | 887,00 | 753,30 | 24 | 3 317 529,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 529,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1132. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 429,10 | 3 202,50 | 115 | 3 305 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 319,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1133. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 084,90 | 3 721,60 | 187 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 396,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1134. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 080,60 | 3 650,60 | 168 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 396,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1135. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 6 | 13 275,70 | 10 992,70 | 461 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1136. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 753,00 | 4 428,00 | 196 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1137. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 559,50 | 2 708,46 | 118 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1138. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 544,20 | 483,10 | 10 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1139. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 1967 | панельные | скатная | 4 | 3 | 2 207,70 | 2 034,70 | 80 | 2 030 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 609,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1140. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 243,10 | 4 953,50 | 179 | 647 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 172,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1141. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 11 | 1997 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 232,80 | 1 139,60 | 54 | 1 204 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 560,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1142. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 26 | 1987 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 945,70 | 897,20 | 50 | 702 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 492,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1143. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 025,20 | 5 621,00 | 207 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1144. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 708,50 | 4 267,30 | 211 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1145. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 1947 | панельные | скатная | 2 | 2 | 512,20 | 463,80 | 28 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1146. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 464,20 | 415,20 | 21 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1147. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 1947 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 097,90 | 681,30 | 23 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1148. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 024,90 | 2 766,90 | 109 | 1 532 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 830,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1149. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 034,60 | 2 748,00 | 114 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1150. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 564,80 | 3 354,90 | 99 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1151. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 834,00 | 4 414,00 | 197 | 2 840 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 600,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1152. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 555,50 | 2 730,50 | 89 | 1 120 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 850,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1153. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 1979 | панельные | плоская | 5 | 2 | 2 218,50 | 1 670,00 | 101 | 820 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 600,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1154. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 1937 | панельные | скатная | 3 | 2 | 1 055,40 | 960,20 | 31 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1155. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 1937 | панельные | скатная | 2 | 2 | 686,90 | 629,60 | 19 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1156. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 560,00 | 3 553,20 | 150 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1157. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 1958 | панельные | скатная | 2 | 2 | 605,00 | 556,40 | 30 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1158. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 710,50 | 653,50 | 33 | 585 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 257,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1159. | г. Орск, ул. Короленко, д. 11 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 171,10 | 857,40 | 34 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1160. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 450,90 | 5 556,00 | 286 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 094,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1161. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 9 412,40 | 7 431,10 | 278 | 7 321 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321 792,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1162. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 553,30 | 2 724,30 | 107 | 1 106 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 770,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1163. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а | 1964 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 490,70 | 1 357,20 | 28 | 2 552 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 860,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1164. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 568,30 | 2 741,30 | 103 | 1 117 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 975,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1165. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 1992 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 545,70 | 5 825,70 | 253 | 1 018 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 248,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1166. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 1 | 438,70 | 403,20 | 13 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1167. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 825,10 | 754,40 | 23 | 918 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 472,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1168. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 261,40 | 1 979,60 | 105 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1169. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 185,00 | 1 995,00 | 120 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1170. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 1983 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 043,20 | 4 624,20 | 175 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1171. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 621,40 | 2 676,80 | 112 | 1 767 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 180,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1172. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 657,40 | 2 741,50 | 101 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1173. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 1 | 458,40 | 424,30 | 11 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1174. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 9 | 9 596,80 | 8 827,10 | 230 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1175. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 875,30 | 2 590,30 | 90 | 1 301 506,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 506,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1176. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 565,00 | 3 600,00 | 149 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1177. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 156,20 | 3 665,50 | 150 | 3 664 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 292,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1178. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 034,80 | 2 754,80 | 106 | 1 881 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 444,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1179. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2 296,10 | 1 817,10 | 70 | 1 908 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 898,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1180. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 1954 | панельные | скатная | 2 | 2 | 808,10 | 741,80 | 15 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1181. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 6 | 13 950,00 | 11 037,00 | 425 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1182. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 1967 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 625,00 | 1 512,10 | 52 | 1 719 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 576,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1183. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 24 | 1960 | блочные | скатная | 3 | 3 | 1 595,60 | 1 483,60 | 74 | 2 619 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 693,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1184. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 596,40 | 524,40 | 18 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1185. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 963,40 | 880,60 | 34 | 425 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 172,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1186. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 017,10 | 2 735,10 | 114 | 1 879 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 344,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1187. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 177,84 | 7 393,84 | 341 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 792,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1188. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 473,70 | 1 370,50 | 40 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1189. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 1992 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 835,60 | 11 067,20 | 403 | 11 577 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 577 445,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1190. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 1970 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 953,00 | 6 219,70 | 161 | 1 629 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 705,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1191. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27, с. Крыловка | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 661,90 | 610,70 | 26 | 155 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 705,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1192. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 1964 | панельные | скатная | 5 | 3 | 2 763,80 | 2 538,60 | 103 | 1 660 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 408,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1193. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 435,30 | 399,90 | 14 | 874 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 300,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1194. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 667,20 | 624,00 | 31 | 1 234 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 800,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1195. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 1951 | панельные | скатная | 2 | 1 | 911,30 | 878,50 | 42 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1196. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 1967 | панельные | скатная | 5 | 3 | 2 750,70 | 2 524,70 | 114 | 782 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 240,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1197. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 1957 | панельные | скатная | 3 | 2 | 1 035,50 | 963,50 | 28 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1198. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 087,30 | 3 190,30 | 108 | 1 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 600,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1199. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 1967 | панельные | плоская | 5 | 3 | 3 324,40 | 2 615,40 | 97 | 1 581 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 975,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1200. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 544,90 | 486,40 | 15 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1201. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 919,80 | 2 625,80 | 118 | 1 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 500,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1202. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 548,70 | 496,70 | 20 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1203. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 538,30 | 482,30 | 14 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1204. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 1937 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 536,80 | 480,60 | 22 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1205. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 1937 | деревянные | скатная | 2 | 2 | 473,80 | 418,80 | 20 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1206. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 501,00 | 2 647,70 | 114 | 811 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 740,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1207. | г. Орск, у л. Строителей, д. 8 | 1946 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 600,50 | 539,50 | 10 | 1 584 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 400,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1208. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 1945 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 335,40 | 1 240,20 | 42 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1209. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 1970 | панельные | плоская | 4 | 3 | 1 992,90 | 1 786,50 | 73 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1210. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 1979 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 587,23 | 6 031,23 | 265 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1211. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 2 | 670,20 | 620,50 | 19 | 1 623 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 066,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1212. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 852,80 | 3 576,80 | 192 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1213. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 650,20 | 2 057,20 | 84 | 1 061 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 740,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1214. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 738,30 | 2 630,30 | 107 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1215. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 11 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 589,30 | 3 585,30 | 164 | 1 368 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 220,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1216. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 554,10 | 3 542,10 | 141 | 1 393 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 120,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1217. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 549,40 | 3 551,40 | 132 | 1 405 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 600,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1218. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 1989 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 828,20 | 4 944,30 | 236 | 1 691 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 698,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1219. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 432,40 | 7 454,00 | 369 | 7 268 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 268 392,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 870,00 | 813,60 | 45 | 100 961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 961,52 | 0,00 | X | X |
| 1220. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 270,00 | 16 | 33 653,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 653,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1221. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 275,60 | 13 | 33 653,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 653,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1222. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 268,00 | 16 | 33 653,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 653,84 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 10. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | X | X | X | X | X | 9 240,60 | 7 040,40 | 447 | 8 162 097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 162 097,98 | 0,00 | X | X |
| 1223. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 627,20 | 3 529,70 | 221 | 4 071 925,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 071 925,96 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1224. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 613,40 | 3 510,70 | 226 | 4 090 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 172,02 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 622,90 | 558,90 | 32 | 1 118 225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 225,29 | 0,00 | X | X |
| 1225. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 622,90 | 558,90 | 32 | 1 118 225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 225,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 12. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | X | X | X | X | X | 700,40 | 631,90 | 24 | 1 929 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 230,77 | 0,00 | X | X |
| 1226. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 700,40 | 631,90 | 24 | 1 929 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 13. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 7 193,30 | 5 543,90 | 212 | 6 175 783,77 | 0,00 | 0,00 | 679 913,00 | 5 495 870,77 | 0,00 | X | X |
| 1227. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 1986 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 699,60 | 2 081,10 | 96 | 2 224 886,00 | 0,00 | 0,00 | 186 426,00 | 2 038 460,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1228. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 493,70 | 3 462,80 | 116 | 3 950 897,77 | 0,00 | 0,00 | 493 487,00 | 3 457 410,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 14. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | X | X | X | X | X | 1 338,00 | 1 254,00 | 101 | 435 282,69 | 0,00 | 0,00 | 135 808,00 | 299 474,69 | 0,00 | X | X |
| 1229. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 668,00 | 660,00 | 51 | 229 096,15 | 0,00 | 0,00 | 71 478,00 | 157 618,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1230. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 670,00 | 594,00 | 50 | 206 186,54 | 0,00 | 0,00 | 64 330,00 | 141 856,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 15. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | X | X | X | X | X | 2 142,40 | 1 903,90 | 132 | 10 295 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 295 192,31 | 0,00 | X | X |
| 1231. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 | 1979 | блочные | скатная | 2 | 3 | 1 032,00 | 978,60 | 62 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1232. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 1979 | блочные | плоская | 2 | 2 | 1 110,40 | 925,30 | 70 | 1 795 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 192,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 16. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | X | X | X | X | X | 2 184,00 | 1 951,30 | 105 | 755 368,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 368,29 | 0,00 | X | X |
| 1233. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 230,00 | 1 100,20 | 55 | 380 769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 769,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1234. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 954,00 | 851,10 | 50 | 374 599,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 599,05 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 17. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 5 092,60 | 4 350,60 | 194 | 5 971 965,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 965,38 | 0,00 | X | X |
| 1235. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 1977 | блочные | скатная | 2 | 2 | 655,10 | 565,50 | 33 | 1 211 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 475,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1236. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 1987 | блочные | плоская | 2 | 3 | 914,80 | 804,80 | 37 | 1 182 998,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 998,07 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1237. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 1977 | блочные | скатная | 2 | 2 | 654,20 | 592,20 | 28 | 675 630,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 630,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1238. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 1987 | блочные | плоская | 2 | 3 | 1 487,30 | 1 247,10 | 48 | 1 487 657,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 657,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1239. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 1987 | блочные | плоская | 2 | 4 | 1 381,20 | 1 141,00 | 48 | 1 414 203,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 203,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 18. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 817,00 | 607,00 | 25 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | X | X |
| 1240. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 817,00 | 607,00 | 25 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 19. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 2 795,20 | 2 175,80 | 53 | 4 858 846,15 | 0,00 | 0,00 | 1 404 076,81 | 3 454 769,34 | 0,00 | X | X |
| 1241. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 1937 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 795,20 | 2 175,80 | 53 | 4 858 846,15 | 0,00 | 0,00 | 1 404 076,81 | 3 454 769,34 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 20. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | X | X | X | X | X | 355,20 | 335,80 | 15 | 788 874,11 | 0,00 | 0,00 | 349 502,00 | 439 372,11 | 0,00 | X | X |
| 1242. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 1966 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 355,20 | 335,80 | 15 | 788 874,11 | 0,00 | 0,00 | 349 502,00 | 439 372,11 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 21. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 801,90 | 735,70 | 33 | 1 593 212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 212,90 | 0,00 | X | X |
| 1243. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 801,90 | 735,70 | 33 | 1 593 212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 212,90 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 22. Муниципальное образование Пушкинский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | X | X | X | X | X | 741,20 | 702,00 | 39 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | X | X |
| 1244. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 1973 | блочные | скатная | 2 | 2 | 741,20 | 702,00 | 39 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 23. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 595,50 | 546,30 | 35 | 980 714,42 | 0,00 | 0,00 | 156 051,00 | 824 663,42 | 0,00 | X | X |
| 1245. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 1980 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 595,50 | 546,30 | 35 | 980 714,42 | 0,00 | 0,00 | 156 051,00 | 824 663,42 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 24. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 1 000,70 | 944,30 | 25 | 4 787 421,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 421,88 | 0,00 | X | X |
| 1246. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 1988 | каменные, кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 000,70 | 944,30 | 25 | 4 787 421,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 421,88 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 25. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | X | X | X | X | X | 3 417,00 | 3 206,20 | 152 | 865 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 384,62 | 0,00 | X | X |
| 1247. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 417,00 | 3 206,20 | 152 | 865 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 384,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 26. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 621,50 | 621,50 | 35 | 989 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 275,00 | 0,00 | X | X |
| 1248. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 621,50 | 621,50 | 35 | 989 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 275,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 27. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 1 005,10 | 825,60 | 39 | 2 236 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 190,00 | 0,00 | X | X |
| 1249. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 005,10 | 825,60 | 39 | 2 236 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 190,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 28. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 81 312,40 | 74 276,50 | 3 104 | 24 821 676,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 821 676,37 | 0,00 | X | X |
| 1250. | пос. Энергетик, д. 18 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 995,00 | 2 695,80 | 118 | 2 011 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 481,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1251. | пос. Энергетик, д. 21 | 1967 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 023,30 | 2 743,30 | 126 | 2 046 923,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 923,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1252. | пос. Энергетик, д. 22 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 415,60 | 3 135,60 | 98 | 994 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 950,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1253. | пос. Энергетик, д. 24 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 498,40 | 3 250,60 | 113 | 1 031 440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 440,38 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1254. | пос. Энергетик, д. 3 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2 120,30 | 1 940,30 | 67 | 807 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1255. | пос. Энергетик, д. 34 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 996,70 | 2 716,70 | 102 | 807 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 692,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1256. | пос. Энергетик, д. 39 | 1971 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 983,00 | 2 703,00 | 106 | 2 824 546,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 546,16 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1257. | пос. Энергетик, д. 4 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 4 363,30 | 3 931,30 | 180 | 1 247 431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 431,74 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1258. | пос. Энергетик, д. 5 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 947,00 | 2 701,00 | 101 | 2 015 361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 361,54 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 1259. | пос. Энергетик, д. 55 | 1973 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 349,70 | 5 776,10 | 254 | 866 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 415,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1260. | пос. Энергетик, д. 6 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 954,50 | 2 701,50 | 105 | 2 015 734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 734,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1261. | пос. Энергетик, д. 60 | 1972 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 322,80 | 5 762,80 | 246 | 864 421,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 421,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1262. | пос. Энергетик, д. 61 | 1977 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 335,50 | 5 762,80 | 262 | 3 019 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 230,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1263. | пос. Энергетик, д. 66 | 1978 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 381,50 | 5 821,50 | 268 | 873 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 225,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1264. | пос. Энергетик, д. 76 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 270,90 | 5 791,30 | 259 | 868 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 695,00 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 1265. | пос. Энергетик, д. 77 | 1991 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 9 643,30 | 8 387,30 | 351 | 1 258 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 095,00 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| 1266. | пос. Энергетик, д. 78а | 1994 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 9711,6 | 8455,6 | 348 | 1 268 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 340,00 | 0,00 | 12. 2018 | СС |
| Проектные и строительно-монтажные работы |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | X | X | X | X | X | 318 118,90 | 239 640,30 | 11 480 | 236 968 184,91 | 0,00 | 0,00 | 3 433 652,00 | 233 534 532,91 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 3 635,70 | 3 241,50 | 156 | 9 993 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 993 187,60 | 0,00 | X | X |
| 1267. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 700,70 | 650,20 | 23 | 2 254 702,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 702,56 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1268. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 1988 | блочные | плоская | 5 | 4 | 2 935,00 | 2 591,30 | 133 | 7 738 485,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 485,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 8 578,00 | 7 830,00 | 317 | 7 913 256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913 256,75 | 0,00 | X | X |
| 1269. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 007,40 | 2 727,40 | 88 | 2 106 886,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 886,94 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1270. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 1967 | кирпичный | плоская | 5 | 6 | 5 570,60 | 5 102,60 | 229 | 5 806 369,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 806 369,81 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию Оренбургский городской округ | X | X | X | X | X | 267 922,80 | 195 934,80 | 9 501 | 189 446 682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446 682,83 | 0,00 | X | X |
| 1271. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 199,10 | 3 089,60 | 131 | 11 147 219,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 147 219,64 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1272. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 10 497,50 | 7 005,70 | 727 | 3 850 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 045,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1273. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 597,00 | 2 664,30 | 148 | 1 056 615,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 615,75 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1274. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 694,20 | 629,90 | 37 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1275. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 1988 | панельный | плоская | 10 | 4 | 15 298,30 | 11 594,20 | 276 | 7 134 924,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134 924,19 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1276. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 2 | 5388,6 | 3940 | 173 | 3 262 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 372,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1277. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5389,5 | 2694,9 | 238 | 3 301 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 350,97 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1278. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16762,6 | 11789,5 | 522 | 9 938 167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 938 167,31 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1279. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1980 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 6101,5 | 3760,1 | 170 | 1 954 558,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 558,07 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1280. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 1986 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 8266,3 | 3808,9 | 199 | 3 877 698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 698,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1281. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 2 | 7266,7 | 5335,7 | 224 | 3 295 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 916,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1282. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 1983 | панельный | плоская | 9 | 1 | 2502 | 1941 | 96 | 1 656 025,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 025,75 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1283. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 1982 | панельный | плоская | 9 | 4 | 9956 | 7811,3 | 356 | 6 654 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 654 952,04 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1284. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 1985 | панельный | плоская | 9 | 3 | 11852 | 7790,2 | 346 | 5 006 015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 015,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1285. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 1986 | панельный | плоская | 9 | 3 | 11474 | 7634,2 | 364 | 4 912 203,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912 203,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1286. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 466,50 | 440,30 | 25 | 750 624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 624,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1287. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 1980 | панельный | плоская | 9 | 5 | 10872,7 | 9657,5 | 461 | 8 275 797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 275 797,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1288. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6141,6 | 4430,8 | 232 | 5 134 633,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 633,11 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1289. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 1968 | кирпич | плоская | 5 | 3 | 3420,3 | 3073,9 | 252 | 627 711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 711,41 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1290. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 6448,2 | 5329,3 | 316 | 3 277 657,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277 657,17 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1291. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 1988 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4869,4 | 3834,2 | 197 | 3 867 420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 420,27 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1292. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 1978 | панельный | плоская | 9 | 6 | 14960 | 11485,5 | 508 | 9 854 772,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 772,35 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1293. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14826,4 | 11652,4 | 514 | 10 072 796,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 072 796,25 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1294. | г. Оренбург, у л. Салмышская, д. 5/2 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5013,7 | 3934,7 | 153 | 3 303 205,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 205,78 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1295. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5028,3 | 3942,3 | 165 | 3 303 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 302,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1296. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 6900,3 | 4120 | 359 | 6 525 387,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 387,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1297. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7604,1 | 4609 | 363 | 6 526 034,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 034,29 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1298. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 1978 | кирпичный | плоская | 9 | 7 | 15506,2 | 11321,5 | 456 | 18 785 207,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 785 207,41 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1299. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6162,6 | 4612,8 | 188 | 4 114 824,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 824,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1300. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1993 | панельный | плоская | 10 | 3 | 8224,7 | 7299,7 | 285 | 4 913 308,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 308,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1301. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 1985 | панельный | плоская | 9 | 9 | 23963,2 | 17675,3 | 719 | 14 894 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 894 631,80 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1302. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 1993 | панельный | плоская | 10 | 2 | 5320,9 | 4368,9 | 186 | 3 264 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 187,62 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1303. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 1977 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1074 | 939,5 | 45 | 6 050 311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 311,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1304. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 1977 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 1085,3 | 969,6 | 45 | 6 050 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 467,61 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1305. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6, литера А | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 789,1 | 748,1 | 25 | 198 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 337,59 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | X | X | X | X | X | 1 234,50 | 1 105,50 | 49 | 3 113 541,30 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 2 943 541,30 | 0,00 | X | X |
| 1306. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 1976 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 234,50 | 1 105,50 | 49 | 3 113 541,30 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 2 943 541,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 5. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | X | X | X | X | X | 1 367,90 | 1 260,20 | 49 | 2 969 665,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 669 665,00 | 0,00 | X | X |
| 1307. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39 | 1978 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 612,50 | 560,50 | 22 | 1 371 771,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 221 771,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1308. | с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 755,40 | 699,70 | 27 | 1 597 894,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 447 894,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 6. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 4 228,20 | 3 822,60 | 193 | 3 555 190,69 | 0,00 | 0,00 | 483 652,00 | 3 071 538,69 | 0,00 | X | X |
| 1309. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 228,20 | 3 822,60 | 193 | 3 555 190,69 | 0,00 | 0,00 | 483 652,00 | 3 071 538,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 7. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 16 707,40 | 13 222,20 | 630 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1310. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10 | 1948 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 912,90 | 840,40 | 34 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 120,00 | 747 880,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1311. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12 | 1947 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 917,50 | 844,10 | 33 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 680,00 | 747 320,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1312. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 1935 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 747,20 | 2 089,60 | 87 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 075,00 | 833 925,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1313. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8 | 1935 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 853,10 | 1 691,00 | 75 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 780,00 | 944 220,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1314. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 826,70 | 4 385,30 | 212 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 663 325,00 | 1 236 675,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1315. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 450,00 | 3 371,80 | 189 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 020,00 | 1 589 980,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 8. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 600,00 | 543,00 | 18 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1316. | с. Путятино, ул. Мира, д. 7 | 1965 | панельные | скатная | 2 | 3 | 600,00 | 543,00 | 18 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 9. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | X | X | X | X | X | 912,20 | 855,80 | 35 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1317. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 1 | 1973 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 912,20 | 855,80 | 35 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 10. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | X | X | X | X | X | 663,10 | 600,20 | 20 | 2 540 174,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 240 174,00 | 0,00 | X | X |
| 1318. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7 | 1982 | блочные | скатная | 2 | 2 | 663,10 | 600,20 | 20 | 2 540 174,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 240 174,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 12 269,10 | 11 224,50 | 512 | 5 256 486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 486,74 | 0,00 | X | X |
| 1319. | пос. Энергетик, д. 17 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 003,00 | 2 718,00 | 118 | 2 108 507,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 507,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1320. | пос. Энергетик, д. 20 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 995,20 | 2 715,20 | 115 | 2 106 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 995,20 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 1321. | пос. Энергетик, д. 73 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 270,90 | 5 791,30 | 279 | 1 040 983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 983,85 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 2019 год |
| Итого по 2019 году | X | X | X | X | X | 5 248 897,99 | 4 081 141,76 | 179 079 | 1 912 060 112,20 | 0,00 | 0,00 | 5 637 480,50 | 1 906 422 631,70 | 0,00 | X | X |
| Проектные работы |
| Итого по проектным работам | X | X | X | X | X | 2 384 327,66 | 1 849 520,29 | 79 883 | 75 821 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 821 798,43 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 72 986,30 | 66 617,90 | 2 628 | 2 272 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 232,00 | 0,00 | X | X |
| 1. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 614,90 | 3 340,70 | 119 | 165 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 832,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 2. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 385,90 | 3 120,40 | 116 | 41 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 189,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 3. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22 | 1979 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 573,40 | 3 263,60 | 138 | 86 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 160,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 4. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 5 | 3 517,70 | 3 199,90 | 118 | 42 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 239,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 5. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 239,80 | 1 886,10 | 87 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 6. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 253,60 | 1 936,80 | 81 | 5 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 7. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10 | 1990 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 101,20 | 1 015,70 | 40 | 54 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 692,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 8. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 13 | 1994 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 057,10 | 971,10 | 39 | 14 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 023,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 9. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21 | 1994 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 084,20 | 994,80 | 47 | 14 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 365,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 10. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33 | 1994 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 108,90 | 1 021,70 | 45 | 14 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 712,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 11. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 4 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 061,10 | 975,20 | 32 | 14 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 082,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 12. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 107,30 | 1 017,10 | 45 | 14 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 13. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 1 916,80 | 1 767,80 | 61 | 104 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 370,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 14. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 230,70 | 3 794,70 | 119 | 281 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 263,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 15. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 77 | 1979 | блочные | скатная | 5 | 6 | 4 987,90 | 4 594,90 | 184 | 60 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 653,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 16. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 | 1994 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 280,10 | 4 865,90 | 233 | 64 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 230,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 17. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 10а | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 043,70 | 958,30 | 30 | 27 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 676,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 18. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 792,00 | 4 405,90 | 166 | 326 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 566,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 19. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 115 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 5 | 3 814,90 | 3 448,60 | 127 | 91 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 044,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 20. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 070,80 | 984,60 | 53 | 48 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 061,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 21. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 10 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 610,00 | 559,00 | 31 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 072,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 22. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2а | 1994 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 072,70 | 988,20 | 38 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 270,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 23. | г. Бузулук, ул. М. Егорова/ ул. Ленина, д. 11/1 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 948,80 | 1 762,80 | 48 | 177 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 548,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 24. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 972,50 | 945,60 | 43 | 10 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 25. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66 | 1939 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 445,20 | 417,10 | 38 | 50 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 271,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 26. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 464,10 | 1 348,80 | 31 | 116 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 429,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 27. | г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 929,50 | 867,30 | 52 | 17 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 931,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 28. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 246,40 | 3 058,60 | 131 | 40 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 374,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 29. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 951,50 | 863,80 | 32 | 37 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 419,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 30. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 951,10 | 864,40 | 31 | 10 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 31. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 617,90 | 570,20 | 15 | 35 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 516,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 32. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 5 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 418,20 | 402,20 | 19 | 38 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 724,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 33. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2 | 1999 | блочные | плоская | 5 | 8 | 7 116,40 | 6 406,10 | 239 | 238 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 307,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 2. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | X | X | X | X | 10 505,10 | 9 002,80 | 941 | 564 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 874,50 | 0,00 | X | X |
| 34. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 394,00 | 361,10 | 180 | 22 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 346,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 35. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 4 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 024,00 | 941,60 | 270 | 70 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 486,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 36. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 7 | 1959 | кирпичные | скатная | 1 | 1 | 190,60 | 176,00 | 24 | 11 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 795,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 37. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 22 | 1979 | кирпичные | скатная | 1 | 2 | 278,10 | 255,80 | 18 | 15 830,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 38. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 32 | 1979 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 1 026,40 | 937,60 | 54 | 67 326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 326,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 39. | г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 261,90 | 3 270,00 | 141 | 150 042,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 042,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 40. | г. Кувандык, ул. Речная, д. 78 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 383,10 | 356,40 | 24 | 22 055,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 055,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 41. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80 | 1981 | плоская | кирпичные | 2 | 2 | 928,20 | 843,60 | 55 | 61 764,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 764,75 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 42. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 12 | 1979 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 598,20 | 550,30 | 45 | 39 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 515,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 43. | с. Ильинка, ул. Новая, д. 7а | 1979 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 671,60 | 618,00 | 48 | 44 377,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 377,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 44. | с. Сара, ул. Элеваторная, д. 12 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 376,50 | 346,40 | 44 | 29 683,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 683,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 45. | с. Сара, ул. Элеваторная, д. 7 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 372,50 | 346,00 | 38 | 29 649,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 649,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | X | X | X | X | X | 31 665,19 | 25 968,89 | 935 | 924 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 846,15 | 0,00 | X | X |
| 46. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 392,60 | 308,30 | 11 | 32 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 47. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 212,07 | 1 090,57 | 14 | 103 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 48. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 650,82 | 576,68 | 14 | 80 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 49. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 634,20 | 483,14 | 22 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 50. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 624,00 | 553,70 | 23 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 51. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 796,90 | 2 989,40 | 130 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 52. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 816,10 | 3 021,30 | 103 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 53. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 669,60 | 3 245,40 | 118 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 54. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 15 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 529,50 | 2 897,10 | 123 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 55. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 6 615,10 | 5 399,70 | 212 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 56. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 3 151,60 | 2 515,30 | 81 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 57. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 932,00 | 2 318,70 | 68 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 58. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 640,70 | 569,60 | 16 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 4. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 141 784,90 | 129 161,60 | 5 407 | 3 106 752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 752,42 | 0,00 | X | X |
| 59. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5 | 1959 | кирпичный | скатная | 4 | 4 | 2 807,50 | 2 501,90 | 107 | 191 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 268,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 60. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 14 | 1994 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8 278,50 | 7 410,90 | 317 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 61. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 18 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 858,00 | 4 441,00 | 205 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 62. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 8 | 6 384,00 | 5 638,50 | 258 | 3 287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 63. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 011,50 | 2 731,50 | 126 | 241 130,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 130,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 64. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12 | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 123,00 | 1 017,00 | 196 | 79 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 400,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 65. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 44 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 782,10 | 4 374,10 | 187 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 66. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 12 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 022,60 | 2 749,80 | 131 | 7 974,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 974,18 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 67. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16 | 1979 | блочный | плоская | 5 | 8 | 6 250,10 | 5 684,80 | 231 | 3 315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 68. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 20 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 632,40 | 4 222,10 | 216 | 5 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 69. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 24 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 761,40 | 4 347,40 | 194 | 5 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 70. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 8 | 6 301,00 | 5 731,10 | 234 | 186 775,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 775,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 71. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2 | 1959 | кирпичный | скатная | 4 | 4 | 2 998,80 | 2 729,10 | 75 | 166 211,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 211,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 72. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4 | 1959 | кирпичный | скатная | 4 | 4 | 2 753,00 | 2 484,20 | 106 | 137 458,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 458,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 73. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 105 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 677,30 | 4 263,30 | 185 | 5 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 74. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 107 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 001,30 | 2 725,70 | 131 | 3 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 75. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 109 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4 849,70 | 4 429,70 | 196 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 76. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 154 | 1979 | кирпичный | плоская | 9 | 6 | 12 489,60 | 11 943,90 | 445 | 6 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 77. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45 | 1959 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 481,70 | 3 240,70 | 138 | 179 804,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 804,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 78. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57 | 1959 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 977,20 | 3 686,80 | 88 | 207 291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 291,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 79. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95 | 1995 | панельный | плоская | 9 | 5 | 9 978,00 | 9 548,70 | 334 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 80. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а | 1989 | панельный | плоская | 9 | 7 | 15 104,70 | 13 493,70 | 138 | 119 171,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 171,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 81. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34 | 1995 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 325,70 | 5 583,50 | 261 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 82. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 087,70 | 2 813,50 | 99 | 205 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 106,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 83. | г. Новотроицк, у л. Уральская, д. 40 | 1994 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 258,60 | 3 731,40 | 159 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 84. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4 | 1961 | кирпичный | скатная | 5 | 1 | 2 186,70 | 2 064,00 | 412 | 113 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 370,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 85. | г. Новотроицк, ул. Юн. Ленинцев, д. 1 | 1994 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6 402,80 | 5 573,30 | 238 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 1 751 113,60 | 1 299 021,45 | 56 815 | 54 718 948,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 718 948,22 | 0,00 | X | X |
| 86. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 10 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 420,20 | 392,80 | 12 | 62 755,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 755,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 87. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 11 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 524,40 | 461,80 | 24 | 36 385,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 385,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 88. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 8 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 727,00 | 696,30 | 30 | 84 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 89. | г. Оренбург, пер. Боевой, д. 5, литера А | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 293,00 | 275,00 | 19 | 78 575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 575,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 90. | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. Краснознаменная, д. 4а/3а | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 965,60 | 1 186,80 | 43 | 254 354,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 354,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 91. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 508,70 | 4 390,10 | 179 | 114 451,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 451,56 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 92. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 842,40 | 3 812,90 | 180 | 12 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 692,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 93. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10, литера А | 1976 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 678,80 | 1 843,20 | 107 | 51 236,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 236,51 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 94. | г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 2 | 4 724,00 | 3 225,10 | 317 | 102 089,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 089,95 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 95. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 708,80 | 626,30 | 26 | 49 179,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 179,79 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 96. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 3 | 1 | 732,80 | 656,90 | 26 | 40 670,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 670,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 97. | г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 7 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 189,20 | 126,50 | 17 | 51 467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 467,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 98. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 230,80 | 2 605,50 | 138 | 216 861,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 861,43 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 99. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 11 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 271,40 | 271,40 | 16 | 167 971,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 971,01 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 100. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 5 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 285,40 | 237,80 | 15 | 167 499,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 499,67 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 101. | г. Оренбург, пер. Свободина, д. 1 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 369,10 | 4 019,90 | 156 | 89 320,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 320,39 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 102. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 3 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 679,30 | 617,60 | 28 | 173 603,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 603,10 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 103. | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 140,80 | 3 261,00 | 179 | 276 748,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 748,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 104. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | 1993 | панельные | плоская | 10 | 3 | 9 149,00 | 7 106,20 | 268 | 282 815,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 815,06 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 105. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б | 1969 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 419,50 | 5 733,60 | 267 | 639 988,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 988,06 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 106. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 837,70 | 3 752,60 | 103 | 193 552,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 552,73 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 107. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 094,00 | 3 302,80 | 130 | 308 522,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 522,03 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 108. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 229,50 | 3 385,90 | 138 | 31 376,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 376,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 109. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 3 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2 327,90 | 1 783,40 | 82 | 157 126,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 126,03 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 110. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 3 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 053,00 | 974,00 | 49 | 111 131,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 131,95 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 111. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22 | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 161,60 | 1 489,90 | 60 | 129 617,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 617,63 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 112. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34 | 1962 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 116,60 | 2 498,00 | 64 | 40 143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 143,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 113. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 64 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 582,00 | 485,00 | 22 | 226 131,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 131,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 114. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 66 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 591,60 | 492,00 | 18 | 226 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 398,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 115. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1 | 1999 | кирпичные | мягкая | 6 | 8 | 6 568,40 | 5 798,20 | 281 | 114 444,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 444,18 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 116. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 592,80 | 494,00 | 30 | 93 826,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 826,93 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 117. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 879,80 | 1 782,10 | 111 | 96 983,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 983,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 118. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 1992 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 6 322,70 | 4 858,30 | 198 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 119. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 093,90 | 4 011,80 | 170 | 130 130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,55 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 120. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 584,40 | 7 610,20 | 329 | 260 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 121. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 827,00 | 3 786,00 | 148 | 12 067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 067,49 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 122. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 221,50 | 2 554,50 | 170 | 53 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 580,55 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 123. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 069,40 | 3 047,40 | 156 | 103 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 300,10 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 124. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 1980 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 147,90 | 4 566,20 | 206 | 36 887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 887,39 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 125. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2 | 1989 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 621,90 | 1 954,70 | 78 | 84 729,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 729,53 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 126. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 784,70 | 3 841,70 | 178 | 11 961,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 961,74 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 127. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 410,30 | 11 661,10 | 497 | 390 391,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 128. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 761,20 | 2 211,70 | 147 | 49 434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 434,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 129. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/1 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 447,60 | 3 445,00 | 145 | 44 344,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 344,79 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 130. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 317,00 | 3 317,00 | 147 | 42 100,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,36 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 131. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 5 | 13 162,80 | 9 485,60 | 475 | 343 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 941,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 132. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33 | 1979 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 333,90 | 3 899,20 | 130 | 45 407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 407,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 133. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 10 149,40 | 6 550,90 | 317 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 134. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37 | 1994 | панельные | плоская | 9 | 1 | 8 348,30 | 5 401,30 | 248 | 92 690,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 690,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 135. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 572,70 | 1 088,20 | 53 | 309 384,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 384,51 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 136. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 914,80 | 557,80 | 19 | 217 611,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 611,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 137. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 113 | 1977 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 399,40 | 2 698,00 | 113 | 195 858,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 858,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 138. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12 | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 2 080,80 | 1 377,70 | 44 | 124 207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 207,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 139. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 129 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 709,90 | 1 825,10 | 66 | 318 964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 964,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 140. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 133 | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 3 525,30 | 2 561,50 | 69 | 392 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 121,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 141. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 300,20 | 3 118,10 | 112 | 350 284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 284,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 142. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150/1 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 7 153,40 | 4 410,00 | 168 | 42 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 920,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 143. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 518,50 | 6 473,70 | 254 | 190 498,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 498,18 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 144. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 208,00 | 4 362,90 | 196 | 43 247,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 247,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 145. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/3 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 138,10 | 4 411,20 | 186 | 42 828,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 828,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 146. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 16 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 194,80 | 1 215,60 | 82 | 229 018,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 018,83 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 147. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 792,50 | 11 639,30 | 452 | 456 331,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 331,51 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 148. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 3 | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 773,70 | 1 740,30 | 51 | 460 291,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 291,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 149. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 686,00 | 440,90 | 13 | 111 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 647,10 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 150. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 1999 | панельные | плоская | 5 | 5 | 7 790,80 | 5 690,20 | 212 | 149 208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 208,39 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 151. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25, литера А | 2000 | панельные | плоская | 9 | 1 | 3 477,40 | 2 193,10 | 64 | 68 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 788,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 152. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 684,40 | 1 268,40 | 63 | 319 478,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 478,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 153. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 248,80 | 3 775,70 | 154 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 154. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | 1992 | панельные | плоская | 10 | 2 | 4 905,70 | 4 383,90 | 163 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 155. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 481,00 | 1 404,60 | 72 | 70 818,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 818,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 156. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2 | 1999 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 516,10 | 1 926,50 | 82 | 48 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 171,90 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 157. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22 | 1999 | панельный | плоская | 5 | 4 | 5 991,50 | 4 410,90 | 162 | 114 750,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 750,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 158. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 716,30 | 370,50 | 131 | 87 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 964,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 159. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 6 792,00 | 4 118,80 | 450 | 134 900,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 900,25 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 160. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | 1962 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 175,90 | 2 531,80 | 124 | 243 721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 721,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 161. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4 | 1979 | кирпичные | мягкая | 5 | 4 | 4 874,70 | 3 931,20 | 224 | 205 305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 305,79 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 162. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4 | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 298,80 | 1 104,30 | 54 | 272 589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 589,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 163. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 15 157,00 | 10 576,20 | 652 | 125 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 336,67 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 164. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1 | 1994 | панельные | плоская | 9 | 2 | 8 148,80 | 5 367,40 | 320 | 174 873,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 873,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 165. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 644,10 | 5 753,10 | 254 | 45 864,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 864,57 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 166. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 458,50 | 5 871,50 | 253 | 354 031,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 031,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 167. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 371,60 | 5 851,60 | 256 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 365,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 168. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 404,80 | 4 666,80 | 186 | 95 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 383,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 169. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/1 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 282,60 | 4 539,60 | 195 | 93 097,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 097,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 170. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26 | 1959 | шлакоблок | скатная | 2 | 2 | 736,00 | 690,90 | 29 | 46 046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 046,90 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 171. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 536,50 | 5 678,60 | 276 | 378 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 920,57 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 172. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 82 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 536,70 | 5 786,70 | 293 | 505 828,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 828,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 173. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 877,70 | 7 819,70 | 159 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 174. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 692,40 | 653,90 | 33 | 101 708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 708,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 175. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92 | 1994 | панели | плоская | 10 | 3 | 8 806,50 | 6 524,40 | 345 | 246 671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 671,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 176. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 166,50 | 3 015,70 | 126 | 105 764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 764,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 177. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | 1979 | панельный | плоская | 9 | 5 | 12 452,00 | 9 721,40 | 352 | 338 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 385,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 178. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 212,00 | 3 039,20 | 132 | 134 097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 097,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 179. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 179,50 | 2 969,50 | 112 | 106 094,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 094,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 180. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4 | 1989 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 366,60 | 4 368,30 | 169 | 44 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 254,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 181. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4 | 1979 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 025,70 | 3 025,70 | 126 | 76 806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 806,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 182. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 439,20 | 380,50 | 20 | 37 636,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 636,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 183. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5 | 1959 | смешанные | скатная | 2 | 2 | 600,60 | 533,00 | 23 | 50 011,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 011,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 184. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 6 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 470,10 | 422,60 | 9 | 191 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 725,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 185. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 108,80 | 3 019,80 | 125 | 52 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 150,13 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 186. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 181,30 | 3 018,30 | 135 | 53 070,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 070,32 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 187. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4 | 1975 | панельный | плоская | 5 | 6 | 6 444,90 | 4 570,10 | 107 | 29 497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 497,79 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 188. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 1 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 668,10 | 3 371,90 | 154 | 47 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 143,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 189. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 7 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 719,40 | 638,50 | 25 | 39 926,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 926,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 190. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104/2 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 192,90 | 2 549,70 | 137 | 200 130,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 130,25 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 191. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110 | 1989 | кирпичные | плоская | 9 | 7 | 11 325,60 | 8 577,60 | 403 | 93 653,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 653,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 192. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 968,50 | 2 946,40 | 318 | 189 419,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 419,47 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 193. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 752,90 | 4 412,90 | 199 | 274 590,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 590,21 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 194. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 731,90 | 4 407,90 | 201 | 384 698,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 698,49 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 195. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 477,50 | 5 733,50 | 258 | 551 896,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 896,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 196. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 553,10 | 2 722,10 | 115 | 370 752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 752,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 197. | г. Оренбург, ул. Карачинская, д. 2 | 1959 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 431,20 | 399,40 | 16 | 35 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 126,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 198. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 6 | 15 334,80 | 11 468,60 | 474 | 666 343,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 343,99 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 199. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 1989 | панельные | плоская | 10 | 8 | 23 887,40 | 17 774,90 | 749 | 197 530,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 530,33 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 200. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 1965 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 057,50 | 1 573,20 | 74 | 39 361,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 361,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 201. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15 | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 522,70 | 1 247,60 | 58 | 88 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 203,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 202. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 858,20 | 4 570,40 | 211 | 70 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 298,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 203. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13 | 1999 | кирпичные | плоская | 10 | 1 | 5 528,30 | 3 396,00 | 135 | 52 960,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 960,36 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 204. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | 1989 | панельный | плоская | 9 | 8 | 22 204,70 | 15 434,90 | 660 | 208 506,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 506,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 205. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | 1989 | панельный | плоская | 9 | 2 | 8 066,90 | 5 341,60 | 246 | 30 090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 206. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/1 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 643,00 | 643,00 | 28 | 130 140,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 140,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 207. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/4 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 656,00 | 655,00 | 19 | 177 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 142,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 208. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а | 1969 | панельные | мягкая | 5 | 4 | 2 656,20 | 2 656,20 | 147 | 234 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 481,43 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 209. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99 | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 164,10 | 3 111,50 | 191 | 243 721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 721,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 210. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 166,00 | 2 528,20 | 120 | 198 846,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 846,29 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 211. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ ул. 8 Марта, д. 41/32 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 242,80 | 848,40 | 35 | 264 159,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 159,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 212. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7а | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 431,10 | 397,30 | 12 | 24 473,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 473,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 213. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | 1993 | панельные | мягкая | 10 | 3 | 6 430,30 | 6 430,10 | 335 | 88 107,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 107,65 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 214. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | 1989 | кирпичные | мягкая | 5 | 10 | 7 507,50 | 7 426,90 | 394 | 90 676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 676,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 215. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 3 | 5 827,50 | 5 827,50 | 339 | 260 295,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 295,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 216. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 830,90 | 2 784,50 | 107 | 97 275,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 275,34 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 217. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 1961 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 586,70 | 520,70 | 42 | 8 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 146,10 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 218. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 298,60 | 268,60 | 15 | 44 594,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 594,73 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 219. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 718,60 | 2 848,10 | 153 | 47 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 197,59 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 220. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42, литера А | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 422,60 | 2 614,40 | 109 | 86 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 881,34 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 221. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 1970 | панельные | скатная | 5 | 4 | 5 299,60 | 3 509,20 | 156 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 222. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 1970 | панельные | скатная | 5 | 4 | 5 304,90 | 3 525,30 | 146 | 31 797,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 797,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 223. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | 1964 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 778,30 | 3 192,50 | 107 | 115 340,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 340,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 224. | г. Оренбург, ул. Минская, д. 2 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 189,50 | 2 693,60 | 221 | 361 542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 542,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 225. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а | 1973 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 192,00 | 3 283,60 | 147 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 226. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 527,30 | 3 356,30 | 150 | 53 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 206,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 227. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 11 065,00 | 6 661,80 | 285 | 175 162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 162,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 228. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 134,80 | 4 404,70 | 186 | 136 566,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 566,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 229. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 157,30 | 4 430,30 | 168 | 137 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 045,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 230. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 119,40 | 4 417,80 | 183 | 221 712,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 712,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 231. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 5 823,70 | 2 679,80 | 126 | 111 475,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 475,33 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 232. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4 | 1971 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 153,10 | 4 405,60 | 186 | 136 949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 949,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 233. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 113,90 | 4 437,50 | 182 | 178 867,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 867,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 234. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 2 | 7 277,80 | 5 309,60 | 299 | 99 929,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 929,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 235. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а, литера А | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 3 534,20 | 2 657,20 | 115 | 618 044,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 044,25 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 236. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 660,40 | 3 360,80 | 158 | 46 458,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 458,90 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 237. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 585,20 | 3 204,60 | 196 | 91 008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 008,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 238. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 292,30 | 269,10 | 21 | 43 653,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 653,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 239. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 067,50 | 3 019,70 | 136 | 206 503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 503,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 240. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 199,60 | 821,30 | 41 | 236 059,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 059,83 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 241. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4в | 1914 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 001,10 | 874,80 | 57 | 176 143,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 143,34 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 242. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2 | 1965 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 720,00 | 462,20 | 33 | 50 399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 399,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 243. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 887,70 | 2 344,20 | 157 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 244. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 276,60 | 2 685,70 | 140 | 71 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 348,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 245. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 4 | 1959 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 1 098,85 | 622,05 | 37 | 189 046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 046,45 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 246. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 501,60 | 4 477,30 | 343 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 247. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | 1997 | панельные | плоская | 10 | 2 | 4 293,00 | 4 241,40 | 232 | 55 737,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 737,67 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 248. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 573,40 | 4 568,40 | 246 | 487 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 192,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 249. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 2 | 6 053,80 | 3 951,50 | 213 | 220 700,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 700,01 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 250. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 525,40 | 4 338,60 | 206 | 177 512,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 512,14 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 251. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 6 | 15 252,10 | 12 009,50 | 571 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 252. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 328,00 | 1 782,00 | 72 | 242 917,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 917,73 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 253. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 135, литера А7 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 312,50 | 286,50 | 16 | 110 587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 587,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 254. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 137 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 309,10 | 285,10 | 13 | 109 788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 788,79 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 255. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 1983 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 142,70 | 7 566,30 | 315 | 135 030,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 030,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 256. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 24б | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 275,10 | 251,60 | 19 | 75 902,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 902,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 257. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4 | 1994 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 7 844,20 | 6 453,50 | 263 | 242 267,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 267,33 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 258. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 762,90 | 625,30 | 37 | 181 612,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 612,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 259. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 769,90 | 631,10 | 44 | 162 813,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 813,22 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 260. | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а | 1969 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 751,10 | 714,10 | 32 | 61 185,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 185,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 261. | г. Оренбург, у л. Планерная, д. 1а | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 904,00 | 665,70 | 10 | 185 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 390,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 262. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 452,20 | 428,30 | 16 | 68 678,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 678,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 263. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 453,40 | 428,60 | 17 | 68 678,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 678,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 264. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 441,20 | 416,90 | 16 | 66 863,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 863,71 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 265. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 476,00 | 426,00 | 15 | 17 044,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 044,45 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 266. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 17 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 3 980,50 | 1 569,60 | 107 | 242 016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 016,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 267. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19 | 1969 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 075,80 | 3 341,60 | 134 | 285 781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 781,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 268. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 1б | 1959 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 766,00 | 635,00 | 30 | 199 085,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 085,22 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 269. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 5 | 1959 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 787,90 | 635,00 | 38 | 117 115,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 115,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 270. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 449,40 | 11 696,30 | 201 | 363 655,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 655,03 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 271. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15 | 1999 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 1 704,60 | 1 456,50 | 52 | 32 657,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 657,29 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 272. | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 414,30 | 4 126,90 | 137 | 64 971,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 971,56 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 273. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 9а | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 3 249,10 | 2 035,40 | 63 | 402 638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 638,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 274. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | 1994 | кирпичные | плоская | 6 | 4 | 4 834,90 | 3 241,90 | 125 | 385 676,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 676,06 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 275. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 1990 | панельные | плоская | 10 | 2 | 6 093,30 | 4 410,60 | 184 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 276. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 284,60 | 2 692,30 | 134 | 250 746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 746,03 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 277. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 939,30 | 4 048,60 | 205 | 359 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 176,75 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 278. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 6 373,30 | 5 225,10 | 221 | 29 170,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 170,09 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 279. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 330,20 | 2 729,70 | 147 | 104 814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 814,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 280. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 3 | 5 771,60 | 3 416,80 | 242 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 365,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 281. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 7 | 14 603,30 | 8 848,30 | 776 | 481 518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 518,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 282. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 847,60 | 11 700,60 | 452 | 139 316,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 316,63 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 283. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 811,30 | 11 547,20 | 412 | 139 016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 016,45 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 284. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 899,90 | 4 010,20 | 142 | 82 798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 798,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 285. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 115,50 | 4 295,60 | 168 | 136 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 279,55 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 286. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 8 | 9 422,70 | 5 779,70 | 230 | 56 536,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 536,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 287. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 2 | 5 658,60 | 3 154,00 | 251 | 33 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 951,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 288. | г. Оренбург, ул. Просвещения, д. 3 | 1994 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 362,20 | 219,30 | 9 | 21 148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 148,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 289. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 504,80 | 5 795,80 | 251 | 54 041,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 041,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 290. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 6 | 7 317,30 | 4 561,30 | 216 | 63 596,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 596,09 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 291. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 160,60 | 11 715,60 | 527 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 292. | г. Оренбург, у л. Пугачевская, д. 11, литера А2 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 148,70 | 686,90 | 39 | 183 370,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 370,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 293. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11 | 1994 | кирпичные | плоская | 6 | 3 | 9 221,00 | 4 596,00 | 72 | 42 203,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 203,79 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 294. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13 | 1994 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 2 129,00 | 1 877,00 | 76 | 63 542,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 542,43 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 295. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 23, литеры АДВ | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 010,50 | 711,10 | 38 | 223 864,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 864,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 296. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 340,80 | 3 591,20 | 158 | 48 888,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 888,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 297. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 840,00 | 7 774,50 | 340 | 568 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 970,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 298. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 | 1989 | панельные | плоская | 16 | 1 | 8 761,00 | 6 061,10 | 256 | 59 790,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 790,71 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 299. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 3 | 8 269,90 | 5 680,00 | 236 | 75 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 701,34 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 300. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 1981 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 697,00 | 3 639,00 | 153 | 49 991,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 991,51 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 301. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 187,70 | 11 690,70 | 528 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 302. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 146,00 | 3 097,70 | 135 | 79 488,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 488,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 303. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | 1982 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 821,00 | 3 824,00 | 154 | 188 813,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 813,21 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 304. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | 1982 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 914,00 | 3 880,30 | 156 | 190 153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 153,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 305. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 1981 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 975,00 | 3 779,40 | 145 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 306. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 367,60 | 4 489,50 | 186 | 205 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 333,30 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 307. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 15 067,50 | 11 814,50 | 452 | 409 510,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 510,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 308. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 274,40 | 4 502,40 | 198 | 75 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 292,78 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 309. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 7 | 5 777,20 | 4 845,10 | 190 | 202 424,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 424,10 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 310. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 425,80 | 11 869,80 | 509 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 311. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2, литера А | 1980 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 762,50 | 3 745,50 | 156 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 312. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 464,60 | 3 824,10 | 170 | 247 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 741,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 313. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 5 | 13 377,60 | 9 615,60 | 455 | 708 361,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 361,51 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 314. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 1981 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 916,00 | 3 834,50 | 158 | 52 289,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 289,97 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 315. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 414,90 | 3 621,50 | 152 | 44 475,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 475,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 316. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 15 074,20 | 11 564,90 | 435 | 249 303,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 303,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 317. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/3 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 239,10 | 3 032,10 | 135 | 53 803,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 803,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 318. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 1985 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 947,00 | 3 858,30 | 162 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 319. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 1980 | панельный | плоская | 9 | 6 | 14 737,00 | 11 488,70 | 425 | 227 856,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 856,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 320. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | 1980 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 849,00 | 3 839,20 | 152 | 120 407,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 407,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 321. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 1980 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 878,00 | 3 842,40 | 165 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 322. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 5 | 15 987,80 | 11 552,80 | 352 | 401 819,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 819,14 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 323. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 747,80 | 2 721,80 | 120 | 47 568,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 568,21 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 324. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 661,60 | 2 603,60 | 142 | 47 060,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 060,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 325. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 642,80 | 2 620,80 | 142 | 46 822,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 822,33 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 326. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 204, литеры А4А5 | 1950 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 079,20 | 902,20 | 28 | 83 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 561,50 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 327. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 225,40 | 3 407,60 | 168 | 53 630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 630,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 328. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | 1986 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 6 200,50 | 6 181,70 | 108 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 365,05 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 329. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15 | 1988 | панельные | плоская | 2 | 1 | 441,20 | 265,00 | 18 | 25 046,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 046,57 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 330. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3 | 1983 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 399,70 | 235,70 | 17 | 19 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 153,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 331. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7 | 1985 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 382,20 | 236,50 | 17 | 21 697,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 697,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 332. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 896,30 | 1 774,90 | 41 | 28 962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 962,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 333. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 8 | 15 795,20 | 9 728,90 | 769 | 550 306,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 306,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 334. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 127,60 | 4 198,20 | 251 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 335. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 056,20 | 1 821,00 | 110 | 77 580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 580,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 336. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4 | 2013 | кирпичные | плоская | 12 | 6 | 14 274,30 | 14 221,80 | 310 | 220 702,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 702,53 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 337. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 259,50 | 1 197,20 | 39 | 16 496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 496,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 338. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 6 | 6 089,90 | 3 942,70 | 138 | 73 078,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 078,78 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 339. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81 | 1999 | панельные | плоская | 10 | 1 | 2 411,60 | 2 172,90 | 81 | 23 080,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 080,37 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 340. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1 | 1999 | панельные | плоская | 10 | 1 | 3 364,60 | 2 558,80 | 88 | 32 178,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 178,45 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 341. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2 | 1999 | панельные | плоская | 9 | 1 | 2 135,50 | 1 956,40 | 73 | 20 398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 398,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 342. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83 | 1999 | панельные | плоская | 9 | 1 | 5 283,10 | 4 762,60 | 166 | 50 566,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 566,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 343. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 979,50 | 3 047,90 | 110 | 399 107,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 107,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 344. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 208,60 | 3 903,90 | 153 | 91 740,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 740,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 345. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 511,40 | 1 231,50 | 63 | 66 966,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 966,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 346. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а | 1969 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 316,10 | 2 154,70 | 103 | 102 440,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 440,78 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 347. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 285,40 | 5 507,80 | 237 | 576 386,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 386,95 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 348. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | 1994 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 4 256,80 | 2 929,50 | 135 | 54 028,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 028,59 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 349. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 661,70 | 3 098,00 | 138 | 177 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 503,10 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 350. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 1990 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 608,30 | 1 965,30 | 101 | 68 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 788,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 351. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 763,20 | 3 181,10 | 135 | 439 983,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 983,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 352. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8 | 1994 | панельные | плоская | 10 | 2 | 6 324,90 | 4 842,00 | 215 | 195 077,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 077,65 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 353. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 3 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 778,40 | 678,60 | 31 | 185 429,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 429,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 354. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 1989 | монолитные | плоская | 9 | 1 | 868,25 | 5 261,50 | 263 | 6 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 355. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 783,70 | 2 824,20 | 130 | 33 901,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 901,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 356. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8а | 1959 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 476,20 | 396,80 | 24 | 228 232,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 232,30 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 357. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24 | 1992 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 177,00 | 10 177,00 | 325 | 343 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 941,76 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 358. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 1976 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 330,70 | 11 603,50 | 413 | 237 007,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 007,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 359. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 341,10 | 8 401,80 | 357 | 360 666,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 666,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 360. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 732,70 | 6 351,60 | 270 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 365,05 | 0,00 | 12. 2019 | спец |
| 361. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | 1990 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 796,00 | 3 751,30 | 153 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 362. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 365,00 | 5 892,10 | 239 | 67 418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 418,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 363. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 6 | 12 871,40 | 11 663,20 | 433 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 364. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | 1989 | панельные | плоская | 10 | 6 | 17 447,00 | 13 012,50 | 571 | 845 549,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 549,71 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 365. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 813,30 | 9 543,50 | 365 | 321 080,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 080,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 366. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 1984 | панельные | плоская | 16 | 1 | 8 800,50 | 6 241,90 | 239 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 367. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 367,80 | 11 581,30 | 413 | 803 198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 198,93 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 368. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 1976 | панельные | плоская | 16 | 2 | 15 616,60 | 11 840,00 | 509 | 404 290,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 290,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 369. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 1990 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 897,50 | 4 376,40 | 163 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 370. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3 | 1990 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 952,80 | 4 400,10 | 195 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 371. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4 | 1990 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 947,20 | 4 417,20 | 186 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 576,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 372. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 188,20 | 4 582,90 | 200 | 155 653,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 653,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 373. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 460,40 | 11 694,50 | 466 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 374. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 549,10 | 11 705,80 | 430 | 240 619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 619,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 375. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 9 | 24 350,10 | 18 515,10 | 759 | 619 095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 095,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 376. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 9 | 23 751,50 | 18 019,60 | 782 | 619 095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 095,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 377. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 11 | 26 747,40 | 19 963,10 | 870 | 687 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 883,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 378. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 1991 | панельные | плоская | 10 | 6 | 18 257,50 | 13 371,80 | 612 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 730,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 379. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 1975 | панельные | плоская | 16 | 2 | 16 113,30 | 11 933,40 | 475 | 546 841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 841,39 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 380. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 60 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 511,00 | 2 557,40 | 112 | 89 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 125,34 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 381. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 1985 | панельный | плоская | 9 | 13 | 33 604,90 | 26 647,10 | 928 | 297 578,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 578,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 382. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 985,30 | 2 553,70 | 145 | 284 630,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 630,63 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 383. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 239 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 898,60 | 1 728,00 | 138 | 237 192,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 192,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 384. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 949,80 | 3 057,20 | 122 | 62 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 824,35 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 385. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 4 | 6 995,20 | 3 069,10 | 120 | 427 514,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 514,13 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 386. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 6 | 9 173,30 | 4 572,00 | 182 | 55 039,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 039,77 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 387. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 291,60 | 1 041,60 | 49 | 162 990,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 990,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 388. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 769,70 | 1 583,00 | 75 | 307 790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 790,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 389. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 683,20 | 3 019,00 | 129 | 217 670,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 670,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 390. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8 | 1959 | шлакоблочные | скатная | 3 | 1 | 702,60 | 623,80 | 33 | 38 994,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 994,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 391. | пос. Каргала, ул. М. Горького, д. 2а | 1989 | панельные | скатная | 2 | 2 | 925,20 | 570,20 | 34 | 25 692,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 692,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 392. | пос. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда, д. 1а, литера А | 1989 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 439,20 | 404,00 | 30 | 30 131,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 131,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 393. | пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 766,80 | 717,60 | 35 | 64 909,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 909,50 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 259 297,65 | 221 346,05 | 8 512 | 8 003 945,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003 945,79 | 0,00 | X | X |
| 394. | г. Орск, пер. Заводской, д. 5 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 818,00 | 4 399,20 | 203 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 395. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 3 | 1939 | панельные | скатная | 2 | 2 | 604,00 | 538,00 | 25 | 60 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 396. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 4 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 623,50 | 548,00 | 27 | 60 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 397. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 8 | 1994 | панельные | плоская | 5 | 3 | 3 568,90 | 3 187,30 | 132 | 32 660,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 660,27 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 398. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 8 | 1951 | панельные | скатная | 2 | 2 | 407,30 | 365,90 | 17 | 40 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 384,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 399. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2 | 1961 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 4 039,30 | 3 651,70 | 74 | 157 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 400. | г. Орск, пер. Синчука, д. 11 | 1953 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 350,70 | 823,60 | 11 | 131 788,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 788,74 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 401. | г. Орск, пер. Театральный, д. 13 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 404,90 | 2 632,10 | 98 | 73 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 076,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 402. | г. Орск, просп. Ленина, д. 18 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 519,40 | 3 102,70 | 68 | 105 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 403. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 317,90 | 2 588,40 | 78 | 102 528,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 528,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 404. | г. Орск, просп. Ленина, д. 22 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 176,50 | 3 841,80 | 94 | 133 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 076,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 405. | г. Орск, просп. Ленина, д. 56а | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 570,96 | 2 410,36 | 79 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 406. | г. Орск, просп. Ленина, д. 58 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 868,90 | 3 588,90 | 128 | 44 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 230,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 407. | г. Орск, просп. Ленина, д. 6 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 244,70 | 2 576,30 | 69 | 138 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 461,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 408. | г. Орск, просп. Ленина, д. 68 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 765,00 | 4 354,00 | 160 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 409. | г. Орск, просп. Ленина, д. 76 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 126,50 | 2 776,50 | 89 | 53 846,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 410. | г. Орск, просп. Ленина, д. 78а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 372,31 | 3 805,71 | 136 | 130 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 411. | г. Орск, просп. Ленина, д. 89а | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 791,10 | 1 500,00 | 50 | 132 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 412. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 367,40 | 333,00 | 17 | 36 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 413. | г. Орск, просп. Орский, д. 15 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 580,20 | 11 088,10 | 498 | 439 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 587,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 414. | г. Орск, просп. Орский, д. 17 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 352,80 | 3 004,90 | 133 | 111 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 415. | г. Орск, просп. Орский, д. 25 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 990,70 | 4 570,70 | 154 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 416. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 5 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 852,70 | 2 646,00 | 71 | 176 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 417. | г. Орск, ул. Андреева, д. 7 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 542,20 | 9 295,60 | 409 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 418. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 11 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 1 | 411,80 | 376,40 | 17 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 419. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 13 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 247,30 | 2 932,90 | 106 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 420. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а | 1969 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 2 737,60 | 2 537,00 | 119 | 42 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 421. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 10 | 1957 | панельные | скатная | 2 | 1 | 441,70 | 416,70 | 14 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 422. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 11 | 1948 | панельные | скатная | 2 | 3 | 677,90 | 539,90 | 28 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 423. | г. Орск, ул. Горького, д. 62 | 1961 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 447,00 | 414,10 | 19 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 424. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 30 | 1989 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 927,40 | 2 639,40 | 115 | 47 506,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 506,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 425. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 9, с. Ударник | 1969 | панельные | плоская | 2 | 2 | 402,50 | 337,20 | 18 | 8 279,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 279,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 426. | г. Орск, ул. Каменная, д. 1а | 1969 | панельные | скатная | 2 | 2 | 366,30 | 328,30 | 25 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 427. | г. Орск, ул. Карельская, д. 41 | 1986 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 9 074,90 | 7 283,00 | 209 | 74 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 428. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 320,30 | 5 529,70 | 209 | 216 763,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 763,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 429. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 378,80 | 3 790,30 | 160 | 278 968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 968,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 430. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 568,60 | 2 727,10 | 113 | 170 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 431. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 18 | 1972 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 4 057,60 | 3 793,60 | 86 | 65 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 384,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 432. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 48 | 1959 | панельные | скатная | 4 | 3 | 2 682,90 | 2 477,50 | 47 | 51 352,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 352,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 433. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 684,20 | 4 396,50 | 182 | 223 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 076,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 434. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 9 | 1999 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 952,40 | 863,60 | 19 | 34 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 634,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 435. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 18 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 669,40 | 613,40 | 18 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 436. | г. Орск, ул. Л. Толстого, д. 30 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 1 | 287,40 | 267,40 | 3 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 437. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 600,00 | 3 592,00 | 146 | 119 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 230,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 438. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1994 | панельные | скатная | 9 | 4 | 8 089,70 | 7 333,90 | 330 | 278 211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 211,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 439. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7а | 1994 | панельные | скатная | 9 | 2 | 4 080,10 | 3 711,10 | 159 | 139 294,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 294,47 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 440. | г. Орск, ул. Маршала Конева, д. 12 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 939,70 | 2 645,70 | 142 | 56 923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 923,09 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 441. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 382,90 | 2 617,50 | 92 | 45 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 384,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 442. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 21 | 1959 | панельные | плоская | 3 | 3 | 1 535,80 | 1 432,40 | 75 | 82 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 583,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 443. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 963,00 | 5 511,00 | 217 | 203 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 444. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 23 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 043,30 | 961,70 | 32 | 43 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 461,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 445. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 950,60 | 1 803,60 | 70 | 118 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 076,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 446. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 467,40 | 2 311,40 | 73 | 110 859,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 859,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 447. | г. Орск, ул. Московская, д. 26 | 1959 | панельные | скатная | 3 | 2 | 1 221,50 | 1 117,20 | 16 | 73 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 076,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 448. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 22 | 1947 | панельные | скатная | 2 | 2 | 781,90 | 703,90 | 29 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 449. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 38 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 013,50 | 1 915,50 | 60 | 49 320,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 320,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 450. | г. Орск, ул. Парковая, д. 13, с. Ударник | 1969 | панельные | скатная | 2 | 2 | 800,60 | 747,00 | 46 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 451. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 48 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 2 | 788,20 | 721,40 | 24 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 452. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 55 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 5 | 1 966,10 | 1 860,70 | 55 | 121 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 973,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 453. | г. Орск, ул. Радостева, д. 3 | 1949 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 010,30 | 874,10 | 12 | 48 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 586,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 454. | г. Орск, ул. Радостева, д. 7 | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 956,20 | 475,90 | 8 | 45 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 586,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 455. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 38 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 808,90 | 742,10 | 30 | 63 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 437,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 456. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 726,80 | 671,10 | 21 | 55 067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 067,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 457. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42а | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 573,20 | 518,00 | 14 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 458. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 420,30 | 3 955,30 | 187 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 459. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 59 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 598,20 | 531,20 | 30 | 45 969,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 969,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 460. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 61 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 579,30 | 523,70 | 23 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 461. | г. Орск, ул. Советская, д. 70 | 1939 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 596,40 | 522,40 | 31 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 462. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1б | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 889,60 | 2 603,60 | 91 | 44 006,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 006,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 463. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 19 | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 579,30 | 4 159,30 | 160 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 464. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 2б | 1980 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 560,00 | 2 722,00 | 124 | 86 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 465. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 51 | 1962 | панельные | скатная | 4 | 4 | 3 325,70 | 2 469,20 | 85 | 126 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 923,07 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 466. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а | 1960 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 2 788,60 | 2 033,70 | 86 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 467. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 87 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 151,00 | 2 750,60 | 124 | 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 468. | г. Орск, ул. Станционная, д. 11а | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 2 199,00 | 2 005,00 | 73 | 124 891,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 891,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 469. | г. Орск, ул. Строителей, д. 10 | 1947 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 601,90 | 540,90 | 11 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 470. | г. Орск, ул. Строителей, д. 23 | 1950 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 782,70 | 703,30 | 24 | 61 929,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 929,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 471. | г. Орск, ул. Строителей, д. 24 | 1945 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 639,30 | 576,90 | 13 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 472. | г. Орск, ул. Узловая, д. 3 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 2 | 673,10 | 623,10 | 37 | 31 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 473. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 70 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 349,30 | 327,30 | 24 | 31 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 474. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 22 | 1958 | панельные | скатная | 2 | 2 | 504,50 | 449,70 | 19 | 39 423,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 423,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 475. | г. Орск, ул. Школьная, д. 18 | 1998 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 578,90 | 3 723,30 | 118 | 223 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 076,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 476. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 11 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 539,80 | 481,40 | 17 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 477. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 3 | 1959 | панельные | скатная | 2 | 2 | 480,90 | 432,10 | 25 | 38 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 076,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 478. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15а | 1979 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 525,40 | 2 915,40 | 85 | 111 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 479. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 628,50 | 5 786,50 | 243 | 221 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 153,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 480. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 674,48 | 4 386,48 | 195 | 61 153,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 153,83 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 481. | г. Орск, ул. Юлина, д. 10 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 1 | 4 979,50 | 3 960,80 | 236 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 482. | г. Орск, ул. Юлина, д. 4а | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 850,70 | 4 430,70 | 213 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 483. | г. Орск, ул. Яблочная, д. 11 | 1959 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 681,50 | 627,90 | 24 | 51 428,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 428,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 484. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 1989 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 828,20 | 4 944,30 | 236 | 70 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 7. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | X | X | X | X | X | 9 326,90 | 8 096,00 | 413 | 430 738,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 738,33 | 0,00 | X | X |
| 485. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 551,10 | 4 143,60 | 224 | 162 974,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 974,47 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 486. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 26 | 1979 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 912,20 | 817,60 | 40 | 58 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 709,97 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 487. | г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б | 1989 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 942,80 | 557,80 | 24 | 40 380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 380,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 488. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 715,40 | 577,70 | 42 | 8 011,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 489. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 938,30 | 852,50 | 45 | 61 216,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 216,06 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 490. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 626,10 | 565,50 | 18 | 49 045,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 045,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 491. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 641,00 | 581,30 | 20 | 50 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 399,75 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 8. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 3 466,70 | 3 250,10 | 207 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | X | X |
| 492. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1 | 1964 | блочные | скатная | 2 | 2 | 693,5 | 637,5 | 41 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 493. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9 | 1965 | блочные | скатная | 2 | 2 | 697,2 | 641,2 | 46 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 494. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 11 | 1986 | панельные | плоская | 2 | 1 | 300,8 | 272,8 | 15 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 495. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 12 | 1986 | панельные | плоская | 2 | 1 | 294,9 | 266,9 | 17 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 496. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 7 | 1974 | блочные | скатная | 2 | 2 | 740,2 | 715,9 | 47 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 497. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 9 | 1975 | блочные | скатная | 2 | 2 | 740,1 | 715,8 | 41 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 9. Муниципальное образование Адамовский поссовет Адамовского района |
| Итого по муниципальному образованию Адамовский поссовет Адамовского района | X | X | X | X | X | 504,20 | 391,70 | 27 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | X | X |
| 498. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 26 | 1981 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 504,20 | 391,70 | 27 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 10. Муниципальное образование Акбулаксий поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | X | X | X | X | X | 1 004,00 | 917,00 | 54 | 65 847,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 847,65 | 0,00 | X | X |
| 499. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1 | 1976 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 004,00 | 917,00 | 54 | 65 847,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 847,65 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | X | X | X | X | X | 502,80 | 250,40 | 24 | 79 692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 692,29 | 0,00 | X | X |
| 500. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 502,80 | 250,40 | 24 | 79 692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 692,29 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 12. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 1 299,80 | 868,60 | 66 | 93 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 335,64 | 0,00 | X | X |
| 501. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 5 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 689,10 | 450,80 | 26 | 49 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 482,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 502. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 610,70 | 417,80 | 40 | 43 852,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 852,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 13. Муниципальное образованиеДимитровский сельсовет Илеского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 622,60 | 611,60 | 23 | 89 420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 420,27 | 0,00 | X | X |
| 503. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 2 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 622,60 | 611,60 | 23 | 89 420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 420,27 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 14. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 786,20 | 736,50 | 29 | 114 589,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 589,54 | 0,00 | X | X |
| 504. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43 | 1966 | блочные | скатная | 2 | 2 | 786,20 | 736,50 | 29 | 114 589,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 589,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 15. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 3 640,30 | 3 475,80 | 215 | 223 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 076,92 | 0,00 | X | X |
| 505. | с. Илек, пер. Деповский, д. 2 | 1999 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1546,20 | 1521,30 | 81 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 506. | с. Илек, ул. Мира, д. 7 | 1999 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 826,80 | 751,40 | 55 | 65 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 384,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 507. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52 | 1890 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 807,90 | 784,40 | 53 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 508. | с. Илек, ул. Фрунзе, д. 9 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 459,40 | 418,70 | 26 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 16. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | X | X | X | X | X | 856,50 | 783,60 | 38 | 10 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 615,38 | 0,00 | X | X |
| 509. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 31 | 1979 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 856,50 | 783,60 | 38 | 10 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 17. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | X | X | X | X | X | 930,90 | 834,50 | 39 | 16 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 923,08 | 0,00 | X | X |
| 510. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 930,90 | 834,50 | 39 | 16 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 923,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 18. Муниципальное образование Нестеровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Нестеровский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 470,00 | 417,80 | 14 | 61 092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 092,77 | 0,00 | X | X |
| 511. | с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 470,00 | 417,80 | 14 | 61 092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 092,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 19. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 5 323,30 | 4 829,00 | 240 | 207 261,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 261,04 | 0,00 | X | X |
| 512. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 2 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 710,00 | 671,90 | 37 | 67 704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 704,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 513. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 2 | 1969 | блочные | скатная | 4 | 3 | 1 296,70 | 1 284,30 | 89 | 18 004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 004,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 514. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 8 | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 005,00 | 864,00 | 24 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 515. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 9 | 1979 | блочные | скатная | 2 | 2 | 704,60 | 615,40 | 26 | 19 566,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 566,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 516. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11 | 1969 | панельные | плоская | 2 | 2 | 658,20 | 550,60 | 23 | 55 212,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 212,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 517. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 10 | 1994 | блочные | скатная | 2 | 3 | 948,80 | 842,80 | 41 | 13 173,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 173,73 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 20. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | X | X | X | X | X | 3 094,10 | 2 579,40 | 94 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | X | X |
| 518. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 26 | 1989 | панельные | скатная | 2 | 2 | 907,60 | 562,80 | 20 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 519. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96 | 1979 | панельные | скатная | 2 | 4 | 1 236,30 | 1 145,30 | 42 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 520. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 950,20 | 871,30 | 32 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 21. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 1 206,90 | 1 134,90 | 43 | 95 873,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 873,26 | 0,00 | X | X |
| 521. | пос. Переволоцкий, ул. Строительная, д. 6 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 384,10 | 372,10 | 12 | 31 886,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 886,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 522. | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | 1969 | панельные | скатная | 2 | 2 | 822,80 | 762,80 | 31 | 63 987,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 987,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 22. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 1 180,70 | 1 036,10 | 42 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | X | X |
| 523. | пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а | 1979 | панельные | плоская | 3 | 3 | 1 180,70 | 1 036,10 | 42 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 23. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 672,62 | 633,90 | 37 | 9 388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388,28 | 0,00 | X | X |
| 524. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 8 | 1962 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 672,62 | 633,90 | 37 | 9 388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 24. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 2 320,10 | 2 154,80 | 102 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | X | X |
| 525. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2 | 1974 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 790,30 | 730,00 | 28 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 526. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 780,90 | 729,40 | 40 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 527. | с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5 | 1971 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 748,90 | 695,40 | 34 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 25. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 2 458,80 | 2 338,40 | 52 | 108 818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 818,19 | 0,00 | X | X |
| 528. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 14 | 1977 | кирпичные | плоская | 3 | 4 | 2 458,80 | 2 338,40 | 52 | 108 818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 818,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 26. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | X | X | X | X | X | 12 193,80 | 8 330,30 | 355 | 226 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 923,07 | 0,00 | X | X |
| 529. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 2 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 598,00 | 5 656,90 | 265 | 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 530. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 50 | 1972 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 595,80 | 2 673,40 | 90 | 73 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 076,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 27. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 527,60 | 439,70 | 14 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | X | X |
| 531. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 5 | 1994 | панельные | скатная | 2 | 1 | 527,60 | 439,70 | 14 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 28. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 268,90 | 268,90 | 14 | 23 042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 042,66 | 0,00 | X | X |
| 532. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 8 | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 268,90 | 268,90 | 14 | 23 042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 042,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 29. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 896,70 | 880,50 | 39 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | X | X |
| 533. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3 | 1979 | панельные | скатная | 2 | 3 | 896,70 | 880,50 | 39 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 30. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 1 120,20 | 1 016,60 | 45 | 119 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 012,00 | 0,00 | X | X |
| 534. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 1 | 1990 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 576,8 | 527 | 25 | 36 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 890,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 535. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а | 1990 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 543,40 | 489,60 | 20 | 82 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 122,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 31. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | X | X | X | X | X | 14 087,70 | 10 654,80 | 750 | 834 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 737,65 | 0,00 | X | X |
| 536. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 | 1984 | кирпичный | скатная | 5 | 6 | 5 680,60 | 3 992,30 | 270 | 325 115,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 115,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 537. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 2 | 931,80 | 869,70 | 48 | 22 523,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 523,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 538. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 1 | 540,80 | 498,70 | 30 | 109 554,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 554,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 539. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 7 | 1959 | деревянный | скатная | 2 | 2 | 830,10 | 519,40 | 36 | 5 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 540. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8 | 1968 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 421,00 | 381,20 | 35 | 22 506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 506,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 541. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 9 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 1 | 555,20 | 511,70 | 30 | 65 911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 911,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 542. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17 | 1988 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 647,20 | 2 514,00 | 186 | 244 917,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 917,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 543. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 6 | 1968 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 383,40 | 356,60 | 39 | 3 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 544. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10 | 1958 | деревянный | скатная | 2 | 1 | 545,80 | 503,00 | 33 | 17 486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 486,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 545. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12 | 1959 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 551,80 | 508,20 | 43 | 17 710,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 710,10 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 32. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | X | X | X | X | X | 1 096,40 | 1 040,80 | 52 | 78 595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 595,97 | 0,00 | X | X |
| 546. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 8 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 2 | 547,20 | 519,60 | 27 | 39 275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 275,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 547. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 9 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 2 | 549,20 | 521,20 | 25 | 39 320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 320,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 33. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 368,00 | 356,00 | 13 | 47 834,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 834,34 | 0,00 | X | X |
| 548. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 368,00 | 356,00 | 13 | 47 834,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 834,34 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 34. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 690,70 | 690,70 | 26 | 37 155,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 155,92 | 0,00 | X | X |
| 549. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 8 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 690,70 | 690,70 | 26 | 37 155,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 155,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 35. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 1 711,60 | 1 497,10 | 66 | 88 994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 994,42 | 0,00 | X | X |
| 550. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 22 | 1994 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 897,20 | 769,60 | 36 | 10 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 551. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 19а | 1989 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 382,60 | 342,50 | 16 | 4 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 192,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 552. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25 | 1973 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 431,8 | 385 | 14 | 74 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 109,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 36. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 44 345,90 | 37 886,10 | 1512 | 2 459 680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 680,22 | 0,00 | X | X |
| 553. | пос. Энергетик, д. 1 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 2 142,00 | 1 910,00 | 77 | 108 429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 429,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 554. | пос. Энергетик, д. 18 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 995,00 | 2 695,80 | 118 | 281 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 296,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 555. | пос. Энергетик, д. 29 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 3 420,40 | 2 578,40 | 117 | 268 628,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 628,74 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 556. | пос. Энергетик, д. 3 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 2 120,30 | 1 940,30 | 67 | 23 731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 731,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 557. | пос. Энергетик, д. 34 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 996,70 | 2 716,70 | 102 | 283 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 477,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 558. | пос. Энергетик, д. 36 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 693,10 | 2 728,40 | 117 | 284 698,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 698,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 559. | пос. Энергетик, д. 4 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 4 363,30 | 3 931,30 | 180 | 187 643,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 643,97 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 560. | пос. Энергетик, д. 5 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 947,00 | 2 701,00 | 101 | 281 838,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 838,96 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 561. | пос. Энергетик, д. 6 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 954,50 | 2 701,50 | 105 | 281 891,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 891,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 562. | пос. Энергетик, д. 7 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 967,10 | 2 687,10 | 107 | 280 388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 388,55 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 563. | пос. Энергетик, д. 69 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 4034,9 | 2840 | 73 | 126 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 923,07 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 564. | пос. Энергетик, д. 78а | 1994 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 9711,6 | 8455,6 | 348 | 50 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 733,60 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| Строительно-монтажные работы |
| Итого по строительно-монтажным работам | X | X | X | X | X | 2 629 215,05 | 2 055 744,79 | 92 190 | 1 725 519 719,08 | 0,00 | 0,00 | 2 780 557,43 | 1 722 739 161,65 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | X | X | X | X | X | 7 190,80 | 3 302,70 | 133 | 690 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 075,96 | 0,00 | X | X |
| 565. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 1992 | каменные, кирпичные | скатная | 3 | 4 | 3 965,80 | 2 049,10 | 76 | 256 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 137,50 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 566. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 1988 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 4 | 3 225,00 | 1 253,60 | 57 | 433 938,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 938,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | X | X | X | X | X | 102 848,30 | 89 653,70 | 3 404 | 87 404 521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 404 521,04 | 0,00 | X | X |
| 567. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 192,70 | 4 307,10 | 149 | 1 626 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 622,11 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 568. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 412,60 | 5 997,10 | 166 | 5 362 791,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 791,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 569. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 1995 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 370,10 | 2 888,30 | 107 | 3 821 443,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 443,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 570. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 1994 | кирпичные | плоская | 5 | 16 | 12 208,60 | 11 004,20 | 491 | 9 840 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 294,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 571. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 5 992,90 | 5 407,30 | 224 | 259 946,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 946,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 572. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 915,70 | 2 424,00 | 96 | 2 560 930,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 930,78 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 573. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 924,70 | 2 490,30 | 110 | 2 610 400,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 400,78 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 574. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 085,40 | 994,60 | 36 | 1 785 498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 498,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 575. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 610,40 | 1 432,60 | 50 | 1 190 298,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 298,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 576. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 1986 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 358,40 | 3 928,40 | 154 | 4 506 328,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 328,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 577. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 1995 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 952,20 | 4 421,60 | 154 | 5 072 085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 085,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 578. | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 604,70 | 2 257,50 | 81 | 1 868 949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 949,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 579. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 1988 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 055,30 | 1 902,80 | 77 | 788 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 634,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 580. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 8 | 1993 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 680,60 | 1 540,80 | 56 | 533 353,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 353,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 581. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 657,40 | 633,40 | 23 | 1 137 074,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 074,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 582. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 681,70 | 632,40 | 28 | 1 135 279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 279,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 583. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 949,30 | 852,30 | 31 | 1 530 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 042,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 584. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 1978 | кирпичные | плоская | 3 | 3 | 1 482,30 | 1 312,80 | 40 | 1 815 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 198,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 585. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 331,60 | 299,10 | 12 | 887 234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 234,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 586. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 1960 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 763,50 | 696,60 | 19 | 1 250 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 530,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 587. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 187,70 | 4 555,80 | 159 | 1 445 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 590,39 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 588. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 1978 | кирпичные | скатная | 6 | 8 | 7 553,30 | 6 940,40 | 190 | 2 762 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 813,07 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 589. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 1986 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 622,60 | 569,20 | 20 | 1 021 823,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 823,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 590. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 1989 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 608,90 | 557,00 | 23 | 999 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 922,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 591. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 1993 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 629,00 | 373,00 | 14 | 529 373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 373,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 592. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 1988 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 618,80 | 552,80 | 24 | 811 166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 166,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 593. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 790,60 | 690,50 | 25 | 2 101 544,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 544,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 594. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 1988 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 4 743,40 | 1 843,90 | 68 | 1 260 553,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 553,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 595. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 682,90 | 3 410,10 | 90 | 1 082 050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 050,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 596. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 302,00 | 287,70 | 16 | 1 024 654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 654,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 597. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 422,40 | 343,40 | 21 | 577 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 692,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 598. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 1978 | панельные | скатная | 5 | 4 | 4 064,00 | 3 763,10 | 116 | 5 510 772,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 772,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 599. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 706,30 | 645,20 | 26 | 895 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 215,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 600. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 705,30 | 641,70 | 28 | 890 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 358,75 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 601. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 977,70 | 894,00 | 41 | 310 321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 321,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 602. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 708,40 | 647,30 | 25 | 2 190 129,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 129,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 603. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 476,30 | 441,00 | 12 | 1 308 158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 158,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 604. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 843,50 | 781,00 | 11 | 1 402 045,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 045,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 605. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 704,00 | 646,10 | 16 | 2 056 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 337,50 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 606. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 703,90 | 643,50 | 15 | 2 180 948,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 948,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 607. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 706,70 | 646,30 | 29 | 2 056 974,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 974,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 608. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 2 945,20 | 2 699,70 | 254 | 2 014 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 391,54 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 609. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 80 | 1898 | деревянные/ блочные | скатная | 2 | 2 | 278,90 | 187,80 | 21 | 725 196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 196,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 610. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 908,90 | 826,60 | 37 | 1 770 831,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 831,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 611. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 727,50 | 643,40 | 19 | 892 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 717,50 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | X | X | X | X | X | 123 575,90 | 111 504,80 | 4 572 | 81 405 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 405 311,00 | 0,00 | X | X |
| 612. | г. Бузулук, ул. 1 линия, д. 3 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 382,50 | 3 978,30 | 181 | 1 260 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 325,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 613. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 498,90 | 2 041,20 | 90 | 1 520 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 612,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 614. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 560,90 | 3 289,60 | 140 | 4 881 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881 622,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 615. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 1 | 2 022,80 | 1 603,90 | 89 | 489 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 638,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 616. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 1971 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 269,80 | 4 917,30 | 131 | 4 321 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 141,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 617. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 1976 | блочные | скатная | 5 | 8 | 6 967,60 | 6 133,80 | 229 | 918 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 598,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 618. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 068,30 | 5 488,60 | 228 | 2 465 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 919,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 619. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 825,10 | 4 060,30 | 230 | 3 151 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 431,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 620. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 1993 | панельные | плоская | 5 | 3 | 3 391,20 | 3 058,10 | 120 | 1 074 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 332,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 621. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 1980 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 186,20 | 1 877,80 | 99 | 387 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 578,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 622. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 1978 | блочные | скатная | 5 | 4 | 3 688,70 | 3 419,70 | 107 | 1 083 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 361,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 623. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 1978 | блочные | скатная | 5 | 4 | 3 698,60 | 3 427,40 | 95 | 2 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 600,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 624. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 239,80 | 1 886,10 | 88 | 389 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 292,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 625. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 1979 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 253,60 | 1 936,80 | 82 | 399 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 756,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 626. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 073,90 | 984,50 | 50 | 1 023 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 564,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 627. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 066,60 | 979,50 | 33 | 1 755 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 578,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 628. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 093,30 | 1 003,70 | 50 | 346 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 879,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 629. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 069,40 | 980,50 | 49 | 339 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 803,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 630. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 055,40 | 971,20 | 39 | 673 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 158,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 631. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 921,50 | 829,40 | 26 | 1 121 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 841,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 632. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 701,60 | 631,40 | 24 | 437 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 650,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 633. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 682,70 | 2 472,10 | 109 | 1 841 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 616,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 634. | г. Бузулук, ул. Галактионова/ ул. М. Горького, д. 29/50 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 172,10 | 2 839,90 | 101 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 635. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 428,30 | 391,60 | 18 | 1 714 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 645,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 636. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 195,90 | 4 070,60 | 176 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 637. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 1958 | деревянные | скатная | 2 | 2 | 242,50 | 225,30 | 17 | 348 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 008,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 638. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 377,60 | 1 279,60 | 69 | 1 813 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 142,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 639. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 1918 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 276,50 | 229,00 | 14 | 353 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 723,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 640. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 1938 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 888,50 | 742,20 | 26 | 1 844 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 694,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 641. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 930,20 | 847,20 | 24 | 294 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 437,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 642. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 599,00 | 550,50 | 28 | 702 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 111,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 643. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 932,10 | 849,30 | 28 | 1 012 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 764,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 644. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 576,40 | 3 310,40 | 143 | 5 888 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 805,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 645. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 563,20 | 519,80 | 15 | 1 291 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 932,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 646. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 544,00 | 504,00 | 13 | 1 252 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 661,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 647. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 052,80 | 997,50 | 31 | 1 787 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 840,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 648. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 956,10 | 871,90 | 35 | 1 825 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 550,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 649. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 944,60 | 859,40 | 23 | 297 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 833,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 650. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 1968 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 1 368,00 | 1 272,70 | 45 | 388 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 530,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 651. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 4 | 2 576,50 | 2 372,40 | 91 | 296 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 076,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 652. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 1978 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 145,70 | 1 057,70 | 40 | 1 825 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 617,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 653. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 398,00 | 368,50 | 14 | 1 310 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 327,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 654. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 409,60 | 367,00 | 11 | 1 606 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 931,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 655. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1977 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 673,00 | 3 307,50 | 117 | 1 047 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 816,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 656. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 560,50 | 3 290,10 | 105 | 3 768 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 085,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 657. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 829,10 | 2 560,10 | 84 | 1 907 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 172,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 658. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 2 859,50 | 2 598,00 | 103 | 1 935 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 406,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 659. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 333,00 | 3 053,00 | 112 | 1 592 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 054,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 660. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 597,90 | 549,30 | 31 | 700 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 860,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 661. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 1968 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 766,40 | 707,50 | 42 | 245 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 192,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 662. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 10 | 5 959,90 | 5 261,80 | 270 | 1 608 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 632,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 663. | г. Бузулук, ул. Суходольная/ ул. Серго, д. 30–32/9–11, литера А | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 754,60 | 644,70 | 48 | 2 032 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 383,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 664. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 348,70 | 2 998,60 | 129 | 2 233 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 837,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 665. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 571,70 | 3 305,40 | 160 | 2 094 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 302,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 666. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 025,60 | 2 731,10 | 120 | 4 069 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 122,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | X | X | X | X | X | 117 272,80 | 77 021,70 | 5 079 | 66 035 604,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 035 604,06 | 0,00 | X | X |
| 667. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 1998 | кирпичные | скатная | 4 | 1 | 1 065,60 | 747,00 | 33 | 1 731 395,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 395,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 668. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 671,70 | 624,60 | 36 | 1 309 858,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 858,27 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 669. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 8 | 10 887,40 | 4 253,50 | 360 | 1 349 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 668,27 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 670. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 117,20 | 2 677,50 | 168 | 3 969 332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969 332,30 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 671. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 1978 | панельнын | плоская | 5 | 6 | 5 969,20 | 4 442,00 | 270 | 2 818 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 961,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 672. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 1998 | панельные | плоская | 5 | 8 | 8 451,20 | 6 763,50 | 432 | 4 046 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 824,60 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 673. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 010,60 | 371,10 | 24 | 1 580 029,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 029,68 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 674. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 124,70 | 4 392,10 | 288 | 2 787 294,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 294,24 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 675. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 488,60 | 3 803,00 | 192 | 1 206 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 721,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 676. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 563,40 | 7 406,80 | 432 | 6 923 076,92 |  |  |  | 6 923 076,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 677. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 1975 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 948,20 | 4 319,20 | 270 | 2 848 272,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 272,69 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 678. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 948,20 | 4 319,20 | 504 | 1 235 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 625,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 679. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 1969 | панельные | плоская | 9 | 1 | 3 307,40 | 2 130,80 | 156 | 1 730 769,23 |  |  |  | 1 730 769,23 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 680. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 746,40 | 3 367,20 | 210 | 4 017 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 976,15 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 681. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 586,60 | 3 258,50 | 210 | 3 888 267,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 267,79 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 682. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 523,20 | 3 347,20 | 210 | 3 994 110,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 110,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 683. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 258,10 | 4 076,70 | 240 | 2 587 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 136,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 684. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 975,70 | 4 356,50 | 264 | 2 764 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 701,92 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 685. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 1978 | панельные | скатная | 2 | 1 | 672,60 | 433,40 | 24 | 2 460 378,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 378,48 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 686. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 1988 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 162,80 | 4 955,60 | 294 | 3 144 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 900,00 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 687. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 642,80 | 2 716,70 | 180 | 5 798 493,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798 493,07 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 688. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 1997 | блочные | скатная | 4 | 1 | 916,40 | 552,10 | 48 | 1 488 973,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 973,77 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 689. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 234,80 | 3 707,50 | 234 | 2 352 836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 836,54 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | X | X | X | X | 15 572,80 | 13 278,60 | 884 | 15 106 181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 106 181,74 | 0,00 | X | X |
| 690. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 924,40 | 842,10 | 54 | 1 511 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 730,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 691. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 1985 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 398,90 | 3 072,10 | 291 | 3 524 052,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 052,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 692. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 1 230,90 | 923,40 | 81 | 641 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 051,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 693. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 3 | 1 424,30 | 1 291,60 | 24 | 893 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 483,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 694. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 1989 | кирпичные | плоская | 3 | 2 | 1 118,30 | 834,90 | 54 | 1 498 805,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 805,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 695. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 1989 | плоская | кирпичные | 5 | 8 | 5059,40 | 5008,20 | 292 | 4 478 486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 486,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 696. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 665,30 | 615,10 | 48 | 1 317 733,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 733,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 697. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 1982 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 751,30 | 691,20 | 40 | 1 240 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 836,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | X | X | X | X | X | 91 089,98 | 68 633,62 | 3 067 | 74 179 465,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 179 465,05 | 0,00 | X | X |
| 698. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 769,60 | 685,80 | 31 | 2 402 117,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 117,37 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 699. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 957,75 | 3 652,30 | 136 | 4 139 334,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 334,21 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 700. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 1986 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4184,30 | 2914,10 | 142 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 701. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5996,00 | 4394,90 | 213 | 4 046 384,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 384,43 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 702. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 8108,30 | 4510,20 | 218 | 4 152 541,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152 541,14 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 703. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 970,80 | 3 458,20 | 128 | 3 919 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 350,97 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 704. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 1977 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 344,30 | 3 923,80 | 154 | 6 855 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 855 467,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 705. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 619,38 | 1 273,31 | 23 | 1 863 491,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 491,67 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 706. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 1 493,70 | 1 277,90 | 52 | 660 340,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 340,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 707. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 1948 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 648,80 | 609,10 | 17 | 1 080 330,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 330,22 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 708. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3311,20 | 2715,80 | 121 | 3 550 093,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 093,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 709. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 875,67 | 1 539,61 | 78 | 1 803 422,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 422,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 710. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 4002,88 | 1805,50 | 69 | 2 114 872,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 872,43 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 711. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 280,60 | 1 068,30 | 36 | 1 459 404,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 404,63 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 712. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1033,70 | 848,30 | 41 | 1 504 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 587,30 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 713. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 1981 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 5506,50 | 4334,50 | 165 | 4 912 505,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912 505,58 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 714. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5476,50 | 4429,60 | 218 | 5 020 287,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020 287,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 715. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3817,00 | 2718,80 | 138 | 928 832,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 832,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 716. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 7415,30 | 5783,40 | 276 | 1 678 111,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 111,34 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 717. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 1985 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3276,90 | 2975,00 | 151 | 5 474 446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 446,25 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 718. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 519,10 | 478,10 | 17 | 730 799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 799,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 719. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 503,30 | 463,40 | 15 | 708 330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 330,07 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 720. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1375,50 | 1237,30 | 73 | 1 361 153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 153,73 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 721. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 3 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2154,50 | 1585,50 | 92 | 1 400 789,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 789,25 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 722. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3259,80 | 2944,20 | 133 | 3 848 658,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 658,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 723. | г. Медногорск, ул. Штольная, д. 40 | 1938 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 462,10 | 1 392,70 | 54 | 2 368 843,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 843,43 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 724. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 1983 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 7726,50 | 5614,00 | 276 | 4 959 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 969,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | X | X | X | X | X | 136 446,60 | 124 583,30 | 5 283 | 98 700 707,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 700 707,54 | 0,00 | X | X |
| 725. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 007,40 | 2 727,40 | 88 | 1 795 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 673,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 726. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 999,10 | 2 722,10 | 116 | 1 795 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 673,08 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 727. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 1975 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4837,70 | 4417,80 | 192 | 5 010 073,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 073,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 728. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 1967 | кирпичный | плоская | 5 | 6 | 5570,60 | 5102,60 | 229 | 3 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 200,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 729. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а | 1978 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3499,90 | 3232,90 | 162 | 95 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 673,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 730. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4796,40 | 4379,40 | 213 | 3 853 494,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 494,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 731. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4718,50 | 4372,50 | 190 | 4 015 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 339,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 732. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4841,00 | 4421,20 | 201 | 123 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 868,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 733. | г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 18 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4823,20 | 4404,70 | 185 | 130 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 204,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 734. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 1954 | блочный | скатная | 3 | 4 | 2959,50 | 2742,30 | 114 | 3 678 347,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 347,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 735. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 1955 | кирпичный | скатная | 3 | 3 | 2214,00 | 2014,00 | 104 | 2 828 560,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 560,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 736. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 1986 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4956,90 | 4436,30 | 190 | 4 289 063,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 063,46 | 0,00 | 12. 2018 | СРО |
| 737. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 3 | 2705,50 | 2434,90 | 125 | 193 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 689,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 738. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4820,70 | 4342,30 | 113 | 4 865 296,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 296,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 739. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 1978 | кирпичный | плоская | 9 | 6 | 12961,10 | 11929,20 | 406 | 230 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 094,72 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 740. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 1959 | блочный | скатная | 4 | 7 | 5110,80 | 4999,00 | 194 | 5 121 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121 910,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 741. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 1958 | кирпичный | скатная | 4 | 5 | 5603,70 | 5141,10 | 184 | 5 274 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 417,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 742. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 1958 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 2886,50 | 2585,40 | 110 | 4 038 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 849,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 743. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 1958 | кирпичный | скатная | 5 | 8 | 11663,50 | 11090,70 | 474 | 19 125 397,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125 397,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 744. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 1972 | кирпичный | плоская | 9 | 4 | 7824,20 | 7172,90 | 292 | 6 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 745. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 1991 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4198,50 | 3757,50 | 154 | 3 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 746. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4789,20 | 4378,00 | 220 | 123 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 868,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 747. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4663,10 | 4250,90 | 205 | 4 691 843,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 843,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 748. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 1995 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8762,60 | 7524,20 | 385 | 4 402 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 718,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 749. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 4783,10 | 4369,10 | 196 | 3 677 448,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 448,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 750. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 1994 | панельный | плоская | 9 | 3 | 6449,90 | 5634,90 | 241 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 1 480 309,44 | 1 096 079,36 | 48 356 | 825 326 564,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 326 564,42 | 0,00 | X | X |
| 751. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а | 1953 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 911,00 | 1 458,10 | 35 | 4 203 727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 727,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 752. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 1993 | кирпичный | плоская | 3 | 2 | 1 973,40 | 1 382,40 | 44 | 459 381,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 381,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 753. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 540,30 | 4 541,20 | 212 | 1 751 570,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 570,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 754. | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 431,10 | 397,30 | 12 | 817 092,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 092,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 755. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 487,20 | 459,60 | 20 | 973 917,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 917,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 756. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 320,90 | 267,40 | 17 | 1 001 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 089,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 757. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 271,00 | 271,00 | 15 | 845 419,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 419,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 758. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 331,80 | 276,50 | 13 | 1 035 092,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 092,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 759. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 343,00 | 285,80 | 12 | 1 070 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 032,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 760. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 302,10 | 240,00 | 25 | 1 513 523,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 523,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 761. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 354,00 | 1 300,40 | 61 | 4 223 978,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 978,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 762. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 7 | 4 883,00 | 4 687,20 | 237 | 2 761 949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 949,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 763. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 1976 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 452,40 | 1 947,30 | 73 | 2 081 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 251,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 764. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 681,60 | 4 367,60 | 249 | 3 941 488,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 488,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 765. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 688,00 | 4 366,50 | 213 | 7 613 042,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 613 042,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 766. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 630,80 | 4 415,00 | 225 | 3 703 096,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 096,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 767. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 712,90 | 4 400,80 | 197 | 3 965 392,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 392,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 768. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 647,00 | 3 092,20 | 109 | 3 909 052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 052,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 769. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 1973 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 993,40 | 3 416,70 | 108 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 770. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 1976 | панельный | скатная | 5 | 4 | 5 356,70 | 3 588,80 | 161 | 1 135 500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 500,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 771. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 5 | 4 608,20 | 3 402,30 | 154 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 772. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 5 | 4 546,90 | 3 450,00 | 132 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 773. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 1973 | панельный | скатная | 5 | 4 | 5 257,20 | 3 530,70 | 148 | 6 679 410,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 410,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 774. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 319,30 | 2 547,30 | 81 | 1 525 855,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 855,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 775. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 636,90 | 2 148,10 | 95 | 3 011 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 668,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 776. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 2008 | кирпичные | плоская | 10 | 3 | 13 589,00 | 11 668,80 | 40 | 21 492 052,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 492 052,56 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 777. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 460,70 | 417,30 | 11 | 2 788 804,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 804,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 778. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4 | 1955 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 175,20 | 2 177,60 | 55 | 2 070 394,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 394,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 779. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 799,90 | 4 400,00 | 145 | 2 009 203,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 203,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 780. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 466,40 | 428,00 | 25 | 1 994 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 134,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 781. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 1965 | кирпичные | плоская | 4 | 4 | 3 392,10 | 2 510,90 | 101 | 2 852 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 493,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 782. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 1978 | панельные | плоская | 16 | 1 | 7 717,80 | 5 987,90 | 264 | 1 766 439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 439,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 783. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 10 497,50 | 7 005,70 | 702 | 769 548,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 548,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 784. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 1978 | панельные | плоская | 16 | 1 | 7 702,00 | 6 037,30 | 280 | 4 572 759,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 759,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 785. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 597,00 | 2 664,30 | 112 | 1 095 701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 701,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 786. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 539,00 | 2 716,10 | 142 | 3 572 412,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 412,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 787. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 873,60 | 2 873,60 | 145 | 1 319 316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 316,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 788. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 2 589,00 | 2 229,60 | 93 | 1 476 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 587,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 789. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 1962 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 898,10 | 1 476,90 | 77 | 2 939 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 298,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 790. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 848,40 | 683,40 | 37 | 1 503 720,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 720,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 791. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 3 | 4 | 2 253,70 | 1 962,20 | 74 | 535 939,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 939,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 792. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 767,40 | 1 230,50 | 56 | 1 174 640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 640,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 793. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 1974 | Панельные | плоская | 5 | 6 | 4 349,50 | 416,00 | 214 | 2 510 838,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 838,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 794. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 493,50 | 441,70 | 20 | 1 539 536,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 536,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 795. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 758,40 | 937,20 | 306 | 6 603 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 603 681,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 796. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 1968 | Кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 115,00 | 1 569,60 | 81 | 2 138 518,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 518,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 797. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 1988 | Кирпичные | плоская | 14 | 1 | 4 478,80 | 915,00 | 201 | 3 448 480,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 480,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 798. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 1988 | Кирпичные | плоская | 14 | 1 | 4 511,10 | 915,00 | 223 | 146 639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 639,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 799. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 1988 | панельный | плоская | 10 | 4 | 15 298,30 | 11 594,20 | 276 | 6 146 057,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 146 057,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 800. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 430,40 | 403,30 | 28 | 884 344,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 344,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 801. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 617,40 | 1 756,60 | 115 | 1 718 827,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 827,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 802. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 2 | 5 388,60 | 3 940,00 | 173 | 218 564,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 564,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 803. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 702,50 | 1 657,00 | 101 | 486 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 392,88 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 804. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 2001 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 6 868,40 | 4 909,70 | 160 | 2 434 582,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 582,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 805. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 698,30 | 1 238,10 | 51 | 1 323 432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 432,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 806. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 389,50 | 2 694,90 | 238 | 4 277 187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 187,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 807. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 563,00 | 2 690,70 | 118 | 1 637 882,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 882,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 808. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 1978 | панельный | плоская | 9 | 6 | 14 192,20 | 11 616,20 | 456 | 4 610 735,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 735,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 809. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 879,30 | 2 662,30 | 179 | 159 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 738,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 810. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 668,50 | 1 138,20 | 42 | 1 216 647,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 647,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 811. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 691,50 | 954,70 | 48 | 1 020 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 500,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 812. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 1962 | кирпичный | скатная | 4 | 3 | 2 868,50 | 1 494,50 | 60 | 1 597 504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 504,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 813. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 797,60 | 4 395,60 | 205 | 2 831 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 703,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 814. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 224,50 | 2 959,20 | 163 | 2 022 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 884,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 815. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 757,40 | 2 554,00 | 112 | 4 566 549,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566 549,84 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 816. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 1966 | Кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 530,10 | 3 346,00 | 141 | 1 075 322,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 322,16 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 817. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 11 | 26 842,00 | 19 143,00 | 620 | 18 160 124,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 160 124,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 818. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 012,00 | 11 648,10 | 454 | 960 898,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 898,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 819. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 384,50 | 2 529,70 | 94 | 3 368 100,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 100,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 820. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 1956 | кирпичный | скатная | 4 | 4 | 4 675,60 | 3 516,60 | 312 | 2 601 547,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 547,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 821. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 599,20 | 3 153,20 | 71 | 1 677 516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 516,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 822. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 655,30 | 11 627,30 | 412 | 2 307 570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 570,72 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 823. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 4 302,70 | 2 685,80 | 113 | 1 977 825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 825,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 824. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 1964 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 447,80 | 2 526,80 | 126 | 1 354 867,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 867,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 825. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а, литера А | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 653,70 | 973,20 | 44 | 1 238 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 551,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 826. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 3 434,20 | 2 341,70 | 119 | 9 248 747,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 248 747,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 827. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 1973 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 332,50 | 1 789,20 | 64 | 1 597 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 430,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 828. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 10 656,20 | 6 422,40 | 163 | 4 132 378,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 378,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 829. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1980 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 6 101,50 | 3 760,10 | 163 | 1 168 670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 670,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 830. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 2 | 7 266,70 | 5 335,70 | 219 | 1 023 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 622,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 831. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 2 268,00 | 1 433,80 | 40 | 3 958 535,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 535,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 832. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 6 833,20 | 4 544,20 | 95 | 1 384 232,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 232,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 833. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 1965 | кирпичный | скатная | 1 | 1 | 144,70 | 144,70 | 8 | 1 099 968,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 968,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 834. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 1992 | кирпичные | плоская | 5 | 11 | 7 960,50 | 6 125,90 | 286 | 3 659 378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 378,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 835. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 857,20 | 2 405,50 | 191 | 3 496 201,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 201,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 836. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 926,90 | 789,90 | 22 | 2 825 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 132,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 837. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 6 965,90 | 4 421,60 | 183 | 1 391 218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 218,56 | 0,00 | 12. 2019 |  |
| 838. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 7 557,90 | 4 520,90 | 187 | 1 391 218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 218,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 839. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 451,70 | 1 033,00 | 67 | 4 886 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 122,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 840. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 844,70 | 591,40 | 45 | 3 028 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 841. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 526,30 | 630,90 | 230 | 2 853 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 768,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 842. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 674,40 | 562,00 | 36 | 2 103 877,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 877,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 843. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 6 290,30 | 4 352,00 | 206 | 697 459,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 459,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 844. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 4 362,80 | 2 350,40 | 154 | 1 697 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 692,32 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 845. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 690,20 | 1 182,10 | 27 | 2 636 398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 398,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 846. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 400,50 | 3 982,50 | 214 | 2 332 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 937,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 847. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 677,90 | 2 575,70 | 128 | 1 859 076,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 076,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 848. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 3 070,90 | 2 476,50 | 145 | 4 790 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 034,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 849. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 108,00 | 3 743,00 | 186 | 1 617 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 447,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 850. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 1977 | панельный | плоская | 9 | 4 | 9 284,00 | 7 576,60 | 256 | 846 343,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 343,44 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 851. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 1976 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 034,90 | 3 831,60 | 144 | 1 290 953,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 953,76 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 852. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 1983 | панельный | плоская | 9 | 1 | 2 502,00 | 1 941,00 | 96 | 638 971,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 971,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 853. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 1982 | панельный | плоская | 9 | 4 | 9 956,00 | 7 811,30 | 356 | 3 562 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 110,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 854. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 5 | 12 244,40 | 8 573,40 | 427 | 12 323 386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 323 386,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 855. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 10 693,30 | 7 217,30 | 332 | 10 182 208,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 182 208,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 856. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 482,50 | 279,70 | 12 | 1 505 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 221,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 857. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 469,80 | 274,40 | 23 | 652 937,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 937,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 858. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 469,70 | 272,80 | 26 | 649 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 130,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 859. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 821,40 | 4 407,40 | 195 | 6 082 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 082 963,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 860. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 596,50 | 3 663,00 | 165 | 4 938 191,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 191,04 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 861. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 807,00 | 4 393,00 | 233 | 6 082 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 082 963,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 862. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 373,90 | 4 581,90 | 189 | 1 395 716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 716,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 863. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 970,10 | 3 954,10 | 147 | 1 506 531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 531,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 864. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 254,40 | 4 254,40 | 194 | 4 547 624,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 624,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 865. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 307,20 | 1 389,10 | 67 | 1 467 344,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 344,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 866. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 1995 | кирпичные | плоская | 10 | 1 | 3 199,50 | 2 282,10 | 122 | 872 433,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 433,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 867. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 1978 | кирпичные | скатная | 5 | 2 | 2 040,30 | 1 592,50 | 82 | 3 480 910,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 910,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 868. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 20 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 859,40 | 5 157,80 | 253 | 11 461 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 461 233,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 869. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 36 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 593,00 | 3 694,60 | 148 | 1 394 656,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 656,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 870. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 1958 | кирпичный | скатная | 4 | 3 | 2 176,10 | 1 465,50 | 48 | 8 274 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274 763,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 871. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 643,00 | 422,80 | 29 | 576 048,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 048,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 872. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 737,10 | 486,90 | 36 | 663 382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 382,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 873. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 1986 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 554,10 | 309,30 | 25 | 2 490 702,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 702,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 874. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 619,10 | 422,10 | 33 | 1 728 586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 586,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 875. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 717,30 | 477,00 | 36 | 649 893,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 893,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 876. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 2007 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 6 971,10 | 5 033,10 | 45 | 1 340 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 172,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 877. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 1981 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 563,10 | 333,60 | 25 | 1 756 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 663,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 878. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 606,90 | 404,40 | 28 | 2 346 167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 167,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 879. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 1976 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 834,50 | 488,60 | 36 | 1 963 894,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 894,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 880. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 787,70 | 11 383,00 | 432 | 4 518 173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 173,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 881. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 209,00 | 3 129,80 | 156 | 953 384,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 384,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 882. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 124,00 | 3 070,70 | 148 | 935 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 382,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 883. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 1980 | панельный | плоская | 9 | 5 | 10 872,70 | 9 657,50 | 437 | 3 423 210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 210,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 884. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 639,30 | 2 698,30 | 123 | 1 108 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 586,16 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 885. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 1976 | панельный | плоская | 9 | 4 | 9 634,00 | 7 575,20 | 257 | 2 460 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 373,20 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 886. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 6 | 5 899,40 | 4 395,00 | 178 | 1 230 145,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 145,44 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 887. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 4 | 3 695,90 | 2 654,80 | 112 | 4 746 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746 780,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 888. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 1976 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 4 617,90 | 3 165,90 | 254 | 6 773 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773 390,40 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 889. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 634,30 | 2 603,10 | 121 | 1 107 063,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 063,12 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 890. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 1974 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 544,30 | 2 714,30 | 113 | 1 079 647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 647,68 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 891. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 385,80 | 2 642,90 | 126 | 1 893 128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 128,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 892. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 1983 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 630,10 | 2 864,20 | 124 | 2 051 647,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 647,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 893. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 957,20 | 1 815,20 | 97 | 1 447 910,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 910,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 894. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 141,60 | 4 430,80 | 232 | 1 247 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 862,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 895. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 725,00 | 669,70 | 32 | 1 362 343,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 343,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 896. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 1957 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 1 074,20 | 678,20 | 12 | 2 363 899,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 899,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 897. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 1993 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 491,60 | 2 433,00 | 159 | 1 756 859,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 859,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 898. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8, литера А | 1917 | смешанные | скатная | 2 | 1 | 191,00 | 156,90 | 8 | 1 514 381,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 381,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 899. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 257,60 | 4 331,60 | 162 | 3 256 028,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 028,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 900. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 493,10 | 11 734,10 | 477 | 2 328 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 766,32 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 901. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 12 | 11 462,10 | 8 168,10 | 186 | 1 526 016,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 016,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 902. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 570,90 | 4 388,40 | 225 | 5 027 078,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 078,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 903. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 601,60 | 4 373,20 | 179 | 5 009 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 666,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 904. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 783,10 | 4 375,50 | 189 | 3 679 457,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 457,04 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 905. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 4 045,00 | 3 133,70 | 269 | 3 589 772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 772,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 906. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 1968 | кирпичные | плоская, | 5 | 3 | 3 420,30 | 3 073,90 | 252 | 2 584 912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 912,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 907. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 1968 | кирпичный | скатная | 5 | 2 | 2 336,60 | 1 788,50 | 68 | 2 436 761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 761,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 908. | г. Оренбург, ул. Киселева, д. 28 | 1958 | брус | скатная | 2 | 1 | 460,30 | 427,60 | 27 | 367 472,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 472,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 909. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 362,20 | 3 384,20 | 177 | 1 030 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 878,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 910. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 548,80 | 3 334,20 | 160 | 3 819 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 452,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 911. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 1998 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 079,30 | 4 204,30 | 180 | 1 167 456,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 456,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 912. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 1998 | панельные | плоская | 10 | 1 | 3 002,70 | 2 661,00 | 80 | 690 158,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 158,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 913. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 4 | 10 948,50 | 7 831,80 | 295 | 3 020 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 036,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 914. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 989,50 | 7 764,97 | 257 | 6 547 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547 671,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 915. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 1988 | панельный | плоская | 9 | 4 | 11 082,30 | 7 764,40 | 367 | 722 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 916. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 714,00 | 7 785,40 | 268 | 6 052 317,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 317,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 917. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 841,60 | 4 426,00 | 181 | 1 363 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 557,60 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 918. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 2 357,20 | 1 146,10 | 125 | 1 459 522,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 522,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 919. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 383,40 | 7 631,00 | 152 | 2 961 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 121,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 920. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 8 | 20 327,20 | 15 413,90 | 352 | 8 893 034,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 893 034,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 921. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 1958 | кирпичный | скатная | 5 | 4 | 3 470,70 | 3 097,60 | 112 | 5 453 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 646,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 922. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 5 | 963,70 | 828,80 | 135 | 2 567 295,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 295,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 923. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 479,20 | 1 401,60 | 64 | 2 303 884,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 884,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 924. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 1970 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 498,40 | 2 553,00 | 127 | 12 077 564,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 077 564,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 925. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 780,00 | 4 410,00 | 126 | 2 657 020,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 020,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 926. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 414,60 | 2 561,70 | 128 | 6 415 282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415 282,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 927. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 055,90 | 3 746,90 | 215 | 3 048 620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 620,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 928. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 4 | 2 | 1 234,10 | 1 234,10 | 72 | 2 259 892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 892,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 929. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 265,50 | 1 265,50 | 76 | 2 317 392,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 392,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 930. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 285,30 | 1 086,90 | 58 | 2 267 062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 062,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 931. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 1964 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 434,20 | 1 181,20 | 62 | 2 237 086,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 086,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 932. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 579,20 | 415,20 | 19 | 853 906,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 906,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 933. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 452,90 | 409,70 | 17 | 2 344 320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 320,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 934. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 1974 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 522,30 | 3 424,30 | 152 | 3 121 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 959,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 935. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 1968 | панельные | скатная | 5 | 4 | 5 408,50 | 3 585,70 | 161 | 5 117 409,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117 409,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 936. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 964,20 | 1 254,00 | 48 | 642 874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 874,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 937. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 1966 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 359,30 | 1 734,30 | 67 | 418 428,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 428,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 938. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 5 | 3 479,50 | 2 249,20 | 165 | 3 222 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 237,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 939. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 1990 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 374,90 | 259,80 | 16 | 888 275,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 275,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 940. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 1973 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 905,70 | 3 482,70 | 219 | 2 856 302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 302,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 941. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 6 448,20 | 5 329,30 | 316 | 585 402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 402,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 942. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, литера А | 1952 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 435,60 | 404,30 | 25 | 1 706 359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 359,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 943. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 1951 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 878,30 | 699,80 | 34 | 2 951 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 137,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 944. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 252,20 | 2 665,70 | 141 | 1 909 460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 460,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 945. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 1990 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 479,00 | 3 526,80 | 182 | 1 295 199,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 199,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 946. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 781,10 | 3 885,70 | 178 | 191 625,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 625,36 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 947. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 1988 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 869,40 | 3 834,20 | 197 | 1 336 640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 640,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 948. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 815,60 | 3 502,00 | 145 | 2 133 525,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 525,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 949. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 1953 | рубленные | скатная | 2 | 1 | 598,00 | 553,00 | 33 | 2 794 577,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 577,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 950. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 1958 | смешан. | скатная | 2 | 1 | 413,10 | 377,00 | 21 | 1 221 063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 063,84 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 951. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 666,70 | 3 005,50 | 139 | 1 685 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 552,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 952. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 920,70 | 4 272,70 | 132 | 512 723,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 723,52 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 953. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 1998 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 121,70 | 1 343,70 | 84 | 975 328,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 328,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 954. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 8 | 7 609,70 | 5 701,70 | 214 | 1 095 796,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 796,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 955. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 365,20 | 3 207,40 | 95 | 4 199 271,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 271,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 956. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 1966 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 112,40 | 3 138,60 | 169 | 5 131 667,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131 667,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 957. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 272,80 | 249,80 | 8 | 561 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 044,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 958. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 1966 | кирп. | шиферн. | 5 | 4 | 4 190,60 | 3 193,40 | 134 | 5 229 245,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 245,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 959. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47, литера А | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 578,10 | 3 832,20 | 152 | 685 200,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 200,24 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 960. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 1 | 1 482,70 | 1 482,70 | 54 | 1 135 439,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 439,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 961. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 209,20 | 3 168,20 | 123 | 1 282 186,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 186,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 962. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 2008 | кирпичные | скатная | 6 | 8 | 16 803,90 | 10 031,40 | 320 | 6 235 536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235 536,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 963. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 682,70 | 3 962,30 | 176 | 3 301 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 840,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 964. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 418,30 | 3 919,30 | 154 | 690 031,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 031,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 965. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 1957 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 395,00 | 329,20 | 18 | 812 362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 362,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 966. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 1992 | панельные | плоская | 10 | 4 | 11 502,50 | 8 509,80 | 530 | 1 623 910,80 |  |  |  | 1 623 910,80 |  | 12. 2019 |  |
| 967. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 272,30 | 2 564,80 | 123 | 6 254 538,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 538,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 968. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 1972 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 075,60 | 2 623,20 | 131 | 5 085 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 742,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 969. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 175,50 | 2 978,50 | 123 | 4 267 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 043,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 970. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 191,50 | 2 857,50 | 115 | 7 618 423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 618 423,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 971. | г. Оренбург, л. Родимцева, д. 10/2 | 1978 | панельный | плоская | 9 | 6 | 14 960,00 | 11 485,50 | 508 | 2 279 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 428,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 972. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 1981 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 341,70 | 5 779,40 | 136 | 2 602 349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 349,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 973. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 1976 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 236,30 | 2 707,30 | 126 | 1 939 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 258,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 974. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 1977 | панельный | плоская | 5 | 4 | 4 929,20 | 3 048,20 | 148 | 2 747 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 131,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 975. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 4 | 11 403,20 | 2 586,60 | 117 | 4 624 838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 838,64 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 976. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 1974 | панельный | плоская | 5 | 6 | 10 093,40 | 4 401,20 | 171 | 1 364 300,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 300,16 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 977. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 1999 | панельные | плоская | 9 | 4 | 11 401,70 | 7 934,70 | 250 | 4 230 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 905,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 978. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 826,40 | 11 652,40 | 514 | 7 512 002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 002,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 979. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 013,70 | 3 934,70 | 153 | 1 198 569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 569,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 980. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 028,30 | 3 942,30 | 165 | 1 200 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 884,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 981. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 4 986,20 | 3 932,20 | 152 | 3 306 676,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 676,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 982. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 433,30 | 1 783,30 | 82 | 537 550,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 550,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 983. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 110,80 | 3 140,80 | 162 | 735 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 954,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 984. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 603,50 | 3 382,50 | 145 | 1 044 444,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 444,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 985. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 643,10 | 3 208,10 | 136 | 1 109 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 743,68 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 986. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 774,80 | 732,60 | 40 | 488 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 249,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 987. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | 1936 | кирпичный | скатная | 4 | 2 | 1 526,20 | 1 193,70 | 33 | 1 631 389,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 389,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 988. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 11/44/10, литеры А4А7 | 1958 | кирпичные | скатная | 1 | 1 | 182,40 | 131,90 | 10 | 822 958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 958,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 989. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 1998 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 204,40 | 8 520,20 | 300 | 2 175 926,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 926,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 990. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 1998 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 707,00 | 6 878,00 | 226 | 1 756 534,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 534,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 991. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 1996 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 649,50 | 2 679,50 | 126 | 1 231 745,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 745,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 992. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 8 194,00 | 7 495,00 | 168 | 3 960 513,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 513,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 993. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 807,00 | 714,20 | 34 | 3 161 398,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 398,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 994. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 1983 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 370,65 | 226,50 | 16 | 1 176 006,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 006,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 995. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 1986 | панельные | плоская | 2 | 1 | 427,10 | 244,10 | 10 | 355 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 716,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 996. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 435,80 | 263,20 | 19 | 843 778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 778,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 997. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 1990 | панельные | плоская | 2 | 1 | 435,80 | 264,90 | 17 | 544 797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 797,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 998. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 1990 | панельные | плоская | 2 | 1 | 43,60 | 261,60 | 18 | 538 010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 010,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 999. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 1985 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 381,50 | 236,10 | 17 | 756 899,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 899,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1000. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 328,50 | 202,80 | 7 | 290 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 390,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1001. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 743,00 | 4 721,60 | 378 | 261 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 922,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1002. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 6 900,30 | 4 120,00 | 359 | 452 565,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 565,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1003. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 4 | 7 604,10 | 4 609,00 | 358 | 468 084,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 084,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1004. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 182,60 | 5 947,60 | 262 | 1 257 352,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 352,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1005. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 922,60 | 2 378,30 | 193 | 131 932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 932,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1006. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 1958 | кирпичные | скатная | 3 | 1 | 775,10 | 466,40 | 18 | 969 996,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 996,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1007. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 1958 | кирпичные | скатная | 4 | 5 | 1 554,50 | 1 253,60 | 54 | 3 635 602,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 602,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1008. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 1 184,20 | 971,70 | 69 | 2 228 122,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 122,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1009. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 289,50 | 263,80 | 17 | 1 049 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 663,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1010. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 1951 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 102,00 | 1 493,60 | 62 | 3 106 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 318,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1011. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 1989 | панельные | плоская | 9 | 6 | 11 592,00 | 11 592,00 | 452 | 9 905 522,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 522,64 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1012. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 1926 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 550,70 | 458,00 | 20 | 393 598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 598,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1013. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 5 | 9 677,30 | 5 791,70 | 440 | 565 575,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 575,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1014. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 885,80 | 2 331,80 | 178 | 215 558,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 558,16 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1015. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 096,40 | 5 831,40 | 237 | 1 064 845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 845,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1016. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 2004 | панельные | плоская | 10 | 4 | 12 846,00 | 9 946,20 | 312 | 2 095 445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 445,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1017. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 1976 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 700,40 | 2 757,30 | 138 | 1 700 860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 860,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1018. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 062,80 | 3 154,50 | 135 | 3 371 916,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371 916,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1019. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 1975 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 6 030,30 | 4 588,50 | 151 | 2 109 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 297,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1020. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 574,60 | 3 333,60 | 81 | 5 098 692,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 692,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1021. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 1978 | кирпичный | плоская | 9 | 7 | 15 506,20 | 11 321,50 | 456 | 4 493 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493 762,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1022. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 1978 | панельный | плоская | 5 | 6 | 5 472,90 | 4 106,50 | 166 | 3 138 628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 628,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1023. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 162,60 | 4 612,80 | 188 | 4 930 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 726,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1024. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 852,70 | 2 541,10 | 89 | 1 496 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 075,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1025. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 1965 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 738,10 | 3 149,30 | 144 | 2 634 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 766,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1026. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 1988 | панельный | плоская | 10 | 5 | 14 951,80 | 11 819,40 | 525 | 4 337 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 449,92 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1027. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 1993 | панельный | плоская | 5 | 3 | 3 962,60 | 3 294,60 | 128 | 1 003 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 585,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1028. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1993 | панельный | плоская | 10 | 3 | 8 224,70 | 7 299,70 | 285 | 801 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 843,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1029. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 874,30 | 728,60 | 42 | 3 424 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 695,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1030. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1958 | шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 566,40 | 472,00 | 25 | 1 528 758,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 758,72 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1031. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 5 295,40 | 3 675,80 | 203 | 2 080 316,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 316,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1032. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 888,40 | 2 945,70 | 174 | 2 110 026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 026,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1033. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 1988 | кирпичный | плоская | 5 | 10 | 9 611,29 | 6 900,39 | 353 | 4 126 151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 151,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1034. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 1993 | кирпичные | плоская | 10 | 2 | 4 273,00 | 4 273,00 | 220 | 3 301 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 840,80 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1035. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 1978 | кирпичные | плоская | 9 | 5 | 11 632,30 | 9 613,30 | 365 | 5 543 370,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 370,72 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1036. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 028,60 | 3 032,00 | 107 | 2 439 068,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 068,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1037. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 14 | 13 177,40 | 9 977,40 | 393 | 1 436 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 745,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1038. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 467,50 | 7 633,50 | 253 | 3 626 498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 626 498,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1039. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 1981 | панельные | плоская | 16 | 1 | 8 679,60 | 6 249,60 | 255 | 686 494,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 494,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1040. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 1980 | панельные | плоская | 16 | 1 | 8 867,70 | 6 429,70 | 272 | 706 277,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 277,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1041. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 145,50 | 2 830,80 | 124 | 5 416 120,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 120,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1042. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 5 | 11 768,40 | 9 487,80 | 412 | 8 254 602,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 254 602,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1043. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 1985 | панельный | плоская | 9 | 9 | 23 963,20 | 17 675,30 | 719 | 6 118 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 501,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1044. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 2005 | панельный | плоская | 14 | 1 | 6 321,50 | 5 101,90 | 218 | 5 769 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769 230,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1045. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 1993 | панельный | плоская | 10 | 2 | 5 320,90 | 4 368,90 | 186 | 262 133,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 133,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1046. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 640,40 | 3 954,50 | 396 | 2 011 152,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 152,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1047. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 686,20 | 465,20 | 25 | 1 590 553,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 553,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1048. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 701,20 | 479,70 | 32 | 1 949 768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 768,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1049. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 1971 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 3 976,70 | 3 465,40 | 266 | 2 381 205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 205,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1050. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 1983 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 819,70 | 4 362,70 | 186 | 838 036,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 036,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1051. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 1958 | смешанные | скатная | 3 | 4 | 2 244,00 | 1 838,30 | 72 | 3 200 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 416,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1052. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 1977 | панельный | плоская | 9 | 4 | 8 296,60 | 7 584,40 | 275 | 809 533,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 533,44 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1053. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 1975 | панельный | плоская | 9 | 4 | 7 612,60 | 4 610,50 | 298 | 1 942 199,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 199,04 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1054. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 1962 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 862,50 | 1 502,00 | 76 | 3 123 788,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 788,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1055. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 1960 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 278,10 | 1 030,70 | 39 | 2 143 601,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 601,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1056. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 466,30 | 292,70 | 14 | 251 541,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 541,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1057. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 1993 | панельные | плоская | 10 | 4 | 13 661,50 | 10 171,50 | 82 | 5 069 465,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 465,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1058. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 650,20 | 2 992,00 | 125 | 4 029 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 508,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1059. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 1968 | кирпичные | мягкая | 2 | 2 | 781,60 | 728,60 | 48 | 1 569 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 962,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1060. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | кирпичные | мягкая | 2 | 2 | 747,80 | 714,70 | 45 | 1 508 546,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 546,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1061. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 1958 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 454,10 | 400,80 | 19 | 1 755 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 223,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1062. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 1977 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 074,00 | 939,50 | 45 | 356 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 898,24 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1063. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 1977 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 1 085,30 | 969,60 | 45 | 360 653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 653,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1064. | пос. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 1983 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 230,60 | 881,40 | 17 | 2 749 641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 641,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1065. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6, литера А | 1964 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 789,10 | 748,10 | 25 | 2 333 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 794,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X | X | X | X | 341 688,70 | 296 535,00 | 12 185 | 238 570 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 570 403,00 | 0,00 | X | X |
| 1066. | г. Орск, VI мкр., д. 13 | 1988 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 196,69 | 4 039,49 | 182 | 1 585 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 976,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1067. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 1938 | кирпичные | плоская | 3 | 2 | 1 021,40 | 917,00 | 25 | 1 075 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 616,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1068. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 801,20 | 4 285,20 | 174 | 1 018 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 457,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1069. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 1953 | панельные | плоская | 2 | 2 | 444,00 | 397,00 | 11 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1070. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 1937 | кирпичные | плоская | 3 | 6 | 2 741,60 | 2 525,60 | 95 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1071. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 503,80 | 3 175,40 | 99 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1072. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 1963 | кирпичные | плоская | 4 | 6 | 4 110,60 | 3 815,40 | 130 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1073. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 235,70 | 5 555,90 | 249 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 094,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1074. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 1962 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 6 302,20 | 5 265,10 | 99 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1075. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 1957 | кирпичные | плоская | 4 | 3 | 2 663,60 | 2 454,80 | 43 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1076. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 1968 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 177,70 | 2 992,90 | 66 | 607 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 848,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1077. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 1970 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 924,90 | 2 702,50 | 120 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1078. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 1954 | кирпичные | скатная | 4 | 4 | 4 340,50 | 3 444,60 | 74 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1079. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 1960 | панельные | скатная | 4 | 4 | 5 320,10 | 4 407,70 | 95 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1080. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 1943 | панельные | плоская | 2 | 2 | 887,19 | 822,19 | 44 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1081. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 1990 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 239,20 | 2 401,90 | 143 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1082. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 367,10 | 332,90 | 19 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1083. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 365,80 | 331,40 | 15 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1084. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 205,40 | 2 926,40 | 154 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1085. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 1960 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 259,80 | 1 114,80 | 45 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1086. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 1964 | кирпичные | плоская | 4 | 4 | 2 737,70 | 2 534,70 | 87 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1087. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 045,70 | 2 733,30 | 120 | 3 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1088. | г. Орск, ул. 3-го Интернационала, д. 6 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 481,90 | 433,40 | 31 | 905 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 200,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1089. | г. Орск, ул. Б.Хмельницкого, д. 60а | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 409,60 | 372,60 | 19 | 770 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 344,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1090. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 1991 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 123,50 | 5 581,50 | 263 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1091. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 991,50 | 2 713,10 | 144 | 3 911 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 790,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1092. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 423,00 | 348,20 | 8 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1093. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 497,50 | 2 682,80 | 124 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1094. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 934,30 | 1 789,20 | 67 | 2 714 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 140,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1095. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20 | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 783,70 | 725,70 | 36 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1096. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 30 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 872,30 | 809,40 | 51 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1097. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 6 | 12 241,40 | 10 995,40 | 516 | 10 150 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 188,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1098. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 1947 | панельные | скатная | 2 | 2 | 511,50 | 466,30 | 23 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1099. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 992,60 | 2 713,00 | 127 | 2 157 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 540,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1100. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 1990 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 799,60 | 3 804,60 | 146 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1101. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 1998 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 943,40 | 2 655,40 | 93 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1102. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 12, с. Ударник | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 806,70 | 744,70 | 35 | 795 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 705,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1103. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 493,60 | 443,60 | 15 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1104. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 605,70 | 560,70 | 25 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1105. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10, с. Крыловка | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 710,60 | 653,60 | 36 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1106. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8, с. Крыловка | 1968 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 692,70 | 641,40 | 25 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1107. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 1972 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 980,20 | 2 702,20 | 98 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1108. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 878,10 | 4 893,00 | 236 | 1 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1109. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 509,80 | 449,40 | 15 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1110. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 508,50 | 448,50 | 10 | 780 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 360,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1111. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 8 | 6 264,60 | 5 679,60 | 262 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1112. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 980,30 | 2 700,30 | 104 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1113. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 970,30 | 2 700,30 | 96 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1114. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 989,00 | 2 709,00 | 127 | 2 477 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 460,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1115. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 2001 | панельные | плоская | 10 | 2 | 5 216,24 | 4 133,94 | 185 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1116. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 1948 | панельные | плоская | 2 | 3 | 1 482,00 | 1 329,40 | 10 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1117. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 592,20 | 2 929,60 | 98 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1118. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 1943 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 1 060,90 | 576,80 | 39 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1119. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 1975 | панельные | плоская | 5 | 5 | 4 752,60 | 3 430,40 | 135 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1120. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 956,40 | 2 675,20 | 99 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1121. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 5а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 079,10 | 5 520,20 | 256 | 5 350 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 974,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1122. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7б | 1993 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 404,50 | 9 303,30 | 422 | 6 875 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 094,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1123. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 978,60 | 2 722,60 | 106 | 1 981 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 674,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1124. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 364,60 | 2 571,40 | 101 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1125. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 4 | 2 143,10 | 2 008,20 | 56 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1126. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 2 | 954,10 | 876,10 | 38 | 1 520 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 344,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1127. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 2 | 948,50 | 870,50 | 29 | 1 670 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 344,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1128. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 927,90 | 890,10 | 45 | 535 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 172,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1129. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 1962 | панельные | плоская | 3 | 3 | 1 485,30 | 1 300,50 | 24 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1130. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 205,00 | 3 920,70 | 95 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1131. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 3 | 1 074,10 | 996,60 | 41 | 2 535 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 172,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1132. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 767,10 | 707,40 | 44 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1133. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 3 | 1 072,20 | 984,20 | 19 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1134. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 1958 | кирпичные | плоская | 3 | 4 | 2 268,40 | 2 137,90 | 78 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1135. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 1958 | панельные | плоская | 3 | 2 | 929,60 | 853,40 | 22 | 1 155 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 172,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1136. | г. Орск, ул. Парковая, д. 15, с. Ударник | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 777,50 | 723,90 | 29 | 795 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 705,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1137. | г. Орск, ул. Парковая, д. 17, с. Ударник | 1968 | панельные | плоская | 2 | 2 | 774,00 | 729,20 | 38 | 795 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 705,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1138. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 1990 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 609,90 | 5 743,20 | 293 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 094,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1139. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 311,00 | 7 387,40 | 321 | 7 260 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260 868,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1140. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 1993 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 023,40 | 2 656,20 | 115 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1141. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 005,20 | 2 715,20 | 108 | 1 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 600,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1142. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 1938 | деревянные | плоская | 2 | 2 | 545,30 | 492,30 | 21 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1143. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 665,80 | 3 401,80 | 127 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1144. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а | 1968 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 895,40 | 1 745,40 | 66 | 615 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 257,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1145. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 427,20 | 3 986,20 | 177 | 3 467 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 884,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1146. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 1957 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 2 414,50 | 1 023,00 | 45 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1147. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 815,80 | 752,00 | 43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1148. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 588,70 | 531,70 | 24 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1149. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 711,40 | 655,00 | 20 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1150. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 1943 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 550,00 | 485,00 | 14 | 215 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 257,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1151. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 667,50 | 4 447,50 | 204 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1152. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 608,40 | 3 388,40 | 121 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1153. | г. Орск, у л. Станционная, д. 1 | 1938 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 557,80 | 496,20 | 19 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1154. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 9 | 20 303,90 | 16 616,10 | 704 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1155. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 083,40 | 3 721,80 | 118 | 1 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1156. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 1969 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 285,60 | 2 739,80 | 114 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1157. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 253,65 | 3 554,75 | 172 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1158. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 265,30 | 3 556,40 | 158 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1159. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 339,00 | 3 239,20 | 135 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1160. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6а | 1993 | кирпичные | плоская | 4 | 4 | 3 005,60 | 2 767,60 | 86 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1161. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 1955 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 745,40 | 661,80 | 38 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1162. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 1958 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 353,20 | 328,20 | 15 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1163. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 1 | 350,40 | 325,40 | 15 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1164. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 1968 | панельные | плоская | 5 | 3 | 2 755,90 | 2 571,40 | 120 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1165. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 1 | 3 220,00 | 2 706,20 | 136 | 1 882 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 344,00 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1166. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 2 976,50 | 2 668,60 | 126 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1167. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 1970 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 944,70 | 2 674,30 | 120 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1168. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 1958 | панельные | плоская | 2 | 2 | 502,80 | 446,80 | 11 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1169. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 043,80 | 5 587,20 | 210 | 5 975 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 094,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1170. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 1997 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 659,20 | 3 783,40 | 145 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1171. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 1958 | деревянные | плоская | 2 | 2 | 472,30 | 423,30 | 19 | 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 500,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1172. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 543,80 | 2 718,80 | 127 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1173. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 451,50 | 5 633,90 | 229 | 5 635 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 841,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1174. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 859,93 | 5 029,13 | 240 | 958 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 400,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1175. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 1993 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 4 333,20 | 3 978,40 | 176 | 4 063 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 396,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1176. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 198,90 | 3 709,70 | 198 | 3 630 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 434,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1177. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 1984 | кирпичные | плоская | 5 | 6 | 4 841,70 | 4 401,70 | 225 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | X | X | X | X | X | 5 380,90 | 4 616,20 | 263 | 8 788 374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 374,65 | 0,00 | X | X |
| 1178. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 1981 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1 290,40 | 961,90 | 61 | 1 726 256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 256,93 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1179. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 1958 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 365,20 | 310,40 | 18 | 480 224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 224,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1180. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 1974 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 947,30 | 845,80 | 43 | 1 518 373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 373,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1181. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 085,80 | 969,50 | 51 | 1 740 438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 438,95 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1182. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 1970 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 107,20 | 988,60 | 56 | 1 774 727,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 727,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1183. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 585,00 | 540,00 | 34 | 1 548 353,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 353,37 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | X | X | X | X | X | 14 243,52 | 11 654,80 | 473,00 | 13 524 950,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 524 950,61 | 0,00 | X | X |
| 1184. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 1978 | кирпичный | скатная | 5 | 6 | 4 884,30 | 4 124,30 | 177 | 4 731 047,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 047,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1185. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 1978 | кирпичный | плоская | 5 | 4 | 3 361,92 | 3 028,30 | 92 | 4 513 791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 513 791,25 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1186. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 1987 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 1 002,80 | 936,10 | 40 | 1 077 188,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 188,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1187. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1988 | кирпичный | плоская | 3 | 1 | 1 390,00 | 639,40 | 30 | 752 253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,83 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1188. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 1968 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 946,20 | 864,80 | 45 | 300 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 185,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1189. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 1993 | кирпичный | плоская | 2 | 3 | 1 042,90 | 567,50 | 22 | 196 987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 987,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1190. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 1997 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 445,90 | 412,40 | 20 | 386 330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 330,18 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1191. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 1962 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 769,10 | 711,30 | 24 | 246 903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 903,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1192. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 1968 | кирпичный | скатная | 2 | 1 | 400,40 | 370,70 | 23 | 1 320 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 262,30 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 12. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | X | X | X | X | 16 404,90 | 11 314,30 | 983 | 7 756 730,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 730,76 | 0,00 | X | X |
| 1193. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 1977 | кирпичный | плоская | 9 | 1 | 5 928,10 | 3 017,00 | 315,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1194. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 1974 | кирпичный | скатная | 5 | 3 | 4 261,00 | 2 936,30 | 242,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1195. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 1974 | кирпичный | скатная | 5 | 3 | 3 731,90 | 2 946,90 | 279,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1196. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 1972 | блочные | скатная | 2 | 2 | 734,70 | 710,40 | 45,00 | 961 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1197. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 1972 | блочные | скатная | 2 | 2 | 769,50 | 745,20 | 42,00 | 961 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1198. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 1988 | панельные | плоская | 2 | 1 | 290,00 | 268,80 | 17,00 | 33 653,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 653,84 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1199. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 689,70 | 689,70 | 43,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 13. Муниципальное образование Акбулаксий поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | X | X | X | X | X | 12 081,10 | 10 762,60 | 706 | 15 196 843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 196 843,19 | 0,00 | X | X |
| 1200. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 293,50 | 1 113,90 | 72 | 3 855 645,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 645,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1201. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 931,20 | 840,90 | 54 | 583 778,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 778,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1202. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 854,50 | 780,10 | 48 | 1 998 016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 016,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1203. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 2 209,80 | 1 971,60 | 135 | 3 087 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 525,60 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1204. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 2 395,10 | 2 143,40 | 144 | 1 363 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 202,40 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1205. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 577,60 | 520,30 | 36 | 180 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 604,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1206. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 835,70 | 787,30 | 36 | 273 283,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 283,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1207. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 1966 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 344,40 | 317,10 | 24 | 706 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 498,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1208. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38 | 1984 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 2 639,30 | 2 288,00 | 157 | 3 148 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 288,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 14. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | X | X | X | X | X | 3 691,30 | 3 311,30 | 127 | 5 343 246,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 246,82 | 0,00 | X | X |
| 1209. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 1976 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1 234,50 | 1 105,50 | 49 | 3 603 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 605,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1210. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 1 244,20 | 1 105,20 | 31 | 879 802,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 802,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1211. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 609,40 | 553,40 | 19 | 432 117,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 117,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1212. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 603,20 | 547,20 | 28 | 427 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 721,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 15. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | X | X | X | X | X | 392,30 | 364,20 | 16 | 1 278 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 846,15 | 0,00 | X | X |
| 1213. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 392,30 | 364,20 | 16 | 1 278 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 846,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 16. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | X | X | X | X | X | 921,90 | 838,10 | 34 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1214. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 921,90 | 838,10 | 34 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 17. Муниципальное образованиеДимитровский сельсовет Илеского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 600,90 | 591,90 | 29 | 1 923 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 447,35 | 0,00 | X | X |
| 1215. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 1966 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 600,90 | 591,90 | 29 | 1 923 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 447,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 18. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 6 300,20 | 5 704,20 | 276 | 4 891 751,91 | 0,00 | 0,00 | 780 557,43 | 4 111 194,48 | 0,00 | X | X |
| 1216. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 1974 | деревянные | скатная | 2 | 1 | 372,80 | 345,70 | 15 | 1 766 070,19 | 0,00 | 0,00 | 500 662,00 | 1 265 408,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1217. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 1987 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 228,20 | 3 822,60 | 193 | 442 216,32 | 0,00 | 0,00 | 27 221,64 | 414 994,68 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1218. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 389,70 | 360,40 | 15 | 660 875,00 | 0,00 | 0,00 | 187 361,00 | 473 514,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1219. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1981 | панельные | плоская | 2 | 4 | 1 309,50 | 1 175,50 | 53 | 2 022 590,40 | 0,00 | 0,00 | 65 312,79 | 1 957 277,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 19. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 942,40 | 828,30 | 54 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | X | X |
| 1220. | с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 942,40 | 828,30 | 54 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 20. Муниципальное образование Кардаиловский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Кардаиловский сельсовет Илекского района | X | X | X | X | X | 429,30 | 410,30 | 15,00 | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 310,38 | 0,00 | X | X |
| 1221. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д.44 | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 429,30 | 410,30 | 15 | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 310,38 | 0,00 | 09.2019 | СРО |
| 21. Муниципальное образование Кировский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кировский сельсовет Кваркенскенского района | X | X | X | X | X | 402,00 | 389,50 | 37 | 1 399 088,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 088,35 | 0,00 | X | X |
| 1222. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 1968 | блочные | плоская | 2 | 3 | 402,00 | 389,50 | 37 | 1 399 088,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 088,35 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 22. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 641,34 | 551,24 | 18 | 191 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 037,74 | 0,00 | X | X |
| 1223. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 1988 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 641,34 | 551,24 | 18 | 191 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 037,74 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 23. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенскенского района | X | X | X | X | X | 1 155,20 | 1 102,10 | 60 | 2 629 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 438,10 | 0,00 | X | X |
| 1224. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 625,20 | 612,80 | 24 | 212 712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 712,30 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1225. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 530,00 | 489,30 | 36 | 2 416 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 725,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 24. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 4 913,10 | 2 737,70 | 207 | 1 687 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 620,48 | 0,00 | X | X |
| 1226. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 1983 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4913,10 | 2737,70 | 207 | 1 687 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 620,48 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 25. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 949,80 | 36 | 2 110 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 887,20 | 0,00 | X | X |
| 1227. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 411,70 | 373,50 | 6 | 1 065 623,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 623,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1228. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 631,60 | 576,30 | 30 | 1 045 264,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 264,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 26. Муниципальное образование Красночабанский сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Красночабанский сельсовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 591,30 | 364,50 | 32 | 1 184 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 480,77 | 0,00 | X | X |
| 1229. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 1978 | блочные | скатная | 2 | 2 | 591,30 | 364,50 | 32 | 1 184 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 480,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 27. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | X | X | X | X | X | 2 370,50 | 2 166,90 | 101 | 4 445 368,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 368,11 | 0,00 | X | X |
| 1230. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 199,00 | 1 066,40 | 52 | 738 276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 276,92 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1231. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 739,50 | 720,60 | 36 | 1 394 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 230,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1232. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 432,00 | 379,90 | 13 | 2 312 860,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 860,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 28. Муниципальное образование Курско-Васильевский сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет Северного района | X | X | X | X | X | 811,00 | 762,60 | 30 | 2 489 423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 423,07 | 0,00 | X | X |
| 1233. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 811,00 | 762,60 | 30 | 2 489 423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 423,07 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 29. Муниципальное образование Липовский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Липовский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 962,90 | 1 653,50 | 84 | 1 878 449,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 449,28 | 0,00 | X | X |
| 1234. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 975,70 | 821,30 | 41 | 356 459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 459,52 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1235. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 987,20 | 832,20 | 43 | 1 521 989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 989,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 30. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | X | X | X | X | X | 1 961,20 | 1 762,90 | 70 | 1 543 972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 972,02 | 0,00 | X | X |
| 1236. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 1992 | кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 044,90 | 926,80 | 44 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1237. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 916,30 | 836,10 | 26 | 293 972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 972,02 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 31. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | X | X | X | X | X | 630,00 | 581,70 | 22 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1238. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 1980 | панельные | скатная | 2 | 2 | 630,00 | 581,70 | 22 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 32. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 17 367,60 | 15 140,40 | 759 | 18 364 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 364 191,00 | 0,00 | X | X |
| 1239. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 1978 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 895,60 | 1 784,30 | 80,00 | 3 702 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 422,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1240. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 1993 | кирпичные | скатная | 3 | 6 | 2 652,30 | 2 346,20 | 120,00 | 293 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 275,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1241. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 774,90 | 723,80 | 42,00 | 1 530 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 475,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1242. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 1988 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 262,20 | 1 134,10 | 55,00 | 392 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 573,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1243. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 1993 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 226,20 | 1 172,10 | 50,00 | 410 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 154,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1244. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 1998 | панельный | скатная | 3 | 2 | 1 248,40 | 1 117,90 | 59,00 | 1 545 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 712,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1245. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 1998 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 205,80 | 979,20 | 34,00 | 1 757 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 853,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1246. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 521,90 | 464,90 | 41,00 | 995 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 960,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1247. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 525,60 | 466,50 | 40,00 | 999 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 387,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1248. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 1978 | панельный | скатная | 2 | 2 | 722,10 | 587,30 | 35,00 | 1 462 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 041,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1249. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 1968 | панельный | скатная | 3 | 3 | 2 017,40 | 1 542,50 | 79,00 | 2 362 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 695,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1250. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 141,20 | 914,80 | 36,00 | 1 270 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 066,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1251. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 1988 | панельный | скатная | 2 | 3 | 1 044,30 | 953,40 | 42,00 | 1 310 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 638,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1252. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 129,70 | 953,40 | 46,00 | 330 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 940,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 33. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 4 005,50 | 3 369,70 | 139 | 4 630 207,53 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 630 207,53 | 0,00 | X | X |
| 1253. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 280,20 | 260,80 | 11 | 558 713,86 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 283 713,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1254. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 637,50 | 579,50 | 32 | 1 014 125,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 539 125,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1255. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 682,00 | 620,00 | 23 | 215 211,54 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 115 211,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1256. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 491,70 | 409,80 | 13 | 581 600,96 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 431 600,96 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1257. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 1982 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1528,5 | 1175,8 | 44 | 1 801 009,05 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 901 009,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1258. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 385,60 | 323,80 | 16 | 459 547,12 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 359 547,12 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 34. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 817,00 | 683,50 | 25 | 2 779 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 189,17 | 0,00 | X | X |
| 1259. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 817,00 | 683,50 | 25 | 2 779 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 189,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 35. Муниципальное образование Нойкинский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | X | X | X | X | X | 560,20 | 520,20 | 24 | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 567,30 | 0,00 | X | X |
| 1260. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 1978 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 560,2 | 520,2 | 24 | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 567,30 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 36. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | X | X | X | X | X | 3 325,50 | 3 103,80 | 130 | 3 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1261. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 943,00 | 864,00 | 33 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1262. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1988 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 252,00 | 1 202,00 | 55 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1263. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1983 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1130,5 | 1037,8 | 42 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 37. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | X | X | X | X | X | 8 872,00 | 7 631,70 | 312 | 16 604 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 604 520,00 | 0,00 | X | X |
| 1264. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 1964 | панельные | скатная | 2 | 2 | 789,60 | 710,70 | 29,00 | 1 490 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 410,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1265. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 1964 | панельные | скатная | 2 | 2 | 728,80 | 671,80 | 27,00 | 1 772 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 010,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1266. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 1963 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 652,60 | 622,70 | 19,00 | 2 239 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 680,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1267. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 1993 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 706,50 | 557,10 | 28,00 | 193 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 380,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1268. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 689,80 | 566,90 | 24,00 | 393 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 560,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1269. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 1998 | кирпичные | скатная | 3 | 2 | 1 111,30 | 1 054,30 | 28,00 | 2 284 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 050,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1270. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 382,50 | 357,70 | 32,00 | 1 159 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 960,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1271. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 1980 | панельные | скатная | 2 | 4 | 1 408,60 | 1 141,00 | 52,00 | 5 455 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 510,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1272. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 1991 | панельные | скатная | 2 | 3 | 1 395,00 | 1 120,20 | 43,00 | 1 328 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 090,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1273. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 1985 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 1 007,30 | 829,30 | 30,00 | 287 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 870,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 38. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 1 673,90 | 1 590,40 | 71 | 2 855 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 073,08 | 0,00 | X | X |
| 1274. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 781,80 | 738,50 | 33 | 1 325 749,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 749,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1275. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 4 | 892,10 | 851,90 | 38 | 1 529 324,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 324,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 39. Муниципальное образование Полевой сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Полевой сельсовет Домбаровского района | X | X | X | X | X | 1 331,00 | 870,70 | 97 | 3 445 872,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 872,89 | 0,00 | X | X |
| 1276. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 609,60 | 419,90 | 27 | 1 305 950,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 950,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1277. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 360,70 | 225,40 | 48 | 1 069 961,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 961,06 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1278. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 360,70 | 225,40 | 22 | 1 069 961,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 961,06 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 40. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Бузулукуского района | X | X | X | X | X | 365,60 | 358,70 | 13 | 912 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 521,46 | 0,00 | X | X |
| 1279. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 365,60 | 358,70 | 13 | 912 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 521,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 41. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 760,30 | 694,10 | 35 | 1 246 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 043,00 | 0,00 | X | X |
| 1280. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 1968 | блочные | скатная | 2 | 2 | 760,30 | 694,10 | 35 | 1 246 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 043,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 42. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 2 837,10 | 2 514,40 | 109 | 5 192 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 307,69 | 0,00 | X | X |
| 1281. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 936,30 | 846,30 | 40 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1282. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 1977 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 964,00 | 856,00 | 44 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1283. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 936,80 | 812,10 | 25 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 43. Муниципальное образование Пугачевский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пугачевский сельсовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 698,00 | 340,00 | 71 | 1 463 786,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 786,54 | 0,00 | X | X |
| 1284. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 1968 | панельный | скатная | 2 | 2 | 698,00 | 340,00 | 71 | 1 463 786,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 786,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 44. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | X | X | X | X | X | 685,42 | 646,70 | 39 | 239 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 149,70 | 0,00 | X | X |
| 1285. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 1966 | панельные | скатная | 2 | 2 | 685,42 | 646,70 | 39 | 239 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 149,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 45. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 2 844,65 | 2 668,50 | 136 | 7 884 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884 615,38 | 0,00 | X | X |
| 1286. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 1964 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 835,64 | 794,10 | 35 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1287. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 760,32 | 705,20 | 50 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1288. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 1965 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 827,15 | 776,10 | 32 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1289. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 1961 | кирпичные/ шлакоблочные | скатная | 2 | 1 | 421,54 | 393,10 | 19 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 46. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | X | X | X | X | X | 6 903,80 | 5 404,00 | 195,00 | 10 765 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 094,00 | 0,00 | X | X |
| 1290. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 1988 | каменные, кирпичные | скатная | 3 | 3 | 2 874,20 | 1 914,60 | 75 | 643 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 054,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1291. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 1922 | каменные, кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 202,10 | 911,50 | 35 | 3 487 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 824,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1292. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 1988 | каменные, кирпичные | скатная | 1 | 2 | 554,60 | 521,00 | 15 | 188 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 081,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1293. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 1978 | каменные, кирпичные | скатная | 2 | 3 | 987,20 | 935,70 | 35 | 2 715 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 750,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1294. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 1987 | каменные, кирпичные | плоская | 2 | 3 | 1 285,70 | 1 121,20 | 35 | 3 730 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 385,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 47. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 1 282,00 | 1 159,40 | 35 | 3 374 400,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 400,62 | 0,00 | X | X |
| 1295. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 642,00 | 580,70 | 18 | 1 687 200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 200,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1296. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 640,00 | 578,70 | 17 | 1 687 200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 200,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 48. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | X | X | X | X | X | 13 090,20 | 9 698,37 | 432 | 8 459 605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 459 605,39 | 0,00 | X | X |
| 1297. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 1980 | кирпичный | скатная | 5 | 3 | 1 433,30 | 848,90 | 36 | 294 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 663,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1298. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 1976 | кирпичный | плоская | 2 | 1 | 4216,1 | 3214,8 | 142 | 2 127 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 231,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1299. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 1967 | кирпичный | скатная | 9 | 1 | 1612,8 | 1277,8 | 51 | 1 417 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 548,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1300. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 1963 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 1 970,40 | 1538,00 | 68 | 1 735 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 548,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1301. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 1969 | панельные | скатная | 5 | 3 | 3 857,60 | 2818,87 | 135 | 2 884 615,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 615,39 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 49. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | X | X | X | X | X | 1 577,30 | 1 314,40 | 65 | 4 080 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 076,92 | 0,00 | X | X |
| 1302. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 528,7 | 440,6 | 22 | 737 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 615,38 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1303. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 1987 | панельные | скатная | 2 | 1 | 515,3 | 429,4 | 23 | 1 671 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 230,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1304. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 1985 | панельные | скатная | 2 | 1 | 533,3 | 444,4 | 20 | 1 671 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 230,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 50. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | X | X | X | X | X | 864,80 | 849,30 | 33 | 3 481 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 730,77 | 0,00 | X | X |
| 1305. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 1988 | кирпичный | скатная | 2 | 3 | 864,80 | 849,30 | 33 | 3 481 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 730,77 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 51. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 3 464,10 | 3 013,30 | 166 | 1 054 738,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 738,57 | 0,00 | X | X |
| 1306. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1 | 1966 | панельные | скатная | 2 | 2 | 673,3 | 602,9 | 30 | 209 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 275,87 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1307. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 1966 | панельные | скатная | 2 | 2 | 626,3 | 610,9 | 46 | 212 052,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 052,79 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1308. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 719,8 | 664,8 | 33 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1309. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 732,5 | 541,2 | 35 | 196 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 634,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1310. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 1983 | панельные | скатная | 2 | 2 | 712,2 | 593,5 | 22 | 206 012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 012,98 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 52. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | X | X | X | X | X | 1 958,00 | 1 811,40 | 75 | 481 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 215,38 | 0,00 | X | X |
| 1311. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 1978 | панельные | скатная | 2 | 3 | 979,00 | 909,20 | 31 | 240 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 607,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1312. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 1978 | панельные | скатная | 2 | 3 | 979,00 | 902,20 | 44 | 240 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 607,69 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 53. Муниципальное образование Степной сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Степной сельсовет Ташлинского района | X | X | X | X | X | 1 152,00 | 1 088,00 | 50 | 2 616 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 411,20 | 0,00 | X | X |
| 1313. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 1965 | панельные | скатная | 2 | 2 | 576,00 | 544,00 | 25 | 704 371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 371,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1314. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 1965 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 576,00 | 544,00 | 25 | 1 912 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 040,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 54. Муниципальное образование Суворовский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Суворовский сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 767,30 | 722,10 | 35,00 | 1 609 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 121,15 | 0,00 | X | X |
| 1315. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 767,30 | 722,10 | 35 | 1 609 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 121,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 55. Муниципальное образование Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 408,80 | 340,70 | 20,00 | 527 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 102,21 | 0,00 | X | X |
| 1316. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 1979 | панельные | скатная | 2 | 2 | 408,8 | 340,7 | 20 | 527 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 102,21 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 56. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | X | X | X | X | X | 1 181,20 | 1 075,70 | 53 | 3 078 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 725,00 | 0,00 | X | X |
| 1317. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 1990 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 543,40 | 489,60 | 26 | 2 053 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 050,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1318. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 1990 | панельные | скатная | 2 | 2 | 637,80 | 586,10 | 27 | 1 025 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 675,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 57. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | X | X | X | X | X | 25 698,20 | 17 118,10 | 1 188 | 11 485 081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 081,20 | 0,00 | X | X |
| 1319. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 1997 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 2 049,80 | 1 122,00 | 72 | 1 548 898,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 898,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1320. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1987 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 391,70 | 3 722,40 | 270 | 1 882 042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 042,88 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1321. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 1992 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 911,70 | 511,70 | 36 | 177 334,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 334,75 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1322. | пос. Тюльган, ул. М. Горького, д. 27 | 1992 | кирпичные | скатная | 5 | 6 | 5 930,20 | 4 154,90 | 270 | 6 074 796,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 074 796,19 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1323. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15 | 1987 | кирпичные | скатная | 5 | 12 | 11 414,80 | 7 607,10 | 540 | 1 802 008,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 008,82 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 58. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | X | X | X | X | X | 1 262,80 | 1 214,80 | 58 | 2 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 900,00 | 0,00 | X | X |
| 1324. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 632,80 | 608,80 | 27 | 1 065 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 400,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1325. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 1962 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 630,00 | 606,00 | 31 | 1 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 500,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 59. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 386,00 | 372,00 | 15 | 1 254 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 351,92 | 0,00 | X | X |
| 1326. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 386,00 | 372,00 | 15 | 1 254 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 351,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 60. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 670,70 | 670,70 | 32 | 1 057 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 875,00 | 0,00 | X | X |
| 1327. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 1967 | блочные | скатная | 2 | 2 | 670,70 | 670,70 | 32 | 1 057 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 875,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 61. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 9 711,00 | 8 512,50 | 364 | 14 617 079,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 617 079,65 | 0,00 | X | X |
| 1328. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 1998 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 961,30 | 832,40 | 41,00 | 1 263 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 461,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1329. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 1991 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 448,50 | 365,50 | 11,00 | 507 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 692,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1330. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 1972 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 075,50 | 2 581,30 | 89,00 | 60 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1331. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 407,50 | 365,00 | 17,00 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1332. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 815,40 | 731,70 | 37,00 | 120 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 384,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1333. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 1970 | панельные | скатная | 2 | 2 | 747,20 | 670,00 | 39,00 | 2 243 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 165,76 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1334. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 784,00 | 658,50 | 35,00 | 2 784 925,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 925,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1335. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 3 | 935,1 | 856,9 | 40 | 4 499 224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 224,04 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1336. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 1968 | панельные | скатная | 2 | 2 | 751,30 | 737,50 | 28,00 | 2 286 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 720,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1337. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 1971 | панельные | скатная | 2 | 2 | 785,20 | 713,70 | 27,00 | 806 175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 175,36 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 62. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 18 069,20 | 16 534,60 | 752 | 12 306 868,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 868,07 | 0,00 | X | X |
| 1338. | пос. Энергетик, д. 17 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 003,00 | 2 718,00 | 118 | 2 011 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 538,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1339. | пос. Энергетик, д. 19 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 3 004,00 | 2 724,00 | 126 | 2 032 523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 523,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1340. | пос. Энергетик, д. 20 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 2 995,20 | 2 715,20 | 115 | 2 025 956,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 956,92 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1341. | пос. Энергетик, д. 33 | 1968 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 2 796,10 | 2 586,10 | 114 | 1 929 628,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 628,46 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1342. | пос. Энергетик, д. 73 | 1982 | крупнопанельные | плоская | 5 | 8 | 6 270,90 | 5 791,30 | 279 | 4 307 221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 307 221,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 63. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | X | X | X | X | X | 758,00 | 701,20 | 26 | 2 485 888,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 888,85 | 0,00 | X | X |
| 1343. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 1978 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 758,00 | 701,20 | 26 | 2 485 888,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 888,85 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| Проектные и строительно-монтажные работы |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | Х | Х | Х | Х | Х | 235 355,28 | 175 876,68 | 7 006 | 110 718 594,69 | 0,00 | 0,00 | 2 856 923,07 | 107 861 671,62 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | X | X | X | X | X | 188 055,70 | 136 985,30 | 5 731 | 82 390 366,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 390 366,98 | 0,00 | X | X |
| 1344. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 482,30 | 4 493,70 | 199 | 1 445 577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 577,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1345. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 693,70 | 3 027,60 | 129 | 1 100 340,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 340,86 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1346. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 1964 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 1 734,90 | 1 608,50 | 64 | 621 908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 908,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1347. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15, литера А | 1996 | кирпичные | плоская | 3 | 1 | 1 212,00 | 736,20 | 33 | 1 039 755,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 755,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1348. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 199,10 | 3 089,60 | 131 | 1 935 491,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 491,80 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1349. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 1989 | кирпичные | плоская | 5 | 8 | 6 130,10 | 4 582,70 | 231 | 8 242 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242 109,91 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1350. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 1959 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 967,90 | 1 445,50 | 48 | 1 777 700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 700,05 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1351. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 8 | 18 510,20 | 14 655,20 | 521 | 7 218 671,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 218 671,44 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1352. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 1968 | панельный | скатная | 5 | 4 | 5 212,20 | 3 535,80 | 173 | 4 292 256,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 256,99 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1353. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 1979 | панельные | плоская | 12 | 1 | 6 238,70 | 3 767,60 | 180 | 1 223 505,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 505,15 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1354. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 762,60 | 11 789,50 | 423 | 4 558 135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 135,32 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1355. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 1986 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 8 266,30 | 3 808,90 | 163 | 1 658 981,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 981,28 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1356. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 1989 | панельный | плоская | 16 | 1 | 7 603,10 | 5 357,80 | 224 | 1 226 255,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 255,16 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1357. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 1988 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 5 399,50 | 3 604,60 | 179 | 715 257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 257,66 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1358. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 1985 | панельный | плоская | 9 | 3 | 11 852,00 | 7 790,20 | 346 | 3 124 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 824,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1359. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 1986 | панельный | плоская | 9 | 3 | 11 474,00 | 7 634,20 | 364 | 1 074 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 735,55 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1360. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 962,60 | 3 925,60 | 158 | 373 112,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 112,70 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1361. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 1963 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 919,10 | 3 205,40 | 159 | 1 937 013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 013,64 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1362. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 693,40 | 3 716,30 | 142 | 2 682 997,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 997,07 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1363. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 1975 | панельный | плоская | 5 | 3 | 2 857,50 | 2 064,80 | 89 | 1 540 657,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 657,75 | 0,00 | 12. 2019 | СС |
| 1364. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 1994 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 5 373,10 | 3 757,80 | 153 | 1 534 375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 375,20 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1365. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 1969 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 751,10 | 4 397,10 | 224 | 5 491 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 354,56 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1366. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18, литеры АА1 | 1959 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 254,40 | 1 242,80 | 55 | 3 183 478,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 478,54 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1367. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 1965 | кирпичные | плоская | 2 | 2 | 714,70 | 456,40 | 32 | 948 562,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 562,13 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1368. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 1978 | панельные | плоская | 5 | 4 | 3 349,50 | 2 745,50 | 131 | 3 782 278,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 278,53 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1369. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 1980 | панельный | плоская | 9 | 2 | 4 936,00 | 3 878,60 | 152 | 1 128 110,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 110,94 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1370. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 1979 | панельные | плоская | 5 | 6 | 6 357,20 | 4 562,20 | 186 | 4 032 999,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 999,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1371. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 1969 | кирпичные | плоская | 5 | 2 | 2 526,80 | 1 801,80 | 82 | 1 810 552,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 552,09 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1372. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 1987 | панельные | плоская | 2 | 1 | 441,40 | 265,80 | 18 | 571 706,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 706,17 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1373. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 1986 | кирпичные | плоская | 2 | 1 | 432,00 | 260,80 | 19 | 606 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 579,41 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1374. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 9 467,30 | 8 004,70 | 320 | 2 938 010,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 010,21 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1375. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 12 693,00 | 9 770,80 | 303 | 3 141 934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 934,21 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1376. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 701,20 | 479,70 | 28 | 1 982 571,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 571,23 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1377. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 1959 | панельные | скатная | 3 | 3 | 1 886,80 | 1 521,60 | 72 | 3 448 566,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 566,61 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | X | X |  | X | X | 17 819,38 | 15 354,98 | 303 | 10 352 866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 352 866,70 | 0,00 | X | X |
| 1378. | г. Орск, пр. Мира, д. 15 | 1957 | кирпичные | скатная | 5 | 8 | 7 686,70 | 7 228,80 | 138 | 5 072 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 884,62 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1379. | г. Орск, пр. Мира, д. 23 | 1959 | кирпичные | скатная | 5 | 8 | 10 132,68 | 8 126,18 | 165 | 5 279 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 982,08 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 3. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | X | X |  | X | X | 1 357,30 | 1 257,90 | 45 | 3 743 036,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 443 036,00 | 0,00 | X | X |
| 1380. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3 | 1966 | кирпичный | скатная | 2 | 2 | 754,6 | 704,2 | 22 | 2 306 282,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 156 282,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1381. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 5 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 602,70 | 553,70 | 23 | 1 436 754,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 286 754,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 4. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 6 186,40 | 5 051,50 | 138 | 7 911 097,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 911 097,00 | 0,00 | X | X |
| 1382. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 804,00 | 670,00 | 24 | 1 461 270,00 | 0,00 | 0,00 | 265 268,00 | 1 196 002,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1383. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 834,4 | 714,4 | 22 | 1 558 106,00 | 0,00 | 0,00 | 282 847,00 | 1 275 259,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1384. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 810,4 | 736,7 | 22 | 1 606 743,00 | 0,00 | 0,00 | 291 675,00 | 1 315 068,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1385. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 863,7 | 719,7 | 27 | 1 569 666,00 | 0,00 | 0,00 | 284 945,00 | 1 284 721,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1386. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7 | 1983 | блочные | скатная | 4 | 4 | 2 873,90 | 2 210,70 | 43 | 1 715 312,00 | 0,00 | 0,00 | 875 265,00 | 840 047,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 5. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | X | X | X | X | X | 15 767,00 | 12 322,00 | 590 | 323 075,92 | 0,00 | 0,00 | 76 923,07 | 246 152,85 | 0,00 | X | X |
| 1387. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 1975 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 618,70 | 3 509,50 | 162 | 80 768,23 | 0,00 | 0,00 | 21 908,92 | 58 859,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1388. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2 | 1938 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 2 746,80 | 2 100,60 | 90 | 73 076,92 | 0,00 | 0,00 | 13 113,50 | 59 963,42 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1389. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 1984 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 834,60 | 4 371,40 | 213 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 27 289,54 | 61 172,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1390. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 1935 | кирпичные | скатная | 3 | 4 | 1 845,50 | 1 675,30 | 101 | 44 230,77 | 0,00 | 0,00 | 10 458,46 | 33 772,31 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 1391. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7 | 1948 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 721,40 | 665,20 | 24 | 36 538,46 | 0,00 | 0,00 | 4 152,65 | 32 385,81 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 6. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | X | X | X | X | X | 600,00 | 552,00 | 12 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | X | X |
| 1392. | с. Путятино, ул. Мира, д. 9 | 1967 | панельные | скатная | 2 | 2 | 600,00 | 552,00 | 12 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 7. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | X | X | X | X | X | 883,60 | 814,60 | 25 | 3 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 926 500,00 | 0,00 | X | X |
| 1393. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11 | 1960 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 883,60 | 814,60 | 25 | 3 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 926 500,00 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |
| 8. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | X | X | X | X | X | 4 685,90 | 3 538,40 | 162 | 1 291 652,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 652,09 | 0,00 | X | X |
| 1394. | пос. Энергетик, д. 25 | 1969 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 4 685,90 | 3 538,40 | 162 | 1 291 652,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 652,09 | 0,00 | 12. 2019 | СРО |

Приложение № 2

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта

(проектные работы)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Стоимость капитального ремонта − всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 222 852 878,76 | 56 692 597,32 | 790 | 49 720 147,40 | 656 159,19 | 68 612 561,77 | 1 926 014,90 | 1 960 278,27 | 476 605,66 | 32 687 231,16 | 12 004,70 | 6 427 107,76 | 1 482 672,10 | 732 006,41 | 3 321 955,62 | 1 216 320,95 |
| 2017 год |
| Итого по 2017 году | 61 912 125,30 | 12 866 026,26 | 406 | 23 414 423,05 | 207 177,75 | 17 896 388,83 | 6 213,20 | 249 958,10 | 94 295,87 | 4 913 898,45 | 938,00 | 374 897,99 | 868 677,34 | 282 946,91 | 660 587,42 | 384 320,95 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 73 808,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 658,00 | 73 808,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а | 30 164,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,00 | 30 164,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б | 43 643,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 768,00 | 43 643,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 911 069,87 | 239 197,41 | 0 | 0,00 | 5 862,00 | 472 648,61 | 0,00 | 0,00 | 8 919,00 | 151 555,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 668,27 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 36 760,04 | 33 733,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026,29 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 32 892,05 | 29 931,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,28 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б | 41 188,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 41 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 50 192,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 50 192,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27 | 70 536,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 725,00 | 70 536,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29 | 39 658,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,00 | 39 658,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 68 424,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 911,00 | 68 424,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7 | 71 372,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 737,00 | 71 372,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 | 46 821,17 | 46 821,17 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 52 373,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 52 373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5 | 116 180,16 | 29 185,35 | 0 | 0,00 | 1 995,00 | 86 994,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 42 621,25 | 20 458,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 163,05 | 0,00 |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 31 309,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,00 | 31 309,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 34 231,24 | 34 231,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 51 978,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 51 978,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 23 462,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 23 462,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 14 972,80 | 10 181,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791,30 | 0,00 |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 25 391,97 | 10 664,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 727,35 | 0,00 |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 36 712,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,00 | 36 712,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 23 989,81 | 23 989,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 2 854 698,57 | 1 348 562,42 | 0 | 0,00 | 7 496,00 | 423 940,58 | 0,00 | 0,00 | 9 119,20 | 519 087,50 | 0,00 | 0,00 | 113 576,87 | 0,00 | 70 975,17 | 378 556,03 |
| 23. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 137 378,59 | 39 294,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675,00 | 98 084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 45 321,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 619,00 | 45 321,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 110 382,61 | 110 382,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9 | 83 050,82 | 83 050,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 54 247,32 | 54 247,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 49 342,54 | 49 342,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 54 596,15 | 54 596,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 65 752,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,00 | 65 752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 49 275,87 | 49 275,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15 | 24 204,52 | 24 204,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25 | 36 290,77 | 36 290,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27 | 36 029,67 | 36 029,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29 | 35 498,49 | 35 498,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 35 007,91 | 35 007,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 124 048,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 959,00 | 39 855,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 192,98 |
| 38. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 38 617,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 114,00 | 38 617,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 24 619,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 619,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 89 350,65 | 85 597,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,73 | 0,00 |
| 41. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 33 045,64 | 33 045,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 24 959,01 | 24 959,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 28 490,17 | 28 490,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 73 387,22 | 19 711,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 29 754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 920,56 |
| 45. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41 | 74 767,04 | 12 375,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 62 391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 31 444,62 | 24 442,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 002,30 | 0,00 |
| 47. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 26 264,10 | 26 264,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8 | 31 256,09 | 23 854,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401,17 | 0,00 |
| 49. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9 | 19 499,51 | 19 499,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 133 191,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 342,00 | 27 774,88 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 38 460,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 956,29 |
| 51. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 18 075,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 075,44 | 0,00 |
| 52. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 32 543,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 843,00 | 32 543,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2 | 27 524,66 | 27 524,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 | 58 517,86 | 9 855,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 26 061,65 | 26 061,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 | 49 624,16 | 9 329,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 294,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Бузулук, ул. М. Горького/ Л. Толстого, д. 6/117 | 62 145,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 184,00 | 16 921,39 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 23 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 792,70 |
| 58. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 69 941,53 | 19 186,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,30 | 28 962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 792,70 |
| 59. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34 | 47 998,04 | 47 998,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 38 996,30 | 31 334,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661,68 | 0,00 |
| 61. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 10 710,50 | 10 710,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Бузулук, ул. О. Яроша/ ул. Кирова, д. 49/48 | 49 692,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 13 554,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 137,94 |
| 63. | г. Бузулук, ул. Октябрьская/ ул. О. Яроша, д. 62–64/46–48 (А3) | 51 594,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 15 456,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 137,94 |
| 64. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 65 286,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,00 | 65 286,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 48 454,20 | 48 453,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 66. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 87 273,93 | 18 283,55 | 0 | 0,00 | 96,00 | 21 714,62 | 0,00 | 0,00 | 225,30 | 28 944,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 331,11 |
| 67. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 | 99 649,21 | 26 498,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,90 | 73 151,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 144 645,60 | 68 847,79 | 0 | 0,00 | 1 260,30 | 56 506,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 291,28 | 0,00 |
| 69. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 34 624,12 | 26 833,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790,57 | 0,00 |
| 70. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 60 171,56 | 10 074,00 | 0 | 0,00 | 169,70 | 11 017,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 | 15 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 920,56 |
| 71. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 32 202,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 32 202,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62 | 52 792,03 | 52 792,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20 | 9 317,30 | 9 317,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 107 534,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224,00 | 35 712,82 | 0,00 | 0,00 | 354,70 | 26 449,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 372,25 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 1 909 234,60 | 1 278 442,22 | 7 | 113 437,40 | 5 636,60 | 338 210,47 | 0,00 | 0,00 | 1 500,20 | 179 144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 46 700,11 | 46 700,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 172 963,10 | 80 306,19 | 0 | 0,00 | 1 866,00 | 92 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 113 379,00 | 113 379,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 48 941,79 | 48 941,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 101 373,28 | 101 373,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 99 812,54 | 99 812,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 41 579,72 | 41 579,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 104 946,82 | 104 946,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 117 709,24 | 53 884,61 | 4 | 63 824,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 61 138,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 474,60 | 61 138,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 91 650,57 | 91 650,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 71 221,83 | 71 221,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 43 810,73 | 43 810,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 44 324,19 | 44 324,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 22 855,55 | 22 855,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 19 300,78 | 19 300,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 192 808,05 | 47 024,76 | 0 | 0,00 | 874,00 | 61 024,89 | 0,00 | 0,00 | 750,10 | 84 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117 | 57 423,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,00 | 57 423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 42 578,53 | 42 578,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 35 133,90 | 35 133,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 101 717,03 | 52 104,26 | 3 | 49 612,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 30 446,60 | 30 446,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 42 981,98 | 42 981,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 204 436,59 | 44 084,48 | 0 | 0,00 | 874,00 | 65 966,00 | 0,00 | 0,00 | 750,10 | 94 386,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |  |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 567 681,22 | 420 161,76 | 0 | 0,00 | 1 280,00 | 147 519,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 80 838,31 | 80 838,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 80 601,62 | 80 601,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28 | 22 117,84 | 22 117,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30 | 13 697,91 | 13 697,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 46 234,87 | 46 234,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 47 900,65 | 47 900,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 17 273,18 | 17 273,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 30 172,84 | 30 172,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 30 404,69 | 30 404,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 94 654,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 94 654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 9 126,35 | 9 126,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 94 658,31 | 41 793,50 | 0 | 0,00 | 400,00 | 52 864,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 3 276 787,87 | 1 294 627,15 | 31 | 445 075,18 | 16 658,70 | 822 590,62 | 5 013,20 | 109 211,95 | 12 105,60 | 436 040,27 | 482,00 | 96 788,75 | 0,00 | 0,00 | 72 453,95 | 0,00 |
| 111. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 21 245,34 | 21 245,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116 | 57 857,27 | 21 240,45 | 0 | 0,00 | 650,00 | 36 616,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 52 394,43 | 29 642,08 | 0 | 0,00 | 378,40 | 22 752,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | 16 935,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,20 | 16 935,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | 52 357,32 | 29 617,46 | 0 | 0,00 | 378,40 | 22 739,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 52 316,95 | 29 590,76 | 0 | 0,00 | 378,40 | 22 726,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 151 241,10 | 49 093,68 | 0 | 0,00 | 1 724,00 | 61 359,62 | 1 381,70 | 29 974,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 |
| 118. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 181 857,13 | 72 391,51 | 0 | 0,00 | 1 774,00 | 68 384,63 | 1 364,70 | 29 017,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 063,16 | 0,00 |
| 119. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 151 797,19 | 61 914,81 | 0 | 0,00 | 1 707,00 | 55 325,72 | 1 365,60 | 24 414,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142,61 | 0,00 |
| 120. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 12 | 46 300,45 | 0,00 | 4 | 46 300,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 18 | 33 735,95 | 0,00 | 2 | 33 735,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 20 | 91 307,09 | 27 034,90 | 4 | 63 824,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,56 | 0,00 |
| 123. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 22 | 68 810,70 | 18 643,74 | 3 | 49 740,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,31 | 0,00 |
| 124. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 154 486,35 | 110 553,54 | 0 | 0,00 | 681,00 | 43 932,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 169 298,57 | 96 659,62 | 0 | 0,00 | 1 094,70 | 72 638,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 153 472,70 | 20 795,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375,50 | 132 278,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,64 | 0,00 |
| 127. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 109 939,05 | 31 534,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,30 | 78 016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
| 128. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 152 438,38 | 28 925,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,40 | 6 393,22 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 96 788,75 | 0,00 | 0,00 | 20 331,04 | 0,00 |
| 129. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 119 002,16 | 50 222,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,20 | 68 401,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,54 | 0,00 |
| 130. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 109 497,86 | 15 445,20 | 0 | 0,00 | 1 220,00 | 59 402,69 | 722,80 | 19 412,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 237,16 | 0,00 |
| 131. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 13 132,45 | 13 132,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 12 582,01 | 12 582,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 156 246,36 | 89 919,67 | 0 | 0,00 | 1 191,60 | 66 326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 113 688,78 | 55 169,75 | 0 | 0,00 | 1 214,00 | 58 519,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 11 654,72 | 11 654,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 11 040,32 | 11 040,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 40 483,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 496,00 | 40 483,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 56 031,25 | 17 565,33 | 2 | 38 373,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 |
| 139. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 101 435,18 | 22 802,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403,50 | 78 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,41 | 0,00 |
| 140. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 103 056,90 | 23 684,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445,10 | 79 043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,85 | 0,00 |
| 141. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 153 610,70 | 110 284,60 | 0 | 0,00 | 677,00 | 43 326,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 72 869,27 | 22 743,22 | 3 | 49 612,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,28 | 0,00 |
| 143. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 74 359,09 | 24 185,12 | 3 | 49 612,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,20 | 0,00 |
| 144. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 33 786,81 | 0,00 | 3 | 33 786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 46 300,45 | 0,00 | 4 | 46 300,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 138 609,83 | 85 444,02 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 53 165,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 157 822,16 | 79 867,60 | 0 | 0,00 | 1 434,00 | 77 954,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3 | 33 786,81 | 0,00 | 3 | 33 786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 41 304 713,39 | 5 775 325,78 | 340 | 22 404 288,20 | 84 274,66 | 10 031 565,01 | 336,00 | 27 115,38 | 27 250,25 | 2 213 658,14 | 200,00 | 24 263,08 | 606 849,16 | 0,00 | 221 648,64 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 172 474,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,22 | 152 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 16 651,27 | 16 651,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 108 948,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 082,00 | 108 948,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | 3 223,46 | 2 606,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,97 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 126 473,65 | 36 742,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,00 | 89 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 245 269,96 | 110 654,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 138 457,27 | 70 993,77 | 0 | 0,00 | 670,00 | 67 463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 42 307,69 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 275 153,54 | 0,00 | 4 | 275 153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 177 212,66 | 111 561,63 | 0 | 0,00 | 652,00 | 65 651,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 515 956,95 | 232 655,73 | 3 | 195 195,92 | 875,00 | 88 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 55 512,38 | 55 512,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 307 004,11 | 307 004,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 125 562,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 247,00 | 125 562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 111 969,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 112,00 | 111 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 333 889,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 889,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 157 710,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 560,00 | 157 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 284 897,05 | 284 897,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 70 767,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 70 767,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 103 118,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 020,00 | 103 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к.1 | 123 032,11 | 30 425,88 | 0 | 0,00 | 919,70 | 92 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2 | 123 032,11 | 30 425,88 | 0 | 0,00 | 919,70 | 92 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 23 659,41 | 23 659,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 157 472,29 | 39 260,15 | 0 | 0,00 | 1 174,00 | 118 212,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 167 342,42 | 167 342,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123, литера А | 33 507,83 | 4 531,25 | 0 | 0,00 | 330,00 | 28 976,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 62 296,08 | 0,00 | 1 | 62 296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 246 674,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 181 973,08 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 40 438,46 | 200,00 | 24 263,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 121 004,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 263,50 | 121 004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 57 174,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 57 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 254 957,79 | 49 204,23 | 0 | 0,00 | 2 043,40 | 205 753,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 76 234,54 | 0,00 | 1 | 76 234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 152 469,08 | 0,00 | 2 | 152 469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 68 681,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682,10 | 68 681,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 38 416,54 | 38 416,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 93 488,91 | 63 398,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 442 671,63 | 48 526,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579,20 | 394 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 371 482,52 | 62 251,69 | 0 | 0,00 | 1 267,10 | 309 230,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 360 598,90 | 42 460,38 | 0 | 0,00 | 1 303,60 | 318 138,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 48 526,15 | 48 526,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 314 488,29 | 48 526,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 265 962,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 117 155,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 913,00 | 117 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 137 144,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 644,00 | 137 144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 131 794,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 643,00 | 131 794,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 152 719,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 516,70 | 152 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 40 438,46 | 40 438,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 130 016,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 913,00 | 130 016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 27 115,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 27 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 111 588,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 643,14 | 111 588,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 4 425,59 | 4 425,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 58 058,42 | 58 058,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 144 204,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 971,30 | 144 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 178 823,04 | 86 206,73 | 0 | 0,00 | 919,80 | 92 616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 177 977,19 | 86 206,73 | 0 | 0,00 | 911,40 | 91 770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 65 065,31 | 0,00 | 1 | 65 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 277 326,42 | 82 130,50 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ ул. Кобозева, д. 5/2/1 Литер А | 100 691,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 100 691,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 97 033,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 233,00 | 97 033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 5 466,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 5 466,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 411 961,57 | 22 241,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 389 720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 134 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 41 867,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 592,00 | 41 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 189 729,69 | 55 114,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 201 497,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 379,00 | 201 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 138 585,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 160,00 | 138 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 41 185,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638,00 | 41 185,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 184 356,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 824,00 | 184 356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 20 704,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,49 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 325 326,54 | 0,00 | 5 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 68 332,74 | 0,00 | 1 | 68 332,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 203 305,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 213,00 | 203 305,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 149 872,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 565,00 | 149 872,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 8 193,35 | 7 606,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 8 193,35 | 7 606,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 190 316,50 | 55 114,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 389 314,00 | 55 114,31 | 0 | 0,00 | 1 094,80 | 199 584,31 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 187 670,90 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 700,00 | 57 540,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 20 800,27 | 20 800,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 578 592,84 | 0,00 | 8 | 578 592,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 189 611,04 | 14 891,69 | 0 | 0,00 | 856,00 | 83 732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 986,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 189 684,54 | 14 965,58 | 0 | 0,00 | 834,00 | 83 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 986,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 23 659,41 | 23 659,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 72 104,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 029,00 | 72 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 311 851,77 | 86 206,73 | 0 | 0,00 | 924,60 | 225 645,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 310 607,11 | 86 206,73 | 0 | 0,00 | 919,50 | 224 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 108 445,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 077,00 | 108 445,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 40 277,15 | 14 106,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,61 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 69 545,27 | 69 545,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 76 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444,00 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 42 814,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 613,00 | 42 814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 95 657,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 95 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 86 942,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 573,90 | 86 942,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 129 571,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,00 | 129 571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 34 474,12 | 34 474,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 14 760,04 | 14 760,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 137 530,14 | 105 893,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 636,76 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 7 246,58 | 7 246,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 113 692,73 | 113 692,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 520 522,46 | 0,00 | 8 | 520 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 650 653,08 | 0,00 | 10 | 650 653,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 325 326,54 | 0,00 | 5 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 152 469,08 | 0,00 | 2 | 152 469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 180 291,08 | 25 004,54 | 0 | 0,00 | 636,30 | 155 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 22 783,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323,00 | 22 783,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 33 968,31 | 33 968,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76 | 92 783,25 | 2 757,12 | 0 | 0,00 | 685,00 | 90 026,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 29 585,27 | 29 585,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 18 255,54 | 18 255,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 6 377,00 | 6 377,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 124 216,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 297,00 | 124 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 685 485,27 | 0,00 | 7 | 455 457,15 | 2 401,90 | 230 028,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 48 917,60 | 28 213,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,49 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 292 300,49 | 113 169,83 | 0 | 0,00 | 1 779,00 | 179 130,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 148 672,31 | 24 217,28 | 0 | 0,00 | 1 236,00 | 124 455,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11 Литер А2 | 199 442,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 822,00 | 199 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 17 748,42 | 17 748,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 292 820,03 | 113 185,91 | 0 | 0,00 | 1 784,00 | 179 634,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 61 240,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,20 | 61 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 520 522,46 | 0,00 | 8 | 520 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 129 403,08 | 129 403,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 17 024,59 | 17 024,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 95 715,88 | 69 545,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,61 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 295 279,16 | 114 537,43 | 0 | 0,00 | 1 795,00 | 180 741,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 198 439,15 | 10 652,46 | 0 | 0,00 | 1 860,00 | 187 786,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 40 654,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 40 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяственная, д. 5 | 146 250,85 | 12 667,46 | 0 | 0,00 | 191,00 | 44 362,77 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 88 633,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 38 205,12 | 38 205,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56 Литер ЕЕ1 | 77 907,11 | 2 021,92 | 0 | 0,00 | 200,00 | 48 809,23 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 27 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 90 986,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 986,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 63 479,49 | 63 479,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 650 653,08 | 0,00 | 10 | 650 653,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 100 218,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 995,30 | 100 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 136 819,33 | 0,00 | 2 | 136 819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 342 048,32 | 0,00 | 5 | 342 048,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 455 457,15 | 0,00 | 7 | 455 457,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 250 338,85 | 105 171,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,05 | 145 167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 136 819,33 | 0,00 | 2 | 136 819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 156 375,10 | 130 204,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,64 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 165 213,84 | 165 213,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 61 153,85 | 61 153,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 32 350,77 | 32 350,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 65 065,31 | 0,00 | 1 | 65 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 20 б | 65 065,31 | 0,00 | 1 | 65 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 42 814,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 623,00 | 42 814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 28 306,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,00 | 28 306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 89 162,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885,00 | 89 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 205 228,99 | 0,00 | 3 | 205 228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 478 867,65 | 0,00 | 7 | 478 867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 159 883,97 | 97 052,31 | 0 | 0,00 | 624,00 | 62 831,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 55 512,35 | 55 512,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25 | 410 457,99 | 0,00 | 6 | 410 457,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 289 296,43 | 0,00 | 4 | 289 296,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 325 326,54 | 0,00 | 5 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 260 261,23 | 0,00 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 26 523,27 | 26 523,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 410 457,99 | 0,00 | 6 | 410 457,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 301 440,27 | 301 440,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 36 364,57 | 36 364,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 410 457,99 | 0,00 | 6 | 410 457,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 149 640,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 149 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 19 006,08 | 19 006,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 107 369,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 052,00 | 107 369,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 32 259,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,84 | 32 259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 325 326,54 | 0,00 | 5 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 585 587,77 | 0,00 | 9 | 585 587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 489 305,38 | 489 305,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 1 192 261,30 | 0,00 | 13 | 845 849,00 | 3 617,16 | 346 412,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 66 023,88 | 66 023,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а | 85 416,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 848,30 | 85 416,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 57 768,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603,20 | 57 768,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 102 403,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 017,00 | 102 403,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 40 337,00 | 39 123,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,15 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 241 417,61 | 10 918,38 | 0 | 0,00 | 950,00 | 230 499,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 241 417,61 | 10 918,38 | 0 | 0,00 | 950,00 | 230 499,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 51 529,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 51 529,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 52 046,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 52 046,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 45 439,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 45 439,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 47 120,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 47 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3 Литер А | 4 043,85 | 4 043,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 4 043,85 | 4 043,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7 Литер А | 4 043,85 | 4 043,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 7 475 226,43 | 1 454 822,57 | 28 | 451 622,27 | 58 360,10 | 4 133 037,01 | 0,00 | 0,00 | 21 619,00 | 941 949,01 | 256,00 | 253 846,16 | 86 250,82 | 0,00 | 153 698,59 | 0,00 |
| 390. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 34 694,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 765,00 | 34 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 759,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 757,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 698,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 134 615,40 | 38 461,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 96 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 748,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 742,50 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 757,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 87 858,10 | 14 935,88 | 0 | 0,00 | 751,00 | 72 922,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 36 267,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 36 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 15 911,66 | 15 911,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 117 966,80 | 7 056,84 | 0 | 0,00 | 718,00 | 110 909,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 86 370,17 | 25 705,41 | 0 | 0,00 | 955,00 | 60 664,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 74 308,50 | 6 630,90 | 0 | 0,00 | 572,90 | 67 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 128 653,11 | 24 082,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 104 570,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 142 784,82 | 26 728,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 116 056,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 106 069,45 | 16 133,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 89 935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 107 382,56 | 16 333,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 91 048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 96 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,40 | 96 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75б | 111 259,51 | 13 351,14 | 0 | 0,00 | 750,20 | 97 908,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77б | 103 719,13 | 12 446,30 | 0 | 0,00 | 749,40 | 91 272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 47 524,17 | 47 524,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82а | 25 944,22 | 25 944,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 177 185,05 | 85 721,25 | 0 | 0,00 | 1 381,00 | 91 463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 52 057,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 52 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 55 311,68 | 8 849,87 | 0 | 0,00 | 1 610,00 | 46 461,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 42 588,39 | 7 240,03 | 0 | 0,00 | 961,00 | 35 348,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64 | 101 404,29 | 9 126,39 | 0 | 0,00 | 855,00 | 92 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 42 307,69 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 47 307,69 | 19 230,77 | 0 | 0,00 | 676,00 | 28 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3 | 127 211,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 575,80 | 127 211,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 35 482,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 741,00 | 35 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 127 127,65 | 15 819,69 | 0 | 0,00 | 1 151,50 | 110 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 |  |
| 425. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 38 374,34 | 0,00 | 2 | 38 374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 39 860,95 | 0,00 | 2 | 39 860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 67 307,69 | 28 846,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 |
| 428. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 13 461,54 | 13 461,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 28 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 484,00 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 85 371,64 | 19 984,02 | 0 | 0,00 | 728,00 | 62 791,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595,64 | 0,00 |
| 432. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 26 504,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 504,93 | 0,00 |
| 433. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 22 | 42 140,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 202,00 | 42 140,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 | 77 757,87 | 8 257,90 | 0 | 0,00 | 1 208,00 | 69 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 26 | 86 486,80 | 19 390,33 | 0 | 0,00 | 1 207,00 | 67 096,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 11 | 49 816,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 573,60 | 49 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 26 | 33 964,34 | 20 922,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 042,32 | 0,00 |
| 438. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 38 461,54 | 38 461,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 43 738,91 | 43 738,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 23 076,93 | 23 076,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 36 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 824,00 | 36 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 58 955,00 | 3 846,15 | 0 | 0,00 | 682,30 | 55 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 63 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 63 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 109 253,85 | 12 330,77 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 96 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 43 109,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 749,40 | 43 109,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 31 561,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,00 | 31 561,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 37 372,09 | 7 945,42 | 0 | 0,00 | 614,60 | 29 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 27 607,65 | 1 301,04 | 0 | 0,00 | 587,60 | 26 306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29 | 46 599,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,00 | 46 599,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 120 422,58 | 10 838,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383,00 | 109 584,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25 | 23 520,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 23 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 23 368,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 23 368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 41 237,60 | 7 835,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 577,70 | 0,00 | 824,76 | 0,00 |
| 456. | г. Орск, ул. Котовского, д. 4 | 30 630,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,50 | 30 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 51 100,69 | 0,00 | 3 | 51 100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 66 383,39 | 25 035,84 | 4 | 41 347,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а | 17 515,62 | 6 655,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 859,69 | 0,00 |
| 460. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 101 700,64 | 16 272,09 | 0 | 0,00 | 746,00 | 85 428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 102 087,46 | 16 333,98 | 0 | 0,00 | 755,00 | 85 753,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 20 962,52 | 20 962,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 23 681,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 20 129,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552,20 | 0,00 |
| 464. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 33 637,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 28 591,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045,62 | 0,00 |
| 465. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 13 701,20 | 13 701,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 13 637,41 | 13 637,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 136 154,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 54 461,72 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 81 692,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 86 848,76 | 10 421,86 | 0 | 0,00 | 739,90 | 76 426,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 23 906,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,20 | 20 264,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641,50 | 0,00 |
| 470. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 19 467,81 | 19 467,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 13 067,69 | 13 067,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 50 859,60 | 12 485,27 | 2 | 38 374,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 98 655,13 | 15 784,83 | 0 | 0,00 | 755,00 | 82 870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 118 709,75 | 35 612,91 | 0 | 0,00 | 661,00 | 83 096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 39 768,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 39 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 31 598,97 | 31 598,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 52 345,25 | 5 757,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 | 46 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а | 22 519,31 | 16 213,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 305,42 | 0,00 |
| 479. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 57 694,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 | 57 694,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 21 359,48 | 14 524,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 835,02 | 0,00 |
| 481. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 89 407,95 | 14 079,24 | 0 | 0,00 | 754,00 | 75 328,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 63 827,80 | 0,00 | 4 | 63 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 53 445,27 | 13 573,42 | 0 | 0,00 | 1 171,00 | 39 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 132 606,92 | 27 310,53 | 6 | 89 256,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 039,52 | 0,00 |
| 485. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 60 993,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 309,00 | 60 993,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27, с. Крыловка | 21 916,64 | 19 769,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147,54 | 0,00 |
| 487. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 63 861,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 809,00 | 63 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 36 987,99 | 3 091,99 | 0 | 0,00 | 363,40 | 33 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 29 654,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588,00 | 29 654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 43 529,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 43 529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | г. Орск, ул. Светлая, д. 59а | 37 664,21 | 36 910,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,28 | 0,00 |
| 492. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 111 818,99 | 57 027,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 673,12 | 0,00 | 1 118,19 | 0,00 |
| 493. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 50 616,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 50 616,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 17 | 41 383,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 959,00 | 41 383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а | 92 593,59 | 14 814,97 | 0 | 0,00 | 750,00 | 77 778,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 73 171,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 112,00 | 73 171,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 99 331,22 | 44 699,07 | 0 | 0,00 | 697,00 | 54 632,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 35 378,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,10 | 35 378,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 70 370,45 | 10 555,56 | 0 | 0,00 | 715,50 | 59 814,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 18 161,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 486,00 | 18 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 18 032,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,00 | 18 032,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 18 013,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 18 013,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 17 229,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 355,00 | 17 229,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 31 220,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 31 220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 57 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 44 299,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 44 299,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 34 230,77 | 34 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 62 425,62 | 10 384,62 | 0 | 0,00 | 543,40 | 52 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 246 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960,90 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 157 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 40 836,15 | 9 615,38 | 0 | 0,00 | 652,00 | 31 220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 56 538,46 | 41 153,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,61 | 0,00 |
| 512. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 11 | 52 623,84 | 6 846,15 | 0 | 0,00 | 956,00 | 45 777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 53 581,53 | 6 846,15 | 0 | 0,00 | 976,00 | 46 735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 54 061,54 | 6 923,08 | 0 | 0,00 | 982,00 | 47 138,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 25 650,25 | 0,00 | 1 | 25 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 83 121,80 | 19 292,31 | 4 | 63 829,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 347 100,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 090,00 | 292 053,77 | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 55 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123 | 46 429,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 46 429,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 30 552,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 30 552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112 | 42 369,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 42 369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11 | 31 721,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 31 721,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114 | 29 824,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 29 824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5 | 47 767,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 47 767,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95 | 38 373,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 38 373,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68 | 32 471,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 32 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70 | 47 589,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 22 366,92 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 25 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 22 972,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 823,30 | 22 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217 | 22 972,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 823,30 | 22 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 116 734,96 | 24 394,39 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 82 582,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 757,75 | 0,00 |
| 527. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11 | 41 614,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 41 614,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15 | 40 968,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 40 968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 11 372,31 | 8 123,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249,23 | 0,00 |
| 530. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 11 427,08 | 8 162,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264,88 | 0,00 |
| 531. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 11 352,75 | 8 109,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243,64 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 213 109,03 | 54 663,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248,00 | 158 445,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 106 693,63 | 25 931,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624,00 | 80 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 106 415,40 | 28 732,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624,00 | 77 682,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 103 637,91 | 23 032,07 | 0 | 0,00 | 616,00 | 73 484,70 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 7 121,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2 | 103 637,91 | 23 032,07 | 0 | 0,00 | 616,00 | 73 484,70 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 7 121,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 49 615,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 133,30 | 49 615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 49 615,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 133,30 | 49 615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | 15 111,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 622,90 | 15 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 15 111,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 622,90 | 15 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 129 027,33 | 38 193,18 | 0 | 0,00 | 600,00 | 57 991,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 36 901,86 | 4 059,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2 | 16 305,20 | 16 305,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16 | 28 985,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 28 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20 | 29 005,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 29 005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 17 828,78 | 17 828,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 250 789,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 789,07 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 72 816,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 816,67 | 0,00 | 0,00 |
| 543. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 88 986,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 986,20 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 88 986,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 986,20 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 38 379,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 38 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545. | с. Илек, пер. Деповский, д. 1 | 38 379,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 38 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | 31 781,42 | 31 781,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 15 961,10 | 15961,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 15 820,32 | 15820,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 32 157,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 157,84 | 0,00 | 0,00 |
| 548. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 32 157,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 157,84 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 89 501,13 | 11 635,14 | 0 | 0,00 | 836,20 | 77 865,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3 | 48 335,48 | 6 283,61 | 0 | 0,00 | 427,40 | 42 051,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5 | 41 165,65 | 5 351,53 | 0 | 0,00 | 408,80 | 35 814,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 41 487,30 | 20 743,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 743,65 | 0,00 |
| 551. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 21 069,32 | 10 534,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 534,66 | 0,00 |
| 552. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 20 417,98 | 10 208,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208,99 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 32 635,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,89 | 32 635,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 32 635,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,89 | 32 635,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 28 949,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 346,80 | 28 949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1 | 28 949,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 346,80 | 28 949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 208 462,38 | 72 344,83 | 0 | 0,00 | 2 619,00 | 81 889,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 227,79 | 0,00 |
| 555. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 54 883,66 | 8 892,79 | 0 | 0,00 | 1 310,00 | 45 990,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 37 798,79 | 17 882,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 916,59 | 0,00 |
| 557. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 35 898,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 309,00 | 35 898,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 40 759,19 | 23 686,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 072,33 | 0,00 |
| 559. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 39 121,85 | 21 882,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238,87 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 166 146,85 | 116 902,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 49 244,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3 | 34 128,89 | 34 128,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26 | 18 812,10 | 18 812,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43 | 29 280,90 | 29 280,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 15 830,28 | 15 830,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25 | 49 244,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 49 244,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 18 850,62 | 18 850,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 35 511,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,00 | 35 511,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 35 511,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,00 | 35 511,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 248 956,74 | 6 892,31 | 0 | 0,00 | 1 960,00 | 107 802,89 | 864,00 | 113 630,77 | 2 016,00 | 14 865,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764,92 |
| 567. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а | 54 502,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 54 502,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12 | 53 299,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 53 299,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 141 153,85 | 6 892,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 113 630,77 | 2 016,00 | 14 865,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764,92 |
| 30. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 125 985,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 010,00 | 59 613,50 | 0,00 | 0,00 | 1 098,00 | 66 372,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25 | 31 752,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 31 752,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 34 619,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 34 619,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6 | 29 806,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,00 | 29 806,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4 | 29 806,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 29 806,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 41 775,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 41 775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8 | 41 775,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 41 775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | 72 380,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 050,00 | 72 380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1 | 33 300,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 33 300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2 | 39 080,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 39 080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 56 457,83 | 27 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 29 157,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 47 083,74 | 7 793,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 39 290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 47 083,74 | 7 793,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 39 290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Пушкинский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | 38 031,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 38 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 38 031,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 38 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 53 447,64 | 11 758,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 41 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,46 | 0,00 |
| 581. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4 | 53 447,64 | 11 758,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 41 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,46 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 88 435,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 300,00 | 88 435,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1 | 39 198,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 39 198,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 4 | 27 695,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 27 695,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 21 541,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 21 541,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 21 101,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 074,00 | 21 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 21 101,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 074,00 | 21 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 84 731,61 | 84 731,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 84 731,61 | 84 731,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сель-совет Сакмарского района | 31 636,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,00 | 31 636,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27 | 16 068,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 238,00 | 16 068,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 15 568,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 288,00 | 15 568,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 25 643,71 | 25 643,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 25 643,71 | 25 643,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 11 250,26 | 11 250,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 11 250,26 | 11 250,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 76 477,98 | 67 778,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 699,66 | 0,00 |
| 591. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 23 006,60 | 19 095,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911,12 | 0,00 |
| 592. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10 | 13 678,90 | 13 678,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 11 624,59 | 11 624,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 28 167,89 | 23 379,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788,54 | 0,00 |
| 46. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 40 923,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 40 923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 40 923,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 40 923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 38 423,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 38 423,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 38 423,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 38 423,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 483 050,83 | 418 047,73 | 0 | 0,00 | 2 142,30 | 64 823,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,49 | 0,00 |
| 597. | пос. Энергетик, д. 17 | 21 826,46 | 21 826,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | пос. Энергетик, д. 18 | 21 756,56 | 21 756,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599. | пос. Энергетик, д. 20 | 21 809,30 | 21 809,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | пос. Энергетик, д. 21 | 21 919,69 | 21 919,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | пос. Энергетик, д. 22 | 19 043,84 | 19 043,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | пос. Энергетик, д. 24 | 18 744,87 | 18 744,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | пос. Энергетик, д. 3 | 20 862,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,80 | 20 862,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | пос. Энергетик, д. 34 | 29 599,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 782,80 | 29 599,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | пос. Энергетик, д. 39 | 50 222,44 | 35 861,09 | 0 | 0,00 | 750,70 | 14 361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | пос. Энергетик, д. 4 | 20 429,15 | 20 429,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. | пос. Энергетик, д. 5 | 21 801,93 | 21 801,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608. | пос. Энергетик, д. 55 | 21 148,52 | 21 148,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609. | пос. Энергетик, д. 6 | 21 809,49 | 21 809,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | пос. Энергетик, д. 60 | 21 112,43 | 21 112,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | пос. Энергетик, д. 61 | 35 898,06 | 35 718,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,49 | 0,00 |
| 612. | пос. Энергетик, д. 66 | 21 207,30 | 21 207,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613. | пос. Энергетик, д. 73 | 21 072,94 | 21 072,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | пос. Энергетик, д. 76 | 21 072,94 | 21 072,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | пос. Энергетик, д. 77 | 25 804,25 | 25 804,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616. | пос. Энергетик, д. 78а | 25 908,40 | 25 908,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |
| Итого по 2018 году | 78 828 821,02 | 21 218 799,63 | 99 | 6 785 760,32 | 275 166,13 | 31 259 096,74 | 3 689,50 | 500 889,92 | 209 989,17 | 13 911 421,95 | 3 841,10 | 1 811 127,04 | 523 258,61 | 382 210,27 | 1 604 256,54 | 832 000,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 27 603,04 | 27 603,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 10 245,50 | 10 245,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 17 357,54 | 17 357,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 3 174 919,47 | 752 930,89 | 1 | 69 114,23 | 15 241,77 | 1 851 458,55 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 24 653,68 | 783,00 | 194 555,72 | 80 869,82 | 0,00 | 201 336,58 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 65 064,89 | 54 667,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 214 511,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 282,52 | 214 511,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 152 857,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 674,02 | 152 857,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 72 347,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 441,72 | 72 347,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 10 397,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 102 437,22 | 72 347,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 104 416,02 | 74 325,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 71 419,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 607,82 | 71 419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 47 611,95 | 17 521,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 180 253,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 871,68 | 180 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 202 883,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 990,44 | 202883,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 74 757,98 | 5 643,75 | 1 | 69 114,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 31 545,38 | 26 346,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 8 | 21 334,15 | 21 334,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 45 482,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 368,14 | 45 482,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 45 411,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,75 | 45 411,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 61 201,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 531,61 | 61 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 72 607,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,10 | 72 607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 35 489,34 | 16 979,65 | 0 | 0,00 | 185,70 | 18 509,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 50 021,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427,56 | 50 021,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 57 823,61 | 57 823,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 110 512,53 | 31 765,68 | 0 | 0,00 | 1 409,95 | 78 746,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 40 872,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 39 996,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 21 174,92 | 21 174,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 32 566,65 | 7 675,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 29. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 84 061,78 | 9 587,34 | 0 | 0,00 | 442,74 | 49 583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 30. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 50 422,15 | 25 530,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 31. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 43 282,04 | 43 282,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 40 986,19 | 16 332,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 24 653,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 23 107,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,54 | 23 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 220 430,82 | 47 762,42 | 0 | 0,00 | 910,34 | 172 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 35 808,60 | 8 958,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 26 850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 35 614,35 | 8 909,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 26 704,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 12 412,84 | 12 412,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 87 605,19 | 8 987,51 | 0 | 0,00 | 396,70 | 46 481,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 26 937,64 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 39. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 52 326,36 | 25 035,24 | 0 | 0,00 | 266,73 | 27 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 56 081,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,36 | 56 081,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 82 253,50 | 8 970,85 | 0 | 0,00 | 394,24 | 46 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 26 887,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 87 121,42 | 8 934,75 | 0 | 0,00 | 394,18 | 46 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 26 779,50 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 43. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 82 278,96 | 8 973,63 | 0 | 0,00 | 395,75 | 46 409,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 26 896,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 80 575,66 | 80 575,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 80 | 29 007,87 | 10 661,26 | 0 | 0,00 | 156,18 | 11 621,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6 724,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 70 833,26 | 11 477,02 | 0 | 0,00 | 508,98 | 59 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 35 708,70 | 8 933,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 26 775,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 4 286 198,41 | 1 983 196,00 | 0 | 0,00 | 11 379,80 | 1 197 420,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530,70 | 358 987,00 | 0,00 | 0,00 | 376 746,41 | 0,00 | 37 849,00 | 332 000,00 |
| 48. | г. Бузулук, ул. 1 линия, д. 3 | 52 514,00 | 52 514,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 63 359,00 | 63 359,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 203 401,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,60 | 203 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 20 402,00 | 20 402,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 180 048,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 582,30 | 180 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 38 275,00 | 38 275,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 102 747,00 | 102 747,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 131 310,00 | 131 310,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 44 764,00 | 44 764,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 16 149,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,70 | 16 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 45 140,00 | 45 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 90 484,00 | 90 484,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 16 220,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,10 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 16 656,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,10 | 16 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 42 648,00 | 42 648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 73 149,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 899,60 | 73 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 14 453,00 | 14 453,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 14 458,00 | 14 458,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 28 048,00 | 28 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 46 745,00 | 35 931,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 |
| 68. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 18 235,00 | 18 235,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 76 734,00 | 76 734,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Бузулук, ул. Галактионова/ ул. М. Горького, д. 29/50 | 5 407,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 71. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 71 443,00 | 46 240,00 | 0 | 0,00 | 324,00 | 25 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 5 407,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 73. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 14 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 75 548,00 | 16 277,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,80 | 59 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 44 738,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 14 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 76. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 106 861,00 | 21 434,00 | 0 | 0,00 | 821,00 | 55 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 77. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21 | 417 263,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | 821,00 | 150 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 78. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 12 268,00 | 12 268,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 79 112,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 112,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 29 254,00 | 23 847,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 81. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 42 199,00 | 36 792,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 82. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 245 366,00 | 87 394,00 | 0 | 0,00 | 899,80 | 157 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 53 831,00 | 15 012,00 | 0 | 0,00 | 486,20 | 38 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 52 195,00 | 14 556,00 | 0 | 0,00 | 470,30 | 37 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 74 493,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 842,00 | 74 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 76 064,00 | 12 590,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,70 | 63 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 12 410,00 | 12 410,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 16 189,00 | 16 189,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 12 336,00 | 12 336,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 76 068,00 | 15 231,00 | 0 | 0,00 | 544,90 | 60 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 54 597,00 | 21 756,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,60 | 32 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 66 956,00 | 43 336,00 | 0 | 0,00 | 235,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 43 659,00 | 43 659,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 157 004,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 194,00 | 157 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 79 466,00 | 79 466,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 80 642,00 | 80 642,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 66 336,00 | 66 336,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 29 203,00 | 23 796,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 99. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 10 216,00 | 10 216,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 67 026,00 | 67 026,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Бузулук, ул. Суходольная/ ул. Серго, д. 30–32/ 9–11 (А) | 124 683,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 799,80 | 84 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 102. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 93 077,00 | 93 077,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 87 262,00 | 87 262,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 297 634,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 169 546,00 | 169 546,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 2 641 424,10 | 1 348 860,66 | 5 | 346 153,85 | 5 022,00 | 553 252,51 | 0,00 | 0,00 | 10 853,00 | 393 157,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 69 255,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 69 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 52 394,33 | 8 672,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 43 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 53 986,73 | 53 986,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 158 773,30 | 79 913,08 | 0 | 0,00 | 825,00 | 78 860,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 112 758,40 | 112 758,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 161 873,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 700,00 | 161 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 63 201,18 | 63 201,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 111 491,76 | 111 491,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 48 268,85 | 48 268,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 276 923,08 | 0,00 | 4 | 276 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 113 930,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 190,00 | 113 930,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 49 425,00 | 49 425,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 69 230,77 | 0,00 | 1 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 160 719,05 | 42 737,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 117 981,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 155 530,71 | 41 357,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,00 | 114 172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 159 764,43 | 42 483,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 | 117 280,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 103 485,46 | 103 485,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 110 588,08 | 110 588,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 98 415,12 | 98 415,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 125 796,00 | 125 796,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 231 939,73 | 162 166,10 | 0 | 0,00 | 730,00 | 69 773,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 59 558,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,00 | 59 558,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 94 113,46 | 94 113,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 604 275,32 | 69 949,88 | 0 | 0,00 | 4 914,00 | 534 325,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 60 469,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 60 469,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 140 962,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 140 962,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 25 642,08 | 25 642,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 35 767,38 | 35 767,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 59 952,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 59 952,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 179 139,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 497,00 | 179 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 52 709,34 | 8 540,42 | 0 | 0,00 | 332,00 | 44 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 49 633,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 49 633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 4 237 242,17 | 838 893,83 | 0,00 | 0,00 | 12 717,23 | 2 357 916,63 | 0,00 | 0,00 | 11 718,39 | 771 901,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 529,89 | 0,00 |
| 137. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 126 427,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 685,00 | 64 019,43 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 62 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 217 859,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 727,14 | 217 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 65 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 304 566,57 | 213 196,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 369,98 | 0,00 |
| 141. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 312 556,86 | 218 789,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 767,07 | 0,00 |
| 142. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 206 281,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 949,00 | 206 281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 415 334,23 | 181 279,56 | 0 | 0,00 | 949,00 | 234 054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 106 499,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147,80 | 78 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 145. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 49 703,08 | 32 203,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 146. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 56 859,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,23 | 56 859,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 186 847,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728,64 | 186 847,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 94 916,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,56 | 94 916,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 111 309,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,23 | 111 309,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 76 810,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 814,38 | 76 810,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 79 188,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 79 188,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 258 552,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 211,00 | 258 552,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 264 225,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 205,00 | 264 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 69 912,15 | 69 912,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 126 309,46 | 88 416,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 892,84 | 0,00 |
| 156. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 288 128,75 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,50 | 288 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 38 463,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 38 463,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 37 280,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 37 280,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 71 639,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,30 | 71 639,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9 | 73 725,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535,74 | 73 725,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 202 560,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 805,20 | 202 560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Медногорск, ул. Штольная, д. 40 | 135 231,17 | 35 096,04 | 0 | 0,00 | 735,00 | 100 135,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 261 051,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 699,90 | 261 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 4 099 395,46 | 476 885,08 | 9 | 648 000,00 | 26 915,78 | 2 708 079,02 | 0,00 | 0,00 | 3 676,40 | 76 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 812,52 | 0,00 |
| 164. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 71 826,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,48 | 71 826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 71 826,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 599,82 | 71 826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 208 753,08 | 67 372,80 | 0 | 0,00 | 1 202,90 | 120 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 167. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 157 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 578,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а | 3 986,40 | 3 986,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 160 562,28 | 31 152,00 | 0 | 0,00 | 1 083,20 | 108 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 170. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 167 305,80 | 36 545,52 | 0 | 0,00 | 1 096,70 | 109 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 171. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 5 161,20 | 5 161,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 18 | 5 425,20 | 5 425,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 153 264,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 538,80 | 153 264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 117 856,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 183,30 | 117 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 171 562,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 991,38 | 94 943,70 | 0,00 | 0,00 | 3 676,40 | 76 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 8 070,40 | 8 070,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 202 720,68 | 62 660,40 | 0 | 0,00 | 1 189,70 | 118 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 178. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 9 587,28 | 9 587,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 213 412,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 142,70 | 213 412,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 219 767,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 206,50 | 219 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 168 285,40 | 52 085,12 | 0 | 0,00 | 951,10 | 95 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 182. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 796 891,56 | 53 801,28 | 0 | 0,00 | 7 220,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 183. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 288 000,00 | 0,00 | 4 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 144 000,00 | 0,00 | 2 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 5 161,20 | 5 161,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 195 493,48 | 65 353,20 | 0 | 0,00 | 1 090,50 | 109 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 187. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 183 446,60 | 46 956,32 | 0 | 0,00 | 1 154,00 | 115 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 188. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 153 227,04 | 23 566,76 | 0 | 0,00 | 1 085,70 | 108 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 189. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 216 000,00 | 0,00 | 3 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 40 208 372,28 | 11 379 516,10 | 46,00 | 3 250 010,55 | 101 571,30 | 13 259 005,35 | 2 352,40 | 418 339,15 | 127 363,62 | 9 492 427,62 | 2 788,50 | 1 461 373,86 | 0,00 | 0,00 | 447 699,65 | 500 000,00 |
| 190. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а | 175 155,32 | 9 555,00 | 0 | 0,00 | 637,00 | 165 600,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 19 140,91 | 19 140,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 72 982,09 | 53 289,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 57 035,40 | 57 035,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 39 014,02 | 38 427,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 34 045,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 34 045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 40 579,88 | 24 122,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 16 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 41 712,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 41 712,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 35 225,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 35 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 43 128,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 43 128,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 44 584,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 285,00 | 44 584,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 63 063,47 | 23 795,13 | 0 | 0,00 | 160,00 | 39 268,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 175 999,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 061,00 | 175 999,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 115 081,22 | 114 494,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 19 673,18 | 19 673,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 86 718,80 | 17 930,45 | 1 | 68 788,35 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15, литера А | 38 690,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404,00 | 38 690,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 164 228,69 | 55 434,90 | 0 | 0,00 | 1 136,00 | 108 793,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 317 210,09 | 55 420,93 | 0 | 0,00 | 1 136,00 | 108 793,79 | 0,00 | 0,00 | 3 012,00 | 152 995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 154 295,69 | 56 036,51 | 0 | 0,00 | 1 026,00 | 98 259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 165 224,69 | 55 856,28 | 0 | 0,00 | 1 142,00 | 109 368,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 80 428,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 853,40 | 80 428,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 162 877,20 | 54 531,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588,80 | 108 345,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 47 312,53 | 42 113,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 278 308,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 168,70 | 273 109,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 63 577,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 63 577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 125 486,19 | 8 827,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,90 | 116 658,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 895 502,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,00 | 895 502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 116 200,18 | 41 373,76 | 0 | 0,00 | 230,00 | 59 883,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 14 942,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4 | 86 266,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 | 86 266,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 83 716,81 | 21 999,98 | 0 | 0,00 | 645,00 | 61 716,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 83 088,92 | 22 464,12 | 0 | 0,00 | 240,00 | 60 624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 118 853,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 118 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 73 601,65 | 27 406,14 | 0 | 0,00 | 482,00 | 46 195,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 32 064,53 | 32 064,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 190 531,63 | 55 264,50 | 0 | 0,00 | 481,00 | 46 100,89 | 0,00 | 0,00 | 2 365,00 | 89 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 45 654,21 | 45 654,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 336 150,62 | 58 165,01 | 0 | 0,00 | 1 226,00 | 117 414,93 | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 160 570,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 148 850,53 | 81 065,10 | 0 | 0,00 | 708,00 | 67 785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 54 971,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 574,00 | 54 971,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 61 524,49 | 61 524,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 122 470,75 | 20 449,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 101 434,57 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 62 655,01 | 7 799,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 26 416,03 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 28 439,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 22 330,82 | 22 330,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 48 943,36 | 48 943,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 104 618,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 092,40 | 104 618,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 64 147,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247,00 | 64 147,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 275 153,41 | 0,00 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 89 104,93 | 19 197,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,62 | 69 907,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 143 686,69 | 6 109,99 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 6 109,99 | 6 109,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 256 085,73 | 256 085,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 2 230,77 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 80 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 36 847,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 36 847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 64 380,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 64 380,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 71 617,81 | 21 484,56 | 0 | 0,00 | 523,00 | 50 133,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 9 106,87 | 9 106,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 20 266,37 | 20 266,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 101 440,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,00 | 101 440,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 55 143,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 55 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 48 085,59 | 17 995,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 68 245,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 712,00 | 68 245,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 192 113,98 | 192 113,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 6 655,75 | 6 655,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 50 693,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,20 | 50 693,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 42 520,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,20 | 42 520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 66 562,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,60 | 66 562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 117 987,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 232,00 | 117 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 80 915,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 844,90 | 80 915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 190 272,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 190 272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 44 805,09 | 44 805,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 286 196,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750,00 | 286 196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 756 671,87 | 0,00 | 11 | 756 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 40 037,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 130,00 | 40 037,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 140 337,52 | 75 501,78 | 0 | 0,00 | 677,00 | 64 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 108 397,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467,00 | 108 397,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 69 896,54 | 69 896,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 96 148,78 | 96 148,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 82 409,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860,50 | 82 409,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 56 452,82 | 56 452,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а, литера А | 51 606,33 | 11 106,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 40 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 385 364,48 | 122 062,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,50 | 75 083,32 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 168 526,11 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 66 559,60 | 21 883,28 | 0 | 0,00 | 497,00 | 44 676,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 168 766,37 | 44 877,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707,20 | 123 888,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 172 182,44 | 58 789,62 | 0 | 0,00 | 1 184,00 | 113 392,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 49 789,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 49 789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 178 371,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 862,00 | 178 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 48 694,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,00 | 48 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 65 971,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 65 971,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 42 650,92 | 42 650,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 164 938,96 | 17 536,47 | 0 | 0,00 | 555,00 | 147 402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 57 676,36 | 57 676,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 45 832,04 | 8 214,51 | 0 | 0,00 | 150,00 | 37 617,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 152 474,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 592,00 | 152 474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 145 675,07 | 71 794,89 | 0 | 0,00 | 771,00 | 73 880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 54/21, литера А2−4 | 486 200,96 | 46 443,13 | 0 | 0,00 | 330,70 | 222 572,23 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 217 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 117 713,84 | 10 140,02 | 0 | 0,00 | 350,00 | 107 573,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 57 967,44 | 57 380,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 57 967,44 | 57 380,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 203 588,45 | 14 303,07 | 0 | 0,00 | 730,00 | 188 698,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 294 646,24 | 52 071,94 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 242 574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 118 907,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 241,60 | 118 907,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 87 661,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 87 661,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 29 060,83 | 29 060,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 70 737,18 | 70 150,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 45 490,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,00 | 45 490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 109 849,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 422,00 | 109 849,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 97 205,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,00 | 97 205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 77 461,51 | 76 874,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 199 584,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 136,00 | 199 584,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 67 393,63 | 9 357,50 | 0 | 0,00 | 606,00 | 58 036,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 35 264,31 | 34 677,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 53 789,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 53 789,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 26 623,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,00 | 26 623,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 148 421,27 | 33 054,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 115 366,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 24 070,04 | 24 070,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 126 117,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 316,00 | 126 117,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 32 305,00 | 32 305,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 513 474,45 | 39 239,77 | 5 | 343 941,76 | 1 515,00 | 130 292,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 424 258,67 | 33 033,01 | 4 | 275 153,41 | 1 212,00 | 116 072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 62 717,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266,00 | 62 717,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 27 205,74 | 27 205,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 27 047,10 | 27 047,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 253 456,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 253 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 205 757,96 | 44 703,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 161 054,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 253 456,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 253 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 58 154,86 | 58 154,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 9 814,00 | 9 814,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 62 772,16 | 9 885,25 | 0 | 0,00 | 550,00 | 52 886,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 189 484,35 | 107 996,26 | 0 | 0,00 | 850,80 | 81 488,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 71 691,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 71 691,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 61 139,34 | 16 989,75 | 0 | 0,00 | 461,00 | 44 149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 36 351,39 | 5 705,25 | 0 | 0,00 | 320,00 | 30 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 74 987,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 783,00 | 74 987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 145 037,93 | 38 954,98 | 0 | 0,00 | 408,00 | 106 082,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 20 | 477 551,39 | 30 946,78 | 0 | 0,00 | 1 371,00 | 131 383,83 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 315 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 111 404,43 | 9 290,75 | 0 | 0,00 | 520,00 | 49 942,57 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 52 171,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 36 | 58 110,68 | 9 236,50 | 0 | 0,00 | 510,00 | 48 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. ½, литера А | 581 825,13 | 64 126,10 | 0 | 0,00 | 985,00 | 248 675,25 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 269 023,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 344 781,80 | 31 304,24 | 0 | 0,00 | 544,00 | 141 429,69 | 150,00 | 54 956,22 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 97 399,34 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 24 002,02 | 24 002,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 27 640,93 | 27 640,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 103 779,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 64 992,28 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 38 786,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 72 024,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 72 024,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 27 078,91 | 27 078,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 55 840,52 | 55 840,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 73 194,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,00 | 73 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 97 756,96 | 18 869,33 | 0 | 0,00 | 310,00 | 78 887,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 81 828,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 417,00 | 39 959,69 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 41 869,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 188 257,22 | 188 257,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 39 724,37 | 39 724,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 38 974,25 | 38 974,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 142 633,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 142 633,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 46 191,09 | 46 191,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 102 515,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 070,00 | 102 515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 61 626,31 | 61 626,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 51 256,06 | 45 849,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 197 782,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 197 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 282 224,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 282 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 46 127,63 | 46 127,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 44 985,32 | 44 985,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 78 880,37 | 78 880,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 85 485,31 | 85 485,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 60 329,61 | 22 201,28 | 0 | 0,00 | 392,00 | 37 541,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 51 994,26 | 51 994,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 56 764,31 | 9 298,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 46 878,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 98 495,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 50 900,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 47 595,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 73 202,47 | 72 615,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8 Литер А | 63 099,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 49 654,10 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 13 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 135 667,84 | 18 912,62 | 0 | 0,00 | 585,00 | 55 946,25 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 60 808,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 97 031,93 | 97 031,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 63 584,04 | 63 584,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 57 175,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 57 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 209 461,61 | 55 698,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 153 762,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 208 736,10 | 55 505,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 153 230,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 153 310,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 153 310,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 149 573,85 | 39 773,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 109 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 107 704,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 107 704,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 211 836,03 | 101 680,40 | 0 | 0,00 | 1 150,00 | 110 155,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 101 531,72 | 21 874,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 79 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Киселева, д. 28 | 15 311,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 15 311,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 42 953,29 | 42 953,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 159 143,85 | 42 318,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 116 825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 48 644,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,00 | 48 644,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 28 756,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 28 756,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 125 834,85 | 95 744,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 272 819,65 | 242 729,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 30 090,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 252 179,89 | 118 754,79 | 0 | 0,00 | 1 079,00 | 103 334,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 56 814,90 | 56 814,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 60 813,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 60 813,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 123 380,05 | 93 289,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 370 543,11 | 340 452,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 Литер АА1 | 131 210,94 | 17 207,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 58 937,38 | 250,00 | 55 065,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 227 235,25 | 68 664,05 | 0 | 0,00 | 694,00 | 66 477,22 | 350,00 | 92 093,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 106 970,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 42 921,69 | 100,00 | 64 048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 95 995,17 | 33 893,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 62 101,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 503 231,84 | 121 951,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 190 198,41 | 120,00 | 191 082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 110 709,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 156,00 | 110 709,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 267 303,42 | 76 456,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | 190 846,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 127 025,85 | 127 025,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 94 162,19 | 13 955,22 | 0 | 0,00 | 625,00 | 80 206,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 96 558,02 | 14 310,29 | 0 | 0,00 | 625,00 | 82 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 94 460,95 | 10 926,37 | 0 | 0,00 | 630,00 | 83 534,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 93 211,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 93 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 35 579,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 35 579,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 97 680,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230,00 | 58 870,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 38 810,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 130 081,65 | 43 462,25 | 0 | 0,00 | 926,40 | 86 619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 213 225,38 | 87 588,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713,60 | 125 637,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 26 786,43 | 26 786,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 17 434,52 | 17 434,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 134 259,88 | 134 259,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 37 011,49 | 14 748,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 22 262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 119 012,62 | 44 203,48 | 0 | 0,00 | 1 024,70 | 74 809,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 24 391,79 | 24 391,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80 Литер А | 71 098,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 56 621,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 14 477,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 602 130,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,00 | 102 130,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 410. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 39 109,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 39 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 79 560,86 | 79 560,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 53 966,66 | 17 634,00 | 0 | 0,00 | 515,00 | 35 745,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 413. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 7 984,39 | 7 984,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 55 693,35 | 25 603,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 415. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 88 896,88 | 88 896,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 116 440,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 299,00 | 77 730,76 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 38 709,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 50 877,66 | 37 378,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13 499,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 146 098,36 | 81 942,58 | 0 | 0,00 | 800,00 | 64 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 70 231,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,00 | 70 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 21 363,48 | 21 363,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 40 638,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 424,00 | 40 638,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 45 658,18 | 45 658,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 174 969,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 673,00 | 174 969,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 213 819,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 822,00 | 213 819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 23 376,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 23 376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 217 885,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 838,00 | 217 885,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 Литер А | 28 550,01 | 8 857,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 428. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 47 309,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,00 | 47 309,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 53 424,44 | 53 424,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 259 814,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 259 814,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 28 751,33 | 9 059,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 433. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 33 848,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 33 848,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1 | 539 162,92 | 56 964,66 | 0 | 0,00 | 667,40 | 237 820,16 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 244 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 67 662,95 | 67 662,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 260 605,78 | 70 774,14 | 0 | 0,00 | 870,00 | 170 139,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 437. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 211 905,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,00 | 211 905,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62 | 582 580,59 | 60 000,00 | 0 | 0,00 | 381,20 | 250 478,66 | 0,00 | 0,00 | 392,40 | 271 515,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 439. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 88 896,73 | 88 896,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 146 863,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 146 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 94 976,20 | 94 976,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 108 431,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 108 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 80 802,45 | 80 802,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 114 463,80 | 109 264,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 445. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 192 701,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 192 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 56 845,84 | 51 646,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 447. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 41 272,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,00 | 41 272,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 176 287,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 176 287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 159 852,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 159 852,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 313 000,10 | 189 006,67 | 0 | 0,00 | 1 647,00 | 123 993,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 49 940,40 | 49 940,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 50 036,86 | 50 036,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 137 778,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012,00 | 137 778,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 22 397,93 | 21 811,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 455. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 30 664,78 | 30 664,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 43 518,52 | 42 931,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 457. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 46 239,32 | 46 239,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 75 415,22 | 75 415,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 20 343,72 | 20 343,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | 67 974,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 67 974,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 11/44/10, литеры А4А7 | 34 289,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182,00 | 34 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 90 663,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 023,00 | 90 663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 73 188,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 856,00 | 73 188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 51 322,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 51 322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 165 021,38 | 34 304,02 | 2 | 130 130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 466. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54 | 131 724,93 | 9 168,26 | 0 | 0,00 | 405,00 | 92 834,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 29 721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 49 000,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 17 238,45 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 31 761,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 22 777,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 22 777,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 14 411,60 | 14 411,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 24 657,25 | 12 168,95 | 0 | 0,00 | 220,00 | 12 488,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 35 157,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 12 603,22 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 22 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 22 699,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 22 699,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 22 417,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 22 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 31 537,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 11 305,55 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 20 231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 12 099,60 | 11 512,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 476. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 10 913,44 | 10 913,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 477. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 18 856,91 | 18 856,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 19 503,52 | 19 503,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 52 389,67 | 52 389,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 5 497,17 | 5 497,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 40 416,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367,00 | 40 416,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 118 223,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022,00 | 118 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 151 483,43 | 14 175,72 | 0 | 0,00 | 595,00 | 81 474,32 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 55 833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 92 838,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 92 838,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 43 735,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 34 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9 446,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 129 429,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 095,00 | 129 429,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 16 399,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 16 399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 23 565,63 | 23 565,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 8 981,59 | 8 981,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 44 368,55 | 24 676,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 492. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 87 310,23 | 87 310,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 70 869,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 70 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 140 496,52 | 80 075,74 | 0 | 0,00 | 878,00 | 60 420,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 87 887,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 243,00 | 87 887,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 212 445,51 | 39 118,91 | 0 | 0,00 | 1 072,00 | 173 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 187 240,10 | 187 240,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 130 776,17 | 52 120,94 | 0 | 0,00 | 1 094,60 | 78 655,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 205 446,92 | 117 094,10 | 0 | 0,00 | 1 252,00 | 88 352,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 62 336,46 | 62 336,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 109 781,95 | 109 781,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 180 727,08 | 180 727,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 41 816,06 | 41 816,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 33 410,15 | 33 410,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 142 695,66 | 17 667,96 | 0 | 0,00 | 440,00 | 94 706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30 320,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 63 698,28 | 46 797,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 16 901,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 86 679,86 | 81 480,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 508. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 87 917,78 | 87 917,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 171 922,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 171 922,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 230 973,78 | 128 678,45 | 0 | 0,00 | 1 506,00 | 102 295,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 101 627,85 | 101 627,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 59 864,38 | 59 864,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 119 449,20 | 119 449,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 151 104,09 | 69 875,86 | 0 | 0,00 | 1 165,00 | 81 228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 28 603,93 | 28 603,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 29 428,23 | 29 428,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 225 671,69 | 225 671,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 343 941,76 | 0,00 | 5 | 343 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 254 937,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 662,00 | 254 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 230 769,23 | 0,00 | 2 | 230 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 10 922,24 | 10 922,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 83 798,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 83 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 66 273,08 | 26 409,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 39 864,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 81 240,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 81 240,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 81 472,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 351,00 | 81 472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 99 216,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 036,00 | 99 216,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 34 918,19 | 34 918,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 133 350,69 | 44 453,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 88 896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 33 730,56 | 28 531,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 531. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 80 924,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 845,00 | 80 924,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 131 856,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 893,00 | 131 856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 130 157,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 893,00 | 130 157,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 89 316,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 89 316,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 10 480,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 10 480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 211 227,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 211 227,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 167 896,20 | 162 697,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 538. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 65 415,10 | 10 116,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 54 711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 539. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 62 856,11 | 9 923,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 52 345,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 540. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 73 134,30 | 21 036,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 14 870,76 | 14 870,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 15 027,22 | 15 027,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543. | пос. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 114 568,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 114 568,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6, литера А | 97 241,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 97 241,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 9 321 383,53 | 2 084 282,01 | 38 | 2 472 481,69 | 45 144,00 | 3 516 057,39 | 589,10 | 35 000,00 | 15 846,70 | 882 051,27 | 0,00 | 0,00 | 24 615,38 | 0,00 | 306 895,79 | 0,00 |
| 545. | г. Орск, VI мкр., д. 13 | 60 999,07 | 60 999,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 41 369,84 | 6 754,46 | 0 | 0,00 | 563,10 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 39 171,43 | 38 584,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 548. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 23 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 196 153,84 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 1 545,00 | 161 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 105 769,23 | 28 846,15 | 0 | 0,00 | 871,70 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 80 769,22 | 57 692,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 |
| 552. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 42 307,69 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 88 461,54 | 57 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 |
| 555. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 23 378,77 | 23 378,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 62 295,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 62 295,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 184 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 519,00 | 184 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 188 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 580,00 | 188 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 65 384,61 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 |
| 560. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 65 384,61 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 |
| 561. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 38 461,53 | 3 846,15 | 0 | 0,00 | 744,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 96 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 96 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 23 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 314,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 26 923,07 | 3 846,15 | 0 | 0,00 | 314,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 51 282,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 51 282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 040,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11 | 100 560,00 | 60 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,10 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 569. | г. Орск, ул. 3-го Интернационала, д. 6 | 34 815,39 | 7 892,31 | 0 | 0,00 | 349,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а | 29 628,61 | 19 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 |
| 571. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 150 453,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 571,00 | 150 453,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 26 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 334,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 35 384,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 723,00 | 35 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 104 390,00 | 19 774,62 | 0 | 0,00 | 633,00 | 84 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 30 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 390 391,85 | 0,00 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 32 692,30 | 9 615,38 | 0 | 0,00 | 465,70 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 82 982,31 | 11 538,46 | 0 | 0,00 | 746,00 | 71 443,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 130 130,62 | 0,00 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 84 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 852,40 | 84 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 12, с. Ударник | 30 604,04 | 5 401,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 615,38 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 584. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 32 692,31 | 9 615,39 | 0 | 0,00 | 418,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 19 230,78 | 19 230,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10, с. Крыловка | 34 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,80 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8, с. Крыловка | 34 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,40 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 217 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655,60 | 82 692,31 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 65 846,16 | 46 153,85 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 590. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 30 013,84 | 6 936,92 | 0 | 0,00 | 407,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 30 013,84 | 6 936,92 | 0 | 0,00 | 409,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 38 461,54 | 38 461,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 95 286,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 754,00 | 72 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 61 538,45 | 61 538,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 69 230,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 116 988,39 | 25 000,00 | 1 | 65 065,31 | 430,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 30 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,30 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 100 000,00 | 7 692,31 | 0 | 0,00 | 968,00 | 92 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728,40 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 5а | 205 806,69 | 10 610,77 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7б | 264 426,69 | 69 230,77 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 76 218,23 | 11 382,46 | 0 | 0,00 | 677,00 | 64 835,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 107 692,31 | 107 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 166 153,85 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 1 210,00 | 115 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 153,85 | 0,00 |
| 607. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 58 474,76 | 17 307,69 | 0 | 0,00 | 550,00 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 |
| 608. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 64 244,00 | 23 076,93 | 0 | 0,00 | 529,00 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 |
| 609. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 20 583,54 | 15 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 610. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 103 846,15 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 61 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 105 769,23 | 17 307,69 | 0 | 0,00 | 1 100,00 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 97 506,61 | 30 769,23 | 0 | 0,00 | 885,80 | 61 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 613. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 50 000,00 | 15 384,62 | 0 | 0,00 | 635,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 61 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,00 | 61 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 140 384,61 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 1 203,00 | 90 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,61 | 0,00 |
| 616. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 52 122,00 | 18 076,93 | 0 | 0,00 | 536,00 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 617. | г. Орск, ул. Парковая, д. 15, с. Ударник | 30 604,04 | 5 401,85 | 0 | 0,00 | 638,00 | 24 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 618. | г. Орск, ул. Парковая, д. 17, с. Ударник | 30 604,04 | 5 401,85 | 0 | 0,00 | 643,00 | 24 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 619. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 195 195,92 | 0,00 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 279 264,15 | 19 002,92 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 76 923,08 | 76 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 43 369,23 | 23 676,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 623. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 26 153,84 | 3 076,92 | 0 | 0,00 | 393,10 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 76 923,08 | 76 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а | 23 663,73 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 626. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 133 380,16 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 1 111,60 | 106 457,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 61 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,40 | 61 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 38 461,54 | 11 538,46 | 0 | 0,00 | 663,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 23 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 486,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 8 279,12 | 7 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 632. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 161 538,46 | 30 769,23 | 0 | 0,00 | 1 202,50 | 130 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 146 153,84 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 1 149,70 | 123 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1 | 30 000,00 | 3 076,92 | 0 | 0,00 | 484,70 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 46 153,84 | 46 153,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 42 769,23 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 637. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 19 230,77 | 19 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 30 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6А | 34 615,38 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 25 000,00 | 1 923,08 | 0 | 0,00 | 312,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 25 000,00 | 1 923,08 | 0 | 0,00 | 312,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 100 000,00 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,00 | 73 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 72 397,84 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 647. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 57 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 859,40 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 743,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 30 769,23 | 7 692,31 | 0 | 0,00 | 396,10 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 229 811,31 | 34 615,39 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 116 169,24 | 36 538,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,00 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| 652. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 12 442,32 | 10 288,47 | 0 | 0,00 | 322,00 | 2 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 100 000,01 | 34 615,39 | 0 | 0,00 | 715,00 | 65 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 216 763,11 | 20 980,38 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 655. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 36 861,54 | 17 169,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 656. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 156 284,47 | 26 153,85 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 139 632,08 | 9 501,46 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 105 438,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 153,00 | 105 438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 351 534,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 664,00 | 351 534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 69 050,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 788,00 | 69 050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 19 208,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 228,00 | 19 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 60 734,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 60 734,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 69 617,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 689,00 | 69 617,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 70 989,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,00 | 70 989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 61 934,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 664,00 | 61 934,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 540 998,08 | 102 926,32 | 0 | 0,00 | 2 016,20 | 346 125,28 | 0,00 | 0,00 | 370,70 | 31 766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 180,34 | 0,00 |
| 665. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 189 241,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 094,10 | 189 241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 180 551,65 | 39 121,50 | 0 | 0,00 | 672,39 | 141 430,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 43 087,56 | 12 997,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,17 | 0,00 |
| 668. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 30 090,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,17 | 0,00 |
| 669. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 12 007,42 | 12 007,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 7 879,52 | 7 879,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 15 453,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 249,71 | 15 453,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 9 876,13 | 9 876,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 52 810,50 | 21 044,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,70 | 31 766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 278 269,24 | 20 961,54 | 0 | 0,00 | 4 200,00 | 226 923,08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 |
| 674. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 38 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 38 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 1 346,16 | 961,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 |
| 680. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 30 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 588 109,96 | 194 675,13 | 0 | 0,00 | 3 185,00 | 366 261,80 | 0,00 | 0,00 | 317,10 | 27 173,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3 | 149 480,46 | 30 846,46 | 0 | 0,00 | 725,00 | 118 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 23 351,14 | 23 351,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 77 679,96 | 21 662,78 | 0 | 0,00 | 480,00 | 56 017,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 118 750,98 | 48 228,36 | 0 | 0,00 | 1 240,00 | 70 522,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 52 430,86 | 52 430,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 7 224,17 | 7 224,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 10 931,36 | 10 931,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 27 173,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,10 | 27 173,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38 | 121 088,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 121 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 218 277,72 | 84 739,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 83 749,00 | 203,00 | 49 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 150 150,00 | 16 612,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 83 749,00 | 203,00 | 49 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 34 454,76 | 34 454,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 16 922,56 | 16 922,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 16 750,40 | 16 750,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 118 785,00 | 16 624,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 52 253,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39 | 54 870,00 | 9 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 3 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695. | с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2 | 63 915,00 | 7 524,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 52 253,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 4 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 51 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,40 | 51 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 51 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,40 | 51 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | 76 937,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 337,00 | 76 937,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 76 937,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 337,00 | 76 937,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 199 778,09 | 50 698,95 | 0 | 0,00 | 228,80 | 21 393,50 | 0,00 | 0,00 | 1 097,00 | 60 547,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 137,81 | 0,00 | 0,00 |
| 699. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 70 642,81 | 19 625,12 | 0 | 0,00 | 228,80 | 21 393,50 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 29 624,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 18 425,68 | 18 425,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 26 435,00 | 12 648,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 786,85 | 0,00 | 0,00 |
| 702. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 84 274,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 30 923,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 350,96 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 57 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703. | с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9 | 57 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Кардаиловский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Кардаиловский сельсовет Илекского района | 23 292,42 | 23 292,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44 | 23 292,42 | 23 292,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Кировский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кировский сельсовет Кваркенскенского района | 55 963,51 | 22 111,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,04 | 33 851,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 55 963,51 | 22 111,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,04 | 33 851,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района | 7 959,90 | 7 959,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 7 959,90 | 7 959,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенскенского района | 105 177,50 | 36 285,70 | 0 | 0,00 | 296,80 | 68 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 8 508,50 | 8 508,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 96 669,00 | 27 777,20 | 0 | 0,00 | 296,80 | 68 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 70 317,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 045,00 | 70 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 70 317,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 045,00 | 70 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 86 177,60 | 28 057,78 | 0 | 0,00 | 530,40 | 39 610,28 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 18 509,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 42 624,92 | 24 115,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 18 509,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 43 552,68 | 3 942,40 | 0 | 0,00 | 530,40 | 39 610,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Красночабанский сельсовет Домбаровского раойна |
| Итого по муниципальному образованию Красночабанский сельсовет Домбаровского района | 47 379,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,00 | 47 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 47 379,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,00 | 47 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 177 814,73 | 72 664,34 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 105 150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 29 531,08 | 29 531,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 55 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414,00 | 55 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 92 514,42 | 43 133,26 | 0 | 0,00 | 242,00 | 49 381,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Курско-Васильевский сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет Северного района | 99 576,93 | 27 769,24 | 0 | 0,00 | 845,00 | 71 807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 99 576,93 | 27 769,24 | 0 | 0,00 | 845,00 | 71 807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Липовский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Липовский сельсовет Бузулукского района | 78 268,72 | 29 876,08 | 0 | 0,00 | 648,00 | 48 392,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 14 852,48 | 14 852,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 63 416,24 | 15 023,60 | 0 | 0,00 | 648,00 | 48 392,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 61 758,88 | 11 758,88 | 0 | 0,00 | 733,90 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 733,90 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 11 758,88 | 11 758,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 40 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 40 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 732 998,00 | 206 169,00 | 0 | 0,00 | 2 484,23 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599,00 | 204 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 780,00 | 0,00 |
| 722. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 148 097,00 | 49 412,00 | 0 | 0,00 | 743,00 | 98 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 11 731,00 | 11 731,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3 | 61 219,00 | 10 133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,00 | 51 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 15 703,00 | 15 703,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 16 406,00 | 16 406,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 61 828,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 525,47 | 61 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 70 314,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 731,46 | 70 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 39 838,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 39 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 39 975,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 58 481,00 | 16 308,00 | 0 | 0,00 | 484,30 | 42 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 94 508,00 | 21 358,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,00 | 73 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 50 294,00 | 25 404,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 890,00 | 0,00 |
| 734. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 51 366,00 | 26 476,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 890,00 | 0,00 |
| 735. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 13 238,00 | 13 238,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 185 208,28 | 66 534,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,10 | 118 673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 22 348,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 22 348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 40 565,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,50 | 40 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 8 608,46 | 8 608,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 23 264,04 | 23 264,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 72 040,36 | 16 280,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,80 | 55 760,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 18 381,88 | 18 381,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 111 167,56 | 9 490,13 | 0 | 0,00 | 458,00 | 101 090,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 742. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 111 167,56 | 9 490,13 | 0 | 0,00 | 458,00 | 101 090,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Нойкинский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | 7 222,70 | 7 222,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 7 222,70 | 7 222,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 157 000,00 | 157 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 311 538,47 | 7 926,15 | 0 | 0,00 | 3 151,00 | 186 538,47 | 748,00 | 47 550,77 | 1 968,00 | 44 230,77 | 20,00 | 25 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10 | 33 653,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,00 | 33 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12 | 33 653,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,00 | 33 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 44 230,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 44 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8 | 46 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 037,00 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15 | 73 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,00 | 73 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 | 80 769,23 | 7 926,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 47 550,77 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 664 177,00 | 128 570,00 | 0 | 0,00 | 1 570,00 | 320 614,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,00 | 204 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 985,00 | 0,00 |
| 753. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 59 616,00 | 9 867,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 49 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 70 880,00 | 18 655,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 47 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 0,00 |
| 755. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 89 587,00 | 8 646,00 | 0 | 0,00 | 366,00 | 80 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 7 735,00 | 7 735,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 15 742,00 | 15 742,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 91 361,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,00 | 91 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 46 398,00 | 40 612,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786,00 | 0,00 |
| 760. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 218 220,00 | 15 798,00 | 0 | 0,00 | 789,00 | 148 312,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 54 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 53 123,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 53 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 11 515,00 | 11 515,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 114 202,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 590,40 | 114 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 53 029,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 738,50 | 53 029,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 61 172,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 851,90 | 61 172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Муниципальное образование Полевой сельсовет Домбаровского раойна |
| Итого по муниципальному образованию Полевой сельсовет Домбаровского района | 137 834,91 | 49 417,38 | 0 | 0,00 | 745,36 | 88 417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 52 238,03 | 8 464,06 | 0 | 0,00 | 341,38 | 43 773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 42 798,44 | 20 476,66 | 0 | 0,00 | 201,99 | 22 321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 42 798,44 | 20 476,66 | 0 | 0,00 | 201,99 | 22 321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Бузулукского района | 38 022,14 | 3 010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,90 | 35 012,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 38 022,14 | 3 010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,90 | 35 012,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 49 841,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 49 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 49 841,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 49 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 207 692,31 | 69 230,76 | 0 | 0,00 | 1 685,34 | 138 461,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 69 230,77 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 561,78 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 69 230,77 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 561,78 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 69 230,77 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 561,78 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Муниципальное образование Пугачевский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пугачевский сельсовет Оренбургского района | 58 551,46 | 9 691,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 58 551,46 | 9 691,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 56 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 56 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774. | с. Путятино, ул. Мира, д. 7 | 56 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 56 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 9 566,00 | 8 979,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 775. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 9 566,00 | 8 979,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 48. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 315 384,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 593,00 | 315 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 88 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 88 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426,00 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 88 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 463,00 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 433 701,35 | 36 343,35 | 0 | 0,00 | 2 056,90 | 257 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 26 510,00 | 26 510,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 139 513,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 9 833,35 | 9 833,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 108 630,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,70 | 108 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 149 215,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 121,20 | 149 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Тоцкого района |  |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Тоцкого района | 134 976,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 952,00 | 134 976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 67 488,01 | 0 | 0 | 0,00 | 476,00 | 67 488,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 67 488,01 | 0 | 0 | 0,00 | 476,00 | 67 488,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 338 384,62 | 96 876,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992,20 | 241 508,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 11 787,00 | 11 787,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 85 089,00 | 85 089,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 56 702,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,80 | 56 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 115 384,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,00 | 115 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 69 422,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,40 | 69 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 163 203,08 | 1 923,08 | 0 | 0,00 | 288,00 | 27 581,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 698,46 | 0,00 | 0,00 |
| 792. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 29 504,62 | 1 923,08 | 0 | 0,00 | 288,00 | 27 581,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 66 849,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 |
| 794. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 66 849,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 |
| 53. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 247 602,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 512,00 | 247 602,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 139 269,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 862,00 | 139 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 1 | 108 333,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 108 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 42 189,53 | 42 189,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д.1 | 8 371,03 | 8 371,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 8 482,11 | 8 482,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 9 230,49 | 9 230,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 7 865,38 | 7 865,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 8 240,52 | 8 240,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 19 248,62 | 19 248,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 9 624,31 | 9 624,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 9 624,31 | 9 624,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. Муниципальное образование Степной сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Степной сельсовет Ташлинского района | 104 656,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,12 | 104 656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 28 174,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,56 | 28 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 76 481,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,56 | 76 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. Муниципальное образование Суворовский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Суворовский сельсовет Тоцкого района | 64 364,85 | 8 730,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,30 | 53 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 |
| 806. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 64 364,85 | 8 730,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,30 | 53 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 |
| 58. Муниципальное образование Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | 21 084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,70 | 21 084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 21 084,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,70 | 21 084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 123 149,00 | 76 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 027,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 808. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 82 122,00 | 76 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 809. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 41 027,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 478 545,05 | 194 108,26 | 0 | 0,00 | 4 951,50 | 262 809,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 627,52 | 0,00 |
| 810. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 64 537,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796,60 | 64 537,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 78 418,45 | 67 604,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 |
| 812. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 7 388,95 | 7 388,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813. | пос. Тюльган, ул. М. Горького, д. 27 | 253 116,51 | 54 844,68 | 0 | 0,00 | 4 154,90 | 198 271,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 75 083,70 | 64 269,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 |
| 61. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | 85 036,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,60 | 85 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 42 616,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,80 | 42 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 42 420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,80 | 42 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | 50 174,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,20 | 50 174,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 50 174,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,20 | 50 174,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 42 315,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 42 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 42 315,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 42 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 101 607,00 | 12 210,00 | 0 | 0,00 | 626,00 | 43 694,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 44 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 819. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7 | 101 607,00 | 12 210,00 | 0 | 0,00 | 626,00 | 43 694,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 44 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 65. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 598 594,35 | 30 051,58 | 0 | 0,00 | 2 157,00 | 172 060,77 | 0,00 | 0,00 | 2 597,40 | 316 365,85 | 46,60 | 80 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 50 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 098,00 | 50 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 20 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 489,00 | 20 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 2 508,80 | 2 508,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 5 016,00 | 5 016,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 93 465,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 93 465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 116 038,56 | 14 823,94 | 0 | 0,00 | 570,00 | 101 214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 179 968,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 99 852,81 | 46,60 | 80 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 95 280,00 | 5 822,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,80 | 89 457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 33 590,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,60 | 33 590,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 537 185,19 | 284 434,80 | 0 | 0,00 | 1 799,00 | 172 288,85 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 80 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830. | пос. Энергетик, д. 17 | 80 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 80 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831. | пос. Энергетик, д. 19 | 81 300,92 | 81 300,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832. | пос. Энергетик, д. 20 | 81 038,28 | 81 038,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833. | пос. Энергетик, д. 33 | 77 185,14 | 77 185,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834. | пос. Энергетик, д. 25 | 44 910,46 | 44 910,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835. | пос. Энергетик, д. 73 | 172 288,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 799,00 | 172 288,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 99 435,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 459,00 | 50 351,55 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 49 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 99 435,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 459,00 | 50 351,55 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 49 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| Итого по 2019 году | 82 111 932,44 | 22 607 771,43 | 285,00 | 19 519 964,03 | 173 815,31 | 19 457 076,20 | 1 916 112,20 | 1 209 430,25 | 172 320,62 | 13 861 910,76 | 7 225,60 | 4 241 082,73 | 90 736,15 | 66 849,23 | 1 057 111,66 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 2 272 232,00 | 1 165 301,00 | 0 | 0,00 | 6 574,10 | 834 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784,60 | 203 619,00 | 443,00 | 14 978,00 | 0,00 | 0,00 | 54 070,00 | 0,00 |
| 1. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2 | 165 832,00 | 44 097,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,60 | 121 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32 | 41 189,00 | 41 189,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22 | 86 160,00 | 86 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а | 42 239,00 | 42 239,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 4 904,00 | 4 904,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 5 036,00 | 5 036,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10 | 54 692,00 | 43 878,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 13 | 14 023,00 | 14 023,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21 | 14 365,00 | 14 365,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33 | 14 712,00 | 14 712,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 4 | 14 082,00 | 14 082,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7 | 14 646,00 | 14 646,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59 | 104 370,00 | 22 486,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,00 | 81 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52 | 281 263,00 | 100 180,00 | 0 | 0,00 | 1 323,00 | 181 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 77 | 60 653,00 | 60 653,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 | 64 230,00 | 64 230,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 10а | 27 676,00 | 27 676,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3 | 326 566,00 | 116 316,00 | 0 | 0,00 | 1 232,20 | 210 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 115 | 91 044,00 | 91 044,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а | 48 061,00 | 42 654,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 10 | 8 072,00 | 8 072,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2а | 14 270,00 | 14 270,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, ул. М. Егорова/ ул. Ленина, д. 11/1 | 177 548,00 | 76 152,00 | 0 | 0,00 | 545,00 | 101 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1 | 10 814,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66 | 50 271,00 | 24 626,00 | 0 | 0,00 | 414,00 | 25 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б | 116 429,00 | 38 846,00 | 0 | 0,00 | 1 397,60 | 77 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41 | 17 931,00 | 12 524,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40 | 40 374,00 | 40 374,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1 | 37 419,00 | 37 419,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13 | 10 814,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3 | 35 516,00 | 24 702,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 5 | 38 724,00 | 23 746,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,00 | 14 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2 | 238 307,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 662,30 | 238 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 564 874,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 374,00 | 564 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 12 | 22 346,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 197,00 | 22 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 4 | 70 486,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,00 | 70 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 7 | 11 795,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 190,00 | 11 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 22 | 15 830,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,00 | 15 830,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 32 | 67 326,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 513,00 | 67 326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11 | 150 042,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 853,00 | 150 042,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Кувандык, ул. Речная, д. 78 | 22 055,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 192,00 | 22 055,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80 | 61 764,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 629,00 | 61 764,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 12 | 39 515,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 39 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | с. Ильинка, ул. Новая, д. 7а | 44 377,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,00 | 44 377,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | с. Сара, ул. Элеваторная, д. 12 | 29 683,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 188,00 | 29 683,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | с. Сара, ул. Элеваторная, д. 7 | 29 649,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 186,00 | 29 649,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 924 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 805,71 | 924 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1 | 32 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 32 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а | 103 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 430,00 | 103 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3 | 80 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 366,91 | 80 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7 | 46 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8 | 46 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 85 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 684,30 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 85 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 684,30 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13 | 85 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 683,50 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 15 | 85 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,70 | 85 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9 | 134 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 650,00 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15 | 57 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7 | 30 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 476,00 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 3 106 752,42 | 595 129,90 | 17 | 1 224 000,00 | 10 974,50 | 1 097 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 172,52 | 0,00 |
| 59. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5 | 191 268,76 | 55 468,48 | 0 | 0,00 | 1 147,10 | 114 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 60. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 14 | 288 000,00 | 0,00 | 4 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 18 | 5 161,20 | 5 161,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7 | 3 287,86 | 3 287,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73 | 241 130,17 | 113 829,89 | 0 | 0,00 | 1 062,10 | 106 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 64. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12 | 79 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 794,00 | 79 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 44 | 5 161,20 | 5 161,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 12 | 7 974,18 | 7 974,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16 | 3 315,31 | 3 315,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 20 | 5 207,40 | 5 207,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 24 | 5 363,16 | 5 363,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28 | 186 775,62 | 22 405,34 | 0 | 0,00 | 1 432,80 | 143 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 71. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2 | 166 211,88 | 55 561,60 | 0 | 0,00 | 892,00 | 89 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,28 | 0,00 |
| 72. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4 | 137 458,76 | 55 468,48 | 0 | 0,00 | 609,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 73. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 105 | 5 095,20 | 5 095,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 107 | 3 432,00 | 3 432,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 109 | 5 161,20 | 5 161,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 154 | 6 604,80 | 6 604,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45 | 179 804,68 | 47 414,40 | 0 | 0,00 | 1 113,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 78. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57 | 207 291,08 | 49 090,80 | 0 | 0,00 | 1 371,10 | 137 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 79. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95 | 360 000,00 | 0,00 | 5 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а | 119 171,28 | 30 401,00 | 0 | 0,00 | 676,80 | 67 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 81. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34 | 216 000,00 | 0,00 | 3 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4 | 205 106,68 | 109 726,40 | 0 | 0,00 | 742,90 | 74 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 090,28 | 0,00 |
| 83. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40 | 144 000,00 | 0,00 | 2 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4 | 113 370,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 133,70 | 113 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Новотроицк, ул. Юн. Ленинцев, д. 1 | 216 000,00 | 0,00 | 3 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 59 572 794,08 | 16 884 372,37 | 245,00 | 16 789 853,79 | 78 865,40 | 10 207 669,17 | 1 915 144,20 | 1 206 993,98 | 108 353,80 | 9 796 488,71 | 6 206,60 | 4 186 703,42 | 0,00 | 0,00 | 500 712,64 | 0,00 |
| 86. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 10 | 62 755,23 | 47 708,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15 046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 11 | 36 385,28 | 14 562,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 21 823,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 8 | 84 489,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 84 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Оренбург, пер. Боевой, д. 5 Литер А | 78 575,70 | 33 266,76 | 0 | 0,00 | 150,00 | 34 817,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 10 491,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. Краснознаменная, д. 4а/3а | 254 354,61 | 54 431,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 93 139,16 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 87 091,16 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 91. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 76 727,71 | 57 035,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 92. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 164 004,38 | 76 854,42 | 0 | 0,00 | 910,00 | 87 149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1 | 114 451,56 | 114 451,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43 | 12 692,80 | 12 105,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 95. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10 Литер А | 51 236,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535,00 | 51 236,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28 | 102 089,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 066,00 | 102 089,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 49 179,79 | 19 682,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 29 496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | 40 670,38 | 10 174,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 30 495,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 7 | 51 467,82 | 21 481,48 | 0 | 0,00 | 100,00 | 23 211,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 6 774,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1 | 216 861,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 216 861,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 11 | 167 971,01 | 30 814,34 | 0 | 0,00 | 265,00 | 61 510,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 75 646,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 5 | 167 499,67 | 29 182,43 | 0 | 0,00 | 270,00 | 62 671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 75 646,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Оренбург, пер. Свободина, д. 1 | 89 320,39 | 64 429,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 104. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 3 | 173 603,10 | 18 863,62 | 0 | 0,00 | 340,00 | 78 919,19 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 47 550,98 | 60,00 | 28 269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | 276 748,82 | 52 556,28 | 0 | 0,00 | 826,00 | 79 105,35 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 145 087,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 149 752,24 | 39 346,36 | 0 | 0,00 | 346,00 | 33 136,14 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 77 269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | 282 815,06 | 0,00 | 3 | 195 195,83 | 914,90 | 87 619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15 Литер А | 111 177,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 57 476,74 | 200,00 | 53 700,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б | 639 988,06 | 44 516,98 | 0 | 0,00 | 1 483,00 | 142 025,70 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 453 445,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 111. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12 | 193 552,73 | 122 803,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019,20 | 70 749,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 308 522,03 | 30 563,99 | 0 | 0,00 | 1 197,50 | 277 958,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 31 376,98 | 31 376,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 3 | 157 126,03 | 69 478,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 87 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 3 | 111 131,95 | 14 579,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 49 895,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 46 655,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 174 495,03 | 174 495,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22 | 129 617,63 | 129 030,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 118. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34 | 40 143,64 | 39 556,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 119. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 64 | 226 131,77 | 16 161,68 | 0 | 0,00 | 475,00 | 110 254,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 99 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 66 | 226 398,35 | 16 428,26 | 0 | 0,00 | 475,00 | 110 254,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 99 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1 | 114 444,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 195,00 | 114 444,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70 | 93 826,93 | 16 461,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 77 365,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 232 572,37 | 48 137,84 | 0 | 0,00 | 491,00 | 113 968,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 70 465,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31 | 96 983,52 | 41 916,24 | 0 | 0,00 | 575,00 | 55 067,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 126. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3 | 130 130,55 | 0,00 | 2 | 130 130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 260 261,11 | 0,00 | 4 | 260 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 12 067,49 | 12 067,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43 | 53 580,55 | 53 580,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49 | 103 300,10 | 103 300,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 36 887,39 | 36 887,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2 | 84 729,53 | 19 664,25 | 1 | 65 065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 11 961,74 | 11 961,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 390 391,66 | 0,00 | 6 | 390 391,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 49 434,52 | 9 403,00 | 0 | 0,00 | 418,00 | 40 031,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/1 | 44 344,79 | 43 757,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 137. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 42 100,36 | 42 100,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28 | 343 941,76 | 0,00 | 5 | 343 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33 | 45 407,42 | 10 834,74 | 0 | 0,00 | 361,00 | 34 572,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 275 153,41 | 0,00 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37 | 92 690,88 | 23 902,53 | 1 | 68 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 349 966,48 | 153 065,04 | 0 | 0,00 | 2 056,00 | 196 901,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3 | 309 384,51 | 43 551,68 | 0 | 0,00 | 524,00 | 121 628,40 | 450,00 | 74 521,75 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 69 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а | 217 611,85 | 38 104,92 | 0 | 0,00 | 457,00 | 106 076,68 | 350,00 | 35 360,52 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 38 069,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 113 | 195 858,13 | 111 677,02 | 0 | 0,00 | 879,00 | 84 181,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12 | 124 207,70 | 124 207,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 129 | 318 964,48 | 161 706,38 | 0 | 0,00 | 677,50 | 157 258,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 133 | 392 121,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 104 809,83 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 287 311,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14 | 350 284,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860,00 | 199 619,13 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 150 665,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 241 864,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 042,00 | 241 864,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150/1 | 42 920,38 | 42 920,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 28 554,03 | 28 554,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 277 227,48 | 277 227,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 190 498,18 | 190 498,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2 | 43 247,98 | 43 247,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/3 | 42 828,58 | 42 828,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 16 | 229 018,83 | 65 506,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 163 512,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 456 331,51 | 277 721,98 | 0 | 0,00 | 1 865,00 | 178 609,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 75 668,40 | 75 668,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 3 | 460 291,88 | 248 352,72 | 0 | 0,00 | 809,00 | 187 781,26 | 441,20 | 14 712,32 | 0,00 | 0,00 | 126,20 | 9 445,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 111 647,10 | 9 524,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 102 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 149 208,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 558,00 | 149 208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 Литер А | 68 788,35 | 0,00 | 1 | 68 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 319 478,16 | 46 644,90 | 0 | 0,00 | 421,00 | 97 720,53 | 200,00 | 63 164,97 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 111 947,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230 | 70 818,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 65 619,66 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2 | 48 171,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 503,00 | 48 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22 | 114 750,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 198,20 | 114 750,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10 | 87 964,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 918,50 | 87 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 134 486,52 | 104 396,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 172. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 134 900,25 | 31 086,45 | 0 | 0,00 | 1 084,00 | 103 813,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | 243 721,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 050,00 | 243 721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4 | 205 305,79 | 185 613,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 175. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4 | 272 589,96 | 15 885,32 | 0 | 0,00 | 580,00 | 134 626,86 | 111,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 122 065,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 125 336,67 | 125 336,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 98 006,88 | 98 006,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 299 415,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 274,00 | 122 009,94 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 177 405,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1 | 174 873,11 | 37 296,41 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36 | 45 864,57 | 45 864,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38 | 354 031,62 | 68 273,92 | 3 | 206 365,05 | 829,00 | 79 392,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | 206 365,05 | 0,00 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40 | 95 383,04 | 95 383,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/1 | 93 097,48 | 93 097,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26 | 46 046,90 | 10 219,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 30 628,91 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 137 319,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 137 319,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80 | 378 920,57 | 45 218,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 333 701,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 82 | 505 828,28 | 45 220,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 460 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3 | 275 153,41 | 0,00 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 9 290,75 | 9 290,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 | 101 708,80 | 19 227,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,00 | 48 467,98 | 100,00 | 28 814,48 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92 | 246 671,70 | 40 306,65 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2 | 105 764,94 | 105 764,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | 338 385,60 | 205 936,82 | 0 | 0,00 | 1 383,00 | 132 448,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1 | 134 097,62 | 53 459,97 | 0 | 0,00 | 842,00 | 80 637,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 | 106 094,94 | 106 094,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4 | 44 254,82 | 24 562,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4 | 76 806,20 | 76 806,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4 | 37 636,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 37 636,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5 | 50 011,46 | 25 017,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 24 994,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 6 | 191 725,80 | 80 061,60 | 0 | 0,00 | 235,00 | 54 547,09 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 40 283,93 | 110,00 | 16 833,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 52 150,13 | 52 150,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 53 070,32 | 53 070,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 61 626,31 | 61 626,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4 | 29 497,79 | 29 497,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 1 | 47 143,44 | 46 556,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 7 | 39 926,68 | 9 988,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 29 938,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104/2 | 200 130,25 | 53 217,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 146 912,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110 | 93 653,96 | 93 653,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 162 168,96 | 24 592,26 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52 | 189 419,47 | 50 369,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 139 050,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | 274 590,21 | 73 017,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 | 201 572,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 384 698,49 | 34 391,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 350 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | 551 896,76 | 94 906,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 456 990,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | 370 752,13 | 106 046,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,00 | 264 705,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 407 289,84 | 55 809,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 523,00 | 351 480,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, ул. Карачинская, д. 2 | 35 126,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215,60 | 20 647,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 14 478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | 666 343,99 | 253 613,88 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 197 530,33 | 197 530,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 39 361,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 411,00 | 39 361,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15 | 88 203,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 88 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 70 298,38 | 70 298,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13 | 52 960,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 553,00 | 52 960,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | 208 506,93 | 183 615,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | 30 090,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/1 | 130 140,12 | 26 783,40 | 0 | 0,00 | 330,00 | 76 598,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 26 758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/4 | 177 142,60 | 27 324,90 | 0 | 0,00 | 330,00 | 76 598,04 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 45 919,98 | 60,00 | 27 299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а | 234 481,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,00 | 234 481,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99 | 243 721,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 050,00 | 243 721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50 | 198 846,29 | 52 876,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 145 970,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ ул. 8 Марта, д. 41/32 | 264 159,15 | 34 415,98 | 0 | 0,00 | 414,00 | 96 095,72 | 350,00 | 58 889,57 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 55 065,57 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7а | 24 473,20 | 24 473,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | 88 107,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 88 107,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | 90 676,77 | 90 089,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | 260 295,88 | 53 344,02 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 Литер АА1 | 34 415,98 | 34 415,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | 97 275,34 | 97 245,88 | 0 | 0,00 |  | 29,46 | 1 907 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 8 146,10 | 8 146,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а | 44 594,73 | 33 902,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10 692,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 47 197,59 | 47 197,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 Литер А | 86 881,34 | 43 440,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 43 440,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 5 198,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 31 797,58 | 31 797,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | 115 340,12 | 31 829,39 | 0 | 0,00 | 872,00 | 83 510,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, ул. Минская, д. 2 | 361 542,86 | 60 647,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 300 895,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а | 586,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а | 53 206,13 | 53 206,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 175 162,19 | 57 461,86 |  | 0,00 | 1 229,00 | 117 700,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12 | 136 566,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 426,00 | 136 566,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14 | 137 045,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 431,00 | 137 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | 221 712,31 | 85 432,76 | 0 | 0,00 | 1 423,00 | 136 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2 | 111 475,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 164,00 | 111 475,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4 | 136 949,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 430,00 | 136 949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | 178 867,16 | 42 683,38 | 0 | 0,00 | 1 422,00 | 136 183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | 99 929,76 | 99 929,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а Литер А | 618 044,25 | 89 714,26 | 0 | 0,00 | 1 230,00 | 135 218,40 | 600,00 | 105 074,43 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 288 037,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 46 458,90 | 46 458,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 91 008,88 | 91 008,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а | 43 653,86 | 33 187,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10 466,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 206 503,76 | 206 503,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4 | 236 059,83 | 33 219,68 | 0 | 0,00 | 400,00 | 92 846,11 | 300,00 | 56 842,56 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 53 151,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4в | 176 143,34 | 12 146,25 | 0 | 0,00 | 502,00 | 116 521,87 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 47 475,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 9 923,33 | 9 923,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2 | 50 399,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 50 399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | 71 348,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 745,00 | 71 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 4 | 189 046,45 | 30 514,20 | 0 | 0,00 | 549,00 | 52 577,28 | 450,00 | 52 068,56 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 48 687,49 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | 275 153,41 | 0,00 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 275 917,89 | 245 827,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | 55 737,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,00 | 55 737,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48 | 487 192,41 | 100 321,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 386 284,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | 220 700,01 | 83 123,31 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | 177 512,14 | 172 313,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74 | 242 917,73 | 69 481,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 173 435,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 135 Литер А7 | 110 587,93 | 35 480,76 | 0 | 0,00 | 160,00 | 37 138,44 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 26 778,83 | 40,00 | 11 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 137 | 109 788,79 | 35 094,72 | 0 | 0,00 | 160,00 | 37 138,44 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 26 487,48 | 40,00 | 11 068,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 135 030,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 135 030,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 24б | 75 902,38 | 31 234,40 | 0 | 0,00 | 150,00 | 34 817,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9 850,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4 | 242 267,33 | 35 902,28 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 181 612,82 | 31 777,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 29 489,01 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 120 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 162 813,22 | 32 069,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 120 346,10 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а | 61 185,04 | 10 030,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 50 567,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 1а | 185 390,38 | 37 655,07 | 0 | 0,00 | 452,00 | 104 916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 37 620,29 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5 | 68 678,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226,00 | 52 458,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 16 220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а | 68 678,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226,00 | 52 458,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 16 220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7 | 66 863,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 51 065,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15 798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а | 17 044,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 044,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 17 | 242 016,81 | 50 521,71 | 0 | 0,00 | 825,00 | 191 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19 | 285 781,58 | 30 454,78 | 0 | 0,00 | 1 100,00 | 255 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 1б | 199 085,22 | 86 970,42 | 0 | 0,00 | 383,00 | 36 679,60 | 150,00 | 36 296,60 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 33 939,68 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 5 | 117 115,76 | 10 939,69 | 0 | 0,00 | 394,00 | 37 733,06 | 150,00 | 30 455,35 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 32 788,74 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1 | 363 655,03 | 358 456,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15 | 32 657,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 341,00 | 32 657,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 64 971,56 | 64 971,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 9а | 402 638,28 | 41 238,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 96 598,19 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 264 801,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | 385 676,06 | 12 087,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 373 588,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 250 746,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 250 746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | 359 176,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 359 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261 | 29 170,09 | 29 170,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | 104 814,92 | 84 535,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 279,12 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | 206 365,05 | 0,00 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314 | 481 518,46 | 0,00 | 7 | 481 518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 139 316,63 | 139 316,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 139 016,45 | 139 016,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 82 798,76 | 82 798,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5 | 136 279,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 423,00 | 136 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8 | 56 536,17 | 56 536,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9 | 33 951,58 | 33 951,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Просвещения, д. 3 | 21 148,62 | 20 561,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 | 54 041,19 | 34 348,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | 63 596,09 | 43 903,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11 Литер А2 | 183 370,69 | 31 810,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 54 430,69 | 600,00 | 46 233,63 | 130,00 | 50 896,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11 | 42 203,79 | 42 203,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13 | 63 542,43 | 63 542,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 23 Литер АДВ | 223 864,77 | 13 991,53 | 0 | 0,00 | 505,00 | 117 218,21 | 400,00 | 47 882,13 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 44 772,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1 | 48 888,84 | 48 888,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | 568 970,20 | 179 276,84 | 4 | 275 153,41 | 1 196,00 | 114 539,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 | 59 790,71 | 40 098,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14 | 75 701,34 | 75 701,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 49 991,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 49 991,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1 | 79 488,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,00 | 79 488,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | 188 813,21 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 535,00 | 51 236,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | 190 153,98 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 549,00 | 52 577,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13 | 205 333,30 | 92 996,05 | 0 | 0,00 | 1 173,00 | 112 337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 409 510,76 | 249 193,14 | 0 | 0,00 | 1 674,00 | 160 317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1 | 75 292,78 | 75 292,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2 | 202 424,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 202 424,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2 Литер А | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | 247 741,85 | 50 022,10 | 2 | 137 576,70 | 628,00 | 60 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | 708 361,51 | 221 244,82 | 5 | 343 941,76 | 1 495,00 | 143 174,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 52 289,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 546,00 | 52 289,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1 | 44 475,88 | 24 783,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | 249 303,96 | 249 303,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/3 | 53 803,94 | 53 803,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 227 856,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,00 | 227 856,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | 120 407,94 | 0,00 | 1 | 68 788,35 | 539,00 | 51 619,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 196 541,95 | 74 819,32 | 0 | 0,00 | 1 271,00 | 121 722,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | 401 819,14 | 396 620,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а | 47 568,21 | 47 568,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95 | 47 060,94 | 46 474,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 586,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99 | 46 822,33 | 46 235,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 204 Литер А4А5 | 83 561,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 83 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10 | 53 630,05 | 53 630,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | 206 365,05 | 0,00 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 25 057,93 | 25 057,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15 | 25 046,57 | 25 046,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 14 805,41 | 14 805,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3 | 19 153,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 19 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7 | 21 697,19 | 21 697,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2 | 28 962,98 | 28 962,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1 | 550 306,81 | 0,00 | 8 | 550 306,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 275 153,41 | 0,00 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1 | 77 580,42 | 77 580,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4 | 220 702,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 220 702,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4 | 16 496,41 | 11 297,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | 73 078,78 | 73 078,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81 | 23 080,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,00 | 23 080,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1 | 32 178,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,00 | 32 178,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2 | 20 398,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 213,00 | 20 398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83 | 50 566,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 50 566,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 399 107,05 | 50 509,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,40 | 348 598,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | 91 740,64 | 26 042,98 | 0 | 0,00 | 686,00 | 65 697,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 100 653,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 051,00 | 100 653,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | 66 966,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 66 966,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а | 102 440,78 | 8 290,25 | 1 | 65 065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 29 085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31 | 576 386,95 | 131 137,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 445 249,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | 54 028,59 | 54 028,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | 177 503,10 | 177 503,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 68 788,35 | 0,00 | 1 | 68 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 439 983,66 | 60 455,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611,20 | 379 527,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8 | 195 077,65 | 52 302,03 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 3 | 185 429,84 | 32 423,34 | 0 | 0,00 | 390,00 | 90 524,96 | 250,00 | 30 088,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 32 393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 6 511,86 | 6 511,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18 | 33 901,11 | 28 702,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 387. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8а | 228 232,30 | 54 067,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 88 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 85 961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24 | 343 941,76 | 0,00 | 5 | 343 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 237 007,62 | 237 007,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 360 666,31 | 85 512,90 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2 | 206 365,05 | 0,00 | 3 | 206 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 67 418,04 | 67 418,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | 845 549,71 | 432 819,60 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 321 080,35 | 195 373,72 | 0 | 0,00 | 1 312,60 | 125 706,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23 | 803 198,93 | 237 621,20 | 6 | 412 730,11 | 1 596,00 | 152 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 404 290,62 | 129 137,21 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 275 153,41 | 0,00 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4 | 137 576,70 | 0,00 | 2 | 137 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39 | 155 653,12 | 37 129,18 | 0 | 0,00 | 1 237,60 | 118 523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 240 619,62 | 240 619,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53 | 619 095,16 | 0,00 | 9 | 619 095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | 619 095,16 | 0,00 | 9 | 619 095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 687 883,52 | 0,00 | 10 | 687 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 412 730,11 | 0,00 | 6 | 412 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 546 841,39 | 266 489,06 | 4 | 275 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 412. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 60 | 89 125,34 | 89 125,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 297 578,85 | 277 886,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 0,00 |
| 414. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 27 232,19 | 27 232,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 284 630,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 284 630,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 239 | 237 192,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 237 192,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 11 | 62 824,35 | 62 824,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | 427 514,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 427 514,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2 | 55 039,77 | 55 039,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 284 014,69 | 26 124,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 89 405,25 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 168 484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | 162 990,38 | 35 767,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 127 223,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7 | 307 790,72 | 24 503,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 83 856,52 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 199 430,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39 | 217 670,12 | 186 993,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 676,96 | 0,00 |
| 424. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8 | 38 994,28 | 9 755,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 29 238,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | пос. Каргала, ул. М. Горького, д. 2а | 25 692,08 | 25 692,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | пос. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда, д. 1а Литер А | 30 131,96 | 24 933,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 427. | пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 64 909,50 | 10 646,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 53 675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 8 656 812,49 | 1 793 354,81 | 23 | 1 506 110,24 | 35 200,00 | 3 484 716,60 | 0,00 | 0,00 | 29 045,60 | 1 584 592,10 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 234 192,59 | 0,00 |
| 428. | г. Орск, пер. Заводской, д. 5 | 26 923,08 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 3 | 60 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 60 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 4 | 60 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 521,00 | 60 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 8 | 32 660,27 | 32 073,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 432. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 8 | 40 384,61 | 11 538,46 | 0 | 0,00 | 356,00 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2 | 157 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 430,00 | 157 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Орск, пер. Синчука, д. 11 | 131 788,74 | 17 284,62 | 0 | 0,00 | 776,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 1 074,80 | 56 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 435. | г. Орск, пер. Театральный, д. 13 | 73 076,93 | 57 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 |
| 436. | г. Орск, просп. Ленина, д. 18 | 105 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914,00 | 105 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20 | 102 528,85 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 786,30 | 75 605,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Орск, просп. Ленина, д. 22 | 133 076,93 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 1 104,00 | 106 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Орск, просп. Ленина, д. 56а | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 455,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Орск, просп. Ленина, д. 58 | 44 230,77 | 44 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Орск, просп. Ленина, д. 6 | 138 461,54 | 46 153,85 | 0 | 0,00 | 871,00 | 92 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Орск, просп. Ленина, д. 68 | 30 769,23 | 30 769,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Орск, просп. Ленина, д. 76 | 53 846,16 | 53 846,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Орск, просп. Ленина, д. 78а | 130 769,23 | 0,00 | 2 | 130 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Орск, просп. Ленина, д. 89а | 132 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 132 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 272 884,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,00 | 272 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 379 982,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607,00 | 379 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87 | 36 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 36 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Орск, просп. Орский, д. 15 | 439 587,23 | 49 195,38 | 6 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Орск, просп. Орский, д. 17 | 111 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 968,00 | 111 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Орск, просп. Орский, д. 25 | 175 000,00 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 1 207,00 | 140 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 5 | 176 923,08 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 1 522,00 | 119 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 |
| 453. | г. Орск, ул. Андреева, д. 7 | 46 153,85 | 46 153,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 11 | 38 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,60 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 13 | 125 000,00 | 21 153,85 | 0 | 0,00 | 899,90 | 103 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а | 42 307,70 | 42 307,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 10 | 34 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,30 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 11 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Орск, ул. Горького, д. 62 | 26 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 30 | 47 506,61 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 461. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 9, с. Ударник | 8 279,12 | 7 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 462. | г. Орск, ул. Каменная, д. 1а | 46 153,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Орск, ул. Карельская, д. 41 | 74 615,38 | 33 076,92 | 0 | 0,00 | 824,00 | 41 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а | 216 763,11 | 20 980,38 | 3 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 465. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а | 278 968,12 | 123 360,46 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 477,04 | 0,00 |
| 466. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б | 170 769,23 | 24 615,38 | 0 | 0,00 | 706,00 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 18 | 65 384,62 | 0,00 | 1 | 65 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 48 | 51 352,76 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 737,38 | 0,00 |
| 469. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а | 223 076,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 224,00 | 115 384,62 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 107 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 9 | 34 634,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,40 | 34 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 18 | 42 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 564,20 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Орск, ул. Л. Толстого, д. 30 | 28 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а | 119 230,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 119 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 278 211,12 | 17 363,08 | 4 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 475. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7а | 139 294,47 | 9 163,85 | 2 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Орск, ул. Маршала Конева, д. 12 | 56 923,09 | 56 923,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б | 45 384,62 | 37 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 |
| 478. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 21 | 82 583,54 | 57 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 479. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15 | 203 846,15 | 0,00 | 3 | 203 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 23 | 43 461,54 | 43 461,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а | 118 076,93 | 27 692,31 | 0 | 0,00 | 635,40 | 90 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37 | 110 859,38 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 839,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 483. | г. Орск, ул. Московская, д. 26 | 73 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 677,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 22 | 42 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 38 | 49 320,92 | 19 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 0,00 |
| 486. | г. Орск, ул. Парковая, д. 13, с. Ударник | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 48 | 26 923,08 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 55 | 121 973,00 | 15 507,70 | 0 | 0,00 | 1 057,40 | 101 266,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 489. | г. Орск, ул. Радостева, д. 3 | 48 586,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,20 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 490. | г. Орск, ул. Радостева, д. 7 | 45 586,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,40 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 491. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 38 | 63 437,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 662,40 | 63 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42 | 55 067,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 55 067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42а | 46 153,85 | 11 538,47 | 0 | 0,00 | 461,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48 | 134 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 153,10 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 59 | 45 969,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 45 969,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 61 | 46 153,85 | 11 538,47 | 0 | 0,00 | 460,40 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Орск, ул. Советская, д. 70 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1Б | 44 006,81 | 32 073,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 11 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 499. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 19 | 34 615,38 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 2б | 86 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 752,00 | 86 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 51 | 126 923,07 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 1 111,00 | 103 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а | 23 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 87 | 153 846,15 | 34 615,38 | 0 | 0,00 | 1 072,00 | 119 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Орск, ул. Станционная, д. 11а | 124 891,23 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 505. | г. Орск, ул. Строителей, д. 10 | 42 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Орск, ул. Строителей, д. 23 | 61 929,31 | 11 929,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,20 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Орск, ул. Строителей, д. 24 | 42 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Орск, ул. Узловая, д. 3 | 31 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,80 | 31 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 70 | 31 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,00 | 31 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 22 | 39 423,08 | 8 653,85 | 0 | 0,00 | 400,00 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Орск, ул. Школьная, д. 18 | 223 076,92 | 46 153,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039,00 | 176 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 11 | 53 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 53 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 3 | 38 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326,00 | 38 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15а | 111 538,46 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 759,00 | 88 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | 221 153,86 | 44 230,78 | 0 | 0,00 | 1 588,00 | 176 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9 | 61 153,83 | 61 153,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Орск, ул. Юлина, д. 10 | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,60 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Орск, ул. Юлина, д. 4а | 26 923,08 | 26 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Орск, ул. Яблочная, д. 11 | 51 428,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 537,00 | 51 428,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 70 769,23 | 42 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 461,54 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 430 738,33 | 197 199,45 | 0 | 0,00 | 2 816,90 | 202 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 263,77 | 0,00 |
| 521. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9 | 162 974,47 | 157 775,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 522. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 26 | 58 709,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 817,60 | 58 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б | 40 380,85 | 15 489,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 0,00 |
| 524. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а | 8 011,42 | 8 011,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201 | 61 216,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 852,50 | 61 216,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 49 045,81 | 7 851,73 | 0 | 0,00 | 565,50 | 40 607,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 527. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 50 399,75 | 8 071,13 | 0 | 0,00 | 581,30 | 41 741,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 86 000,00 | 26 000,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 11 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 7 | 30 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 9 | 30 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Адамовский поссовет Адамовского района |
| Итого по муниципальному образованию Адамовский поссовет Адамовского района | 63 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504,20 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 26 | 63 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504,20 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Акбулаксий поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 65 847,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 917,00 | 65 847,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1 | 65 847,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 917,00 | 65 847,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 111 780,00 | 12 210,00 | 0 | 0,00 | 1 020,00 | 95 660,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3 | 54 310,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 54 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 5 | 57 470,00 | 12 210,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 41 350,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 79 692,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 79 692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10 | 79 692,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 79 692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | 93 335,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 299,80 | 93 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 5 | 49 482,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 689,10 | 49 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7 | 43 852,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,70 | 43 852,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | 89 420,27 | 8 491,85 | 0 | 0,00 | 349,00 | 80 928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 2 | 89 420,27 | 8 491,85 | 0 | 0,00 | 349,00 | 80 928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 114 589,54 | 10 219,08 | 0 | 0,00 | 480,30 | 52 850,46 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 51 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43 | 114 589,54 | 10 219,08 | 0 | 0,00 | 480,30 | 52 850,46 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 51 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 223 076,92 | 27 692,30 | 0 | 0,00 | 2 055,00 | 185 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 543. | с. Илек, пер. Деповский, д. 2 | 57 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | с. Илек, ул. Мира, д. 7 | 65 384,61 | 7 692,30 | 0 | 0,00 | 800,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52 | 70 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 455,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | с. Илек, ул. Фрунзе, д. 9 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 10 615,38 | 7 615,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 547. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 31 | 10 615,38 | 7 615,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 16 923,08 | 16 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18 | 16 923,08 | 16 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Нестеровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Нестеровский сельсовет Новосергиевского района | 61 092,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,20 | 61 092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а | 61 092,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,20 | 61 092,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 207 261,04 | 111 487,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421,00 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 2 | 67 704,15 | 18 004,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 2 | 18 004,15 | 18 004,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 8 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 9 | 19 566,16 | 19 566,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11 | 55 212,85 | 9 138,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646 | 46 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 10 | 13 173,73 | 13 173,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 304 089,30 | 105 233,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,40 | 198 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 56 202,69 | 9 302,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 59 927,15 | 9 919,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 50 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 61 797,81 | 10 228,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,70 | 51 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41 | 60 371,77 | 9 992,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 | 50 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7 | 65 789,88 | 65 789,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 159 000,00 | 68 000,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 26 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1 | 91 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 12 678,52 | 304,85 | 0 | 0,00 | 2 241,00 | 6 169,65 | 968,00 | 2 436,27 | 2 307,00 | 3 106,51 | 10,00 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 3 359,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2 | 2 810,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 261,00 | 2 810,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 3 402,36 | 304,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 2 436,27 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 1 701,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,00 | 1 701,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7 | 1 405,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 1 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |  |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 95 873,26 | 15 757,61 | 0 | 0,00 | 372,10 | 26 719,65 | 0,00 | 0,00 | 762,80 | 53 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | пос. Переволоцкий, ул. Строительная, д. 6 | 31 886,11 | 5 166,46 | 0 | 0,00 | 372,10 | 26 719,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | 63 987,15 | 10 591,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,80 | 53 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 23 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а | 23 076,92 | 23 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкскского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 56 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 56 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | с. Путятино, ул. Мира, д. 9 | 56 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 56 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 9 388,28 | 8 801,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 573. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 8 | 9 388,28 | 8 801,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 299,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2 | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 443,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4 | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 437,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5 | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 419,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 108 818,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 195,00 | 108 818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 14 | 108 818,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 195,00 | 108 818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 226 923,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 175,00 | 226 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 2 | 153 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 838,00 | 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 50 | 73 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 337,00 | 73 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 66 849,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 5 | 66 849,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 23 042,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,30 | 23 042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 8 | 23 042,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,30 | 23 042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 9 624,31 | 9 624,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3 | 9 624,31 | 9 624,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |  |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 119 012,00 | 76 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 890,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 583. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 1 | 36 890,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а | 82 122,00 | 76 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 834 737,65 | 519 411,89 | 0 | 0,00 | 4 880,00 | 246 164,73 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 3 386,56 | 566,00 | 38 740,07 | 0,00 | 0,00 | 27 034,40 | 0,00 |
| 585. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 | 325 115,08 | 158 095,08 | 0 | 0,00 | 3 500,00 | 167 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11 | 22 523,82 | 17 116,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 |
| 587. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5 | 109 554,42 | 58 886,50 | 0 | 0,00 | 750,00 | 32 096,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 18 571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 7 | 5 626,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 5 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8 | 22 506,05 | 22 506,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 9 | 65 911,40 | 10 166,84 | 0 | 0,00 | 630,00 | 47 048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 3 289,28 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 |
| 591. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17 | 244 917,44 | 234 103,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 |
| 592. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 6 | 3 386,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 3 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10 | 17 486,38 | 11 859,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 5 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12 | 17 710,10 | 6 676,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 5 626,40 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | 78 595,97 | 78 595,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 8 | 39 275,69 | 39 275,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 9 | 39 320,28 | 39 320,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | 47 834,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 206,10 | 47 834,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6 | 47 834,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 206,10 | 47 834,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 37 155,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 37 155,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 8 | 37 155,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 37 155,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 129 060,00 | 8 043,00 | 0 | 0,00 | 764,00 | 60 834,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 59 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 599. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11 | 129 060,00 | 8 043,00 | 0 | 0,00 | 764,00 | 60 834,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 59 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 88 994,42 | 14 884,62 | 0 | 0,00 | 307,00 | 74 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 22 | 10 692,31 | 10 692,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 19а | 4 192,31 | 4 192,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25 | 74 109,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 307,00 | 74 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 2 628 570,77 | 823 118,16 | 0 | 0,00 | 1 075,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 19 193,40 | 1 747 760,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | пос. Энергетик, д. 1 | 108 429,23 | 23 360,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,00 | 85 068,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | пос. Энергетик, д. 18 | 281 296,36 | 80 459,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 200 837,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | пос. Энергетик, д. 25 | 168 890,55 | 44 910,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 123 980,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | пос. Энергетик, д. 29 | 268 628,74 | 76 835,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 191 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. | пос. Энергетик, д. 3 | 23 731,36 | 23 731,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608. | пос. Энергетик, д. 34 | 283 477,20 | 81 083,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 202 394,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609. | пос. Энергетик, д. 36 | 284 698,05 | 81 432,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 203 265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | пос. Энергетик, д. 4 | 187 643,97 | 49 897,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 137 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | пос. Энергетик, д. 5 | 281 838,96 | 80 614,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 201 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612. | пос. Энергетик, д. 6 | 281 891,13 | 80 629,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 201 261,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613. | пос. Энергетик, д. 7 | 280 388,55 | 80 199,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 200 188,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | пос. Энергетик, д. 69 | 126 923,07 | 69 230,76 | 0 | 0,00 | 1 075,00 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | пос. Энергетик, д. 78а | 50 733,60 | 50 733,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем

и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее − МКД) | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | электроснабжения | газоснабжения |  | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электроснабжения | газоснабжения |
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 56 692 597,32 | 12 290 240,11 | 5 578 750,12 | 7 264 680,73 | 9 407 522,78 | 14 947 919,90 | 7 203 483,68 | 3 321 955,62 | 2 121 808,07 | 470 787,78 | 663 709,20 | 65 650,57 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого по 2017 году | 12 866 026,26 | 2 864 203,99 | 1 330 539,22 | 1 018 931,44 | 1 830 090,51 | 4 349 757,68 | 1 472 503,42 | 660 587,42 | 428 250,07 | 82 343,44 | 132 776,65 | 17 217,26 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 239 197,41 | 68 157,35 | 33 733,75 | 55 674,68 | 57 641,82 | 23 989,81 | 0,00 | 47 668,27 | 29 155,02 | 0,00 | 18 513,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 33 733,75 | 0,00 | 33 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026,29 | 0,00 | 0,00 | 3 026,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 29 931,77 | 0,00 | 0,00 | 29 931,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,28 | 0,00 | 0,00 | 2 960,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 | 46 821,17 | 23 410,59 | 0,00 | 0,00 | 23 410,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5 | 29 185,35 | 29 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 20 458,20 | 10 229,10 | 0,00 | 10 229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 163,05 | 17 474,71 | 0,00 | 4 688,34 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 34 231,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 231,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 10 181,50 | 0,00 | 0,00 | 10 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791,30 | 0,00 | 0,00 | 4 791,30 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 10 664,62 | 5 332,31 | 0,00 | 5 332,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 727,35 | 11 680,31 | 0,00 | 3 047,04 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 23 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 1 348 562,42 | 208 235,45 | 52 659,91 | 111 126,14 | 13 648,32 | 575 536,31 | 387 356,29 | 70 975,17 | 37 366,72 | 18 758,70 | 14 849,75 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 39 294,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 294,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 110 382,61 | 59 099,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 282,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9 | 83 050,82 | 27 683,61 | 27 683,61 | 27 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 54 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 49 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 54 596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 49 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15 | 24 204,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 204,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25 | 36 290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27 | 36 029,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 029,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29 | 35 498,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 498,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 35 007,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 007,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 85 597,92 | 42 798,96 | 0,00 | 42 798,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,73 | 0,00 | 0,00 | 3 752,73 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 33 045,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 045,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 24 959,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 959,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 28 490,17 | 28 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 19 711,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 711,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41 | 12 375,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 24 442,32 | 8 147,45 | 8 147,45 | 8 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 002,30 | 0,00 | 3 501,15 | 3 501,15 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 26 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8 | 23 854,92 | 8 086,25 | 7 884,33 | 7 884,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401,17 | 0,00 | 3 700,59 | 3 700,58 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9 | 19 499,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 499,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 075,44 | 18 075,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2 | 27 524,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 524,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 | 9 855,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 855,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 26 061,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 061,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 | 9 329,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 329,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Бузулук, ул. М. Горького/ Л. Толстого, д. 6/117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 19 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34 | 47 998,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 998,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 31 334,62 | 15 667,31 | 0,00 | 15 667,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661,68 | 0,00 | 7 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Бузулук, ул. О. Яроша/ ул. Кирова, д. 49/48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Бузулук, ул. Октябрьская/ ул. О. Яроша, д. 62–64/46–48 (А3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 48 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 18 283,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 | 26 498,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 498,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 68 847,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 648,32 | 0,00 | 55 199,47 | 19 291,28 | 19 291,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 26 833,55 | 8 944,52 | 8 944,52 | 8 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790,57 | 0,00 | 3 895,28 | 3 895,29 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 10 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62 | 52 792,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 792,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20 | 9 317,30 | 9 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 1 278 442,22 | 89 349,49 | 78 390,97 | 78 390,97 | 207 727,78 | 351 701,63 | 472 881,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 46 700,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 151,00 | 0,00 | 26 549,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 80 306,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 542,46 | 0,00 | 64 763,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 113 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 916,76 | 0,00 | 70 462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 48 941,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 941,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 101 373,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 471,45 | 0,00 | 62 901,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 99 812,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 160,25 | 0,00 | 61 652,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 104 946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 332,66 | 0,00 | 64 614,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 53 884,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 884,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 91 650,57 | 30 550,20 | 30 550,19 | 30 550,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 41 579,72 | 0,00 | 20 789,86 | 20 789,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 71 221,83 | 35 610,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 610,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 43 810,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 810,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 44 324,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 324,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 22 855,55 | 0,00 | 11 427,77 | 11 427,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 19 300,78 | 0,00 | 9 650,39 | 9 650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 47 024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 42 578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 35 133,90 | 23 188,38 | 5 972,76 | 5 972,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 52 104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 30 446,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 446,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 42 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 153,20 | 0,00 | 30 828,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 44 084,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 084,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 420 161,76 | 57 155,96 | 37 926,13 | 81 912,81 | 122 631,81 | 120 535,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 80 838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 80 601,62 | 26 867,20 | 26 867,21 | 26 867,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28 | 22 117,84 | 0,00 | 11 058,92 | 11 058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30 | 13 697,91 | 0,00 | 0,00 | 13 697,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 46 234,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 234,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 47 900,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 900,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 17 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 30 172,84 | 15 086,42 | 0,00 | 15 086,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 30 404,69 | 15 202,34 | 0,00 | 15 202,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 9 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 41 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 1 294 627,15 | 115 048,61 | 91 185,96 | 91 185,95 | 260 582,66 | 259 212,19 | 477 411,78 | 72 453,95 | 37 809,83 | 15 388,95 | 15 388,95 | 3 866,22 | 0,00 |
| 111. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 21 245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116 | 21 240,45 | 7 080,15 | 7 080,15 | 7 080,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 29 642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 737,14 | 0,00 | 24 904,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, 8а | 29 617,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724,13 | 0,00 | 24 893,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 29 590,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710,01 | 0,00 | 24 880,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 49 093,68 | 0,00 | 24 546,84 | 24 546,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 | 5 406,88 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 72 391,51 | 24 130,50 | 24 130,51 | 24 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 063,16 | 7 894,66 | 2 084,25 | 2 084,25 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 61 914,81 | 20 638,27 | 20 638,27 | 20 638,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142,61 | 6 637,77 | 1 752,42 | 1 752,42 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 20 | 27 034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 034,90 | 0,00 | 447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,56 | 0,00 |
| 123. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 22 | 18 643,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 643,74 | 0,00 | 426,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,31 | 0,00 |
| 124. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 110 553,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,52 | 0,00 | 56 353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 96 659,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 527,65 | 0,00 | 58 131,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 20 795,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 795,78 | 0,00 | 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,64 | 0,00 |
| 127. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 31 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 534,24 | 0,00 | 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
| 128. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 28 925,37 | 9 641,79 | 9 641,79 | 9 641,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 331,04 | 13 305,54 | 3 512,75 | 3 512,75 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 50 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 222,50 | 0,00 | 378,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,54 | 0,00 |
| 130. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 15 445,20 | 5 148,40 | 5 148,40 | 5 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 237,16 | 9 971,86 | 2 632,65 | 2 632,65 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 13 132,45 | 13 132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 12 582,01 | 12 582,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 89 919,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 016,14 | 0,00 | 57 903,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 55 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 11 654,72 | 11 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 11 040,32 | 11 040,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 17 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565,33 | 0,00 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 |
| 139. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 22 802,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 802,37 | 0,00 | 331,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,41 | 0,00 |
| 140. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 23 684,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 684,99 | 0,00 | 328,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,85 | 0,00 |
| 141. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 110 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 883,78 | 0,00 | 56 400,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 22 743,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,22 | 0,00 | 513,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,28 | 0,00 |
| 143. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 24 185,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 185,12 | 0,00 | 561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,20 | 0,00 |
| 144. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 85 444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 540,47 | 0,00 | 58 903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 79 867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 997,48 | 0,00 | 59 870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 5 775 325,78 | 1 912 661,52 | 418 632,43 | 417 047,23 | 927 563,29 | 2 099 421,31 | 0,00 | 221 648,64 | 163 611,47 | 32 262,44 | 21 597,37 | 4 177,36 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 16 651,27 | 16 651,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | 2 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606,49 | 0,00 | 616,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,97 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 36 742,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 742,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 110 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 540,27 | 55 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 70 993,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 993,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 111 561,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 561,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 232 655,73 | 166 202,08 | 34 537,03 | 31 916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 55 512,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 512,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 307 004,11 | 185 612,54 | 61 312,31 | 60 079,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 284 897,05 | 284 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к.1 | 30 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к.2 | 30 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 39 260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 167 342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123, литера А | 4 531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 49 204,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 204,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 38 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 63 398,76 | 15 849,69 | 15 849,69 | 15 849,69 | 0,00 | 15 849,69 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 62 251,69 | 53 643,64 | 0,00 | 8 608,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 42 460,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 460,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, проезд Больничный, д. 8 | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 40 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 4 425,59 | 4 425,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 58 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 82 130,50 | 82 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ ул. Кобозева, д. 5/2/1 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 22 241,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 241,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 55 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,49 | 20 704,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 7 606,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,54 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 7 606,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,54 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 55 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 114,31 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 55 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 20 800,27 | 20 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 14 891,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 891,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 14 965,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 965,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 14 106,54 | 14 106,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,61 | 20 704,46 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 69 545,27 | 28 213,12 | 27 181,92 | 14 150,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 34 474,12 | 21 298,12 | 7 568,31 | 5 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 14 760,04 | 12 131,54 | 0,00 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 105 893,38 | 64 724,15 | 28 591,27 | 12 577,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 636,76 | 20 704,46 | 5 466,15 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 7 246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 113 692,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 692,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 25 004,54 | 25 004,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 33 968,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 968,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76 | 2 757,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 29 585,27 | 17 680,54 | 6 012,81 | 5 891,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 18 255,54 | 18 255,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 6 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 28 213,11 | 28 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,49 | 20 704,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 113 169,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 169,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 24 217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11 Литер А2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 17 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 113 185,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 185,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 129 403,08 | 86 268,73 | 0,00 | 43 134,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 17 024,59 | 11 727,15 | 2 668,94 | 2 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 69 545,27 | 28 213,12 | 27 181,92 | 14 150,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,61 | 20 704,46 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 114 537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 10 652,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 652,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 | 12 667,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 667,46 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 38 205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56 Литер ЕЕ | 2 021,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 63 479,49 | 63 479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 105 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 585,50 | 52 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 130 204,46 | 90 177,77 | 40 026,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,64 | 20 704,49 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 165 213,84 | 0,00 | 0,00 | 28 824,54 | 55 512,38 | 80 876,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 61 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 32 350,77 | 0,00 | 16 175,39 | 16 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 20 б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 97 052,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 052,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 55 512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 26 523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 301 440,27 | 200 921,57 | 56 495,77 | 44 022,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 36 364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 19 006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 489 305,38 | 299 244,62 | 95 030,38 | 95 030,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 66 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 39 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 123,85 | 0,00 | 1 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,15 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 10 918,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 918,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 10 918,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 918,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3 Литер А | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7 Литер А | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 1 454 822,57 | 229 742,21 | 235 680,91 | 61 212,97 | 145 357,31 | 700 918,91 | 81 910,26 | 153 698,59 | 97 404,59 | 15 933,35 | 31 900,92 | 8 459,73 | 0,00 |
| 390. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 38 461,55 | 15 384,62 | 7 692,31 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 14 935,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 935,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 15 911,66 | 15 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 7 056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 25 705,41 | 0,00 | 25 705,41 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 6 630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 24 082,85 | 0,00 | 0,00 | 5 259,57 | 0,00 | 18 823,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 26 728,20 | 0,00 | 0,00 | 5 837,30 | 0,00 | 20 890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 16 133,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 133,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 16 333,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75б | 13 351,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 351,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77б | 12 446,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 47 524,17 | 0,00 | 33 742,16 | 0,00 | 0,00 | 13 782,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82а | 25 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 85 721,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810,99 | 0,00 | 81 910,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 8 849,87 | 0,00 | 8 849,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 7 240,03 | 0,00 | 7 240,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64 | 9 126,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 42 307,69 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 19 230,77 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 15 819,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 819,69 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 425. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846,15 | 0,00 | 38 461,54 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 13 461,54 | 0,00 | 6 730,77 | 6 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 19 984,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 984,02 | 0,00 | 2 595,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595,64 | 0,00 |
| 432. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 504,93 | 20 938,89 | 5 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 | 8 257,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 257,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 26 | 19 390,33 | 0,00 | 9 695,16 | 9 695,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 26 | 20 922,02 | 15 080,16 | 2 920,93 | 2 920,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 042,32 | 0,00 | 6 521,16 | 6 521,16 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 38 461,54 | 0,00 | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 43 738,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 738,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 25 000,00 | 11 923,08 | 0,00 | 3 846,15 | 5 384,62 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 23 076,93 | 13 461,54 | 0,00 | 4 230,77 | 5 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 12 330,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 7 945,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,12 | 5 675,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 1 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 10 838,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 7 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835,14 | 0,00 | 824,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,76 | 0,00 |
| 456. | г. Орск, ул. Котовского, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 25 035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а | 6 655,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655,93 | 0,00 | 0,00 | 10 859,69 | 10 859,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 16 272,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 272,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 16 333,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 20 962,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 962,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552,20 | 0,00 | 0,00 | 3 552,20 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045,62 | 0,00 | 0,00 | 5 045,62 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 13 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 13 637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 10 421,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 421,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641,50 | 0,00 | 0,00 | 3 641,50 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 19 467,81 | 0,00 | 19 467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 13 067,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 067,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 12 485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 15 784,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 784,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 35 612,91 | 0,00 | 24 929,04 | 0,00 | 0,00 | 10 683,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 31 598,97 | 31 598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 5 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а | 16 213,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 213,89 | 0,00 | 6 305,42 | 0,00 | 0,00 | 6 305,42 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 14 524,46 | 14 524,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 835,02 | 0,00 | 0,00 | 6 835,02 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 14 079,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 079,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 13 573,42 | 13 573,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 27 310,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 310,53 | 0,00 | 16 039,52 | 15 606,01 | 0,00 | 0,00 | 433,51 | 0,00 |
| 485. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27, с. Крыловка | 19 769,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 769,10 | 0,00 | 2 147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147,54 | 0,00 |
| 487. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 3 091,99 | 3 091,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | г. Орск, ул. Светлая, д. 59а | 36 910,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 910,93 | 0,00 | 753,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,28 | 0,00 |
| 492. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 57 027,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 027,68 | 0,00 | 1 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118,19 | 0,00 |
| 493. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а | 14 814,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 814,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 44 699,07 | 0,00 | 37 745,88 | 0,00 | 0,00 | 6 953,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 10 555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 34 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 10 384,62 | 7 884,62 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 9 615,38 | 0,00 | 4 807,69 | 4 807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 41 153,85 | 25 769,23 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,61 | 11 538,46 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 11 | 6 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 6 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 6 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 19 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 24 394,39 | 0,00 | 0,00 | 24 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 757,75 | 0,00 | 0,00 | 9 757,75 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 8 123,08 | 0,00 | 0,00 | 8 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249,23 | 0,00 | 0,00 | 3 249,23 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 8 162,20 | 0,00 | 0,00 | 8 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264,88 | 0,00 | 0,00 | 3 264,88 | 0,00 | 0,00 |
| 531. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 8 109,11 | 0,00 | 0,00 | 8 109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243,64 | 0,00 | 0,00 | 3 243,64 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 54 663,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 663,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 25 931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 28 732,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 732,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 23 032,07 | 0,00 | 0,00 | 6 339,75 | 4 405,70 | 12 286,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2 | 23 032,07 | 0,00 | 0,00 | 6 339,75 | 4 405,70 | 12 286,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536. | с Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 38 193,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 193,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 4 059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2 | 16 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 17 828,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 828,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545. | с. Илек, пер. Деповский, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | 31 781,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 781,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 15 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 15 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 11 635,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 635,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3 | 6 283,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5 | 5 351,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 351,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 20 743,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 743,65 | 0,00 | 0,00 | 20 743,65 | 11 301,29 | 0,00 | 9 442,36 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 10 534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 534,66 | 0,00 | 0,00 | 10 534,66 | 4 971,71 | 0,00 | 5 562,95 | 0,00 | 0,00 |
| 552. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 10 208,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208,99 | 0,00 | 0,00 | 10 208,99 | 6 329,58 | 0,00 | 3 879,41 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 72 344,83 | 31 726,02 | 0,00 | 31 726,02 | 8 892,79 | 0,00 | 0,00 | 54 227,79 | 42 901,49 | 0,00 | 11 326,30 | 0,00 | 0,00 |
| 555. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 8 892,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 17 882,20 | 8 941,10 | 0,00 | 8 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 916,59 | 15 756,69 | 0,00 | 4 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 23 686,86 | 11 843,43 | 0,00 | 11 843,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 072,33 | 13 506,53 | 0,00 | 3 565,80 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 21 882,98 | 10 941,49 | 0,00 | 10 941,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238,87 | 13 638,27 | 0,00 | 3 600,60 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 116 902,79 | 30 470,73 | 0,00 | 31 704,90 | 17 064,44 | 37 662,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3 | 34 128,89 | 0,00 | 0,00 | 17 064,45 | 17 064,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26 | 18 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43 | 29 280,90 | 14 640,45 | 0,00 | 14 640,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 15 830,28 | 15 830,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 18 850,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 850,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 6 892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 6 892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 7 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 7 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Пушкинский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 11 758,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 758,48 | 0,00 | 534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,46 | 0,00 |
| 581. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4 | 11 758,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 758,48 | 0,00 | 534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,46 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 84 731,61 | 56 515,98 | 0,00 | 28 215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 84 731,61 | 56 515,98 | 0,00 | 28 215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 25 643,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 643,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 25 643,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 643,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 11 250,26 | 11 250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 11 250,26 | 11 250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 67 778,32 | 42 474,83 | 0,00 | 0,00 | 25 303,49 | 0,00 | 0,00 | 8 699,66 | 8 699,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 19 095,48 | 19 095,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911,12 | 3 911,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10 | 13 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 11 624,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 23 379,35 | 23 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788,54 | 4 788,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 418 047,73 | 11 415,58 | 382 329,16 | 0,00 | 0,00 | 24 302,99 | 0,00 | 179,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,49 | 0,00 |
| 597. | пос. Энергетик, д. 17 | 21 826,46 | 0,00 | 21 826,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | пос. Энергетик, д. 18 | 21 756,56 | 0,00 | 21 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599. | пос. Энергетик, д. 20 | 21 809,30 | 0,00 | 21 809,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | пос. Энергетик, д. 21 | 21 919,69 | 0,00 | 21 919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | пос. Энергетик, д. 22 | 19 043,84 | 0,00 | 19 043,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | пос. Энергетик, д. 24 | 18 744,87 | 0,00 | 18 744,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | пос. Энергетик, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | пос. Энергетик, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | пос. Энергетик, д. 39 | 35 861,09 | 0,00 | 35 861,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | пос. Энергетик, д. 4 | 20 429,15 | 0,00 | 20 429,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. | пос. Энергетик, д. 5 | 21 801,93 | 0,00 | 21 801,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608. | пос. Энергетик, д. 55 | 21 148,52 | 0,00 | 21 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609. | пос. Энергетик, д. 6 | 21 809,49 | 0,00 | 21 809,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | пос. Энергетик, д. 60 | 21 112,43 | 0,00 | 21 112,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | пос. Энергетик, д. 61 | 35 718,57 | 11 415,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 302,99 | 0,00 | 179,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,49 | 0,00 |
| 612. | пос. Энергетик, д. 66 | 21 207,30 | 0,00 | 21 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613. | пос. Энергетик, д. 73 | 21 072,94 | 0,00 | 21 072,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | пос. Энергетик, д. 76 | 21 072,94 | 0,00 | 21 072,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | пос. Энергетик, д. 77 | 25 804,25 | 0,00 | 25 804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616. | пос. Энергетик, д. 78а | 25 908,40 | 0,00 | 25 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |
| Итого по 2018 году | 21 218 799,63 | 4 259 250,08 | 2 092 301,29 | 2 793 716,90 | 3 745 065,75 | 5 766 852,96 | 2 561 612,65 | 1 604 256,54 | 982 877,94 | 261 650,39 | 334 098,11 | 25 630,10 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 27 603,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 357,54 | 10 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 10 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 17 357,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 357,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 752 930,89 | 109 737,18 | 72 953,93 | 189 818,49 | 51 708,98 | 249 362,42 | 79 349,89 | 201 336,58 | 118 153,86 | 25 994,60 | 57 188,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 54 667,05 | 18 222,35 | 18 222,35 | 18 222,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 72 347,07 | 24 115,69 | 24 115,69 | 24 115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 74 325,87 | 24 775,29 | 24 775,29 | 24 775,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 17 521,80 | 5 840,60 | 5 840,60 | 5 840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 5 643,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 26 346,46 | 0,00 | 0,00 | 26 346,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 8 | 21 334,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 334,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 16 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 57 823,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 823,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 31 765,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 882,84 | 0,00 | 15 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 21 174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 7 675,42 | 3 837,71 |  | 3 837,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 9 587,34 | 3 195,78 | 0,00 | 3 195,78 | 0,00 | 3 195,78 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 25 530,92 | 12 765,46 | 0,00 | 12 765,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 43 282,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 282,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 16 332,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 332,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 47 762,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 881,21 | 0,00 | 23 881,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 8 958,35 | 0,00 | 0,00 | 8 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 8 909,76 | 0,00 | 0,00 | 8 909,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 12 412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206,42 | 0,00 | 6 206,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 8 987,51 | 0,00 | 0,00 | 8 987,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 25 035,24 | 12 517,62 | 0,00 | 12 517,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 8 970,85 | 0,00 | 0,00 | 8 970,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 8 934,75 | 0,00 | 0,00 | 8 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 8 973,63 | 0,00 | 0,00 | 8 973,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 80 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 80 | 10 661,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 11 477,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 738,51 | 0,00 | 5 738,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 8 933,36 | 4 466,68 | 0,00 | 4 466,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 1 983 196,00 | 352 566,00 | 264 667,00 | 310 023,00 | 300 799,00 | 480 862,00 | 274 279,00 | 37 849,00 | 0,00 | 5 407,00 | 32 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Бузулук, ул. 1 линия, д. 3 | 52 514,00 | 52 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 63 359,00 | 63 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 38 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 102 747,00 | 34 249,00 | 34 249,00 | 34 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 131 310,00 | 43 770,00 | 43 770,00 | 43 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 44 764,00 | 44 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 45 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 90 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 242,00 | 0,00 | 45 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 42 648,00 | 14 216,00 | 14 216,00 | 0,00 | 14 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 14 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 14 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 28 048,00 | 0,00 | 14 024,00 | 14 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 35 931,00 | 11 977,00 | 11 977,00 | 11 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 5 407,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 18 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 117,00 | 0,00 | 9 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 76 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Бузулук, ул. Галактионова/ ул. М. Горького, д. 29/50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 46 240,00 | 23 120,00 | 0,00 | 23 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 16 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 21 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717,00 | 0,00 | 10 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д.30/ ул. Серго, д. 21 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 12 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 23 847,00 | 7 949,00 | 7 949,00 | 7 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 36 792,00 | 12 264,00 | 12 264,00 | 12 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 87 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 697,00 | 0,00 | 43 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 15 012,00 | 7 506,00 | 0,00 | 7 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 14 556,00 | 7 278,00 | 0,00 | 7 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 12 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 12 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 16 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 12 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 15 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 21 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 43 336,00 | 21 668,00 | 0,00 | 21 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 43 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 79 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 80 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 66 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 23 796,00 | 7 932,00 | 7 932,00 | 7 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 10 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 67 026,00 | 0,00 | 33 513,00 | 33 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Бузулук, ул. Суходольная/ ул. Серго, д. 30–32/9–11 (А) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 93 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 87 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 631,00 | 0,00 | 43 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 169 546,00 | 0,00 | 84 773,00 | 84 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 1 348 860,66 | 205 050,57 | 155 625,57 | 45 670,84 | 324 848,68 | 237 507,02 | 380 157,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 8 672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 53 986,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 986,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 79 913,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 913,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 112 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 379,20 | 0,00 | 56 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 63 201,18 | 21 067,06 | 21 067,06 | 21 067,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 111 491,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 745,88 | 0,00 | 55 745,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 48 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 49 425,00 | 49 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 42 737,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 737,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 41 357,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 357,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 42 483,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 483,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 103 485,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 742,73 | 0,00 | 51 742,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 110 588,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 294,04 | 0,00 | 55 294,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 98 415,12 | 24 603,78 | 24 603,78 | 24 603,78 | 24 603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 125 796,00 | 62 898,00 | 62 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 162 166,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 083,05 | 0,00 | 81 083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 94 113,46 | 47 056,73 | 47 056,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 69 949,88 | 30 704,73 | 0,00 | 30 704,73 | 8 540,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 25 642,08 | 12 821,04 | 0,00 | 12 821,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 35 767,38 | 17 883,69 | 0,00 | 17 883,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 8 540,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 540,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 838 893,83 | 143 995,46 | 188 203,77 | 188 203,77 | 227 851,05 | 0,00 | 90 639,78 | 268 529,89 | 89 712,35 | 94 658,77 | 84 158,77 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 213 196,59 | 71 065,53 | 71 065,53 | 71 065,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 369,98 | 30 456,66 | 30 456,66 | 30 456,66 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 218 789,79 | 72 929,93 | 72 929,93 | 72 929,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 767,07 | 31 255,69 | 31 255,69 | 31 255,69 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 181 279,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 639,78 | 0,00 | 90 639,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 32 203,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 203,08 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 69 912,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 912,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 88 416,62 | 0,00 | 44 208,31 | 44 208,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 892,84 | 0,00 | 18 946,42 | 18 946,42 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Медногорск, ул. Штольная, д. 40 | 35 096,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 096,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 476 885,08 | 223 681,36 | 36 577,28 | 35 112,08 | 36 060,64 | 91 078,48 | 54 375,24 | 189 812,52 | 184 320,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492,52 | 0,00 |
| 164. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 67 372,80 | 42 372,00 | 5 016,00 | 4 950,00 | 5 464,80 | 9 570,00 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 167. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а | 3 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 31 152,00 | 9 504,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 584,00 | 16 632,00 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 170. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 36 545,52 | 9 504,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 584,00 | 16 632,00 | 5 393,52 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 171. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 18 | 5 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 8 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 62 660,40 | 42 372,00 | 4 950,00 | 4 884,00 | 5 676,00 | 4 778,40 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 178. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 9 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 52 085,12 | 21 107,20 | 6 363,20 | 6 114,88 | 4 407,68 | 14 092,16 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 182. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 53 801,28 | 30 264,00 | 5 191,68 | 4 867,20 | 5 740,80 | 7 737,60 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 183. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 65 353,20 | 37 620,00 | 4 672,80 | 4 224,00 | 4 171,20 | 9 504,00 | 5 161,20 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 187. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 46 956,32 | 17 372,16 | 5 266,56 | 5 116,80 | 5 928,00 | 8 705,12 | 4 567,68 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 188. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 23 566,76 | 13 566,00 | 1 685,04 | 1 523,20 | 1 504,16 | 3 427,20 | 1 861,16 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 189. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 11 379 516,10 | 2 090 184,35 | 944 754,83 | 1 516 439,07 | 2 081 717,31 | 3 306 747,79 | 1 439 672,75 | 447 699,65 | 295 384,65 | 77 983,80 | 62 595,00 | 11 736,20 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а | 9 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 19 140,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 140,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 53 289,78 | 53 289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 57 035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 38 427,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 427,21 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 24 122,68 | 24 122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 23 795,13 | 12 596,71 | 0,00 | 11 198,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 114 494,41 | 55 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 491,36 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 19 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 17 930,45 | 5 668,45 | 0,00 | 0,00 | 6 131,00 | 6 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 55 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 55 420,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 420,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 56 036,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 036,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 55 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 54 531,32 | 54 531,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 42 113,61 | 42 113,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 8 827,89 | 0,00 | 0,00 | 8 827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 41 373,76 | 21 902,52 | 0,00 | 19 471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20 Литер А4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 21 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999,99 | 0,00 | 10 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 22 464,12 | 22 464,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 27 406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 32 064,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 064,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 55 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 632,25 | 27 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 45 654,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 654,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 58 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 81 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 61 524,49 | 61 524,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 20 449,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 449,37 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 7 799,04 | 0,00 | 0,00 | 7 799,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 22 330,82 | 0,00 | 0,00 | 22 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 48 943,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 471,68 | 24 471,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 19 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 6 109,99 | 2 114,92 | 2 114,92 | 1 880,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 6 109,99 | 2 114,92 | 2 114,92 | 1 880,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 256 085,73 | 88 641,80 | 88 641,80 | 78 802,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 21 484,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 484,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 9 106,87 | 9 106,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 20 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 17 995,44 | 6 228,96 | 6 228,96 | 5 537,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 192 113,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 056,99 | 0,00 | 96 056,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 6 655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 44 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 75 501,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 501,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 69 896,54 | 37 001,97 | 0,00 | 32 894,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 96 148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 56 452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а Литер А | 11 106,25 | 0,00 | 0,00 | 11 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 122 062,74 | 64 617,82 | 0,00 | 57 444,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 21 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 44 877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 58 789,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 394,81 | 0,00 | 29 394,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 42 650,92 | 0,00 | 22 578,63 | 20 072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 17 536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 57 676,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 676,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 8 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 71 794,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 794,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 54/21, литера А2−4 | 46 443,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 443,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 10 140,02 | 10 140,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 57 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,63 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 57 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,63 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 14 303,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303,07 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 52 071,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 071,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 29 060,83 | 10 059,15 | 10 059,15 | 8 942,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 70 150,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 150,37 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 76 874,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 874,70 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 9 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 34 677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 677,50 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 33 054,43 | 33 054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 24 070,04 | 8 331,63 | 8 331,63 | 7 406,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 32 305,00 | 32 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 39 239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 33 033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 27 205,74 | 14 402,23 | 0,00 | 12 803,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 27 047,10 | 14 318,25 | 0,00 | 12 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 44 703,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 703,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 58 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 9 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 9 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 107 996,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 998,13 | 0,00 | 53 998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 16 989,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 989,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 5 705,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 38 954,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 477,49 | 0,00 | 19 477,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 20 | 30 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 9 290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 36 | 9 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2 литера А | 64 126,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 126,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 31 304,24 | 16 571,90 | 0,00 | 14 732,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 24 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 27 640,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 640,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 27 078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 55 840,52 | 27 920,26 | 27 920,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 18 869,33 | 0,00 | 0,00 | 18 869,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 188 257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 128,61 | 0,00 | 94 128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 39 724,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 724,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 38 974,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 974,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 46 191,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 191,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 61 626,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 626,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 45 849,18 | 0,00 | 0,00 | 45 849,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 46 127,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 127,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 44 985,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 985,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 78 880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 85 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 22 201,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 201,28 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 51 994,26 | 0,00 | 51 994,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 9 298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 298,52 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 72 615,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 615,66 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 18 912,62 | 0,00 | 10 012,00 | 8 900,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 97 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 63 584,04 | 63 584,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 55 698,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 698,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 55 505,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 505,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 39 773,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 773,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 101 680,40 | 0,00 | 0,00 | 45 871,08 | 55 809,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 21 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Киселева, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 42 953,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 953,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 42 318,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 318,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 95 744,70 | 33 141,18 | 33 141,18 | 29 462,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 242 729,50 | 84 018,66 | 84 018,66 | 74 692,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 118 754,79 | 41 105,92 | 41 105,92 | 36 542,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 56 814,90 | 56 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 93 289,90 | 32 291,47 | 32 291,47 | 28 706,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 340 452,96 | 117 844,77 | 117 844,77 | 104 763,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 Литер АА1 | 17 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 68 664,05 | 36 349,51 | 0,00 | 32 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 33 893,54 | 17 942,63 | 0,00 | 15 950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 121 951,29 | 41 052,80 | 0,00 | 36 495,74 | 44 402,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 76 456,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 456,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 127 025,85 | 43 968,87 | 43 968,87 | 39 088,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 13 955,22 | 13 955,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 14 310,29 | 14 310,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 10 926,37 | 0,00 | 0,00 | 10 926,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 43 462,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 462,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 87 588,03 | 42 077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 510,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 26 786,43 | 14 180,25 | 0,00 | 12 606,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 17 434,52 | 0,00 | 0,00 | 17 434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 134 259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 129,94 | 0,00 | 67 129,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 14 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 44 203,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 203,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 24 391,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 391,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 79 560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 17 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817,00 | 8 817,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 413. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 7 984,39 | 0,00 | 0,00 | 7 984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 25 603,20 | 8 862,32 | 8 862,32 | 7 878,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 88 896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 448,44 | 0,00 | 44 448,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 37 378,17 | 19 787,33 | 0,00 | 17 590,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 81 942,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 942,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 21 363,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 681,74 | 0,00 | 10 681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 45 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 Литер А | 8 857,70 | 8 857,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 53 424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 9 059,02 | 9 059,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1 | 56 964,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 964,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 67 662,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 662,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 70 774,14 | 70 774,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 439. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 88 896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 94 976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 80 802,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 802,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 109 264,88 | 0,00 | 57 842,86 | 51 422,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 51 646,92 | 0,00 | 51 646,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 189 006,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 650,33 | 0,00 | 96 356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 49 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 50 036,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 036,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 21 811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 811,12 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 455. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 30 664,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 664,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 42 931,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 931,71 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 457. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 46 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 75 415,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 415,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 20 343,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 171,86 | 0,00 | 10 171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46 Литер А1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 11/44/10 Литер А4А7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 34 304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 304,02 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 466. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54 | 9 168,26 | 9 168,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 14 411,60 | 0,00 | 0,00 | 14 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 12 168,95 | 0,00 | 0,00 | 12 168,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 11 512,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,79 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 476. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 10 913,44 | 10 913,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 18 856,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 856,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 19 503,52 | 19 503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 52 389,67 | 25 167,97 | 0,00 | 0,00 | 27 221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 5 497,17 | 5 497,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 14 175,72 | 14 175,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 23 565,63 | 23 565,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 8 981,59 | 8 981,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 24 676,24 | 24 676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 87 310,23 | 0,00 | 0,00 | 87 310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 80 075,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 037,87 | 40 037,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 39 118,91 | 39 118,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 187 240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 620,05 | 0,00 | 93 620,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 52 120,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 120,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 117 094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 547,05 | 0,00 | 58 547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 62 336,46 | 0,00 | 0,00 | 62 336,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 109 781,95 | 36 956,20 | 0,00 | 32 853,88 | 39 971,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 180 727,08 | 90 363,54 | 90 363,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 41 816,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 816,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 33 410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 17 667,96 | 9 353,10 | 0,00 | 8 314,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 46 797,06 | 24 773,52 | 0,00 | 22 023,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 81 480,94 | 43 134,54 | 0,00 | 38 346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 87 917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 128 678,45 | 40 679,81 | 0,00 | 0,00 | 43 999,32 | 0,00 | 43 999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 101 627,85 | 0,00 | 34 211,26 | 30 413,65 | 0,00 | 0,00 | 37 002,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 59 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 119 449,20 | 41 346,28 | 41 346,28 | 36 756,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 69 875,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 937,93 | 0,00 | 34 937,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 28 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 29 428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 225 671,69 | 78 114,25 | 78 114,25 | 69 443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 10 922,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 922,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 26 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 34 918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 44 453,81 | 23 533,05 | 0,00 | 20 920,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 28 531,64 | 0,00 | 0,00 | 28 531,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 531. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 162 697,28 | 0,00 | 0,00 | 73 397,63 | 89 299,65 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 10 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 116,32 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 539. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 9 923,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923,33 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 540. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 21 036,49 | 21 036,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 14 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 15 027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543. | пос. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование город Орск |
| Итого по муниципальному образованию город Орск | 2 084 282,01 | 698 201,56 | 328 917,53 | 173 317,70 | 256 300,60 | 627 544,62 | 0,00 | 306 895,79 | 216 538,46 | 36 394,60 | 49 855,06 | 4 107,67 | 0,00 |
| 545. | г. Орск, VI мкр., д. 13 | 60 999,07 | 0,00 | 35 079,07 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 6 754,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 38 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 584,62 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 548. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 57 692,30 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 57 692,31 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 23 076,92 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 |
| 555. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 23 378,77 | 13 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 42 307,69 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 42 307,69 | 0,00 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 60 360,00 | 11 860,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | г. Орск, ул. 3-го Интернационала, д. 6 | 7 892,31 | 7 892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а | 19 230,77 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 19 774,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 774,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 30 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 3 746,15 | 2 500,00 | 3 369,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 12, с. Ударник | 5 401,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,85 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 584. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 9 615,39 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 19 230,78 | 13 461,54 | 2 884,62 | 2 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10, с. Крыловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8, с. Крыловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 46 153,85 | 30 769,23 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 6 936,92 | 3 946,15 | 0,00 | 2 990,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 6 936,92 | 3 946,15 | 0,00 | 2 990,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 38 461,54 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 61 538,45 | 0,00 | 28 846,15 | 9 615,38 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 25 000,00 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 5 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 5а | 10 610,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7б | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 11 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 107 692,31 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 34 615,38 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 153,85 | 16 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 17 307,69 | 17 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 608. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 23 076,93 | 15 384,62 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 609. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 15 384,62 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 42 307,69 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 17 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 30 769,23 | 0,00 | 11 538,46 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 613. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 34 615,38 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,61 | 9 615,38 | 0,00 | 5 769,23 | 0,00 | 0,00 |
| 616. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 18 076,93 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617. | г. Орск, ул. Парковая, д. 15, с. Ударник | 5 401,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,85 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 618. | г. Орск, ул. Парковая, д. 17, с. Ударник | 5 401,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,85 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 619. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 19 002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 76 923,08 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 23 676,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 676,92 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 3 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 76 923,08 | 76 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 626. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 11 538,46 | 7 692,31 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 632. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 13 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1 | 3 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 46 153,84 | 0,00 | 46 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 23 076,92 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6а | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 42 307,69 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 647. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 34 615,39 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 36 538,47 | 0,00 | 27 884,62 | 8 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 10 288,47 | 5 261,54 | 2 534,62 | 2 492,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 34 615,39 | 0,00 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 20 980,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 980,38 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 655. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 17 169,23 | 13 680,00 | 0,00 | 3 489,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 26 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 9 501,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 501,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 102 926,32 | 0,00 | 12 997,39 | 0,00 | 39 121,50 | 50 807,43 | 0,00 | 60 180,34 | 39 384,62 | 10 397,86 | 10 397,86 | 0,00 | 0,00 |
| 665. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 39 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 12 997,39 | 0,00 | 12 997,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,17 | 19 692,31 | 5 198,93 | 5 198,93 | 0,00 | 0,00 |
| 668. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,17 | 19 692,31 | 5 198,93 | 5 198,93 | 0,00 | 0,00 |
| 669. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 12 007,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 007,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 7 879,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 879,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 9 876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 21 044,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 044,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 20 961,54 | 0,00 | 0,00 | 961,54 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 | 0,00 |
| 674. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 961,54 | 0,00 | 0,00 | 961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 | 0,00 |
| 680. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 194 675,13 | 18 155,53 | 0,00 | 0,00 | 88 259,80 | 0,00 | 88 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3 | 30 846,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 423,23 | 0,00 | 15 423,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 23 351,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 675,57 | 0,00 | 11 675,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 21 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 831,39 | 0,00 | 10 831,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 48 228,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 114,18 | 0,00 | 24 114,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 52 430,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 215,43 | 0,00 | 26 215,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 7 224,17 | 7 224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 10931,36 | 10931,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 84 739,72 | 34 063,86 | 0,00 | 34 063,86 | 16 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 16 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 34 454,76 | 17 227,38 | 0,00 | 17 227,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 16 922,56 | 8 461,28 | 0,00 | 8 461,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 16 750,40 | 8 375,20 | 0,00 | 8 375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 16 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724,00 | 6 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695. | с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2 | 7 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 50 698,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 698,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 19 625,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 625,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 18 425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 12 648,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703. | с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Кардаиловский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Кардаиловский сельсовет Илекского района | 23 292,42 | 0,00 | 0,00 | 23 292,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44 | 23 292,42 | 0,00 | 0,00 | 23 292,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Кировский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кировский сельсовет Кваркенского района | 22 111,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 111,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 22 111,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 111,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района | 7 959,90 | 7 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 7 959,90 | 7 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенского района | 36 285,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 777,20 | 8 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 8 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 27 777,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 777,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 28 057,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942,40 | 24 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 24 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 3 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Красночабанский сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Красночабанский сельсовет Домбаровского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 72 664,34 | 14 765,54 | 0,00 | 14 765,54 | 21 566,63 | 0,00 | 21 566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 29 531,08 | 14 765,54 | 0,00 | 14 765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 43 133,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 566,63 | 0,00 | 21 566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Курско-Васильевский сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет Северного района | 27 769,24 | 0,00 | 0,00 | 13 884,62 | 0,00 | 13 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 27 769,24 | 0,00 | 0,00 | 13 884,62 | 0,00 | 13 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Липовский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Липовскийй сельсовет Бузулукского района | 29 876,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 876,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 14 852,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 852,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 15 023,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 11 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 11 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 206 169,00 | 25 940,00 | 0,00 | 54 881,00 | 41 063,00 | 43 222,00 | 41 063,00 | 49 780,00 | 39 384,00 | 0,00 | 10 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 49 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 706,00 | 0,00 | 24 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 11 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3 | 10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 15 703,00 | 0,00 | 0,00 | 15 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 16 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203,00 | 0,00 | 8 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 16 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,00 | 0,00 | 8 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 21 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 25 404,00 | 12 702,00 | 0,00 | 12 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 890,00 | 19 692,00 | 0,00 | 5 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 26 476,00 | 13 238,00 | 0,00 | 13 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 890,00 | 19 692,00 | 0,00 | 5 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 13 238,00 | 0,00 | 0,00 | 13 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 66 534,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 264,04 | 43 270,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 8 608,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 23 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 16 280,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 280,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 18 381,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 381,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 9 490,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 490,13 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 742. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 9 490,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 490,13 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Нойкинский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | 7 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 7 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 157 000,00 | 90 666,67 | 21 666,67 | 44 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 46 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 65 000,00 | 21 666,67 | 21 666,67 | 21 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 7 926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 | 7 926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 128 570,00 | 42 863,50 | 0,00 | 29 633,50 | 0,00 | 56 073,00 | 0,00 | 10 985,00 | 0,00 | 0,00 | 10 398,00 | 587,00 | 0,00 |
| 753. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 9 867,00 | 9 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 18 655,00 | 9 327,50 | 0,00 | 9 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 8 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 15 742,00 | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 40 612,00 | 0,00 | 0,00 | 20 306,00 | 0,00 | 20 306,00 | 0,00 | 5 786,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 587,00 | 0,00 |
| 760. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 15 798,00 | 15 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 11 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Муниципальное образование Полевой сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Полевой сельсовет Домбаровского района | 49 417,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 417,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 8 464,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 464,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 20 476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 20 476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Бузулукского района | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 69 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Муниципальное образование Пугачевский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пугачевский сельсовет Оренбургского района | 9 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 9 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774. | с. Путятино, ул. Мира, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 8 979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 979,18 | 0,00 | 586,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 775. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 8 979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 979,18 | 0,00 | 586,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 48. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 36 343,35 | 36 343,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 26 510,00 | 26 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 9 833,35 | 9 833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Тоцкого района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 96 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 089,00 | 11 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 11 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 85 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 42 189,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230,49 | 32 959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1 | 8 371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 8 482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 9 230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 7 865,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 8 240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 19 248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. Муниципальное образование Степной сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Степной сельсовет Ташлинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. Муниципальное образование Суворовский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Суворрвский сельсовет Тоцкого района | 8 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,77 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 |
| 806. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 8 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,77 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,08 | 0,00 |
| 58. Муниципальное образование Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 76 923,08 | 34 615,38 | 0,00 | 19 230,77 | 15 384,62 | 7 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 808. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 76 923,08 | 34 615,38 | 0,00 | 19 230,77 | 15 384,62 | 7 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 809. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 194 108,26 | 54 844,68 | 65 937,32 | 65 937,31 | 0,00 | 7 388,95 | 0,00 | 21 627,52 | 0,00 | 10 813,76 | 10 813,76 | 0,00 | 0,00 |
| 810. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 67 604,69 | 0,00 | 33 802,35 | 33 802,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 | 5 406,88 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 812. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 7 388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813. | пос. Тюльган, ул. М. Горького, д. 27 | 54 844,68 | 54 844,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 64 269,94 | 0,00 | 32 134,97 | 32 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 | 5 406,88 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 61. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 2 724,00 | 6 376,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 610,00 | 0,00 |
| 819. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7 | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 2 724,00 | 6 376,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 610,00 | 0,00 |
| 65. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 30 051,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 212,74 | 10 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 2 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 14 823,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 823,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 5 822,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 284 434,80 | 44 910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830. | пос. Энергетик, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831. | пос. Энергетик, д. 19 | 81 300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832. | пос. Энергетик, д. 20 | 81 038,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 038,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833. | пос. Энергетик, д. 33 | 77 185,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 185,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834. | пос. Энергетик, д. 25 | 44 910,46 | 44 910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835. | пос. Энергетик, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| Итого по 2019 году | 22 607 771,43 | 5 166 786,04 | 2 155 909,61 | 3 452 032,39 | 3 832 366,52 | 4 831 309,26 | 3 169 367,61 | 1 057 111,66 | 710 680,06 | 126 793,95 | 196 834,44 | 22 803,21 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 1 165 301,00 | 132 750,00 | 88 773,00 | 120 720,00 | 221 476,00 | 291 900,00 | 309 682,00 | 54 070,00 | 0,00 | 27 035,00 | 27 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2 | 44 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32 | 41 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22 | 86 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 080,00 | 0,00 | 43 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а | 42 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 5 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10 | 43 878,00 | 14 626,00 | 14 626,00 | 14 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 5 407,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 13 | 14 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21 | 14 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33 | 14 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 4 | 14 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7 | 14 646,00 | 14 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59 | 22 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52 | 100 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 090,00 | 0,00 | 50 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 77 | 60 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 | 64 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 10а | 27 676,00 | 0,00 | 13 838,00 | 13 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3 | 116 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 158,00 | 0,00 | 58 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 115 | 91 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 522,00 | 0,00 | 45 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а | 42 654,00 | 14 218,00 | 14 218,00 | 14 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 10 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2а | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, ул. М. Егорова/ ул. Ленина, д. 11/1 | 76 152,00 | 25 384,00 | 25 384,00 | 25 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 5 407,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66 | 24 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б | 38 846,00 | 19 423,00 | 0,00 | 19 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41 | 12 524,00 | 0,00 | 0,00 | 12 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40 | 40 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1 | 37 419,00 | 12 473,00 | 12 473,00 | 12 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 5 407,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3 | 24 702,00 | 8 234,00 | 8 234,00 | 8 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814,00 | 0,00 | 5 407,00 | 5 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 5 | 23 746,00 | 23 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Кувандык, ул. Речная, д. 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | с. Ильинка, ул. Новая, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | с. Сара, ул. Элеваторная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | с. Сара, ул. Элеваторная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 595 129,90 | 273 554,40 | 44 455,92 | 43 424,76 | 43 632,72 | 112 728,64 | 77 333,46 | 190 172,52 | 184 680,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492,52 | 0,00 |
| 59. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5 | 55 468,48 | 21 107,20 | 5 990,72 | 5 959,68 | 5 276,80 | 17 134,08 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 60. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 18 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7 | 3 287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73 | 113 829,89 | 66 425,60 | 7 822,08 | 7 728,96 | 8 567,04 | 15 364,80 | 7 921,41 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 64. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 44 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 12 | 7 974,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 974,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16 | 3 315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 20 | 5 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 24 | 5 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28 | 22 405,34 | 6 052,80 | 686,40 | 686,40 | 998,40 | 10 639,20 | 3 342,14 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 71. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2 | 55 561,60 | 21 107,20 | 5 990,72 | 5 959,68 | 5 463,04 | 17 040,96 | 0,00 | 21 450,28 | 20 840,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 72. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4 | 55 468,48 | 21 107,20 | 5 990,72 | 5 959,68 | 5 338,88 | 17 072,00 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 73. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 105 | 5 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 107 | 3 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 109 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 154 | 6 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45 | 47 414,40 | 29 700,00 | 3 762,00 | 3 432,00 | 3 828,00 | 6 692,40 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 78. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57 | 49 090,80 | 30 360,00 | 4 224,00 | 3 828,00 | 4 092,00 | 6 586,80 | 0,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 79. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а | 30 401,00 | 16 856,00 | 2 167,20 | 2 141,40 | 2 184,40 | 4 816,00 | 2 236,00 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 81. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4 | 109 726,40 | 60 838,40 | 7 822,08 | 7 728,96 | 7 884,16 | 17 382,40 | 8 070,40 | 21 090,28 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 610,28 | 0,00 |
| 83. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Новотроицк, ул. Юн. Ленинцев, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 16 884 372,37 | 3 877 826,11 | 1 569 932,85 | 2 669 652,33 | 3 107 480,65 | 2 951 752,58 | 2 707 727,85 | 500 712,64 | 334 769,27 | 72 784,88 | 83 182,72 | 9 975,77 | 0,00 |
| 86. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 10 | 47 708,84 | 23 854,42 | 0,00 | 23 854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 11 | 14 562,18 | 7 281,09 | 0,00 | 7 281,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Оренбург, пер. Боевой, д. 5 Литер А | 33 266,76 | 16 633,38 | 0,00 | 16 633,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. Краснознаменная, д. 4а/3а | 54 431,98 | 27 215,99 | 0,00 | 27 215,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 57 035,40 | 57 035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 76 854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 427,21 | 0,00 | 38 427,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1 | 114 451,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 225,78 | 0,00 | 57 225,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43 | 12 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 105,99 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 95. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 19 682,82 | 9 841,41 | 0,00 | 9 841,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | 10 174,64 | 0,00 | 0,00 | 10 174,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 7 | 21 481,48 | 10 740,74 | 0,00 | 10 740,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 11 | 30 814,34 | 15 407,17 | 0,00 | 15 407,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 5 | 29 182,43 | 16 201,93 | 0,00 | 12 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Оренбург, пер. Свободина, д. 1 | 64 429,16 | 32 214,58 | 32 214,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 3 | 18 863,62 | 9 431,81 | 0,00 | 9 431,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | 52 556,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 556,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 39 346,36 | 19 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б | 44 516,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 516,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12 | 122 803,10 | 61 401,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 401,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 30 563,99 | 30 563,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 31 376,98 | 31 376,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 3 | 69 478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 3 | 14 579,99 | 14 579,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 174 495,03 | 58 165,01 | 58 165,01 | 58 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22 | 129 030,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 515,41 | 64 515,41 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 118. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34 | 39 556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 556,83 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 119. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 64 | 16 161,68 | 8 080,84 | 0,00 | 8 080,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 66 | 16 428,26 | 8 214,13 | 0,00 | 8 214,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70 | 16 461,58 | 8 230,79 | 0,00 | 8 230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 48 137,84 | 24 068,92 | 0,00 | 24 068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31 | 41 916,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 958,12 | 0,00 | 20 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 12 067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43 | 53 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49 | 103 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 650,05 | 0,00 | 51 650,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 36 887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2 | 19 664,25 | 6 554,75 | 6 554,75 | 6 554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 11 961,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 961,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 9 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/1 | 43 757,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 757,98 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 137. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 42 100,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33 | 10 834,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 834,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37 | 23 902,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 902,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 153 065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3 | 43 551,68 | 21 775,84 | 0,00 | 21 775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а | 38 104,92 | 12 701,64 | 12 701,64 | 12 701,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 113 | 111 677,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 838,51 | 0,00 | 55 838,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12 | 124 207,70 | 62 103,85 | 0,00 | 62 103,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 129 | 161 706,38 | 80 853,19 | 0,00 | 80 853,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150/1 | 42 920,38 | 0,00 | 0,00 | 42 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 28 554,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 554,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 277 227,48 | 0,00 | 138 613,74 | 138 613,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 190 498,18 | 0,00 | 95 249,09 | 95 249,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2 | 43 247,98 | 43 247,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/3 | 42 828,58 | 42 828,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 16 | 65 506,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 506,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 277 721,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 860,99 | 0,00 | 138 860,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 75 668,40 | 0,00 | 37 834,20 | 37 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 3 | 248 352,72 | 82 784,24 | 82 784,24 | 82 784,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 9 524,84 | 0,00 | 0,00 | 9 524,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 46 644,90 | 23 322,45 | 0,00 | 23 322,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 104 396,37 | 34 798,79 | 34 798,79 | 34 798,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 31 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4 | 185 613,48 | 61 871,16 | 0,00 | 0,00 | 61 871,16 | 0,00 | 61 871,16 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4 | 15 885,32 | 15 885,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 125 336,67 | 125 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 98 006,88 | 98 006,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1 | 37 296,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 296,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36 | 45 864,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 864,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38 | 68 273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 136,96 | 0,00 | 34 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40 | 95 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 954,26 | 0,00 | 38 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/1 | 93 097,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 401,90 | 0,00 | 37 695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26 | 10 219,07 | 10 219,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80 | 45 218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 82 | 45 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 9 290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 | 19 227,42 | 9 613,71 | 0,00 | 9 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92 | 40 306,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 306,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2 | 105 764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 882,47 | 0,00 | 52 882,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | 205 936,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 968,41 | 0,00 | 102 968,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1 | 53 459,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 459,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 | 106 094,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 047,47 | 0,00 | 53 047,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4 | 24 562,51 | 24 562,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4 | 76 806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 403,10 | 0,00 | 38 403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5 | 25 017,27 | 8 339,09 | 8 339,09 | 8 339,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 6 | 80 061,60 | 26 687,20 | 26 687,20 | 26 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 52 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 53 070,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 070,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 61 626,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 626,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4 | 29 497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 1 | 46 556,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 556,63 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 7 | 9 988,59 | 9 988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104/2 | 53 217,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 217,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110 | 93 653,96 | 93 653,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 24 592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52 | 50 369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | 73 017,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 017,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 34 391,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 391,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | 94 906,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 906,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | 106 046,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 046,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 55 809,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 809,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, ул. Карачинская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | 253 613,88 | 126 806,94 | 0,00 | 126 806,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 197 530,33 | 0,00 | 0,00 | 197 530,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 70 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 149,19 | 0,00 | 35 149,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | 183 615,70 | 183 615,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/1 | 26 783,40 | 8 927,80 | 8 927,80 | 8 927,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/4 | 27 324,90 | 9 108,30 | 9 108,30 | 9 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50 | 52 876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ ул. 8 Марта, д. 41/32 | 34 415,98 | 17 207,99 | 0,00 | 17 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7а | 24 473,20 | 24 473,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | 90 089,96 | 45 044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 044,98 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | 53 344,02 | 26 672,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 672,01 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 Литер АА1 | 34 415,98 | 17 207,99 | 0,00 | 17 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | 97 245,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 622,94 | 0,00 | 48 622,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 8 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а | 33 902,56 | 16 951,28 | 0,00 | 16 951,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 47 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 Литер А | 43 440,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 440,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 31 797,58 | 31 797,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 31 829,39 | 31 829,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | 60 647,62 | 60 647,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, ул. Минская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14 а | 53 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а | 57 461,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 461,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | 85 432,76 | 0,00 | 42 716,38 | 42 716,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | 42 683,38 | 0,00 | 0,00 | 42 683,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | 99 929,76 | 33 309,92 | 33 309,92 | 33 309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а Литер А | 89 714,26 | 44 857,13 | 0,00 | 44 857,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 46 458,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 458,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 91 008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 504,44 | 0,00 | 45 504,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а | 33 187,28 | 16 593,64 | 0,00 | 16 593,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 206 503,76 | 51 625,94 | 51 625,94 | 51 625,94 | 0,00 | 0,00 | 51 625,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4 | 33 219,68 | 16 609,84 | 0,00 | 16 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4в | 12 146,25 | 12 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 9 923,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 4 | 30 514,20 | 15 257,10 | 0,00 | 15 257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 245 827,74 | 81 942,58 | 81 942,58 | 81 942,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48 | 100 321,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 440,39 | 33 440,39 | 33 440,39 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | 83 123,31 | 27 707,77 | 27 707,77 | 27 707,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | 172 313,22 | 0,00 | 57 437,74 | 0,00 | 57 437,74 | 0,00 | 57 437,74 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74 | 69 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 135 Литер А7 | 35 480,76 | 17 740,38 | 0,00 | 17 740,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 137 | 35 094,72 | 17 547,36 | 0,00 | 17 547,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 24б | 31 234,40 | 15 617,20 | 0,00 | 15 617,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4 | 35 902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 31 777,71 | 10 592,57 | 10 592,57 | 10 592,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 32 069,28 | 10 689,76 | 10 689,76 | 10 689,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,84 | 0,00 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а | 10 030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,25 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 1а | 37 655,07 | 12 551,69 | 12 551,69 | 12 551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 17 | 50 521,71 | 50 521,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19 | 30 454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 1б | 86 970,42 | 43 485,21 | 0,00 | 43 485,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 5 | 10 939,69 | 0,00 | 0,00 | 10 939,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1 | 358 456,11 | 119 485,37 | 119 485,37 | 119 485,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 64 971,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 485,78 | 0,00 | 32 485,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 9а | 41 238,56 | 0,00 | 0,00 | 41 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | 12 087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261 | 29 170,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 170,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | 84 535,80 | 42 267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 267,90 | 0,00 | 20 279,12 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 139 316,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 316,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 139 016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 82 798,76 | 0,00 | 41 399,38 | 41 399,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8 | 56 536,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 536,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9 | 33 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Просвещения, д. 3 | 20 561,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 561,81 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 | 34 348,88 | 34 348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | 43 903,78 | 43 903,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11 Литер А2 | 31 810,14 | 15 905,07 | 0,00 | 15 905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11 | 42 203,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 203,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13 | 63 542,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 542,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 23 Литер АДВ | 13 991,53 | 13 991,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1 | 48 888,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 444,42 | 0,00 | 24 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | 179 276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 638,42 | 0,00 | 89 638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 | 40 098,40 | 40 098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14 | 75 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 850,67 | 0,00 | 37 850,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13 | 92 996,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 205,58 | 0,00 | 54 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 249 193,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 596,57 | 0,00 | 124 596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1 | 75 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 646,39 | 0,00 | 37 646,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | 50 022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 011,05 | 0,00 | 25 011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | 221 244,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 622,41 | 0,00 | 110 622,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1 | 24 783,57 | 24 783,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | 249 303,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 651,98 | 0,00 | 124 651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/3 | 53 803,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 803,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 74 819,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 676,14 | 0,00 | 38 143,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | 396 620,22 | 132 206,74 | 132 206,74 | 132 206,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а | 47 568,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 568,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95 | 46 474,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 474,13 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99 | 46 235,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 235,52 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 204 Литер А4А5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10 | 53 630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 25 057,93 | 0,00 | 0,00 | 25 057,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15 | 25 046,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 046,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 14 805,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 805,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7 | 21 697,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 697,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2 | 28 962,98 | 0,00 | 14 481,49 | 14 481,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1 | 77 580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 790,21 | 0,00 | 38 790,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4 | 11 297,49 | 0,00 | 0,00 | 11 297,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | 73 078,78 | 36 539,39 | 0,00 | 0,00 | 36 539,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 50 509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | 26 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 021,49 | 0,00 | 13 021,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а | 8 290,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 290,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31 | 131 137,14 | 43 712,38 | 0,00 | 0,00 | 43 712,38 | 43 712,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | 54 028,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 028,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | 177 503,10 | 59 167,70 | 0,00 | 59 167,70 | 59 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 60 455,97 | 0,00 | 0,00 | 60 455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8 | 52 302,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 302,03 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 3 | 32 423,34 | 10 807,78 | 10 807,78 | 10 807,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 6 511,86 | 2 170,62 | 2 170,62 | 2 170,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18 | 28 702,19 | 28 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8а | 54 067,00 | 27 033,50 | 0,00 | 27 033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 237 007,62 | 118 503,81 | 0,00 | 0,00 | 118 503,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 85 512,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 512,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 67 418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 709,02 | 0,00 | 33 709,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | 432 819,60 | 144 273,20 | 144 273,20 | 144 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 195 373,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 686,86 | 0,00 | 97 686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23 | 237 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 810,60 | 0,00 | 118 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 129 137,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 137,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39 | 37 129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 240 619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 309,81 | 0,00 | 120 309,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 266 489,06 | 0,00 | 133 244,53 | 0,00 | 133 244,53 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 60 | 89 125,34 | 44 562,67 | 44 562,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 277 886,54 | 277 886,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,31 | 19 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 27 232,19 | 0,00 | 0,00 | 27 232,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 11 | 62 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2 | 55 039,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 039,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 26 124,91 | 26 124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | 35 767,36 | 17 883,68 | 0,00 | 17 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7 | 24 503,53 | 24 503,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39 | 186 993,16 | 46 748,29 | 46 748,29 | 46 748,29 | 0,00 | 46 748,29 | 0,00 | 30 676,96 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 586,81 | 0,00 |
| 424. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8 | 9 755,32 | 0,00 | 0,00 | 9 755,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | пос. Каргала, ул. М. Горького, д. 2а | 25 692,08 | 12 846,04 | 0,00 | 12 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | пос. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда, д. 1а Литер А | 24 933,04 | 24 933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 10 646,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 646,72 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 1 793 354,81 | 554 934,72 | 269 423,07 | 178 170,48 | 322 692,31 | 468 134,23 | 0,00 | 234 192,59 | 171 538,48 | 21 567,19 | 36 392,44 | 4 694,48 | 0,00 |
| 428. | г. Орск, пер. Заводской, д. 5 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 8 | 32 073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 073,46 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 432. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 8 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Орск, пер. Синчука, д. 11 | 17 284,62 | 9 470,77 | 0,00 | 2 990,77 | 0,00 | 4 823,08 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 435. | г. Орск, пер. Театральный, д. 13 | 57 692,31 | 57 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Орск, просп. Ленина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20 | 26 923,08 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Орск, просп. Ленина, д. 22 | 26 923,08 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Орск, просп. Ленина, д. 56а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Орск, просп. Ленина, д. 58 | 44 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 17 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Орск, просп. Ленина, д. 6 | 46 153,85 | 0,00 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Орск, просп. Ленина, д. 68 | 30 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Орск, просп. Ленина, д. 76 | 53 846,16 | 0,00 | 0,00 |  | 26 923,08 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Орск, просп. Ленина, д. 78а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Орск, просп. Ленина, д. 89а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Орск, просп. Орский, д. 15 | 49 195,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 195,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Орск, просп. Орский, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Орск, просп. Орский, д. 25 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 5 | 42 307,69 | 23 076,92 | 19 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Орск, ул. Андреева, д. 7 | 46 153,85 | 46 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 13 | 21 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а | 42 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384,62 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Орск, ул. Горького, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 30 | 42 307,69 | 26 923,08 | 8 076,92 | 7 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 9, с. Ударник | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 462. | г. Орск, ул. Каменная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Орск, ул. Карельская, д. 41 | 33 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а | 20 980,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 980,38 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 465. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а | 123 360,46 | 91 088,46 | 0,00 | 18 272,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 25 477,04 | 19 692,31 | 5 784,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б | 24 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 48 | 34 615,38 | 0,00 | 23 076,92 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 737,38 | 11 538,46 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Орск, ул. Л. Толстого, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 17 363,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363,08 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 475. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7а | 9 163,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Орск, ул. Маршала Конева, д. 12 | 56 923,09 | 26 153,85 | 15 384,62 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б | 37 692,31 | 26 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 7 692,31 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 21 | 57 692,31 | 42 307,69 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 23 | 43 461,54 | 26 153,85 | 0,00 | 17 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а | 27 692,31 | 0,00 | 0,00 | 12 307,69 | 0,00 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37 | 26 923,08 | 19 230,77 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | г. Орск, ул. Московская, д. 26 | 23 076,92 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 38 | 19 230,77 | 15 384,62 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 090,15 | 19 692,31 | 5 198,92 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Орск, ул. Парковая, д. 13, с. Ударник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 48 | 26 923,08 | 19 230,77 | 0,00 | 7 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 55 | 15 507,70 | 10 523,08 | 0,00 | 4 984,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Орск, ул. Радостева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 490. | г. Орск, ул. Радостева, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 491. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42а | 11 538,47 | 6 153,85 | 2 692,31 | 2 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 61 | 11 538,47 | 6 153,85 | 2 692,31 | 2 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Орск, ул. Советская, д. 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1б | 32 073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 073,46 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 499. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 19 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 51 | 23 076,92 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а | 23 076,92 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 87 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Орск, ул. Станционная, д. 11а | 100 000,00 | 53 846,15 | 25 000,00 | 21 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Орск, ул. Строителей, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Орск, ул. Строителей, д. 23 | 11 929,31 | 6 929,31 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Орск, ул. Строителей, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Орск, ул. Узловая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 22 | 8 653,85 | 0,00 | 0,00 | 8 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Орск, ул. Школьная, д. 18 | 46 153,84 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15а | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 461,54 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | 44 230,78 | 0,00 | 8 653,85 | 8 653,85 | 11 538,46 | 15 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9 | 61 153,83 | 0,00 | 9 615,38 | 9 615,38 | 18 846,15 | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Орск, ул. Юлина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Орск, ул. Юлина, д. 4а | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Орск, ул. Яблочная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 42 307,69 | 42 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 461,54 | 23 076,92 | 5 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 197 199,45 | 68 348,08 | 52 591,85 | 60 336,66 | 0,00 | 15 922,86 | 0,00 | 31 263,77 | 19 692,31 | 0,00 | 10 397,84 | 1 173,62 | 0,00 |
| 521. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9 | 157 775,55 | 52 591,85 | 52 591,85 | 52 591,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б | 15 489,62 | 7 744,81 | 0,00 | 7 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 891,23 | 19 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а | 8 011,42 | 8 011,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 7 851,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851,73 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 527. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 8 071,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 071,13 | 0,00 | 586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 11 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 12 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Адамовский поссовет Адамовского района |
| Итого по муниципальному образованию Адамовский поссовет Адамовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Акбулаксий поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 2 724,00 | 6 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 537. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 5 | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 2 724,00 | 6 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | 8 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, 2 | 8 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 10 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43 | 10 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 27 692,30 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 846,15 | 0,00 | 3 846,15 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543. | с. Илек, пер. Деповский, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | с. Илек, ул. Мира, д. 7 | 7 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 3 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | с. Илек, ул. Фрунзе, д. 9 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 7 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615,38 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 31 | 7 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615,38 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 16 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 9 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18 | 16 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,31 | 9 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Нестеровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Нестеровский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 111 487,04 | 17 761,54 | 0,00 | 25 621,54 | 9 783,08 | 58 320,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 2 | 18 004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 2 | 18 004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 8 | 33 600,00 | 17 761,54 | 0,00 | 15 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 9 | 19 566,16 | 0,00 | 0,00 | 9 783,08 | 9 783,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11 | 9 138,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 138,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 10 | 13 173,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 173,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 105 233,30 | 9 992,77 | 0,00 | 0,00 | 19 221,84 | 76 018,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 9 302,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 9 919,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 919,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 10 228,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41 | 9 992,77 | 9 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7 | 65 789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 68 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 26 | 38 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 15 757,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,46 | 10 591,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | пос. Переволоцкий, ул. Строительная, д. 6 | 5 166,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | 10 591,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 591,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а | 23 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 11 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкскского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | с. Путятино, ул. Мира, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 8 801,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801,46 | 0,00 | 586,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 573. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 8 | 8 801,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801,46 | 0,00 | 586,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 76 923,08 | 34 615,38 | 0,00 | 19 230,77 | 15 384,62 | 7 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а | 76 923,08 | 34 615,38 | 0,00 | 19 230,77 | 15 384,62 | 7 692,31 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 | 5 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 519 411,89 | 178 003,04 | 130 732,92 | 188 169,88 | 0,00 | 22 506,05 | 0,00 | 27 034,40 | 0,00 | 5 406,88 | 21 627,52 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 | 158 095,08 | 52 698,36 | 52 698,36 | 52 698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11 | 17 116,94 | 8 558,47 | 0,00 | 8 558,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5 | 58 886,50 | 29 443,25 | 0,00 | 29 443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8 | 22 506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 9 | 10 166,84 | 0,00 | 0,00 | 10 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 591. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17 | 234 103,68 | 78 034,56 | 78 034,56 | 78 034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813,76 | 0,00 | 5 406,88 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 592. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10 | 11 859,98 | 5 929,99 | 0,00 | 5 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12 | 6 676,82 | 3 338,41 | 0,00 | 3 338,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 | 5 406,88 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | 78 595,97 | 0,00 | 0,00 | 78 595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 8 | 39 275,69 | 0,00 | 0,00 | 39 275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 9 | 39 320,28 | 0,00 | 0,00 | 39 320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 8 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 599. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11 | 8 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 14 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 192,31 | 10 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 22 | 10 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 19а | 4 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 823 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 753 887,40 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | пос. Энергетик, д. 1 | 23 360,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 360,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | пос. Энергетик, д. 18 | 80 459,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 459,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | пос. Энергетик, д. 25 | 44 910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | пос. Энергетик, д. 29 | 76 835,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 835,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. | пос. Энергетик, д. 3 | 23 731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608. | пос. Энергетик, д. 34 | 81 083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609. | пос. Энергетик, д. 36 | 81 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | пос. Энергетик, д. 4 | 49 897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | пос. Энергетик, д. 5 | 80 614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612. | пос. Энергетик, д. 6 | 80 629,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 629,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613. | пос. Энергетик, д. 7 | 80 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | пос. Энергетик, д. 69 | 69 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 34 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | пос. Энергетик, д. 78а | 50 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта

(строительно-монтажные работы)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее − МКД) | Стоимость капитального ремонта − всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 3 961 403 365,97 | 904 129 236,66 | 569 | 950 591 895,56 | 537 205,28 | 1 389 783 931,28 | 9 969,50 | 22 263 054,09 | 344 366,64 | 501 899 854,94 | 5 566,60 | 50 828 884,05 | 43 910 781,66 | 20 967 794,82 | 63 165 774,70 | 13 862 158,21 |
| 2017 год |
| Итого по 2017 году | 570 388 262,64 | 90 469 527,30 | 129 | 222 543 900,43 | 80 879,59 | 167 120 556,64 | 0,00 | 0,00 | 52 664,14 | 67 623 653,20 | 1 259,50 | 2 183 381,26 | 10 338 824,00 | 0,00 | 10 108 419,81 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 4 040 053,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 658,00 | 4 040 053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а | 1 920 575,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,00 | 1 920 575,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б | 2 119 477,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 768,00 | 2 119 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 20 082 925,00 | 6 172 406,73 | 0 | 0,00 | 3 913,00 | 9 384 080,77 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 4 396 464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 1 578 768,27 | 1 448 795,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б | 1 920 457,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 1 920 457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 2 476 006,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 476 006,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27 | 1 912 412,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 725,00 | 1 912 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29 | 1 493 778,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,00 | 1 493 778,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7 | 1 955 774,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 737,00 | 1 955 774,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 | 3 374 256,73 | 3 374 256,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5 | 5 371 470,19 | 1 349 354,81 | 0 | 0,00 | 1 995,00 | 4 022 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 26 101 783,00 | 15 419 091,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 757,90 | 9 304 893,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 034,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 4 849 814,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675,00 | 4 849 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9 | 4 619 430,00 | 4 619 430,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15 | 398 666,00 | 398 666,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25 | 398 666,00 | 398 666,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 225 229,00 | 225 229,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41 | 1 853 934,00 | 309 478,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 1 544 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 933 786,00 | 933 786,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 234 861,00 | 234 861,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8 | 1 311 918,00 | 1 182 153,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9 | 490 410,00 | 490 410,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2 | 445 876,00 | 445 876,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 | 303 829,00 | 303 829,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 230 638,00 | 230 638,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 | 1 471 946,00 | 223 912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34 | 1 415 272,00 | 1 415 272,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 | 3 964 965,00 | 1 054 342,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,90 | 2 910 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 1 465 548,00 | 1 465 548,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62 | 1 305 058,00 | 1 305 058,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20 | 181 937,00 | 181 937,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 26 342 840,28 | 424 417,98 | 7,00 | 11 438 165,38 | 2 296,00 | 6 993 379,42 | 0,00 | 0,00 | 1 500,20 | 7 486 877,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 6 543 057,69 | 0,00 | 4 | 6 543 057,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 214 517,31 | 214 517,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 209 900,67 | 209 900,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 6 409 380,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 874,00 | 2 662 030,77 | 0,00 | 0,00 | 750,10 | 3 747 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117 | 1 682 813,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,00 | 1 682 813,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 4 895 107,69 | 0,00 | 3 | 4 895 107,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 6 388 062,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 874,00 | 2 648 535,38 | 0,00 | 0,00 | 750,10 | 3 739 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 107 426,85 | 107 426,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28 | 73 731,38 | 73 731,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30 | 33 695,47 | 33 695,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 27 557 861,92 | 3 003 370,58 | 15,00 | 24 525 150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 340,38 | 0,00 |
| 39. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 | 6 851 346,15 | 0,00 | 4 | 6 851 346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22 | 4 960 392,31 | 0,00 | 3 | 4 960 392,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 1 961 310,96 | 1 946 640,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 42. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 2 800 235,58 | 0,00 | 2 | 2 800 235,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1 071 400,00 | 1 056 729,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 44. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 5 025 411,54 | 0,00 | 3 | 5 025 411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 4 887 765,38 | 0,00 | 3 | 4 887 765,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 317 766 455,88 | 45 289 766,09 | 107,00 | 186 580 584,09 | 023 991,10 | 49 767 552,64 | 0,00 | 0,00 | 31 183,84 | 26 439 445,98 | 70,00 | 180 000,00 | 9 090 790,00 | 0,00 | 418 317,08 | 0,00 |
| 46. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1 605 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 1 605 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1 364 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 272,70 | 1 364 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26 | 711 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083,00 | 711 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12 | 192 162,00 | 192 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24 | 426 935,00 | 426 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 3 557 302,00 | 0,00 | 2 | 3 557 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1 | 690 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544,40 | 690 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37 | 5 335 953,83 | 0,00 | 3 | 5 335 953,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/2 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 050,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 10 671 907,66 | 0,00 | 6 | 10 671 907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 7 675 102,79 | 7 675 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 3 557 302,55 | 0,00 | 2 | 3 557 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/3 | 873 418,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 873 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2 | 7 114 605,11 | 0,00 | 4 | 7 114 605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 3 557 302,55 | 0,00 | 2 | 3 557 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1 | 2 799 858,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 018,00 | 2 799 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 1 769 182,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 769 182,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 2 577 951,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 2 577 951,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 15 | 498 915,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,74 | 498 915,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 340 393,00 | 340 393,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 131 638,00 | 131 638,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29 | 1 997 825,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,00 | 1 997 825,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 3 936 807,05 | 981 503,63 | 0,00 | 0,00 | 1 174,00 | 2 955 303,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/1 | 554 284,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,00 | 554 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/2 | 555 034,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,00 | 555 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 180 | 231 955,11 | 231 955,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 6/1 | 435 012,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 435 012,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12 | 6 766 792,00 | 0,00 | 4 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 3 383 936,00 | 0,00 | 2 | 3 383 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26 | 989 634,00 | 989 634,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | 4 224 432,00 | 0,00 | 2 | 4 224 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9 | 2 567 261,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 241,00 | 2 567 261,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | 552 369,00 | 552 369,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | 216 493,00 | 216 493,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | 534 957,00 | 534 957,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | 324 183,00 | 324 183,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | 756 120,00 | 756 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 222 359,00 | 222 359,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1 | 2 413 383,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 050,00 | 2 413 383,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 10 299 039,24 | 556 028,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 9 743 010,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 4 743 242,31 | 1 377 857,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 5 037 442,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 379,00 | 5 037 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 3 532 927,00 | 0,00 | 2 | 3 532 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | 2 188 466,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 887,00 | 2 188 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13 | 2 365 485,82 | 2 365 485,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15 | 2 904 359,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 039,00 | 2 904 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9 | 1 988 463,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 745,00 | 1 988 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 93 168,00 | 93 168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2 | 435 946,00 | 435 946,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 92 352,00 | 92 352,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12 | 734 681,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13 | 1 410 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,60 | 1 410 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/2 | 594 961,00 | 594 961,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3 | 204 617,00 | 204 617,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/4 | 211 126,00 | 211 126,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6/1 | 862 815,00 | 862 815,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 8 | 950 418,00 | 950 418,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | 634 191,00 | 634 191,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 1 069 427,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 549,50 | 1 069 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 14 464 821,11 | 0,00 | 8 | 14 464 821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24 | 1 043 965,00 | 1 043 965,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28 | 530 113,00 | 530 113,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 181 934,00 | 181 934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11 | 1 591 869,92 | 857 439,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 | 734 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1 | 2 057 679,28 | 2 057 679,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17 | 2 224 055,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 637,30 | 731 555,00 | 0,00 | 0,00 | 6 275,00 | 1 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3 | 401 620,08 | 401 620,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1 | 651 245,54 | 651 245,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2 | 3 628 329,48 | 2 364 880,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 263 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7 | 3 616 961,42 | 1 793 327,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 823 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9 | 4 048 379,40 | 1 762 188,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 286 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 1 708 318,54 | 0,00 | 1 | 1 708 318,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 380 172,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 422,00 | 380 172,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 117 | 646 450,00 | 646 450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 119 | 405 368,00 | 405 368,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 581 753,00 | 581 753,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142 | 630 725,00 | 630 725,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72 | 180 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | 435 894,00 | 435 894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 714 438,00 | 714 438,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33 | 3 621 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 408,00 | 3621000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1 | 172 573,00 | 172 573,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 626 029,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33 | 1 955 326,08 | 1 955 326,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89 | 438 846,00 | 438 846,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 31 | 3 802 372,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 395,20 | 3 802 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31 | 707 402,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | 589 558,00 | 589 558,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 33 | 555 545,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022,40 | 555 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1 | 3 557 302,54 | 0,00 | 2 | 3 557 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 3 420 483,22 | 0,00 | 2 | 3 420 483,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 8 551 208,07 | 0,00 | 5 | 8 551 208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 3 420 483,22 | 0,00 | 2 | 3 420 483,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45 | 2 702 183,08 | 2 283 866,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 317,08 | 0,00 |
| 147. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 1 626 632,69 | 0,00 | 1 | 1 626 632,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3 | 928 795,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 008,00 | 928 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 20б | 1 626 632,69 | 0,00 | 1 | 1 626 632,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17е | 410 815,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 351,40 | 410 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 5 130 724,81 | 0,00 | 3 | 5 130 724,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 11 971 691,29 | 0,00 | 7 | 11 971 691,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25 | 10 261 449,67 | 0,00 | 6 | 10 261 449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 7 232 410,76 | 0,00 | 4 | 7 232 410,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 5 075 094,00 | 0,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 10 261 449,67 | 0,00 | 6 | 10 261 449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 10 261 449,67 | 0,00 | 6 | 10 261 449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 3 741 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,00 | 3 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 10 261 449,67 | 0,00 | 6 | 10 261 449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 46 | 4 730 175,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 330,70 | 4 730 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47 | 8 893 256,39 | 0,00 | 5 | 8 893 256,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | 727 903,00 | 727 903,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34 | 511 613,00 | 511 613,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а | 831 867,00 | 831 867,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/1 | 764 422,00 | 764 422,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 828 550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 820 854,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 1 353 340,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 150,00 | 1 353 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 23 699 985,00 | 4 921 629,00 | 0 | 0,00 | 9 529,30 | 15 210 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803,00 | 3 167 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 169. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75б | 1 788 180,00 | 213 180,00 | 0 | 0,00 | 750,20 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77б | 1 788 180,00 | 213 180,00 | 0 | 0,00 | 749,40 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82а | 890 000,00 | 890 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 3 029 841,00 | 129 741,00 | 0 | 0,00 | 1 381,00 | 2 900 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64 | 2 359 458,00 | 221 958,00 | 0 | 0,00 | 855,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 22 | 1 496 490,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 202,00 | 1 496 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 | 1 643 960,00 | 140 000,00 | 0 | 0,00 | 1 208,00 | 1 503 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 26 | 1 852 715,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 1 207,00 | 1 502 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а | 349 302,00 | 349 302,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 178 000,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25 | 880 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 140 448,00 | 140 448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Орск, ул. Короленко, д. 42 | 987 736,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Орск, ул. Котовского, д. 4 | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,50 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а | 650 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 185. | г. Орск, ул. Светлая, д. 59а | 833 910,00 | 833 910,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 833 910,00 | 833 910,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а | 1 111 750,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 933 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 29 | 986 105,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 052,20 | 986 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 31 472 266,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 786,00 | 30 478 064,92 | 0,00 | 0,00 | 1 381,00 | 994 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Ясный, ул. Западная, д. 5 | 1 618 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1204,00 | 1 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 10 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 11 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 13 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1140,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 18 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 28 | 1 738 569,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1269,00 | 1 738 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 30 | 1 857 383,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1269,00 | 1 857 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32 | 1 791 877,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1269,00 | 1 791 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32а | 1 209 216,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 883,00 | 1 209 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 12 | 1 695 343,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1216,00 | 1 695 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 15 | 1 009 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 748,00 | 1 009 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 8 | 2 182 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1580,00 | 2 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 1 | 994 201,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381,00 | 994 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 2 | 1 618 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1204,00 | 1 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 2 | 2 245 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1604,00 | 2 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 3 | 978 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 699,00 | 978 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 289 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 921,00 | 1 289 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 5 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3600,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11 | 336 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 336 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15 | 336 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 336 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 16 118 332,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 090,00 | 13 270 828,69 | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 2 847 504,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123 | 2 785 942,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 2 785 942,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 887 798,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 887 798,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112 | 2 093 228,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 2 093 228,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11 | 597 814,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 597 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114 | 1 478 760,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 1 478 760,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5 | 3 081 844,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3 081 844,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95 | 1 245 119,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1 245 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68 | 901 726,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 901 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70 | 3 046 096,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 677 353,43 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1 368 743,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 4 348 583,48 | 575 726,74 | 0 | 0,00 | 618,00 | 2 271 810,29 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 1 501 046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2 | 4 348 583,48 | 575 726,74 | 0 | 0,00 | 618,00 | 2 271 810,29 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 1 501 046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 3 569 453,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 133,30 | 3 569 453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 3 569 453,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 133,30 | 3 569 453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 1 416 923,08 | 413 461,54 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 003 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2 | 144 230,77 | 144 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16 | 501 730,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 501 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20 | 501 730,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 501 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 269 230,77 | 269 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 3 066 231,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3 066 231,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | с. Илек, пер. Деповский, д. 1 | 3 066 231,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3 066 231,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 136 731,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 136 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5 | 136 731,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 136 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 1 293 698,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 836,20 | 1 293 698,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3 | 661 237,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427,40 | 661 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5 | 632 460,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 408,80 | 632 460,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 1 127 995,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,89 | 1 127 995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1 127 995,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,89 | 1 127 995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 1 285 313,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 346,80 | 1 285 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1 | 1 285 313,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 346,80 | 1 285 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 7 469 812,43 | 4 120 722,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 3 349 089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3 | 273 799,06 | 273 799,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26 | 284 652,40 | 284 652,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43 | 1 299 736,50 | 1 299 736,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 1 974 018,39 | 1 974 018,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25 | 3 349 089,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 3 349 089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 288 516,10 | 288 516,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 3 893 142,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 960,00 | 3 893 142,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а | 1 875 181,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 1 875 181,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12 | 2 017 961,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 2 017 961,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 8 272 331,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 010,00 | 5 595 684,69 | 0,00 | 0,00 | 1 098,00 | 2 676 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25 | 1 213 203,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 1 213 203,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 1 463 443,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 1 463 443,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6 | 2 615 427,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,00 | 2 615 427,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4 | 2 980 257,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 980 257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 2 181 465,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 2 181 465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8 | 2 181 465,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 2 181 465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | 2 403 846,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 050,00 | 2 403 846,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1 201 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1 201 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1 201 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 201 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 266 023,33 | 266 023,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76 | 266 023,33 | 266 023,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 1 794 118,59 | 125 501,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 1 661 892,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724,68 | 0,00 |
| 246. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4 | 1 794 118,59 | 125 501,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 1 661 892,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724,68 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 6 688 904,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 6 688 904,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1 | 1 957 863,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 957 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 4 | 4 731 041,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 4 731 041,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 1 807 590,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,00 | 1 807 590,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27 | 740 814,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 238,00 | 740 814,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 1 066 776,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 288,00 | 1 066 776,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 230 762,31 | 230 762,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 230 762,31 | 230 762,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 220 703,35 | 220 703,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 220 703,35 | 220 703,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1 153 846,15 | 1 153 846,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 1 153 846,15 | 1 153 846,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 20 585 245,98 | 8 024 671,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 1 699 624,26 | 1 175,00 | 1 866 650,26 | 0,00 | 0,00 | 8 994 299,59 | 0,00 |
| 254. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 1 564 688,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 0,00 |
| 255. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 782 344,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 |
| 256. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 2 608 622,40 | 2 345 948,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 674,14 | 0,00 |
| 257. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 75 628,55 | 75 628,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15 | 5 728 936,51 | 5 603 095,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 841,45 | 0,00 |
| 259. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3 | 782 344,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 |
| 260. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4 | 1 564 688,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 0,00 |
| 261. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5 | 782 344,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 |
| 262. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7 | 4 348 618,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 1 699 624,26 | 1 175,00 | 1 866 650,26 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 |
| 263. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8 | 782 344,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 |
| 264. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9 | 1 564 688,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 3 885 610,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 459,00 | 1 787 380,20 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 2 098 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12 | 3 885 610,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 459,00 | 1 787 380,20 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 2 098 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |
| Итого по 2018 году | 1 561 066 923,57 | 306 133 740,35 | 339 | 556 425 801,56 | 179 702,66 | 486 883 861,39 | 6 088,00 | 10 215 546,16 | 80 352,93 | 119 711 243,69 | 756,00 | 9 150 395,15 | 29 884 537,08 | 12 512 415,09 | 16 787 224,89 | 13 362 158,21 |
| 1. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 14 530 210,88 | 4 183 417,30 | 0 | 0,00 | 1 949,00 | 6 521 317,61 | 0,00 | 0,00 | 2 769,00 | 3 305 583,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 892,32 | 0,00 |
| 1. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 1 503 312,50 | 1 373 339,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 2. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 3 210 347,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 911,00 | 3 210 347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 1 832 196,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 1 832 196,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 720 548,08 | 590 575,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 432 882,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,00 | 432 882,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 1 239 562,50 | 1 239 562,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 1 045 891,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 1 045 891,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 1 132 775,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1 132 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 408 428,85 | 278 455,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 583 375,00 | 453 401,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 2 172 808,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,00 | 2 172 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 248 082,69 | 248 082,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 71 366 047,19 | 17 757 271,00 | 0 | 0,00 | 7 496,00 | 31 068 187,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,30 | 10 433 902,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864 117,19 | 0,00 | 1 242 570,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 1 942 930,00 | 1 942 930,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 2 027 828,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 619,00 | 2 027 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 2 860 880,00 | 2 860 880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 1 406 117,00 | 1 406 117,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 1 122 074,00 | 1 122 074,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 1 426 836,00 | 1 426 836,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 4 331 710,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,00 | 4 331 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 1 092 231,00 | 1 092 231,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 1 622 394,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 959,00 | 1 622 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 5 257 962,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 114,00 | 5 257 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 1 247 676,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 3 057 187,00 | 2 927 422,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 252 296,00 | 252 296,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 301 715,00 | 301 715,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 1 111 543,00 | 441 454,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 670 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 2 175 590,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 1 623 839,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 342,00 | 708 526,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 915 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 491 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 520,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 4 809 177,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 843,00 | 4 809 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бузулук, ул. М. Горького/ Л. Толстого, д. 6/117 | 596 896,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 184,00 | 246 523,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 350 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 845 195,00 | 331 072,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,30 | 514 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 276 544,00 | 276 544,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 613 447,00 | 613 447,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бузулук, ул. О. Яроша/ул. Кирова, д. 49/48 | 441 349,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 441 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бузулук, ул. Октябрьская/ ул. О. Яроша, д. 62–64/46–48 (А3) | 597 858,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 597 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 5 562 382,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,00 | 5 562 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 607 153,00 | 161 020,00 | 0 | 0,00 | 96,00 | 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 225,30 | 254 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 8 024 706,00 | 1 465 548,00 | 0 | 0,00 | 1 260,30 | 6 067 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 520,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 1 023 681,00 | 893 916,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 870 025,00 | 241 769,00 | 0 | 0,00 | 169,70 | 264 420,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 | 363 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 4 509 652,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 4 509 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 1 794 803,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224,00 | 1 031 131,00 | 0,00 | 0,00 | 354,70 | 763 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 7 440 851,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 36 901 742,21 | 27 674 231,54 | 0 | 0,00 | 3 340,60 | 9 227 510,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 400 085,20 | 400 085,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 7 160 965,96 | 1 798 890,00 | 0 | 0,00 | 1 866,00 | 5 362 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 1 744 410,00 | 1 744 410,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 1 437 594,23 | 1 437 594,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 2 789 578,84 | 2 789 578,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 2 725 419,24 | 2 725 419,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 2 709 998,08 | 2 709 998,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 77 099,52 | 77 099,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 3 865 434,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 474,60 | 3 865 434,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 1 821 585,38 | 1 821 585,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 924 646,16 | 924 646,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 2 018 901,92 | 2 018 901,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 394 812,50 | 394 812,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 1 878 815,38 | 1 878 815,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 214 517,31 | 214 517,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 209 900,67 | 209 900,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 1 501 261,54 | 1 501 261,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 1 068 025,96 | 1 068 025,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 752 253,85 | 752 253,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 633 171,54 | 633 171,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 681 230,77 | 681 230,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 393 905,76 | 393 905,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 1 498 127,69 | 1 498 127,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 19 895 785,54 | 13 207 799,00 | 0 | 0,00 | 1 760,00 | 6 687 986,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 2 020 957,67 | 2 020 957,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 4 147 243,26 | 4 147 243,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 1 893 141,35 | 1 893 141,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 1 984 321,15 | 1 984 321,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 557 189,42 | 557 189,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 650 007,70 | 650 007,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 681 942,30 | 681 942,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 2 366 366,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 2 366 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 228 158,65 | 228 158,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 2 366 457,69 | 1 044 837,50 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 321 620,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 628 023,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 023,14 |
| 80. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12 | 628 023,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 023,14 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 147 312 431,00 | 42 915 934,65 | 25 | 42 067 307,69 | 16 008,70 | 38 489 663,44 | 4 112,00 | 5 452 353,85 | 12 105,60 | 15 002 927,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 243,48 | 0,00 |
| 81. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 2 035 060,02 | 2 035 060,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 909 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,40 | 909 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | 1 106 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,20 | 1 106 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | 909 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,40 | 909 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 909 615,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,40 | 909 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 9 243 768,99 | 3 000 715,38 | 0 | 0,00 | 1 724,00 | 4 151 442,31 | 1 381,70 | 1 832 081,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,24 | 0,00 |
| 87. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 11 340 105,53 | 4 514 304,81 | 0 | 0,00 | 1 774,00 | 4 264 423,08 | 1 364,70 | 1 809 539,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 0,00 |
| 88. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 11 257 533,32 | 4 591 596,93 | 0 | 0,00 | 1 707,00 | 4 103 365,38 | 1 365,60 | 1 810 733,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 0,00 |
| 89. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 12 | 6 730 769,23 | 0,00 | 4 | 6 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 18 | 3 365 384,62 | 0,00 | 2 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 20 | 900 876,92 | 886 206,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 92. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 22 | 656 286,15 | 641 615,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 93. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 5 676 248,47 | 4 039 229,24 | 0 | 0,00 | 681,00 | 1 637 019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 5 422 973,08 | 2 791 482,70 | 0 | 0,00 | 1 094,70 | 2 631 490,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 5 648 569,81 | 765 390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375,50 | 4 868 509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 96. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 4 152 942,31 | 1 191 204,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,30 | 2 947 067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 97. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1 822 087,93 | 1 070 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 0,00 |
| 98. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4 | 5 048 076,92 | 0,00 | 3 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 2 651 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,20 | 2 651 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 4 447 055,24 | 762 525,00 | 0 | 0,00 | 1 220,00 | 2 932 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 0,00 |
| 101. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 523 128,46 | 523 128,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 500 136,92 | 500 136,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 5 629 759,62 | 2 765 336,54 | 0 | 0,00 | 1 191,60 | 2 864 423,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 4 138 539,42 | 1 220 270,19 | 0 | 0,00 | 1 214,00 | 2 918 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 222 286,92 | 222 286,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 178 313,17 | 178 313,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 1 192 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 496,00 | 1 192 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 243 332,69 | 228 662,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 109. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92 | 3 365 384,62 | 0,00 | 2 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 2 033 699,03 | 1 009 514,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403,50 | 1 009 514,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 111. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 3 526 586,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445,10 | 3 526 586,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 5 675 288,47 | 4 047 884,62 | 0 | 0,00 | 677,00 | 1 627 403,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20 | 5 048 076,92 | 0,00 | 3 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а | 1 682 692,31 | 0,00 | 1 | 1 682 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 664 696,15 | 650 025,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 116. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 646 892,02 | 632 221,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 117. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 5 048 076,92 | 0,00 | 3 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 6 730 769,23 | 0,00 | 4 | 6 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 5 764 626,92 | 2 880 011,54 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 2 884 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 5 215 675,38 | 1 768 560,00 | 0 | 0,00 | 1 434,00 | 3 447 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3 | 5 048 076,92 | 0,00 | 3 | 5 048 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 937 170 541,26 | 136 913 515,80 | 286,00 | 466 990 949,87 | 82 073,66 | 251 407 052,09 | 364,00 | 733 653,85 | 24 190,75 | 46 525 808,86 | 480,00 | 1 918 087,46 | 15 171 228,86 | 0,00 | 6 150 244,47 | 11 360 000,00 |
| 122. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 4 311 857,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,22 | 3 819 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 307,69 | 0,00 |
| 123. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 416 281,73 | 416 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 2 723 712,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,00 | 2 723 712,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | 65 779,10 | 65 162,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,97 | 0,00 |
| 127. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 3 161 841,35 | 918 572,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,00 | 2 243 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 6 131 749,04 | 2 766 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 3 461 431,73 | 1 774 844,23 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1 686 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 1 057 692,31 | 1 057 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 6 878 838,46 | 0,00 | 4,00 | 6 878 838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 2 525 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 55 769,23 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 769 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 4 430 316,53 | 2 789 040,69 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 1 641 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 12 898 923,90 | 5 816 393,37 | 3,00 | 4 879 898,08 | 875,00 | 2 202 632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 1 387 809,62 | 1 387 809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 3 139 065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,00 | 3 139 065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 2 799 231,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 2 799 231,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 8 347 238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 347 238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 3 942 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 3 942 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 7 122 426,25 | 7 122 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1 | 3 075 802,89 | 760 647,12 | 0,00 | 0,00 | 919,70 | 2 315 155,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2 | 3 075 802,89 | 760 647,12 | 0,00 | 0,00 | 919,70 | 2 315 155,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 591 485,29 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 4 183 560,58 | 4 183 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123, литера А | 837 695,67 | 113 281,25 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 724 414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 1 629 401,92 | 0,00 | 1,00 | 1 629 401,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 6 166 865,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 4 549 326,92 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 010 961,54 | 200,00 | 606 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 3 025 110,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,50 | 3 025 110,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 1 429 355,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 1 429 355,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 6 373 944,68 | 1 230 105,65 | 0,00 | 0,00 | 2 043,40 | 5 143 839,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1 905 863,46 | 0,00 | 1,00 | 1 905 863,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6,00 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 3 811 726,92 | 0,00 | 2,00 | 3 811 726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 1 717 046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,10 | 1 717 046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 960 413,46 | 960 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 2 337 223,09 | 1 584 969,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 0,00 |
| 175. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 11 066 790,77 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579,20 | 9 853 636,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 9 287 063,28 | 1 556 292,41 | 0,00 | 0,00 | 1 267,10 | 7 730 770,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 9 014 972,52 | 1 061 509,62 | 0,00 | 0,00 | 1 303,60 | 7 953 462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 1 213 153,85 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 7 862 207,41 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 6 649 053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 2 928 895,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 2 928 895,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 3 428 621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 3 428 621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 3 294 858,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 | 3 294 858,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 3 817 980,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,70 | 3 817 980,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1 010 961,54 | 1 010 961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 3 250 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 3 250 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 677 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 677 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 2 789 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,14 | 2 789 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 110 639,63 | 110 639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 1 451 460,58 | 1 451 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 3 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,30 | 3 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 4 470 575,96 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 919,80 | 2 315 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 4 449 429,81 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 911,40 | 2 294 261,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 1 629 401,92 | 0,00 | 1,00 | 1 629 401,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4,00 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 6 933 160,58 | 2 053 262,50 | 3,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1 Литер А | 2 517 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 517 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 2 425 834,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,00 | 2 425 834,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 678 933,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 542 279,77 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 1 046 697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 1 046 697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 3 464 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | 3 464 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 1 029 625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 1 029 625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 4 608 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824,00 | 4 608 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 517 512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 512,31 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 8 133 163,46 | 0,00 | 5,00 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 5 082 638,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,00 | 5 082 638,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 3 746 822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,00 | 3 746 822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 216. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 204 833,65 | 190 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 204 833,65 | 190 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 4 757 912,50 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 9 732 850,10 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 1 094,80 | 4 989 607,79 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 365 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 1 438 507,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 438 507,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 520 006,73 | 520 006,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер А1А2 | 1 130 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 1 130 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 4 740 275,96 | 372 292,31 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 2 093 320,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 4 742 113,46 | 374 139,42 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 2 093 310,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 591 485,29 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 1 802 616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,00 | 1 802 616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 7 796 294,23 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 924,60 | 5 641 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 7 765 177,89 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 919,50 | 5 610 009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 2 711 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077,00 | 2 711 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 1 006 928,85 | 352 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 265,39 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 1 738 631,73 | 1 738 631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 2 623 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444,00 | 1 923 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 234. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 235. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 1 070 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 1 070 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 2 391 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 2 391 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 1 792 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 | 1 792 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 2 173 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,90 | 2 173 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 3 239 289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 3 239 289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 861 852,88 | 861 852,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 369 000,96 | 369 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3,00 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 3 438 253,46 | 2 647 334,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 918,84 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2,00 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 181 164,42 | 181 164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 2 842 318,37 | 2 842 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 13 013 061,54 | 0,00 | 8,00 | 13 013 061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 16 266 326,92 | 0,00 | 10,00 | 16 266 326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 8 133 163,46 | 0,00 | 5,00 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 3 811 726,92 | 0,00 | 2 | 3 811 726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 4 507 276,92 | 625 113,46 | 0 | 0,00 | 636,30 | 3 882 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 569 581,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323,00 | 569 581,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 263. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 849 207,69 | 849 207,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76 | 2 319 581,14 | 68 928,02 | 0 | 0,00 | 685,00 | 2 250 653,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 739 631,73 | 739 631,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 2 074 879,80 | 1 420 615,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 264,42 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 456 388,46 | 456 388,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3, литеры АА1 | 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 269. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 159 425,00 | 159 425,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 576 923,08 | 576 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 3 105 413,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 297,00 | 3 105 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 17 137 131,73 | 0,00 | 7 | 11 386 428,85 | 2 401,90 | 5 750 702,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 1 222 939,95 | 705 327,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 612,31 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 7 307 512,05 | 2 829 245,62 | 0 | 0,00 | 1 779,00 | 4 478 266,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 3 716 807,68 | 605 432,01 | 0 | 0,00 | 1 236,00 | 3 111 375,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11 Литер А2 | 4 986 062,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 822,00 | 4 986 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 443 710,58 | 443 710,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 7 320 500,63 | 2 829 647,73 | 0 | 0,00 | 1 784,00 | 4 490 852,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 1 531 018,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,20 | 1 531 018,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 13 013 061,54 | 0,00 | 8 | 13 013 061,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 3 235 076,92 | 3 235 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 425 614,81 | 425 614,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 2 392 897,12 | 1 738 631,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 265,39 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 7 381 978,98 | 2 863 435,84 | 0 | 0,00 | 1 795,00 | 4 518 543,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 4 948 478,85 | 266 311,54 | 0 | 0,00 | 1 860,00 | 4 682 167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 1 016 350,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 1 016 350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 | 3 656 521,15 | 316 936,54 | 0 | 0,00 | 191,00 | 1 109 069,23 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 2 215 845,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 955 127,88 | 955 127,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56 Литер ЕЕ | 1 947 677,89 | 50 548,08 | 0 | 0,00 | 200,00 | 1 220 230,77 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 676 899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 2 274 663,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 1 586 987,20 | 1 586 987,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 16 266 326,92 | 0,00 | 10 | 16 266 326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 2 505 462,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 995,30 | 2 505 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 18 597 967,31 | 0,00 | 7 | 11 386 428,85 | 2 052,00 | 7 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 6 258 471,25 | 2 629 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 071,05 | 3 629 196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 3 909 377,70 | 3 255 111,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 266,16 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 4 130 346,05 | 4 130 346,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 1 528 846,15 | 1 528 846,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 808 769,23 | 808 769,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1 | 360 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 1 070 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 1 070 355,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 7 076 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 7 076 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 2 229 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 2 229 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 4 879 898,08 | 0,00 | 3 | 4 879 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 3 997 099,29 | 2 426 307,69 | 0 | 0,00 | 624,00 | 1 570 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 1 387 808,65 | 1 387 808,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 8 133 163,46 | 0,00 | 5 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 6 506 530,77 | 0,00 | 4 | 6 506 530,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 663 081,73 | 663 081,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 7 536 005,53 | 7 536 005,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 909 114,23 | 909 114,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 475 151,92 | 475 151,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 2 684 244,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 052,00 | 2 684 244,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 806 477,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,84 | 806 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 8 133 163,46 | 0,00 | 5 | 8 133 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 9 759 796,15 | 0,00 | 6 | 9 759 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 14 639 694,23 | 0,00 | 9 | 14 639 694,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 12 232 634,62 | 12 232 634,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 3 253 265,38 | 0,00 | 2 | 3 253 265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 29 806 532,50 | 0,00 | 13 | 21 146 225,00 | 3 617,16 | 8 660 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 1 650 596,90 | 1 650 596,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18 а | 2 135 421,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 848,30 | 2 135 421,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 1 444 204,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603,20 | 1 444 204,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 2 560 088,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 017,00 | 2 560 088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 978 096,19 | 978 096,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 6 035 440,39 | 272 959,62 | 0 | 0,00 | 950,00 | 5 762 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 6 035 440,39 | 272 959,62 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5 762 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 1 288 230,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 1 288 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 1 301 155,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 1 301 155,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 1 135 997,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 1 135 997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 1 178 005,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 1 178 005,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3 Литер А | 101 096,15 | 101 096,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 101 096,15 | 101 096,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7 Литер А | 101 096,15 | 101 096,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 224 807 855,15 | 28 381 834,00 | 28 | 47 367 544,00 | 50 514,50 | 108 272 773,31 | 0,00 | 0,00 | 23 686,66 | 28 798 953,00 | 256,00 | 6 600 000,00 | 1 352 240,00 | 0,00 | 3 176 145,00 | 858 365,84 |
| 357. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 1 904 850,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 765,00 | 1 904 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 759,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 757,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 698,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 748,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 742,50 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 757,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 1 112 955,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 751,00 | 934 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10 | 423 310,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 310,84 |
| 370. | г. Орск, пер. Театральный, д. 11 | 435 055,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 055,00 |
| 371. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 481 536,00 | 481 536,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 1 909 210,00 | 114 210,00 | 0 | 0,00 | 718,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 1 680 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0,00 | 955,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 1 320 966,00 | 117 876,00 | 0 | 0,00 | 572,90 | 1 203 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 2 030 000,00 | 380 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 2 030 000,00 | 380 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 1 946 000,00 | 296 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 1 946 000,00 | 296 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,40 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 1 216 854,00 | 1 216 854,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 4 775 000,00 | 750 000,00 | 0 | 0,00 | 1 610,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 4 350 000,00 | 750 000,00 | 0 | 0,00 | 961,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 1 230 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0,00 | 676,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3 | 3 307 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 575,80 | 3 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 922 545,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 741,00 | 922 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 | 3 317 529,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3 317 529,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 3 305 319,00 | 411 312,00 | 0 | 0,00 | 1 151,50 | 2 878 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 391. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 3 383 396,00 | 0,00 | 2 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 3 383 396,00 | 0,00 | 2 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 394. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 750 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 484,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 2 030 609,00 | 486 552,00 | 0 | 0,00 | 728,00 | 1 528 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 398. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 647 172,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 172,00 | 0,00 |
| 399. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 11 | 1 204 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 573,60 | 1 204 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 26 | 702 492,00 | 432 148,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 |
| 401. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 950 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 824,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 1 532 830,00 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 682,30 | 1 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 1 650 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 2 840 600,00 | 320 600,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 1 120 850,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 749,40 | 1 120 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 820 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,00 | 820 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 1 200 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 614,60 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 900 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 587,60 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 1 860 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 880 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 585 257,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 417. | г. Орск, ул. Короленко, д. 11 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 5 075 094,00 | 0,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 7 321 792,00 | 555 000,00 | 4 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 1 106 770,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 746,00 | 928 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а | 2 552 860,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,10 | 2 552 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 1 117 975,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 755,00 | 939 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 1 018 248,00 | 1 018 248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 550 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 918 472,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 783 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 |
| 426. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 5 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 1 767 180,00 | 213 180,00 | 0 | 0,00 | 739,90 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а | 689 700,00 | 689 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 550 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,20 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а | 1 301 506,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950,50 | 1 301 506,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 178 000,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 3 664 292,00 | 280 896,00 | 2 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 1 881 444,00 | 295 944,00 | 0 | 0,00 | 755,00 | 1 585 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 1 908 898,00 | 575 000,00 | 0 | 0,00 | 661,00 | 1 333 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 1 719 576,00 | 180 576,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 24 | 2 619 693,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,80 | 2 619 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 425 172,00 | 290 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 |
| 444. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 1 879 344,00 | 295 944,00 | 0 | 0,00 | 754,00 | 1 583 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 6 766 792,00 | 0,00 | 4 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 1 950 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 1 171,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 11 577 445,00 | 900 000,00 | 6 | 10 150 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 257,00 | 0,00 |
| 448. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 1 629 705,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 309,00 | 1 629 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27, с. Крыловка | 155 705,00 | 140 448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 450. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 1 660 408,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 809,00 | 1 660 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 874 300,00 | 112 000,00 | 0 | 0,00 | 363,40 | 762 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 1 234 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588,00 | 1 234 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 782 240,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 1 222 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 112,00 | 1 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 1 581 975,00 | 714 210,00 | 0 | 0,00 | 697,00 | 867 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,10 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 1 771 500,00 | 270 000,00 | 0 | 0,00 | 715,50 | 1 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 486,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 610 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 355,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 811 740,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 811 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Орск, ул. Строителей, д. 8 | 1 584 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,76 | 1 584 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 1 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 890 000,00 | 890 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 1 623 066,00 | 270 000,00 | 0 | 0,00 | 543,40 | 1 353 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 6 400 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960,90 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 1 061 740,00 | 250 000,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 811 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 1 470 000,00 | 1 070 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 473. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 11 | 1 368 220,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 956,00 | 1 190 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 1 393 120,00 | 178 000,00 | 0 | 0,00 | 976,00 | 1 215 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 1 405 600,00 | 180 000,00 | 0 | 0,00 | 982,00 | 1 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 1 691 698,00 | 0,00 | 1 | 1 691 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 7 268 392,00 | 501 600,00 | 4 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 100 961,52 | 72 115,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846,14 | 0,00 |
| 478. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 33 653,84 | 24 038,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 |
| 479. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 33 653,84 | 24 038,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 |
| 480. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 33 653,84 | 24 038,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 8 162 097,98 | 2 094 016,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248,00 | 6 068 081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 4 071 925,96 | 989 659,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624,00 | 3 082 266,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 4 090 172,02 | 1 104 356,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624,00 | 2 985 815,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 2 963 391,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 413,00 | 2 963 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 2 963 391,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 413,00 | 2 963 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 2 850 880,00 | 398 978,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 1 254 087,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 193 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39 | 1 316 901,00 | 218 402,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 93 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2 | 1 533 979,00 | 180 576,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 1 254 087,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 99 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | 1 118 225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,90 | 1 118 225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 1 118 225,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 622,90 | 1 118 225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 1 929 230,77 | 221 153,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 1 929 230,77 | 221 153,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 9 712 548,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712 548,78 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 2 224 886,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 3 950 897,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 897,77 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 3 536 765,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 765,01 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | 435 282,69 | 435 282,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 229 096,15 | 229 096,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 206 186,54 | 206 186,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 10 295 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 4 955 500,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 3 544 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 192,31 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 4 955 500,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 3 544 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 1 795 192,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 192,31 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 755 368,29 | 378 445,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 923,09 | 0,00 |
| 495. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 380 769,24 | 190 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 384,62 | 0,00 |
| 496. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 374 599,05 | 188 060,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 538,47 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 5 971 965,38 | 2 408 311,53 | 0 | 0,00 | 2 619,00 | 1 690 811,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 842,31 | 0,00 |
| 497. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 1 211 475,00 | 196 294,23 | 0 | 0,00 | 1 310,00 | 1 015 180,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 1 182 998,07 | 558 717,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 280,77 | 0,00 |
| 499. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 675 630,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 309,00 | 675 630,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 1 487 657,69 | 863 376,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 280,77 | 0,00 |
| 501. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 1 414 203,85 | 789 923,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 280,77 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 1 442 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 458,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 12 647 307,68 | 370 461,54 | 0 | 0,00 | 3 151,00 | 4 663 461,53 | 1 612,00 | 4 029 538,46 | 3 984,00 | 2 435 769,23 | 20,00 | 632 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 769,23 |
| 503. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10 | 841 346,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,00 | 841 346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12 | 841 346,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,00 | 841 346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 1 105 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 105 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 037,00 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15 | 1 826 923,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,00 | 1 826 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 4 858 846,15 | 172 307,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 2 840 769,23 | 2 016,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 769,23 |
| 509. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 | 2 019 230,77 | 198 153,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1 188 769,23 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 632 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 788 874,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 874,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 788 874,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 874,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 1 593 212,90 | 255 661,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 1 337 551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 1 593 212,90 | 255 661,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 1 337 551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 1 423 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 1 423 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | с. Путятино, ул. Мира, д. 7 | 1 423 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 1 423 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Пушкинский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | 1 730 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 980 714,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 980 714,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 980 714,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 980 714,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 4 787 421,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 074,00 | 4 787 421,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 4 787 421,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 074,00 | 4 787 421,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 865 384,62 | 865 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 865 384,62 | 865 384,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 2 491 667,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2 491 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 1 | 2 491 667,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2 491 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 989 275,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 989 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 989 275,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 989 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 2 438 567,00 | 293 052,00 | 0 | 0,00 | 626,00 | 1 048 670,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 1 075 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 |
| 519. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7 | 2 438 567,00 | 293 052,00 | 0 | 0,00 | 626,00 | 1 048 670,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 1 075 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 2 236 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 2 236 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 2 236 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 2 236 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 29 744 374,44 | 27 306 874,43 | 0 | 0,00 | 2 142,30 | 2 423 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 423,08 | 0,00 |
| 521. | пос. Энергетик, д. 17 | 2 028 046,15 | 2 028 046,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | пос. Энергетик, д. 18 | 2 011 481,54 | 2 011 481,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | пос. Энергетик, д. 20 | 2 025 956,92 | 2 025 956,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | пос. Энергетик, д. 21 | 2 046 923,85 | 2 046 923,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | пос. Энергетик, д. 22 | 994 950,00 | 994 950,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | пос. Энергетик, д. 24 | 1 031 440,38 | 1 031 440,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | пос. Энергетик, д. 3 | 807 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,80 | 807 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | пос. Энергетик, д. 34 | 807 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 782,80 | 807 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Энергетик, д. 39 | 2 824 546,16 | 2 016 853,85 | 0 | 0,00 | 750,70 | 807 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | пос. Энергетик, д. 4 | 1 247 431,74 | 1 247 431,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531. | пос. Энергетик, д. 5 | 2 015 361,54 | 2 015 361,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Энергетик, д. 55 | 866 415,00 | 866 415,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Энергетик, д. 6 | 2 015 734,62 | 2 015 734,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | пос. Энергетик, д. 60 | 864 421,15 | 864 421,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | пос. Энергетик, д. 61 | 3 019 230,77 | 3 004 807,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 423,08 | 0,00 |
| 536. | пос. Энергетик, д. 66 | 873 225,00 | 873 225,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | пос. Энергетик, д. 73 | 868 695,00 | 868 695,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | пос. Энергетик, д. 76 | 868 695,00 | 868 695,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539. | пос. Энергетик, д. 77 | 1 258 095,00 | 1 258 095,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | пос. Энергетик, д. 78а | 1 268 340,00 | 1 268 340,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| Итого по 2019 году | 1 829 948 179,76 | 507 525 969,01 | 101,00 | 171 622 193,57 | 276 623,03 | 735 779 513,25 | 3 881,50 | 12 047 507,93 | 211 349,57 | 314 564 958,05 | 3 551,10 | 39 495 107,64 | 3 687 420,58 | 8 455 379,73 | 36 270 130,00 | 500 000,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 690 075,96 | 690 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 256 137,50 | 256 137,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 433 938,46 | 433 938,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 87 404 521,04 | 18 820 275,04 | 1 | 1 727 855,77 | 15 241,77 | 54 318 081,15 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 616 341,92 | 783,00 | 4 866 806,16 | 2 021 745,58 | 0,00 | 5 033 415,42 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 1 626 622,11 | 1 366 675,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 946,16 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 5 362 791,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 282,52 | 5 362 791,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 3 821 443,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 674,02 | 3 821 443,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 9 840 294,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 441,72 | 9 840 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 259 946,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 946,16 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 2 560 930,78 | 1808676,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 2 610 400,78 | 1 858 146,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 1 785 498,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 607,82 | 1 785 498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 1 190 298,85 | 438 045,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 4 506 328,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 871,68 | 4 506 328,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 5 072 085,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 990,44 | 5 072 085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 1 868 949,52 | 141 093,75 | 1 | 1 727 855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 788 634,62 | 658 661,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 8 | 533 353,85 | 533 353,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 1 137 074,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 368,14 | 1 137 074,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 1 135 279,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,75 | 1 135 279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 1 530 042,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 531,61 | 1 530 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 1 815 198,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,10 | 1 815 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 887 234,16 | 424 491,95 | 0 | 0,00 | 185,70 | 462 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 1 250 530,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427,56 | 1 250 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 1 445 590,39 | 1 445 590,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 2 762 813,07 | 794 141,92 | 0 | 0,00 | 1 409,95 | 1 968 671,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 1 021 823,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 823,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 999 922,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 529 373,08 | 529 373,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 811 166,15 | 188 885,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 280,77 | 0,00 |
| 29. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 2 101 544,23 | 239 683,17 | 0 | 0,00 | 442,74 | 1 239 580,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 280,77 | 0,00 |
| 30. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 1 260 553,85 | 638 273,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 280,77 | 0,00 |
| 31. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 1 082 050,96 | 1 082 050,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 1 024 654,61 | 408 312,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 616 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 577 692,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,54 | 577 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 5 510 772,48 | 1 194 062,58 | 0 | 0,00 | 910,34 | 4 316 709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 895 215,00 | 223 958,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 671 256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 890 358,75 | 222 743,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 667 614,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 310 321,16 | 310 321,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 2 190 129,81 | 224 687,79 | 0 | 0,00 | 396,70 | 1 162 027,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 673 440,96 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 39. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 1 308 158,66 | 625 880,78 | 0 | 0,00 | 266,73 | 682 277,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 1 402 045,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,36 | 1 402 045,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 2 056 337,50 | 224 271,25 | 0 | 0,00 | 394,24 | 1 159 873,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 672 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 2 180 948,66 | 223 368,75 | 0 | 0,00 | 394,18 | 1 155 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 672 400,58 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 43. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 2 056 974,04 | 224 340,67 | 0 | 0,00 | 395,75 | 1 160 232,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 672 400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 2 014 391,54 | 2 014 391,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 80 | 725 196,93 | 266 531,54 | 0 | 0,00 | 156,18 | 290 548,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 168 117,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 1 770 831,54 | 286 925,58 | 0 | 0,00 | 508,98 | 1 483 905,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 892 717,50 | 223 334,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 669 383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 81 405 311,00 | 46 749 471,00 | 0,00 | 0,00 | 10 558,80 | 25 131 796,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530,70 | 8 615 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 355,00 | 0,00 |
| 48. | г. Бузулук, ул. 1 линия, д. 3 | 1 260 325,00 | 1 260 325,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 1 520 612,00 | 1 520 612,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 4 881 622,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,60 | 4 881 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 489 638,00 | 489 638,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 4 321 141,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 582,30 | 4 321 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 918 598,00 | 918 598,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 2 465 919,00 | 2 465 919,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 3 151 431,00 | 3 151 431,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 1 074 332,00 | 1 074 332,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 387 578,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,70 | 387 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 1 083 361,00 | 1 083 361,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 2 171 600,00 | 2 171 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 389 292,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,10 | 389 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 399 756,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,10 | 399 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 1 023 564,00 | 1 023 564,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 1 755 578,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 899,60 | 1 755 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 346 879,00 | 346 879,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 339 803,00 | 339 803,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 673 158,00 | 673 158,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 1 121 841,00 | 862 311,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,00 | 0,00 |
| 68. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 437 650,00 | 437 650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 1 841 616,00 | 1 841 616,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Бузулук, ул. Галактионова/ ул. М. Горького, д. 29/50 | 129 765,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 71. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 1 714 645,00 | 1 109 764,00 | 0 | 0,00 | 324,00 | 604 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 129 765,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 73. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 348 008,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,00 | 348 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 1 813 142,00 | 390 636,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,80 | 1 422 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 353 723,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 353 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 1 844 694,00 | 514 434,00 | 0 | 0,00 | 821,00 | 1 330 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 294 437,00 | 294 437,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 702 111,00 | 572 346,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 79. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 1 012 764,00 | 882 999,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 80. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 5 888 805,00 | 2 097 470,00 | 0 | 0,00 | 899,80 | 3 791 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 1 291 932,00 | 360 284,00 | 0 | 0,00 | 486,20 | 931 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 1 252 661,00 | 349 332,00 | 0 | 0,00 | 470,30 | 903 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 1 787 840,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 842,00 | 1 787 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 1 825 550,00 | 302 166,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,70 | 1 523 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 297 833,00 | 297 833,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 388 530,00 | 388 530,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 296 076,00 | 296 076,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 1 825 617,00 | 365 541,00 | 0 | 0,00 | 544,90 | 1 460 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 1 310 327,00 | 522 150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,60 | 788 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 1 606 931,00 | 1 040 048,00 | 0 | 0,00 | 235,00 | 566 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1 047 816,00 | 1 047 816,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 3 768 085,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 194,00 | 3 768 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 1 907 172,00 | 1 907 172,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 1 935 406,00 | 1 935 406,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 1 592 054,00 | 1 592 054,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 700 860,00 | 571 095,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 |
| 97. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 245 192,00 | 245 192,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 1 608 632,00 | 1 608 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Бузулук, ул. Суходольная/ул. Серго, д. 30–32/9–11 (А) | 2 032 383,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 799,80 | 2 032 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 2 233 837,00 | 2 233 837,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 2 094 302,00 | 2 094 302,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 4 069 122,00 | 4 069 122,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 66 035 604,06 | 33 721 518,80 | 5,00 | 8 653 846,15 | 5 022,00 | 13 831 312,29 | 0,00 | 0,00 | 10 853,00 | 9 828 926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 1 731 395,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 731 395,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 1 309 858,27 | 216 808,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 1 093 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 1 349 668,27 | 1 349 668,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 3 969 332,30 | 1 997 826,92 | 0 | 0,00 | 825,00 | 1 971 505,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 2 818 961,60 | 2 818 961,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 4 046 824,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 700,00 | 4 046 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 1 580 029,68 | 1 580 029,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 2 787 294,24 | 2 787 294,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 1 206 721,15 | 1 206 721,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 6 923 076,92 | 0,00 | 4 | 6 923 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 2 848 272,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 190,00 | 2 848 272,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 1 235 625,00 | 1 235 625,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 1 730 769,23 | 0,00 | 1 | 1 730 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 4 017 976,15 | 1 068 438,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 949 537,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 3 888 267,79 | 1 033 947,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,00 | 2 854 320,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 3 994 110,77 | 1 062 092,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 | 2 932 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 2 587 136,54 | 2 587 136,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 2 764 701,92 | 2 764 701,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 2 460 378,48 | 2 460 378,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 3 144 900,00 | 3 144 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 5 798 493,07 | 4 054 152,30 | 0 | 0,00 | 730,00 | 1 744 340,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 1 488 973,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,00 | 1 488 973,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 2 352 836,54 | 2 352 836,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 15 106 181,74 | 1 748 045,78 | 0 | 0,00 | 4 914,00 | 13 358 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 1 511 730,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 1 511 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 3 524 052,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 3 524 052,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 641 051,92 | 641 051,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 893 483,28 | 893 483,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 1 498 805,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 1 498 805,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 4 478 486,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 497,00 | 4 478 486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 1 317 733,66 | 213 510,58 | 0 | 0,00 | 332,00 | 1 104 223,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 1 240 836,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 240 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 74 179 465,05 | 11 145 304,03 | 0 | 0,00 | 12 717,23 | 44 800 415,52 | 0,00 | 0,00 | 11 718,39 | 14 666 134,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 611,05 | 0,00 |
| 134. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 2 402 117,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 685,00 | 1 216 369,17 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 1 185 748,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 4 139 334,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 727,14 | 4 139 334,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 4 046 384,43 | 2 832 469,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 915,32 | 0,00 |
| 138. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 4 152 541,14 | 2 906 778,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 762,33 | 0,00 |
| 139. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 3 919 350,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 949,00 | 3 919 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 6 855 467,17 | 2 408 428,44 | 0 | 0,00 | 949,00 | 4 447 038,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 1 863 491,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147,80 | 1 491 491,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 |
| 142. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 660 340,92 | 427 840,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 | 0,00 |
| 143. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 1 080 330,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,23 | 1 080 330,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 3 550 093,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728,64 | 3 550 093,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 1 803 422,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,56 | 1 803 422,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 2 114 872,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,23 | 2 114 872,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 1 459 404,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 814,38 | 1 459 404,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 1 504 587,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 1 504 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 4 912 505,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 211,00 | 4 912 505,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 5 020 287,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 205,00 | 5 020 287,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 928 832,85 | 928 832,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1 678 111,34 | 1 174 677,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 433,40 | 0,00 |
| 153. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 5 474 446,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,50 | 5 474 446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 730 799,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 730 799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 708 330,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 708 330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 1 361 153,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,30 | 1 361 153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9 | 1 400 789,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535,74 | 1 400 789,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 3 848 658,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 805,20 | 3 848 658,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Медногорск, ул. Штольная, д. 40 | 2 368 843,43 | 466 275,96 | 0 | 0,00 | 735,00 | 1 902 567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 4 959 969,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 699,90 | 4 959 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 98 700 707,54 | 11 445 241,92 | 9 | 15 552 000,00 | 26 915,78 | 65 232 494,18 | 0,00 | 0,00 | 3 676,40 | 1 915 470,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555 500,48 | 0,00 |
| 161. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 1 795 673,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,48 | 1 795 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 1 795 673,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 599,82 | 1 795 673,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 5 010 073,92 | 1 616 947,20 | 0 | 0,00 | 1 202,90 | 2 886 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 164. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 3 787 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 578,00 | 3 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а | 95 673,60 | 95 673,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 3 853 494,72 | 747 648,00 | 0 | 0,00 | 1 083,20 | 2 599 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 167. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 4 015 339,20 | 877 092,48 | 0 | 0,00 | 1 096,70 | 2 632 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 168. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 123 868,80 | 123 868,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 18 | 130 204,80 | 130 204,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 3 678 347,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 538,80 | 3 678 347,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 2 828 560,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 183,30 | 2 828 560,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 4 289 063,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 991,38 | 2 373 592,50 | 0,00 | 0,00 | 3 676,40 | 1 915 470,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 193 689,60 | 193 689,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 4 865 296,32 | 1 503 849,60 | 0 | 0,00 | 1 189,70 | 2 855 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 175. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 230 094,72 | 230 094,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 5 121 910,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 142,70 | 5 121 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 5 274 417,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 206,50 | 5 274 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 4 038 849,60 | 1 250 042,88 | 0 | 0,00 | 951,10 | 2 282 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 179. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 19 125 397,44 | 1 291 230,72 | 0 | 0,00 | 7 220,00 | 17 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 180. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 6 912 000,00 | 0,00 | 4 | 6 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 3 456 000,00 | 0,00 | 2 | 3 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 123 868,80 | 123 868,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 4 691 843,52 | 1 568 476,80 | 0 | 0,00 | 1 090,50 | 2 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 184. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 4 402 718,40 | 1 126 951,68 | 0 | 0,00 | 1 154,00 | 2 769 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 185. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 3 677 448,96 | 565 602,24 | 0 | 0,00 | 1 085,70 | 2 605 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 166,72 | 0,00 |
| 186. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 5 184 000,00 | 0,00 | 3 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 902 863 085,54 | 272 779 132,69 | 48,00 | 81 354 155,65 | 98 342,40 | 292 330 764,88 | 2 324,40 | 9 986 601,12 | 125 541,22 | 203 767 800,48 | 2 508,50 | 31 413 922,56 | 0,00 | 0,00 | 10 730 708,16 | 500 000,00 |
| 187. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а | 4 203 727,68 | 229 320,00 | 0 | 0,00 | 637,00 | 3 974 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 459 381,84 | 459 381,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 1 751 570,16 | 1 278 954,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 1 368 849,60 | 1 368 849,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 936 336,48 | 922 253,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 817 092,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 817 092,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 973 917,12 | 578 944,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 394 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 1 001 089,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 1 001 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 845 419,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 845 419,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 1 035 092,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 1 035 092,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 1 070 032,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 285,00 | 1 070 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 1 513 523,28 | 571 083,12 | 0 | 0,00 | 160,00 | 942 440,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 4 223 978,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 061,00 | 4 223 978,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 2 761 949,28 | 2 747 865,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 472 156,32 | 472 156,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 2 081 251,20 | 430 330,80 | 1 | 1 650 920,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15 Литер А | 928 578,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404,00 | 928 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 3 941 488,56 | 1 330 437,60 | 0 | 0,00 | 1 136,00 | 2 611 050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 7 613 042,16 | 1 330 102,32 | 0 | 0,00 | 1 136,00 | 2 611 050,96 | 0,00 | 0,00 | 3 012,00 | 3 671 888,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 3 703 096,56 | 1 344 876,24 | 0 | 0,00 | 1 026,00 | 2 358 220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 3 965 392,56 | 1 340 550,72 | 0 | 0,00 | 1 142,00 | 2 624 841,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1 930 292,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 853,40 | 1 930 292,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 3 909 052,80 | 1 308 751,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588,80 | 2 600 301,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 124 774,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 1 135 500,72 | 1 010 726,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 124 774,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 124 774,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 6 679 410,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 168,70 | 6 554 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 1 525 855,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 1 525 855,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 3 011 668,56 | 211 869,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,90 | 2 799 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 21 492 052,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,00 | 21 492 052,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 2 788 804,32 | 992 970,24 | 0 | 0,00 | 230,00 | 1 437 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 358 620,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20 Литер А4 | 2 070 394,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 | 2 070 394,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 2 009 203,44 | 527 999,52 | 0 | 0,00 | 645,00 | 1 481 203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 1 994 134,08 | 539 138,88 | 0 | 0,00 | 240,00 | 1 454 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 2 852 493,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 852 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 1 766 439,60 | 657 747,36 | 0 | 0,00 | 482,00 | 1 108 692,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 769 548,72 | 769 548,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 4 572 759,12 | 1 326 348,00 | 0 | 0,00 | 481,00 | 1 106 421,36 | 0,00 | 0,00 | 2 365,00 | 2 139 989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1 095 701,04 | 1 095 701,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 8 067 614,88 | 1 395 960,24 | 0 | 0,00 | 1 226,00 | 2 817 958,32 | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 3 853 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 3 572 412,72 | 1 945 562,40 | 0 | 0,00 | 708,00 | 1 626 850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 1 319 316,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 574,00 | 1 319 316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 1 476 587,76 | 1 476 587,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 2 939 298,00 | 490 784,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 2 434 429,68 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 1 503 720,24 | 187 176,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 633 984,72 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 682 558,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 535 939,68 | 535 939,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 1 174 640,64 | 1 174 640,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 2 510 838,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 092,40 | 2 510 838,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 1 539 536,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247,00 | 1 539 536,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 6 603 681,84 | 0,00 | 4 | 6 603 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 2 138 518,32 | 460 737,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,62 | 1 677 780,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 3 448 480,56 | 146 639,76 | 2 | 3 301 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 146 639,76 | 146 639,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 6 146 057,52 | 6 146 057,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 884 344,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 884 344,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 1 545 127,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1 545 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 1 718 827,44 | 515 629,44 | 0 | 0,00 | 523,00 | 1 203 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 218 564,88 | 218 564,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 486 392,88 | 486 392,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 2 434 582,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,00 | 2 434 582,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 1 323 432,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 323 432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 4 277 187,36 | 431 890,56 | 2 | 3 123 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 1 637 882,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 712,00 | 1 637 882,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 4 610 735,52 | 4 610 735,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 159 738,00 | 159 738,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 1 216 647,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,20 | 1 216 647,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 1 020 500,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,20 | 1 020 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 1 597 504,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,60 | 1 597 504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 2 831 703,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 232,00 | 2 831 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 2 022 884,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 844,90 | 2 022 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 4 566 549,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 566 549,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 1 075 322,16 | 1 075 322,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 6 868 704,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750,00 | 6 868 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 18 160 124,88 | 0,00 | 11 | 18 160 124,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 960 898,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 130,00 | 960 898,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 3 368 100,48 | 1 812 042,72 | 0 | 0,00 | 677,00 | 1 556 057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 2 601 547,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467,00 | 2 601 547,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 1 677 516,96 | 1 677 516,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 2 307 570,72 | 2 307 570,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 1 977 825,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860,50 | 1 977 825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 1 354 867,68 | 1 354 867,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а Литер А | 1 238 551,92 | 266 550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 972 001,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 9 248 747,52 | 2 929 505,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,50 | 1 801 999,68 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4 044 626,64 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 1 597 430,40 | 525 198,72 | 0 | 0,00 | 497,00 | 1 072 231,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 4 050 392,88 | 1 077 058,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707,20 | 2 973 334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 4 132 378,56 | 1 410 950,88 | 0 | 0,00 | 1 184,00 | 2 721 427,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 1 194 951,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 1 194 951,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 4 280 907,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 862,00 | 4 280 907,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1 168 670,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,00 | 1 168 670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 1 583 312,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 1 583 312,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1 023 622,08 | 1 023 622,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 3 958 535,04 | 420 875,28 | 0 | 0,00 | 555,00 | 3 537 659,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 1 384 232,64 | 1 384 232,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 1 099 968,96 | 197 148,24 | 0 | 0,00 | 150,00 | 902 820,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 3 659 378,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 592,00 | 3 659 378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 3 496 201,68 | 1 723 077,36 | 0 | 0,00 | 771,00 | 1 773 124,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 2 825 132,16 | 243 360,48 | 0 | 0,00 | 350,00 | 2 581 771,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 1 391 218,56 | 1 377 135,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 1 391 218,56 | 1 377 135,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 4 886 122,80 | 343 273,68 | 0 | 0,00 | 730,00 | 4 528 765,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 3 028 846,15 | 144 230,77 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 2 884 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 2 853 768,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 241,60 | 2 853 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 2 103 877,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2 103 877,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 697 459,92 | 697 459,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 1 697 692,32 | 1 683 608,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 1 091 768,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,00 | 1 091 768,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 2 636 398,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 422,00 | 2 636 398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 2 332 937,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,00 | 2 332 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1 859 076,24 | 1 844 992,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 4 790 034,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 136,00 | 4 790 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 1 617 447,12 | 224 580,00 | 0 | 0,00 | 606,00 | 1 392 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 846 343,44 | 832 260,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 1 290 953,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1 290 953,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 638 971,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,00 | 638 971,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 3 562 110,48 | 793 306,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 2 768 804,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 577 680,96 | 577 680,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 3 026 817,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 316,00 | 3 026 817,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 775 320,00 | 775 320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 12 323 386,80 | 941 754,48 | 5 | 8 254 602,24 | 1 515,00 | 3 127 030,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 10 182 208,08 | 792 792,24 | 4 | 6 603 681,84 | 1 212,00 | 2 785 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 1 505 221,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266,00 | 1 505 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 652 937,76 | 652 937,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 649 130,40 | 649 130,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 6 082 963,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 6 082 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 4 938 191,04 | 1 072 890,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 3 865 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 6 082 963,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 6 082 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 1 395 716,64 | 1 395 716,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 235 536,00 | 235 536,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 1 506 531,84 | 237 246,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 1 269 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 4 547 624,40 | 2 591 910,24 | 0 | 0,00 | 850,80 | 1 955 714,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 1 467 344,16 | 407 754,00 | 0 | 0,00 | 461,00 | 1 059 590,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 872 433,36 | 136 926,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 735 507,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 1 799 694,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 783,00 | 1 799 694,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 3 480 910,32 | 934 919,52 | 0 | 0,00 | 408,00 | 2 545 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 20 | 11 461 233,36 | 742 722,72 | 0 | 0,00 | 1 371,00 | 3 153 211,92 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 7 565 298,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 2 673 706,32 | 222 978,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 1 198 621,68 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 252 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 36 | 1 394 656,32 | 221 676,00 | 0 | 0,00 | 510,00 | 1 172 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 8 274 763,20 | 751 301,76 | 0 | 0,00 | 544,00 | 3 394 312,56 | 150,00 | 1 318 949,28 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2 337 584,16 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 576 048,48 | 576 048,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 663 382,32 | 663 382,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 2 490 702,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 1 559 814,72 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 930 887,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 1 728 586,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 1 728 586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 649 893,84 | 649 893,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 1 340 172,48 | 1 340 172,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 1 756 663,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,00 | 1 756 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 2 346 167,04 | 452 863,92 | 0 | 0,00 | 310,00 | 1 893 303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 1 963 894,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 417,00 | 959 032,56 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 004 861,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 4 518 173,28 | 4 518 173,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 953 384,88 | 953 384,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 935 382,00 | 935 382,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 3 423 210,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 3 423 210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 1 108 586,16 | 1 108 586,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 2 460 373,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 070,00 | 2 460 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 1 479 031,44 | 1 479 031,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 1 230 145,44 | 1 100 380,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,12 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 4 746 780,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 4 746 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 6 773 390,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 773 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 1 107 063,12 | 1 107 063,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 1 079 647,68 | 1 079 647,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 1 893 128,88 | 1 893 128,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 2 051 647,44 | 2 051 647,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 1 447 910,64 | 532 830,72 | 0 | 0,00 | 392,00 | 900 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 1 247 862,24 | 1 247 862,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 1 362 343,44 | 223 164,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 125 095,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 2 363 899,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 221 612,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 142 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 1 756 859,28 | 1 742 775,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8 Литер А | 1 514 381,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 191 698,40 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 322 682,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 3 256 028,16 | 453 902,88 | 0 | 0,00 | 585,00 | 1 342 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 459 415,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 2 328 766,32 | 2 328 766,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 1 526 016,96 | 1 526 016,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 1 372 206,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 1 372 206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 5 027 078,64 | 1 336 773,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 3 690 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 5 009 666,40 | 1 332 143,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3 677 523,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 3 679 457,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3 679 457,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 3 589 772,40 | 954 572,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 2 635 199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 2 584 912,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 2 584 912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 5 084 064,72 | 2 440 329,60 | 0 | 0,00 | 1 150,00 | 2 643 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 2 436 761,28 | 524 993,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 911 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Киселева, д. 28 | 367 472,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 367 472,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 1 030 878,96 | 1 030 878,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 3 819 452,40 | 1 015 648,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 803 804,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 1 167 456,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,00 | 1 167 456,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 690 158,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 690 158,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 3 020 036,40 | 2 297 872,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 6 547 671,60 | 5 825 508,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 722 163,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 6 052 317,36 | 2 850 114,96 | 0 | 0,00 | 1 079,00 | 2 480 038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 1 363 557,60 | 1 363 557,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 1 459 522,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 1 459 522,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 2 961 121,20 | 2 238 957,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 8 893 034,64 | 8 170 871,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 Литер АА1 | 3 149 062,56 | 412 991,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 414 497,12 | 250,00 | 1 321 573,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 5 453 646,00 | 1 647 937,20 | 0 | 0,00 | 694,00 | 1 595 453,28 | 350,00 | 2 210 255,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 2 567 295,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1 030 120,56 | 100,00 | 1 537 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 2 303 884,08 | 813 444,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 1 490 439,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 12 077 564,16 | 2 926 830,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 4 564 761,84 | 120,00 | 4 585 971,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 2 657 020,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 156,00 | 2 657 020,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 6 415 282,08 | 1 834 964,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | 4 580 317,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 3 048 620,40 | 3 048 620,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 2 259 892,56 | 334 925,28 | 0 | 0,00 | 625,00 | 1 924 967,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 2 317 392,48 | 343 446,96 | 0 | 0,00 | 625,00 | 1 973 945,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 2 267 062,80 | 262 232,88 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2 004 829,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 2 237 086,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 2 237 086,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 853 906,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 853 906,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 2 344 320,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230,00 | 1 412 880,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 931 440,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 3 121 959,60 | 1 043 094,00 | 0 | 0,00 | 926,40 | 2 078 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 5 117 409,12 | 2 102 112,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713,60 | 3 015 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 642 874,32 | 642 874,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 418 428,48 | 418 428,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 3 222 237,12 | 3 222 237,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 888 275,76 | 353 967,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 534 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 2 856 302,88 | 1 060 883,52 | 0 | 0,00 | 1 024,70 | 1 795 419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 585 402,96 | 585 402,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80 Литер А | 1 706 359,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 1 358 910,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 347 448,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 2 951 137,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,00 | 2 451 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 403. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 938 638,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 938 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 1 909 460,64 | 1 909 460,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 1 295 199,84 | 423 216,00 | 0 | 0,00 | 515,00 | 857 900,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 406. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 191 625,36 | 191 625,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 1 336 640,40 | 614 476,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 0,00 |
| 408. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 2 133 525,12 | 2 133 525,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 2 794 577,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 299,00 | 1 865 538,24 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 929 039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 1 221 063,84 | 897 076,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 323 987,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 3 506 360,64 | 1 966 621,92 | 0 | 0,00 | 800,00 | 1 539 738,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 1 685 552,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,00 | 1 685 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 512 723,52 | 512 723,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 975 328,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 424,00 | 975 328,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 1 095 796,32 | 1 095 796,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 4 199 271,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 673,00 | 4 199 271,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 5 131 667,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 822,00 | 5 131 667,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 561 044,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 561 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 5 229 245,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 838,00 | 5 229 245,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 Литер А | 685 200,24 | 212 584,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 421. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 1 135 439,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,00 | 1 135 439,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 1 282 186,56 | 1 282 186,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 6 235 536,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 235 536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 3 301 840,80 | 0,00 | 2 | 3 301 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 690 031,92 | 217 416,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 426. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 812 362,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 812 362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 1 623 910,80 | 1 623 910,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 6 254 538,72 | 1 698 579,36 | 0 | 0,00 | 870,00 | 4 083 343,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 429. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 5 085 742,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,00 | 5 085 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 4 267 043,04 | 4 267 043,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 7 618 423,68 | 4 093 696,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3 524 727,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 2 279 428,80 | 2 279 428,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 2 602 349,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 2 602 349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 1 939 258,80 | 1 939 258,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 2 747 131,20 | 2 622 357,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 436. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 4 624 838,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 4 624 838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 1 364 300,16 | 1 239 526,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 438. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 990 534,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,00 | 990 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 4 230 905,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 230 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 3 836 457,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 836 457,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 7 512 002,40 | 4 536 160,08 | 0 | 0,00 | 1 647,00 | 2 975 842,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 1 198 569,60 | 1 198 569,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 1 200 884,64 | 1 200 884,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 3 306 676,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012,00 | 3 306 676,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 537 550,32 | 523 466,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 446. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 735 954,72 | 735 954,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 1 044 444,48 | 1 030 361,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 448. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 1 109 743,68 | 1 109 743,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 1 809 965,28 | 1 809 965,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 488 249,28 | 488 249,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46 Литер А1 | 1 631 389,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 631 389,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 11/44/10 Литер А4А7 | 822 958,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182,00 | 822 958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 2 175 926,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 023,00 | 2 175 926,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 1 756 534,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 856,00 | 1 756 534,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 1 231 745,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 1 231 745,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 3 960 513,12 | 823 296,48 | 2 | 3 123 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 457. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54 | 3 161 398,32 | 220 038,24 | 0 | 0,00 | 405,00 | 2 228 039,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 713 320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 1 176 006,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 413 722,80 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 762 284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 546 648,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 546 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 355 716,00 | 355 716,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 591 774,00 | 292 054,80 | 0 | 0,00 | 220,00 | 299 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 843 778,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 302 477,28 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 541 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 544 797,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 544 797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 538 010,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 538 010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 756 899,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 271 333,20 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 485 566,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 290 390,40 | 276 306,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 467. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 261 922,56 | 261 922,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 452 565,84 | 452 565,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 468 084,48 | 468 084,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1 257 352,08 | 1 257 352,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 131 932,08 | 131 932,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 969 996,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367,00 | 969 996,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 2 837 356,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022,00 | 2 837 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 3 635 602,32 | 340 217,28 | 0 | 0,00 | 595,00 | 1 955 383,68 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 340 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 2 228 122,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 2 228 122,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 1 049 663,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 822 958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 226 705,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 3 106 318,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 095,00 | 3 106 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 9 905 522,64 | 0,00 | 6 | 9 905 522,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 393 598,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 393 598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 565 575,12 | 565 575,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 215 558,16 | 215 558,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 1 064 845,20 | 592 229,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 0,00 |
| 483. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 2 095 445,52 | 2 095 445,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 1 700 860,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 1 700 860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 3 371 916,48 | 1 921 817,76 | 0 | 0,00 | 878,00 | 1 450 098,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 2 109 297,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 243,00 | 2 109 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 5 098 692,24 | 938 853,84 | 0 | 0,00 | 1 072,00 | 4 159 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 4 493 762,40 | 4 493 762,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 3 138 628,08 | 1 250 902,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 887 725,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 4 930 726,08 | 2 810 258,40 | 0 | 0,00 | 1 252,00 | 2 120 467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 1 496 075,04 | 1 496 075,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 2 634 766,80 | 2 634 766,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 4 337 449,92 | 4 337 449,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 1 003 585,44 | 1 003 585,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 801 843,60 | 801 843,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 3 424 695,84 | 424 031,04 | 0 | 0,00 | 440,00 | 2 272 961,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 727 703,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1 528 758,72 | 1 123 129,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 405 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 2 080 316,64 | 1 955 542,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 499. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 2 110 026,72 | 2 110 026,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 4 126 151,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4 126 151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 3 301 840,80 | 0,00 | 2 | 3 301 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 5 543 370,72 | 3 088 282,80 | 0 | 0,00 | 1 506,00 | 2 455 087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 2 439 068,40 | 2 439 068,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 1 436 745,12 | 1 436 745,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 2 866 780,80 | 2 866 780,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 3 626 498,16 | 1 677 020,64 | 0 | 0,00 | 1 165,00 | 1 949 477,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 686 494,32 | 686 494,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 706 277,52 | 706 277,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 5 416 120,56 | 5 416 120,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 8 254 602,24 | 0,00 | 5 | 8 254 602,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 6 118 501,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 662,00 | 6 118 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 5 769 230,77 | 0,00 | 2 | 5 769 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 262 133,76 | 262 133,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 2 011 152,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 2 011 152,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 1 590 553,92 | 633 816,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 956 736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 1 949 768,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1 949 768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 1 955 339,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 351,00 | 1 955 339,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 2 381 205,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 036,00 | 2 381 205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 838 036,56 | 838 036,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 3 200 416,56 | 1 066 891,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 133 525,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 809 533,44 | 684 759,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 522. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 1 942 199,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 845,00 | 1 942 199,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 3 164 551,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 893,00 | 3 164 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 3 123 788,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 893,00 | 3 123 788,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 2 143 601,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2 143 601,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 251 541,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 251 541,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 5 069 465,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 069 465,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 4 029 508,80 | 3 904 734,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 |
| 529. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 1 569 962,40 | 242 791,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 313 087,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 530. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 1 508 546,64 | 238 159,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 256 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 531. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 1 755 223,20 | 504 875,76 | 0 | 0,00 | 230,00 | 1 250 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 356 898,24 | 356 898,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 360 653,28 | 360 653,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | пос. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 2 749 641,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 749 641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 2 333 794,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 2 333 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 248 270 403,00 | 52 201 972,00 | 38,00 | 64 334 336,00 | 45 144,00 | 98 000 404,00 | 589,10 | 2 000 000,00 | 15 846,70 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 7 693 691,00 | 0,00 |
| 536. | г. Орск, VI мкр., д. 13 | 1 585 976,00 | 1 585 976,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 1 075 616,00 | 175 616,00 | 0 | 0,00 | 563,10 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 1 018 457,00 | 1 003 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 539. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 5 100 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 1 545,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 2 750 000,00 | 750 000,00 | 0 | 0,00 | 871,70 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 543. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 5 075 094,00 | 0,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 546. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 607 848,00 | 607 848,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 2 400 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 519,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 580,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 551. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 552. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 744,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 314,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 700 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 314,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 040,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | г. Орск, ул. 3-го Интернационала, д. 6 | 905 200,00 | 205 200,00 | 0 | 0,00 | 349,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а | 770 344,00 | 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 |
| 561. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 5 100 000,00 | 0,00 | 3 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 3 911 790,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 571,00 | 3 911 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 334,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 920 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 723,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 2 714 140,00 | 514 140,00 | 0 | 0,00 | 633,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 30 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 10 150 188,00 | 0,00 | 6 | 10 150 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 850 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0,00 | 465,70 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 2 157 540,00 | 300 000,00 | 0 | 0,00 | 746,00 | 1 857 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 852,40 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 12, с. Ударник | 795 705,00 | 140 448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 574. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 850 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0,00 | 418,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10, с. Крыловка | 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,80 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8, с. Крыловка | 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,40 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655,60 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1 712 000,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| 580. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 780 360,00 | 180 360,00 | 0 | 0,00 | 407,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 780 360,00 | 180 360,00 | 0 | 0,00 | 409,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 2 477 460,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 754,00 | 1 877 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 3 050 000,00 | 650 000,00 | 1 | 1 700 000,00 | 430,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,30 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 3 550 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 968,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 728,40 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 5а | 5 350 974,00 | 275 880,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7б | 6 875 094,00 | 1 800 000,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 1 981 674,00 | 295 944,00 | 0 | 0,00 | 677,00 | 1 685 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 4 320 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 1 210,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 597. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 1 520 344,00 | 450 000,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 |
| 598. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 1 670 344,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 529,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 |
| 599. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 535 172,00 | 400 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 |
| 600. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 2 700 000,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 2 750 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0,00 | 1 100,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 2 535 172,00 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 885,80 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 |
| 603. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 3 110 000,00 | 360 000,00 | 0 | 0,00 | 1 203,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 606. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 1 155 172,00 | 270 000,00 | 0 | 0,00 | 536,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 |
| 607. | г. Орск, ул. Парковая, д. 15, с. Ударник | 795 705,00 | 140 448,00 | 0 | 0,00 | 638,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 608. | г. Орск, ул. Парковая, д. 17, с. Ударник | 795 705,00 | 140 448,00 | 0 | 0,00 | 643,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 609. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 5 075 094,00 | 0,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 7 260 868,00 | 494 076,00 | 4 | 6 766 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 900 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 1 127 600,00 | 615 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| 613. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 680 000,00 | 80 000,00 | 0 | 0,00 | 393,10 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а | 615 257,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 616. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 3 467 884,00 | 700 000,00 | 0 | 0,00 | 1 111,60 | 2 767 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,40 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0,00 | 663,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 486,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 650 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 215 257,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 622. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 4 200 000,00 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 1 202,50 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 3 800 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 1 149,70 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1 | 780 000,00 | 80 000,00 | 0 | 0,00 | 484,70 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 1 112 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| 627. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 3 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6а | 900 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 650 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 312,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 650 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 312,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 2 600 000,00 | 700 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 1 882 344,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 0,00 |
| 637. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 1 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 859,40 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 743,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 396,10 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 5 975 094,00 | 900 000,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 2 950 000,00 | 950 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 642. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 817 500,00 | 267 500,00 | 0 | 0,00 | 322,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 2 600 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 3 640 000,00 | 1 520 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,10 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 645. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 5 635 841,00 | 545 490,00 | 3 | 5 075 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 646. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 958 400,00 | 446 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| 647. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 4 063 396,00 | 680 000,00 | 2 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 3 630 434,00 | 247 038,00 | 2 | 3 383 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 153,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 8 788 374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664,00 | 8 788 374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 1 726 256,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 788,00 | 1 726 256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 480 224,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 228,00 | 480 224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 1 518 373,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 518 373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 1 740 438,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 689,00 | 1 740 438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 1 774 727,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,00 | 1 774 727,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 1 548 353,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 664,00 | 1 548 353,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 13 524 950,61 | 2 573 157,58 | 0 | 0,00 | 2 016,20 | 8 653 131,91 | 0,00 | 0,00 | 370,70 | 794 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 507,66 | 0,00 |
| 656. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 4 731 047,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 094,10 | 4 731 047,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 4 513 791,25 | 978 037,50 | 0 | 0,00 | 672,39 | 3 535 753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 1 077 188,54 | 324 934,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,83 | 0,00 |
| 659. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 752 253,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,83 | 0,00 |
| 660. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 300 185,38 | 300 185,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 196 987,98 | 196 987,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 386 330,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 249,71 | 386 330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 246 903,17 | 246 903,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 1 320 262,30 | 526 108,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,70 | 794 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 7 756 730,76 | 624 038,46 | 0 | 0,00 | 4 200,00 | 6 223 076,92 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 |
| 665. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 1 900 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 961 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 961 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 961 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 961 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 33 653,84 | 24 038,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 |
| 671. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 15 196 843,19 | 4 967 537,69 | 0,00 | 0,00 | 9 710,00 | 9 522 806,70 | 0,00 | 0,00 | 317,10 | 706 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3 | 3 855 645,54 | 771 161,54 | 0 | 0,00 | 7 250,00 | 3 084 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 583 778,66 | 583 778,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 1 998 016,12 | 541 569,42 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1 456 446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 3 087 525,60 | 1 253 937,60 | 0 | 0,00 | 1 240,00 | 1 833 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 1 363 202,40 | 1 363 202,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 180 604,13 | 180 604,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 273 283,94 | 273 283,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 706 498,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,10 | 706 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38 | 3 148 288,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 3 148 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 5 343 246,82 | 2 138 323,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 2 009 979,00 | 203,00 | 1 194 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 3 603 605,00 | 398 682,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 2 009 979,00 | 203,00 | 1 194 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 879 802,54 | 879 802,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 432 117,82 | 432 117,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 427 721,46 | 427 721,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 3 631 256,00 | 293 052,00 | 0 | 0,00 | 1 020,00 | 3 244 379,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 93 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3 | 2 251 972,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2 251 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 5 | 1 379 284,00 | 293 052,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 992 407,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 93 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 1 278 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,20 | 1 278 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 1 278 846,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,20 | 1 278 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | 1 923 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 1 923 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 1 923 447,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 337,00 | 1 923 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 4 891 751,91 | 1 249 048,05 | 0,00 | 0,00 | 228,80 | 534 837,50 | 0,00 | 0,00 | 1 097,00 | 1 482 772,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 094,19 | 0,00 | 0,00 |
| 690. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 1 766 070,19 | 490 627,88 | 0 | 0,00 | 228,80 | 534 837,50 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 740 604,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 442 216,32 | 442 216,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 660 875,00 | 316 203,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 671,15 | 0,00 | 0,00 |
| 693. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 2 022 590,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 742 167,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 423,04 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694. | с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 1 442 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Кардаиловский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Кардаиловский сельсовет Илеского района | 582 310,38 | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44 | 582 310,38 | 582 310,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Кировский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кировский сельсовет Кваркенского района | 1 399 088,35 | 552 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,04 | 846 297,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 1 399 088,35 | 552 790,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,04 | 846 297,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района | 191 037,74 | 191 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 191 037,74 | 191 037,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенскенского района | 2 629 438,10 | 907 141,90 | 0,00 | 0,00 | 296,80 | 1 722 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 212 712,30 | 212 712,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 2 416 725,80 | 694 429,60 | 0 | 0,00 | 296,80 | 1 722 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 1 687 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 | 1 687 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 1 687 620,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 045,00 | 1 687 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 2 110 887,20 | 697 502,22 | 0,00 | 0,00 | 530,40 | 950 646,52 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 462 738,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 1 065 623,08 | 602 884,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 462 738,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 1 045 264,12 | 94 617,60 | 0 | 0,00 | 530,40 | 950 646,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Красночабанский сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Красночабанский сельсовет Домбаровского района | 1 184 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 1 184 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 1 184 480,77 | 0 | 0 | 0,00 | 331,00 | 1 184 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 4 445 368,11 | 1 816 608,46 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 2 628 759,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 738 276,92 | 738 276,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 1 394 230,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414,00 | 1 394 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 2 312 860,42 | 1 078 331,54 | 0 | 0,00 | 242,00 | 1 234 528,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Курско-Васильевский сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет Северного района | 2 489 423,07 | 694 230,76 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 1 795 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 2 489 423,07 | 694 230,76 | 0 | 0,00 | 845,00 | 1 795 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Липовский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Липовский сельсовет Бузулукского района | 1 878 449,28 | 717 025,92 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 1 161 423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 356 459,52 | 356 459,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 1 521 989,76 | 360 566,40 | 0 | 0,00 | 648,00 | 1 161 423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 1 543 972,02 | 293 972,02 | 0,00 | 0,00 | 733,90 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 733,90 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 293 972,02 | 293 972,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 18 364 191,00 | 5 193 357,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484,23 | 6 825 020,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599,00 | 5 101 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 564,00 | 0,00 |
| 713. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 3 702 422,00 | 1 235 284,00 | 0 | 0,00 | 743,00 | 2 467 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 293 275,00 | 293 275,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715. | пос. Гранитный ул. Школьная, д. 3 | 1 530 475,00 | 253 325,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,00 | 1 277 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 392 573,00 | 392 573,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 410 154,00 | 410 154,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 1 545 712,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 525,47 | 1 545 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 1 757 853,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 731,46 | 1 757 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 995 960,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 995 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 999 387,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,00 | 999 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 1 462 041,00 | 407 724,00 | 0 | 0,00 | 484,30 | 1 054 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 2 362 695,00 | 533 942,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,00 | 1 828 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 1 270 066,00 | 647 784,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 282,00 | 0,00 |
| 725. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 1 310 638,00 | 688 356,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 282,00 | 0,00 |
| 726. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 330 940,00 | 330 940,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 12 237 215,23 | 4 298 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 856,90 | 7 938 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 1 405 067,31 | 232 567,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 1 498 178,85 | 247 978,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,40 | 1 250 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1 544 945,19 | 255 720,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,70 | 1 289 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 558 713,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 558 713,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 1 014 125,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,50 | 1 014 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 215 211,54 | 215 211,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41 | 1 509 294,23 | 249 819,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,70 | 1 259 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 581 600,96 | 581 600,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 1 801 009,05 | 407 007,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,80 | 1 394 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7 | 1 649 522,12 | 1 649 522,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 459 547,12 | 459 547,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 2 779 189,17 | 237 253,37 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 2 527 265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 738. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 2 779 189,17 | 237 253,37 | 0 | 0,00 | 458,00 | 2 527 265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Нойкинский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | 180 567,30 | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 180 567,30 | 180 567,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 3 943 000,00 | 3 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 310 397,40 | 7 621,30 | 0 | 0,00 | 2 241,00 | 147 675,50 | 968,00 | 60 906,81 | 2 307,00 | 77 662,72 | 10,00 | 16 531,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 77 409,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 77 409,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2 | 70 266,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 261,00 | 70 266,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 85 059,18 | 7 621,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 60 906,81 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 16 531,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 42 529,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,00 | 42 529,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7 | 35 133,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 35 133,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 16 604 520,00 | 3 214 319,00 | 0 | 0,00 | 1 570,00 | 8 015 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,00 | 5 100 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 616,00 | 0,00 |
| 748. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 1 490 410,00 | 246 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 1 243 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 1 772 010,00 | 466 385,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 175 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,00 | 0,00 |
| 750. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 2 239 680,00 | 216 149,00 | 0 | 0,00 | 366,00 | 2 023 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 193 380,00 | 193 380,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 393 560,00 | 393 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 2 284 050,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,00 | 2 284 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 1 159 960,00 | 1 015 317,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 643,00 | 0,00 |
| 755. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 5 455 510,00 | 394 962,00 | 0 | 0,00 | 789,00 | 3 707 812,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1 352 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 1 328 090,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 1 328 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 287 870,00 | 287 870,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 2 855 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 855 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 1 325 749,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 738,50 | 1 325 749,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 1 529 324,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 851,90 | 1 529 324,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Муниципальное образование Полевой сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Полевой сельсовет Домбаровского района | 3 445 872,89 | 1 235 434,62 | 0,00 | 0,00 | 745,36 | 2 210 438,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 1 305 950,77 | 211 601,54 | 0 | 0,00 | 341,38 | 1 094 349,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 1 069 961,06 | 511 916,54 | 0 | 0,00 | 201,99 | 558 044,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 1 069 961,06 | 511 916,54 | 0 | 0,00 | 201,99 | 558 044,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Бузулукского района | 912 521,46 | 72 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,90 | 840 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 912 521,46 | 72 230,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,90 | 840 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 1 246 043,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 1 246 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 1 246 043,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 1 246 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 5 192 307,69 | 1 730 769,24 | 0,00 | 0,00 | 1 685,34 | 3 461 538,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 1 730 769,23 | 576 923,08 | 0 | 0,00 | 561,78 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 1 730 769,23 | 576 923,08 | 0 | 0,00 | 561,78 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 1 730 769,23 | 576 923,08 | 0 | 0,00 | 561,78 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Муниципальное образование Пугачевский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пугачевский сельсовет Оренбургского района | 1 463 786,54 | 242 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 1 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 1 463 786,54 | 242 286,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 1 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкскского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 1 423 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 1 423 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769. | с. Путятино, ул. Мира, д. 9 | 1 423 076,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 1 423 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 239 149,70 | 224 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,18 | 0,00 |
| 770. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 239 149,70 | 224 479,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,18 | 0,00 |
| 48. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 7 884 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,00 | 7 884 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426,00 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 463,00 | 2 211 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 10 765 094,00 | 831 135,00 | 0 | 0,00 | 2 056,90 | 6 446 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 643 054,00 | 643 054,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 3 487 824,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 188 081,00 | 188 081,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 2 715 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,70 | 2 715 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 3 730 385,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 121,20 | 3 730 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Тоцкого района | 3 374 400,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 952,00 | 3 374 400,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 1 687 200,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 476,00 | 1 687 200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 1 687 200,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 476,00 | 1 687 200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 8 459 605,39 | 2 421 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992,20 | 6 037 711,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 294 663,00 | 294 663,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 2 127 231,00 | 2 127 231,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 1 417 548,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,80 | 1 417 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 1 735 548,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,40 | 1 735 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 2 884 615,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,00 | 2 884 615,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 4 080 076,92 | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 689 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 461,54 | 0,00 | 0,00 |
| 787. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 737 615,38 | 48 076,92 | 0 | 0,00 | 288,00 | 689 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 1 671 230,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 230,77 | 0,00 | 0,00 |
| 789. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 1 671 230,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 230,77 | 0,00 | 0,00 |
| 53. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 3 481 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 3 481 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 3 481 730,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 862,00 | 3 481 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 1 054 738,57 | 1 054 738,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1 | 209 275,87 | 209 275,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 212 052,79 | 212 052,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 230 762,31 | 230 762,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 196 634,62 | 196 634,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 206 012,98 | 206 012,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 481 215,38 | 481 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 240 607,69 | 240 607,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 240 607,69 | 240 607,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. Муниципальное образование Степной сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Степной сельсовет Ташлинского района | 2 616 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,12 | 2 616 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 704 371,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,56 | 704 371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 1 912 040,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,56 | 1 912 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. Муниципальное образование Суворовский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Суворовский сельсовет Тоцкого района | 1 609 121,15 | 218 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,30 | 1 342 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 |
| 800. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 1 609 121,15 | 218 269,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,30 | 1 342 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 |
| 58. Муниципальное образование Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | 527 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,70 | 527 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 527 102,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,70 | 527 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 3 078 725,00 | 1 923 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 675,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 802. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 2 053 050,00 | 1 923 076,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 |
| 803. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 1 025 675,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 11 485 081,20 | 4 658 598,29 | 0 | 0,00 | 4 951,50 | 6 307 422,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 060,48 | 0,00 |
| 804. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 1 548 898,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796,60 | 1 548 898,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1 882 042,88 | 1 622 512,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,24 | 0,00 |
| 806. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 177 334,75 | 177 334,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807. | пос. Тюльган, ул. М. Горького, д. 27 | 6 074 796,19 | 1 316 272,32 | 0 | 0,00 | 4 154,90 | 4 758 523,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 1 802 008,82 | 1 542 478,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,24 | 0,00 |
| 61. Муниципальное образование Фурмановский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | 2 125 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,60 | 2 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 1 065 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,80 | 1 065 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 1 060 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,80 | 1 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | 1 254 351,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,20 | 1 254 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 1 254 351,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,20 | 1 254 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 1 057 875,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 1 057 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 1 057 875,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,72 | 1 057 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 3 097 440,00 | 193 052,00 | 0 | 0,00 | 764,00 | 1 460 024,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 1 423 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 |
| 813. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11 | 3 097 440,00 | 193 052,00 | 0 | 0,00 | 764,00 | 1 460 024,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 1 423 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 |
| 65. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 14 617 079,65 | 405 935,20 | 0 | 0,00 | 2 157,00 | 4 501 259,29 | 0,00 | 0,00 | 2 597,40 | 7 706 981,31 | 46,60 | 2 002 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 1 263 461,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 098,00 | 1 263 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 507 692,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 489,00 | 507 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 60 211,20 | 60 211,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 120 384,00 | 120 384,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 2 243 165,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 2 243 165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 2 784 925,44 | 54 820,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2 730 105,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 4 499 224,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 2 496 320,19 | 46,60 | 2 002 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 2 286 720,00 | 125 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,80 | 2 161 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 806 175,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,60 | 806 175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 13 429 629,61 | 7 110 870,00 | 0 | 0,00 | 1 799,00 | 4 307 221,15 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 2 011 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824. | пос. Энергетик, д. 17 | 2 011 538,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,20 | 2 011 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825. | пос. Энергетик, д. 19 | 2 032 523,08 | 2 032 523,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826. | пос. Энергетик, д. 20 | 2 025 956,92 | 2 025 956,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827. | пос. Энергетик, д. 33 | 1 929 628,46 | 1 929 628,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828. | пос. Энергетик, д. 25 | 1 122 761,54 | 1 122 761,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829. | пос. Энергетик, д. 73 | 4 307 221,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 799,00 | 4 307 221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 2 485 888,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 459,00 | 1 258 788,85 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 1 227 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 2 485 888,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 459,00 | 1 258 788,85 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 1 227 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем

и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее − МКД) | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | электроснабжения | газоснабжения |  | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электроснабжения | газоснабжения |
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 904 129 236,66 | 212 836 848,68 | 101 930 214,06 | 95 157 139,39 | 145 671 868,61 | 253 796 765,15 | 94 736 400,77 | 63 165 774,70 | 41 488 475,88 | 8 773 463,07 | 11 966 369,23 | 937 466,52 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого по 2017 году | 90 469 527,30 | 41 449 522,25 | 7 175 974,09 | 5 723 648,59 | 8 017 688,04 | 27 615 967,65 | 486 726,68 | 10 108 419,81 | 6 838 832,67 | 1 486 892,00 | 1 746 630,08 | 36 065,06 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 6 172 406,73 | 3 036 483,66 | 1 448 795,19 | 0,00 | 1 687 127,88 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 1 448 795,19 | 0,00 | 1 448 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 | 3 374 256,73 | 1 687 128,85 | 0,00 | 0,00 | 1 687 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5 | 1 349 354,81 | 1 349 354,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 15 419 091,00 | 3 049 584,00 | 1 933 861,00 | 1 933 861,00 | 1 465 548,00 | 7 036 237,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9 | 4 619 430,00 | 1 539 810,00 | 1 539 810,00 | 1 539 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15 | 398 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25 | 398 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 225 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41 | 309 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 933 786,00 | 933 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 234 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8 | 1 182 153,00 | 394 051,00 | 394 051,00 | 394 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9 | 490 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2 | 445 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 | 303 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 230 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 | 223 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34 | 1 415 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 | 1 054 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 1 465 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62 | 1 305 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20 | 181 937,00 | 181 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 424 417,98 | 0,00 | 424 417,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 214 517,31 | 0,00 | 214 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 209 900,67 | 0,00 | 209 900,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 107 426,85 | 0,00 | 38 077,67 | 69 349,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28 | 73 731,38 | 0,00 | 38 077,67 | 35 653,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30 | 33 695,47 | 0,00 | 0,00 | 33 695,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 3 003 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 370,58 | 0,00 | 29 340,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 340,38 | 0,00 |
| 39. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 1 946 640,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 640,77 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 42. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1 056 729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 729,81 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 44. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 45 289 766,09 | 23 636 678,48 | 3 155 822,25 | 2 599 213,19 | 2 756 851,63 | 13 141 200,54 | 0,00 | 418 317,08 | 418 317,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12 | 192 162,00 | 0,00 | 192 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24 | 426 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 7 675 102,79 | 4 640 313,46 | 1 532 807,79 | 1 501 981,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 340 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 131 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 981 503,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 503,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 180 | 231 955,11 | 0,00 | 0,00 | 231 955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 6/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26 | 989 634,00 | 989 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | 552 369,00 | 0,00 | 338 263,93 | 214 105,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | 216 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | 534 957,00 | 0,00 | 329 682,80 | 205 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | 324 183,00 | 0,00 | 324 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | 756 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 222 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 556 028,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 028,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13 | 2 365 485,82 | 2 365 485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 93 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2 | 435 946,00 | 435 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 92 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/2 | 594 961,00 | 443 535,00 | 0,00 | 0,00 | 151 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3 | 204 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/4 | 211 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6/1 | 862 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 520,00 | 616 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 8 | 950 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 649,00 | 744 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | 634 191,00 | 634 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24 | 1 043 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28 | 530 113,00 | 0,00 | 336 358,00 | 193 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 181 934,00 | 0,00 | 0,00 | 181 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11 | 857 439,92 | 857 439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1 | 2 057 679,28 | 2 057 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3 | 401 620,08 | 401 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1 | 651 245,54 | 651 245,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2 | 2 364 880,48 | 2 364 880,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7 | 1 793 327,42 | 1 793 327,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9 | 1 762 188,40 | 1 762 188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 117 | 646 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 119 | 405 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 581 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142 | 630 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | 435 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 714 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1 | 172 573,00 | 0,00 | 102 364,73 | 70 208,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33 | 1 955 326,08 | 1 955 326,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89 | 438 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | 589 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45 | 2 283 866,00 | 2 283 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 317,08 | 418 317,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 20б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17е | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | 727 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34 | 511 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а | 831 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/1 | 764 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орскг |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 4 921 629,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 1 759 043,00 | 2 812 586,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75б | 213 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77б | 213 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82а | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 129 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64 | 221 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 26 | 350 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а | 349 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 140 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Орск, ул. Короленко, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Орск, ул. Котовского, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Орск, ул. Светлая, д. 59а | 833 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 910,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 186. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 833 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Ясный, ул. Западная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 575 726,74 | 0,00 | 0,00 | 159 457,44 | 136 589,45 | 279 679,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2 | 575 726,74 | 0,00 | 0,00 | 159 457,44 | 136 589,45 | 279 679,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 413 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2 | 144 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 269 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | с. Илек, пер. Деповский, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 4 120 722,45 | 2 623 886,64 | 0,00 | 786 767,78 | 136 899,53 | 573 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3 | 273 799,06 | 0,00 | 0,00 | 136 899,53 | 136 899,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26 | 284 652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43 | 1 299 736,50 | 649 868,25 | 0,00 | 649 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 1 974 018,39 | 1 974 018,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 288 516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 266 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76 | 266 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 125 501,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 501,33 | 0,00 | 6 724,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724,68 | 0,00 |
| 246. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4 | 125 501,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 501,33 | 0,00 | 6 724,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724,68 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 220 703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 220 703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1 153 846,15 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 1 153 846,15 | 1 153 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 8 024 671,87 | 7 949 043,32 | 0,00 | 0,00 | 75 628,55 | 0,00 | 0,00 | 8 994 299,59 | 6 020 515,59 | 1 486 892,00 | 1 486 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 1 024 000,00 | 270 344,00 | 270 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 2 345 948,26 | 2 345 948,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 674,14 | 262 674,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 75 628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 5 603 095,06 | 5 603 095,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 841,45 | 125 841,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 1 024 000,00 | 270 344,00 | 270 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 688,00 | 1 024 000,00 | 270 344,00 | 270 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |
| Итого по 2018 году | 306 133 740,35 | 69 846 778,01 | 46 534 962,68 | 23 813 184,69 | 47 921 937,04 | 89 178 260,63 | 28 838 617,30 | 16 787 224,89 | 11 591 761,54 | 1 962 383,84 | 2 951 065,18 | 282 014,33 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 4 183 417,30 | 521 988,46 | 0,00 | 2 173 783,65 | 1 239 562,50 | 248 082,69 | 0,00 | 519 892,32 | 0,00 | 0,00 | 519 892,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 1 373 339,42 | 0,00 | 0,00 | 1 373 339,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 590 575,00 | 295 287,50 | 0,00 | 295 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 1 239 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 278 455,77 | 0,00 | 0,00 | 278 455,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 453 401,92 | 226 700,96 | 0,00 | 226 700,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 248 082,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 082,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 17 757 271,00 | 3 991 216,00 | 297 972,00 | 1 761 683,00 | 0,00 | 3 731 692,00 | 7 974 708,00 | 1 242 570,00 | 983 040,00 | 0,00 | 259 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 1 942 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 2 860 880,00 | 1 651 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 1 406 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 1 122 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 1 426 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 1 092 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 2 927 422,00 | 1 463 711,00 | 0,00 | 1 463 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 252 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 301 715,00 | 301 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 441 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 520,00 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бузулук, ул. М. Горького/ Л. Толстого, д. 6/117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 331 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 276 544,00 | 276 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 613 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бузулук, ул. О. Яроша/ ул. Кирова, д. 49/48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бузулук, ул. Октябрьская/ ул. О. Яроша, д. 62–64/46–48 (А3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 161 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 1 465 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 548,00 | 491 520,00 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 893 916,00 | 297 972,00 | 297 972,00 | 297 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 241 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 27 674 231,54 | 3 323 344,03 | 592 296,16 | 1 016 714,14 | 6 281 143,56 | 7 180 200,86 | 9 280 532,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 400 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 042,60 | 0,00 | 200 042,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 1 798 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 445,00 | 0,00 | 899 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 1 744 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 205,00 | 0,00 | 872 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 1 437 594,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 594,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 2 789 578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 789,42 | 0,00 | 1 394 789,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 2 725 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 709,62 | 0,00 | 1 362 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 2 709 998,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 999,04 | 0,00 | 1 354 999,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 77 099,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 099,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 1 821 585,38 | 1 821 585,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 924 646,16 | 0,00 | 462 323,08 | 462 323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 2 018 901,92 | 1 009 450,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 450,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 394 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 1 878 815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 214 517,31 | 0,00 | 0,00 | 214 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 209 900,67 | 0,00 | 0,00 | 209 900,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Гай. ул. Молодежная, д. 55а | 1 501 261,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 261,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 1 068 025,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 025,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 752 253,85 | 492 307,69 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 633 171,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 171,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 681 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 393 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 952,88 | 0,00 | 196 952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 1 498 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 13 207 799,00 | 2 048 389,42 | 1 382 414,42 | 2 048 389,42 | 3 065 795,17 | 4 662 810,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 2 020 957,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 957,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 4 147 243,26 | 1 382 414,42 | 1 382 414,42 | 1 382 414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 1 893 141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 1 984 321,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 321,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 557 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 650 007,70 | 325 003,85 | 0,00 | 325 003,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 681 942,30 | 340 971,15 | 0,00 | 340 971,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 228 158,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 158,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 1 044 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 42 915 934,65 | 5 070 091,05 | 5 146 583,27 | 5 146 583,27 | 11 181 312,34 | 6 004 842,21 | 10 366 522,51 | 3 384 243,48 | 1 969 230,76 | 648 825,60 | 648 825,60 | 117 361,52 | 0,00 |
| 81. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 2 035 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 3 000 715,38 | 0,00 | 1 500 357,69 | 1 500 357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,24 | 0,00 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 4 514 304,81 | 1 504 768,27 | 1 504 768,27 | 1 504 768,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 492 307,69 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 4 591 596,93 | 1 530 532,31 | 1 530 532,31 | 1 530 532,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 492 307,69 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 20 | 886 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 206,73 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 92. | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 22 | 641 615,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 615,96 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 93. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 4 039 229,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 614,62 | 0,00 | 2 019 614,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 2 791 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 741,35 | 0,00 | 1 395 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 765 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 390,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 96. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 1 191 204,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 204,81 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 97. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1 070 250,00 | 356 750,00 | 356 750,00 | 356 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 492 307,69 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 762 525,00 | 254 175,00 | 254 175,00 | 254 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,93 | 492 307,69 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 523 128,46 | 523 128,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 500 136,92 | 500 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 2 765 336,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 668,27 | 0,00 | 1 382 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 1 220 270,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 270,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 222 286,92 | 222 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 178 313,17 | 178 313,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 228 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 662,50 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 109. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 1 009 514,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 514,42 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 111. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 4 047 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 942,31 | 0,00 | 2 023 942,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 650 025,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 025,96 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 116. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 632 221,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 221,83 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 117. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 2 880 011,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 005,77 | 0,00 | 1 440 005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 1 768 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 280,00 | 0,00 | 884 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 136 913 515,80 | 46 296 838,86 | 8 933 002,09 | 8 924 199,64 | 22 207 578,50 | 50 551 896,71 | 0,00 | 6 150 244,47 | 4 607 798,47 | 943 214,24 | 539 934,03 | 59 297,73 | 0,00 |
| 122. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 307,69 | 492 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 416 281,73 | 416 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | 65 162,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 162,13 | 0,00 | 616,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,97 | 0,00 |
| 127. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 918 572,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 572,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 2 766 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 506,73 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 1 774 844,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 844,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 1 057 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 2 789 040,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 040,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 5 816 393,37 | 4 155 051,92 | 863 425,87 | 797 915,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 1 387 809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 7 122 426,25 | 7 122 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1 | 760 647,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 647,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2 | 760 647,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 647,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 4 183 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123, литера А | 113 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 1 230 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 960 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 413,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 1 584 969,24 | 396 242,31 | 396 242,31 | 396 242,31 | 0,00 | 396 242,31 | 0,00 | 752 253,85 | 492 307,69 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 175. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 1 556 292,41 | 1 341 091,06 | 0,00 | 215 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 1 061 509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Оренбург, проезд Промысловый, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | г. Оренбург, проезд Промысловый, д. 7 | 1 010 961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 110 639,63 | 110 639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 1 451 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 2 053 262,50 | 2 053 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 512,31 | 517 512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 190 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 163,46 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 190 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 163,46 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 857,69 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 520 006,73 | 520 006,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер А1А2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 372 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 374 139,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 139,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 352 663,46 | 352 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 265,39 | 517 611,54 | 136 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 1 738 631,73 | 705 327,88 | 679 548,08 | 353 755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 861 852,88 | 532 452,88 | 189 207,69 | 140 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 369 000,96 | 303 288,46 | 0,00 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 2 647 334,62 | 1 618 103,85 | 714 781,73 | 314 449,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 918,84 | 517 611,54 | 136 653,65 | 136 653,65 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 181 164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 2 842 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 625 113,46 | 625 113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 849 207,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 207,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76 | 68 928,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 928,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 739 631,73 | 442 013,46 | 150 320,19 | 147 298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 1 420 615,38 | 1 420 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 264,42 | 517 611,54 | 136 652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 456 388,46 | 456 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3, литеры АА1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 159 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 576 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 705 327,64 | 705 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 612,31 | 517 612,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 2 829 245,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 245,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 605 432,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 432,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11 Литер А2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 443 710,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 710,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 2 829 647,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 647,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 3 235 076,92 | 2 156 718,27 | 0,00 | 1 078 358,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 425 614,81 | 293 178,85 | 66 723,46 | 65 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 1 738 631,73 | 705 327,88 | 679 548,08 | 353 755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 265,39 | 517 611,54 | 136 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 2 863 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 266 311,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 311,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 | 316 936,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 936,54 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 955 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56 Литер ЕЕ | 50 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 1 586 987,20 | 1 586 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 2 629 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 637,50 | 1 314 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 3 255 111,54 | 2 254 444,23 | 1 000 667,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 266,16 | 517 612,31 | 136 653,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 4 130 346,05 | 0,00 | 0,00 | 720 613,38 | 1 387 809,59 | 2 021 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 1 528 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 808 769,23 | 0,00 | 404 384,62 | 404 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 2 426 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 1 387 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 663 081,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 081,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 7 536 005,53 | 5 023 039,23 | 1 412 393,13 | 1 100 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 909 114,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 114,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 475 151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 12 232 634,62 | 7 481 115,38 | 2 375 759,62 | 2 375 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 1 650 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 978 096,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 096,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 272 959,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 959,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 272 959,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 959,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, пос. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3 Литер А | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7 Литер А | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 28 381 834,00 | 5 950 440,00 | 5 880 628,00 | 1 200 596,00 | 2 870 600,00 | 11 262 716,00 | 1 216 854,00 | 3 176 145,00 | 2 324 000,00 | 370 344,00 | 405 516,00 | 76 285,00 | 0,00 |
| 357. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Орск, пер. Театральный, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 481 536,00 | 481 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 114 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 117 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 990,00 | 0,00 | 297 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 990,00 | 0,00 | 297 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 1 216 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 411 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 312,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 391. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 350 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 486 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 552,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 398. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 172,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 26 | 432 148,00 | 311 904,00 | 60 628,00 | 59 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 650 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 600 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12, с. Крыловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 417. | г. Орск, ул. Короленко, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 1 018 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 213 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 280 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 295 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 575 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 180 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 295 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 527 257,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 448. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27, с. Крыловка | 140 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 448,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 450. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 714 210,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Орск, ул. Строителей, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 270 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 250 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 1 070 000,00 | 670 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 11 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 72 115,38 | 0,00 | 0,00 | 72 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846,14 | 0,00 | 0,00 | 28 846,14 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 2 094 016,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 016,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 989 659,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 659,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 1 104 356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 398 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 372,00 | 333 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39 | 218 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 372,00 | 153 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2 | 180 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 221 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 221 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | 435 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 229 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 206 186,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 186,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 378 445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 445,20 | 0,00 | 0,00 | 376 923,09 | 230 769,24 | 0,00 | 146 153,85 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 190 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 384,62 | 0,00 | 0,00 | 190 384,62 | 115 384,62 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 188 060,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 060,58 | 0,00 | 0,00 | 186 538,47 | 115 384,62 | 0,00 | 71 153,85 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 2 408 311,53 | 1 106 008,65 | 0,00 | 1 106 008,65 | 196 294,23 | 0,00 | 0,00 | 1 872 842,31 | 1 476 923,07 | 0,00 | 395 919,24 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 196 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 558 717,30 | 279 358,65 | 0,00 | 279 358,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 280,77 | 492 307,69 | 0,00 | 131 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 499. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 863 376,92 | 431 688,46 | 0,00 | 431 688,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 280,77 | 492 307,69 | 0,00 | 131 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 789 923,08 | 394 961,54 | 0,00 | 394 961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 280,77 | 492 307,69 | 0,00 | 131 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 370 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 172 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 | 198 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 255 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 255 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | с. Путятино, ул. Мира, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Пушкинский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 865 384,62 | 576 923,08 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 865 384,62 | 576 923,08 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 293 052,00 | 0,00 | 0,00 | 74 650,00 | 65 372,00 | 153 030,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 | 0,00 | 6 448,00 | 14 647,00 | 0,00 |
| 519. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7 | 293 052,00 | 0,00 | 0,00 | 74 650,00 | 65 372,00 | 153 030,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 | 0,00 | 6 448,00 | 14 647,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 27 306 874,43 | 961 538,46 | 24 302 066,74 | 0,00 | 0,00 | 2 043 269,23 | 0,00 | 14 423,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 423,08 | 0,00 |
| 521. | пос. Энергетик, д. 17 | 2 028 046,15 | 0,00 | 2 028 046,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | пос. Энергетик, д. 18 | 2 011 481,54 | 0,00 | 2 011 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | пос. Энергетик, д. 20 | 2 025 956,92 | 0,00 | 2 025 956,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | пос. Энергетик, д. 21 | 2 046 923,85 | 0,00 | 2 046 923,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | пос. Энергетик, д. 22 | 994 950,00 | 0,00 | 994 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | пос. Энергетик, д. 24 | 1 031 440,38 | 0,00 | 1 031 440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | пос. Энергетик, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | пос. Энергетик, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Энергетик, д. 39 | 2 016 853,85 | 0,00 | 2 016 853,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530. | пос. Энергетик, д. 4 | 1 247 431,74 | 0,00 | 1 247 431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531. | пос. Энергетик, д. 5 | 2 015 361,54 | 0,00 | 2 015 361,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Энергетик, д. 55 | 866 415,00 | 0,00 | 866 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Энергетик, д. 6 | 2 015 734,62 | 0,00 | 2 015 734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | пос. Энергетик, д. 60 | 864 421,15 | 0,00 | 864 421,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | пос. Энергетик, д. 61 | 3 004 807,69 | 961 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 269,23 | 0,00 | 14 423,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 423,08 | 0,00 |
| 536. | пос. Энергетик, д. 66 | 873 225,00 | 0,00 | 873 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | пос. Энергетик, д. 73 | 868 695,00 | 0,00 | 868 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | пос. Энергетик, д. 76 | 868 695,00 | 0,00 | 868 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539. | пос. Энергетик, д. 77 | 1 258 095,00 | 0,00 | 1 258 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | пос. Энергетик, д. 78а | 1 268 340,00 | 0,00 | 1 268 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| Итого по 2019 году | 507 525 969,01 | 101 540 548,42 | 48 219 277,29 | 65 620 306,11 | 89 732 243,53 | 137 002 536,87 | 65 411 056,79 | 36 270 130,00 | 23 057 881,67 | 5 324 187,23 | 7 268 673,97 | 619 387,13 | 0,00 |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 690 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 938,46 | 256 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 256 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 433 938,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 938,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальное образование город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | 18 820 275,04 | 2 743 429,30 | 1 823 848,27 | 4 742 462,09 | 1 292 725,62 | 6 234 060,65 | 1 983 749,11 | 5 033 415,42 | 2 953 846,14 | 649 865,40 | 1 429 703,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 1 366 675,95 | 455 558,65 | 455 558,65 | 455 558,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 946,16 | 0,00 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 946,16 | 0,00 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 1 808 676,93 | 602 892,31 | 602 892,31 | 602 892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 492 307,69 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 1 858 146,93 | 619 382,31 | 619 382,31 | 619 382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 492 307,69 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 438 045,00 | 146 015,00 | 146 015,00 | 146 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,85 | 492 307,69 | 129 973,08 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 141 093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 658 661,54 | 0,00 | 0,00 | 658 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 8 | 533 353,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 353,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 424 491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 1 445 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 794 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 070,96 | 0,00 | 397 070,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 529 373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 188 885,38 | 95 942,69 | 0,00 | 92 942,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 280,77 | 492 307,69 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 239 683,17 | 79 894,39 | 0,00 | 79 894,39 | 0,00 | 79 894,39 | 0,00 | 622 280,77 | 492 307,69 | 0,00 | 129973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 638 273,08 | 319 136,54 | 0,00 | 319 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 280,77 | 492 307,69 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 1 082 050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 408 312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 1 194 062,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 031,29 | 0,00 | 597 031,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 223 958,85 | 0,00 | 0,00 | 223 958,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 222 743,94 | 0,00 | 0,00 | 222 743,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 310 321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 160,58 | 0,00 | 155 160,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 224 687,79 | 0,00 | 0,00 | 224 687,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 625 880,78 | 312 940,39 | 0,00 | 312 940,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 224 271,25 | 0,00 | 0,00 | 224 271,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 223 368,75 | 0,00 | 0,00 | 223 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 224 340,67 | 0,00 | 0,00 | 224 340,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 2 014 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 80 | 266 531,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 531,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 286 925,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 462,79 | 0,00 | 143 462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 223 334,04 | 111 667,02 | 0,00 | 111 667,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 46 749 471,00 | 8 461 538,00 | 6 352 011,00 | 7 440 537,00 | 7 219 210,00 | 10 693 463,00 | 6 582 712,00 | 908 355,00 | 0,00 | 129 765,00 | 778 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | г. Бузулук, ул. 1 линия, д. 3 | 1 260 325,00 | 1 260 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 1 520 612,00 | 1 520 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 489 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 918 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 2 465 919,00 | 821 973,00 | 821 973,00 | 821 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 3 151 431,00 | 1 050 477,00 | 1 050 477,00 | 1 050 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 1 074 332,00 | 1 074 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 1 083 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 2 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 800,00 | 0,00 | 1 085 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 1 023 564,00 | 341 188,00 | 341 188,00 | 0,00 | 341 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 346 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 339 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 673 158,00 | 0,00 | 336 579,00 | 336 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 862 311,00 | 287 437,00 | 287 437,00 | 287 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,00 | 0,00 | 129 765,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 437 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 818,00 | 0,00 | 218 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 1 841 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | г. Бузулук, ул. Галактионова/ ул. М. Горького, д. 29/50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 1 109 764,00 | 554 882,00 | 0,00 | 554 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 390 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 514 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 217,00 | 0,00 | 257 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 294 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 572 346,00 | 190 782,00 | 190 782,00 | 190 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 882 999,00 | 294 333,00 | 294 333,00 | 294 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 2 097 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 735,00 | 0,00 | 1 048 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 360 284,00 | 180 142,00 | 0,00 | 180 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 349 332,00 | 174 666,00 | 0,00 | 174 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 302 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 297 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 388 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 296 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 365 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 522 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 1 040 048,00 | 520 024,00 | 0,00 | 520 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1 047 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 1 907 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 1 935 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 1 592 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 571 095,00 | 190 365,00 | 190 365,00 | 190 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 245 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 1 608 632,00 | 0,00 | 804 316,00 | 804 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | г. Бузулук, ул. Суходольная/ ул. Серго, д. 30–32/9–11 (А) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 2 233 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 2 094 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 151,00 | 0,00 | 1 047 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 4 069 122,00 | 0,00 | 2 034 561,00 | 2 034 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 33 721 518,80 | 5 126 264,45 | 3 890 639,45 | 1 141 771,18 | 8 121 217,92 | 5 937 675,58 | 9 503 950,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 216 808,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 808,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 1 349 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 1 997 826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 2 818 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 480,80 | 0,00 | 1 409 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 1 580 029,68 | 526 676,56 | 526 676,56 | 526 676,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 2 787 294,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 647,12 | 0,00 | 1 393 647,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 1 206 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 1 235 625,00 | 1 235 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 1 068 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 1 033 947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 1 062 092,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 092,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 2 587 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 568,27 | 0,00 | 1 293 568,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 2 764 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 350,96 | 0,00 | 1 382 350,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 2 460 378,48 | 615 094,62 | 615 094,62 | 615 094,62 | 615 094,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 3 144 900,00 | 1 572 450,00 | 1 572 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 4 054 152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 076,15 | 0,00 | 2 027 076,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 2 352 836,54 | 1 176 418,27 | 1 176 418,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 1 748 045,78 | 767 267,60 | 0,00 | 767 267,60 | 213 510,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 641 051,92 | 320 525,96 | 0,00 | 320 525,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 893 483,28 | 446 741,64 | 0,00 | 446 741,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 213 510,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 510,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 11 145 304,03 | 1 913 082,64 | 2 500 421,61 | 2 500 421,61 | 3 027 163,95 | 0,00 | 1 204 214,22 | 3 567 611,05 | 1 191 892,55 | 1 257 609,25 | 1 118 109,25 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 137. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 2 832 469,11 | 944 156,37 | 944 156,37 | 944 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 915,32 | 404 638,44 | 404 638,44 | 404 638,44 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 2 906 778,81 | 968 926,27 | 968 926,27 | 968 926,27 | 0,00 | 0,00 |  | 1 245 762,33 | 415 254,11 | 415 254,11 | 415 254,11 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 2 408 428,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 214,22 | 0,00 | 1 204 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 427 840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 840,92 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 | 186 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 928 832,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 832,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1 174 677,94 | 0,00 | 587 338,97 | 587 338,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 433,40 | 0,00 | 251 716,70 | 251 716,70 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | г. Медногорск, ул. Штольная, д. 40 | 466 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 11 445 241,92 | 5 368 352,64 | 877 854,72 | 842 689,92 | 865 455,36 | 2 185 883,52 | 1 305 005,76 | 4 555 500,48 | 4 423 680,00 | 0,00 | 0,00 | 131 820,48 | 0,00 |
| 161. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 1 616 947,20 | 1 016 928,00 | 120 384,00 | 118 800,00 | 131 155,20 | 229 680,00 | 0,00 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 164. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59А | 95 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 747 648,00 | 228 096,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 38 016,00 | 399 168,00 | 0,00 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 167. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 877 092,48 | 228 096,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 38 016,00 | 399 168,00 | 129 444,48 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 168. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 123 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 18 | 130 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 193 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 1 503 849,60 | 1 016 928,00 | 118 800,00 | 117 216,00 | 136 224,00 | 114 681,60 | 0,00 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 175. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 230 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 1 250 042,88 | 506 572,80 | 152 716,80 | 146 757,12 | 105 784,32 | 338 211,84 | 0,00 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 179. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 1 291 230,72 | 726 336,00 | 124 600,32 | 116 812,80 | 137 779,20 | 185 702,40 | 0,00 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 180. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 123 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 1 568 476,80 | 902 880,00 | 112 147,20 | 101 376,00 | 100 108,80 | 228 096,00 | 123 868,80 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 184. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 1 126 951,68 | 416 931,84 | 126 397,44 | 122 803,20 | 142 272,00 | 208 922,88 | 109 624,32 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 185. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 565 602,24 | 325 584,00 | 40 440,96 | 36 556,80 | 36 099,84 | 82 252,80 | 44 667,84 | 506 166,72 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,72 | 0,00 |
| 186. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 272 779 132,69 | 50 164 424,40 | 22 674 115,92 | 36 404 375,28 | 50 902 567,81 | 73 901 133,60 | 38 732 515,68 | 10 730 708,16 | 7 089 231,60 | 1 871 611,20 | 1 502 280,00 | 267 585,36 | 0,00 |
| 187. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2а | 229 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 459 381,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 381,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 1 278 954,72 | 1 278 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 1 368 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 922 253,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 253,04 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 192. | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 578 944,32 | 578 944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 571 083,12 | 302 321,04 | 0,00 | 268 762,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 2 747 865,84 | 1 320 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 792,64 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 201. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 472 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 430 330,80 | 136 042,80 | 0,00 | 0,00 | 147 144,00 | 147 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 1 330 437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 1 330 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 1 344 876,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 876,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 1 340 550,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 550,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 1 308 751,68 | 1 308 751,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 1 010 726,64 | 1 010 726,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 211 869,36 | 0,00 | 0,00 | 211 869,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 992 970,24 | 525 660,48 | 0,00 | 467 309,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20 Литер А4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 527 999,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 999,76 | 0,00 | 263 999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 539 138,88 | 539 138,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 657 747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 769 548,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 548,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 1 326 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 174,00 | 663 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1 095 701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 1 395 960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 1 945 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 1 476 587,76 | 1 476 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 490 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 784,88 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 232. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 187 176,96 | 0,00 | 0,00 | 187 176,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 535 939,68 | 0,00 | 0,00 | 535 939,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 1 174 640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 320,32 | 587 320,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 460 737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 146 639,76 | 50 758,08 | 50 758,08 | 45 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 146 639,76 | 50 758,08 | 50 758,08 | 45 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 6 146 057,52 | 2 127 403,20 | 2 127 403,20 | 1 891 251,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 515 629,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 629,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 218 564,88 | 218 564,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 486 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 431 890,56 | 149 495,04 | 149 495,04 | 132 900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 250. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 4 610 735,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 367,76 | 0,00 | 2 305 367,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 159 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 1 075 322,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 322,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 1 812 042,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 042,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 1 677 516,96 | 888 047,28 | 0,00 | 789 469,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 2 307 570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 1 354 867,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 867,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а Литер А | 266 550,00 | 0,00 | 0,00 | 266 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 2 929 505,76 | 1 550 827,68 | 0,00 | 1 378 678,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 525 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 1 077 058,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 058,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 1 410 950,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 475,44 | 0,00 | 705 475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1 023 622,08 | 0,00 | 541 887,12 | 481 734,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 420 875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 1 384 232,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 232,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 197 148,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 148,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 1 723 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 243 360,48 | 243 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 1 377 135,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 135,12 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 286. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 1 377 135,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 135,12 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 287. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 343 273,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 273,68 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 288. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 144 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 697 459,92 | 241 419,60 | 241 419,60 | 214 620,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 1 683 608,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 608,88 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 293. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1 844 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 992,80 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 297. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 224 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 832 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 260,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 300. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 793 306,32 | 793 306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 577 680,96 | 199 959,12 | 199 959,12 | 177 762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 775 320,00 | 775 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 941 754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 792 792,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 792,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 652 937,76 | 345 653,52 | 0,00 | 307 284,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 649 130,40 | 343 638,00 | 0,00 | 305 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 1 072 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 1 395 716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 235 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 237 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 2 591 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 955,12 | 0,00 | 1 295 955,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 407 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 136 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 934 919,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 459,76 | 0,00 | 467 459,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 20 | 742 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 34 | 222 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324. | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 36 | 221 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 751 301,76 | 397 725,60 | 0,00 | 353 576,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 576 048,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 048,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 663 382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 649 893,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 893,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 1 340 172,48 | 670 086,24 | 670 086,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 452 863,92 | 0,00 | 0,00 | 452 863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 4 518 173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 086,64 | 0,00 | 2 259 086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 953 384,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 384,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 935 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 1 108 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 1 479 031,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 031,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 1 100 380,32 | 0,00 | 0,00 | 1 100 380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 343. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 1 107 063,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 063,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 1 079 647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 1 893 128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 2 051 647,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 647,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 532 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 830,72 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 350. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 1 247 862,24 | 0,00 | 1 247 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 223 164,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 164,48 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 352. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 1 742 775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 775,84 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 354. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 453 902,88 | 0,00 | 240 288,00 | 213 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 2 328 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 1 526 016,96 | 1 526 016,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 1 336 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 1 332 143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 954 572,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 572,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 2 440 329,60 | 0,00 | 0,00 | 1 100 905,92 | 1 339 423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 524 993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366. | г. Оренбург, ул. Киселева, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 1 030 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 1 015 648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 2 297 872,80 | 795 388,32 | 795 388,32 | 707 096,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 372. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 5 825 508,00 | 2 016 447,84 | 2 016 447,84 | 1 792 612,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 373. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 374. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 2 850 114,96 | 986 542,08 | 986 542,08 | 877 030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 375. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 1 363 557,60 | 1 363 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 2 238 957,60 | 774 995,28 | 774 995,28 | 688 967,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 378. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 8 170 871,04 | 2 828 274,48 | 2 828 274,48 | 2 514 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 379. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 Литер АА1 | 412 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 1 647 937,20 | 872 388,24 | 0,00 | 775 548,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 813 444,96 | 430 623,12 | 0,00 | 382 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 2 926 830,96 | 985 267,20 | 0,00 | 875 897,76 | 1 065 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 1 834 964,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 964,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 3 048 620,40 | 1 055 252,88 | 1 055 252,88 | 938 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 334 925,28 | 334 925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 343 446,96 | 343 446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 262 232,88 | 0,00 | 0,00 | 262 232,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 1 043 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 2 102 112,72 | 1 009 853,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 642 874,32 | 340 326,00 | 0,00 | 302 548,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 418 428,48 | 0,00 | 0,00 | 418 428,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 3 222 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 118,56 | 0,00 | 1 611 118,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 353 967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 1 060 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 585 402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 1 909 460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 423 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 608,00 | 211 608,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 406. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 191 625,36 | 0,00 | 0,00 | 191 625,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 614 476,80 | 212 695,68 | 212 695,68 | 189 085,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 163,60 | 472 615,44 | 124 774,08 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 408. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 2 133 525,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 762,56 | 0,00 | 1 066 762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 897 076,08 | 474 895,92 | 0,00 | 422 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 1 966 621,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 621,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 512 723,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 361,76 | 0,00 | 256 361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 1 095 796,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 796,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 Литер А | 212 584,80 | 212 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 1 282 186,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 186,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 217 416,48 | 217 416,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 1 623 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 1 698 579,36 | 1 698 579,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 4 267 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 521,52 | 0,00 | 2 133 521,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 4 093 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 848,16 | 0,00 | 2 046 848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 2 279 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 1 939 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 2 622 357,12 | 0,00 | 1 388 228,64 | 1 234 128,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 1 239 526,08 | 0,00 | 1 239 526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 4 536 160,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 607,92 | 0,00 | 2 312 552,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 1 198 569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 1 200 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 523 466,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 466,88 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 446. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 735 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 1 030 361,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 361,04 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 448. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 1 109 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 1 809 965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 488 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 124,64 | 0,00 | 244 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46 Литер А1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 11/44/10 Литер А4А7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 823 296,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 296,48 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 457. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54 | 220 038,24 | 220 038,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 355 716,00 | 0,00 | 0,00 | 355 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 292 054,80 | 0,00 | 0,00 | 292 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 276 306,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 306,96 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 467. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 261 922,56 | 261 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 452 565,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 565,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 468 084,48 | 468 084,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1 257 352,08 | 604 031,28 | 0,00 | 0,00 | 653 320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 131 932,08 | 131 932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 340 217,28 | 340 217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 565 575,12 | 565 575,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 215 558,16 | 215 558,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 592 229,76 | 592 229,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 615,44 | 472 615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 2 095 445,52 | 0,00 | 0,00 | 2 095 445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 1 921 817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 908,88 | 960 908,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 938 853,84 | 938 853,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 4 493 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 881,20 | 0,00 | 2 246 881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 1 250 902,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 902,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 2 810 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 129,20 | 0,00 | 1 405 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 1 496 075,04 | 0,00 | 0,00 | 1 496 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 2 634 766,80 | 886 948,80 | 0,00 | 788 493,12 | 959 324,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 4 337 449,92 | 2 168 724,96 | 2 168 724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 1 003 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 801 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 424 031,04 | 224 474,40 | 0,00 | 199 556,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1 123 129,44 | 594 564,48 | 0,00 | 528 564,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 1 955 542,56 | 1 035 228,96 | 0,00 | 920 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 499. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 2 110 026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 3 088 282,80 | 976 315,44 | 0,00 | 0,00 | 1 055 983,68 | 0,00 | 1 055 983,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 2 439 068,40 | 0,00 | 821 070,24 | 729 927,60 | 0,00 | 0,00 | 888 070,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 1 436 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 2 866 780,80 | 992 310,72 | 992 310,72 | 882 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 1 677 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 510,32 | 0,00 | 838 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 686 494,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 494,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 706 277,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 277,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 5 416 120,56 | 1 874 742,00 | 1 874 742,00 | 1 666 636,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 262 133,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 133,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 633 816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 838 036,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 036,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 1 066 891,44 | 564 793,20 | 0,00 | 502 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 684 759,36 | 0,00 | 0,00 | 684 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 522. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 3 904 734,72 | 0,00 | 0,00 | 1 761 543,12 | 2 143 191,60 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 | 124 774,08 | 0,00 | 0,00 |
| 529. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 242 791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 791,68 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 530. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 238 159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 159,92 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083,44 | 0,00 |
| 531. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 504 875,76 | 504 875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 356 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 360 653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534. | пос. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535. | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 Литер А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 52 201 972,00 | 16 704 880,00 | 7 647 956,00 | 4 202 360,00 | 6 630 616,00 | 17 016 160,00 | 0,00 | 7 693 691,00 | 5 430 000,00 | 895 860,00 | 1 261 032,00 | 106 799,00 | 0,00 |
| 536. | г. Орск, VI мкр., д. 13 | 1 585 976,00 | 0,00 | 912 056,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 175 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 1 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 200,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 539. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 607 848,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559. | г. Орск, ул. 3-го Интернационала, д. 6 | 205 200,00 | 205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 514 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 20 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567. | г. Орск, ул. Гайское шоссе, д. 30 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 400,00 | 65 000,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573. | г. Орск, ул. Дорожная, д. 12, с. Ударник | 140 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 448,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 574. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 500 000,00 | 350 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10, с. Крыловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8, с. Крыловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 180 360,00 | 102 600,00 | 0,00 | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 180 360,00 | 102 600,00 | 0,00 | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 1 700 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 650 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 5а | 275 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593. | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 7б | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 295 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 2 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 344,00 | 0,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 1 100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 270 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. | г. Орск, ул. Парковая, д. 15, с. Ударник | 140 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 448,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 608. | г. Орск, ул. Парковая, д. 17, с. Ударник | 140 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 448,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 609. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 494 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 600,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 616. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 622. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6а | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 344,00 | 512 000,00 | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 900 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 950 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 267 500,00 | 136 800,00 | 65 900,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 900 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 1 520 000,00 | 900 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 545 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 490,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 | 0,00 |
| 646. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 446 400,00 | 355 680,00 | 0,00 | 90 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 247 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 2 573 157,58 | 0,00 | 324 934,71 | 0,00 | 978 037,50 | 1 270 185,37 | 0,00 | 1 504 507,66 | 984 615,38 | 259 946,14 | 259 946,14 | 0,00 | 0,00 |
| 656. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 978 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 324 934,71 | 0,00 | 324 934,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,83 | 492 307,69 | 129 973,07 | 129 973,07 | 0,00 | 0,00 |
| 659. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 253,83 | 492307,69 | 129973,07 | 129973,07 | 0,00 | 0,00 |
| 660. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 300 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 196 987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 662. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 246 903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 526 108,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 108,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 624 038,46 | 0,00 | 0,00 | 24 038,46 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 |
| 665. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 24 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 | 9 615,38 | 0,00 | 0,00 |
| 671. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 4 967 537,69 | 453 888,07 | 0,00 | 0,00 | 2 256 824,81 | 0,00 | 2 256 824,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д.3 | 771 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 580,77 | 0,00 | 385 580,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 583 778,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 889,33 | 0,00 | 291 889,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 541 569,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 784,71 | 0,00 | 270 784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 1 253 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 968,80 | 0,00 | 626 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 1 363 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 601,20 | 0,00 | 681 601,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 180 604,13 | 180 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 273 283,94 | 273 283,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 2 138 323,82 | 869 820,91 | 0,00 | 869 820,91 | 398 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 398 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 879 802,54 | 439 901,27 | 0,00 | 439 901,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 432 117,82 | 216 058,91 | 0,00 | 216 058,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 427 721,46 | 213 860,73 | 0,00 | 213 860,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 293 052,00 | 0,00 | 0,00 | 74 650,00 | 65 372,00 | 153 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 686. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 5 | 293 052,00 | 0,00 | 0,00 | 74 650,00 | 65 372,00 | 153 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Муниципальное образование Димитровский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Димитровский сельсовет Илекского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Муниципальное образование Домбаровский поссовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский поссовет Домбаровского района | 1 249 048,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 048,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 490 627,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 627,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 442 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 316 203,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 203,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694. | с. Илек, ул. П. Морозова,д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Муниципальное образование Кардаиловский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Кардаиловский сельсовет Илеского района | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44 | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 582 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Муниципальное образование Кировский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кировский сельсовет Кваркенского района | 552 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 552 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района | 191 037,74 | 191 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 191 037,74 | 191 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенского района | 907 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 429,60 | 212 712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 212 712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 694 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 697 502,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 617,60 | 602 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 602 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 884,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 94 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Муниципальное образование Красночабанский сельсовет Домбаровского района |  |
| Итого по муниципальному образованию Красночабанский сельсовет Домбаровского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 1 816 608,46 | 369 138,46 | 0,00 | 369 138,46 | 539 165,77 | 0,00 | 539 165,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 738 276,92 | 369 138,46 | 0,00 | 369 138,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 1 078 331,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 165,77 | 0,00 | 539 165,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Муниципальное образование Курско-Васильевский сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет Северного района | 694 230,76 | 0,00 | 0,00 | 347 115,38 | 0,00 | 347 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 694 230,76 | 0,00 | 0,00 | 347 115,38 | 0,00 | 347 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Муниципальное образование Липовский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Липовский сельсовет Бузулукского района | 717 025,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 025,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 356 459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 360 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 293 972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 293 972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 972,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 5 193 357,00 | 674 421,00 | 0,00 | 1 385 232,00 | 1 026 581,00 | 1 080 542,00 | 1 026 581,00 | 1 244 564,00 | 984 616,00 | 0,00 | 259 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 1 235 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 642,00 | 0,00 | 617 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 293 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3 | 253 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 392 573,00 | 0,00 | 0,00 | 392 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 410 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 077,00 | 0,00 | 205 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 407 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 862,00 | 0,00 | 203 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 533 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 647 784,00 | 330 243,00 | 0,00 | 317 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 282,00 | 492 308,00 | 0,00 | 129 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 688 356,00 | 344 178,00 | 0,00 | 344 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 282,00 | 492 308,00 | 0,00 | 129 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 330 940,00 | 0,00 | 0,00 | 330 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 4 298 975,01 | 249 819,23 | 0,00 | 0,00 | 1 062 147,12 | 2 987 008,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 232 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 247 978,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 978,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 255 720,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 720,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 215 211,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 211,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41 | 249 819,23 | 249 819,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 581 600,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 600,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 407 007,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 007,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7 | 1 649 522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 459 547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Муниципальное образование Новочеркасский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 237 253,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 253,37 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 738. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 237 253,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 253,37 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,19 | 0,00 |
| 36. Муниципальное образование Нойкинский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 3 943 000,00 | 2 276 000,00 | 545 000,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 1 154 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1 635 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 7 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 7 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 3 214 319,00 | 1 071 630,50 | 0,00 | 740 851,00 | 0,00 | 1 401 837,50 | 0,00 | 274 616,00 | 0,00 | 0,00 | 259 946,00 | 14 670,00 | 0,00 |
| 748. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 246 696,00 | 246 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 466 385,00 | 233 192,50 | 0,00 | 233 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 216 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 193 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 393 560,00 | 196 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 1 015 317,00 | 0,00 | 0,00 | 507 658,50 | 0,00 | 507 658,50 | 0,00 | 144 643,00 | 0,00 | 0,00 | 129 973,00 | 14 670,00 | 0,00 |
| 755. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 394 962,00 | 394 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 287 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Муниципальное образованиеПолевой сельсовет Домбаровского района |
| Итого по муниципальному образованию Полевой сельсовет Домбаровского района | 1 235 434,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 434,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 211 601,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 601,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 511 916,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 916,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 511 916,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 916,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Бузулукского района | 72 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 72 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Приреченский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764. | с. Центральная усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 1 730 769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 384,62 | 0,00 | 865 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 576 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 576 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 576 923,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 288 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Муниципальное образование Пугачевский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пугачевский сельсовет Оренбургского района | 242 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 242 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. Муниципальное образование Путятинский сельсовет Шарлыкскского района |
| Итого по муниципальному образованию Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769. | с. Путятино, ул. Мира, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 224 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 479,52 | 0,00 | 14 670,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,18 | 0,00 |
| 770. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 224 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 479,52 | 0,00 | 14 670,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,18 | 0,00 |
| 48. Муниципальное образование Сакмарский сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 831 135,00 | 831 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 643 054,00 | 643 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 188 081,00 | 188 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Тоцкого района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 2 421 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 231,00 | 294 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 294 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 2 127 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 1 054 738,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 823 976,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1 | 209 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 212 052,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 052,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 196 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 634,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 206 012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 481 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 240 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 240 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. Муниципальное образование Степной сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Степной сельсовет Ташлинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. Муниципальное образование Суворовский сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Суворовский сельсовет Тоцкого района | 218 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 269,23 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 |
| 800. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 218 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 269,23 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 076,92 | 0,00 |
| 58. Муниципальное образование Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1 923 076,92 | 865 384,62 | 0,00 | 480 769,23 | 384 615,38 | 192 307,69 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 802. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 1 923 076,92 | 865 384,62 | 0,00 | 480 769,23 | 384 615,38 | 192 307,69 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 | 129 973,08 | 0,00 | 0,00 |
| 803. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 4 658 598,29 | 1 316 272,32 | 1 582 495,61 | 1 582 495,61 | 0,00 | 177 334,75 | 0,00 | 519 060,48 | 0,00 | 259 530,24 | 259 530,24 | 0,00 | 0,00 |
| 804. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1 622 512,64 | 0,00 | 811 256,32 | 811 256,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,24 | 0,00 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 806. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 177 334,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 334,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807. | пос. Тюльган, ул. М. Горького, д. 27 | 1 316 272,32 | 1 316 272,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская д. 15 | 1 542 478,58 | 0,00 | 771 239,29 | 771 239,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 530,24 | 0,00 | 129 765,12 | 129 765,12 | 0,00 | 0,00 |
| 61. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Фурмановский сельсовет Первомайского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. Муниципальное образование Хуторской сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Хуторской сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Чапаевский сельсовет Новоорского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 193 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 052,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 |
| 813. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11 | 193 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 052,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 095,00 | 0,00 |
| 65. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 405 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 151,20 | 245 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 60 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 120 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 54 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 7 110 870,00 | 1 122 761,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 988 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824. | пос. Энергетик, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825. | пос. Энергетик, д. 19 | 2 032 523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826. | пос. Энергетик, д. 20 | 2 025 956,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 956,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827. | пос. Энергетик, д. 33 | 1 929 628,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 628,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828. | пос. Энергетик, д. 25 | 1 122 761,54 | 1 122 761,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829. | пос. Энергетик, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

Планируемые показатели

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов (далее – МКД) (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы (человек) | Количество МКД (единиц) | Стоимость капитального ремонта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 13 942 933,98 | 492 282 | 0 | 0 | 0 | 3 460 | 3 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184 256 244,73 | 4 184 256 244,73 |
| Итого по 2017 году | 3 697 935,02 | 134 470 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 300 387,94 | 632 300 387,94 |
| Проектные работы |
| Итого по проектным работам | 2 186 364,68 | 81 714 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 567 379,49 | 50 567 379,49 |
| 1. | город Бугуруслан | 25 897,00 | 894 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 359,96 | 438 359,96 |
| 2. | город Бузулук | 70 003,50 | 2 619 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 366,36 | 1 841 366,36 |
| 3. | Гайский городской округ | 80 764,92 | 2 291 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 983,56 | 1 192 983,56 |
| 4. | Кувандыкский городской округ | 26 320,30 | 1 711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 865,47 | 531 865,47 |
| 5. | город Новотроицк | 109 152,70 | 3 890 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 351,41 | 2 691 351,41 |
| 6. | город Оренбург | 1 378 010,11 | 52 471 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 762 813,15 | 35 762 813,15 |
| 7. | город Орск | 355 602,65 | 12 286 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 325,94 | 6 227 325,94 |
| 8. | Сорочинский городской округ | 892,10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 972,16 | 22 972,16 |
| 9. | Ясненский городской округ | 870,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 152,14 | 34 152,14 |
| 10. | городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 9 240,60 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 109,03 | 213 109,03 |
| 11. | Васильевский сельсовет Саракташского района | 622,90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 111,13 | 15 111,13 |
| 12. | Грачевский сельсовет Грачевского района | 700,40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 901,86 | 36 901,86 |
| 13. | Домбаровский поссовет Домбаровского района | 11 421,50 | 405 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 789,07 | 250 789,07 |
| 14. | Калининский сельсовет Ташлинского района | 1 338,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 781,42 | 31 781,42 |
| 15. | Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 1 110,40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 157,84 | 32 157,84 |
| 16. | Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 2 184,00 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 487,30 | 41 487,30 |
| 17. | Новоорский поссовет Новоорского района | 5 092,60 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 462,38 | 208 462,38 |
| 18. | Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 817,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 511,33 | 35 511,33 |
| 19. | Первомайский поссовет Оренбургского района | 2 795,20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 153,85 | 141 153,85 |
| 20. | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 355,20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 157,83 | 29 157,83 |
| 21. | Приреченский сельсовет Новоорского района | 801,90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 083,74 | 47 083,74 |
| 22. | Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | 741,20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 031,93 | 38 031,93 |
| 23. | Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 595,50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 541,31 | 21 541,31 |
| 24. | Саракташский поссовет Саракташского района | 1 000,70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 101,36 | 21 101,36 |
| 25. | Светлинский поссовет Светлинского района | 3 417,00 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 731,61 | 84 731,61 |
| 26. | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 409,20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 678,90 | 13 678,90 |
| 27. | Чапаевский сельсовет Новоорского района | 621,50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 923,45 | 40 923,45 |
| 28. | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 1 005,10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 423,17 | 38 423,17 |
| 29. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 94 581,50 | 3 614 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 050,83 | 483 050,83 |
| Строительно-монтажные работы |
| Итого по строительно-монтажным работам | 1 025 492,19 | 35 694 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 505 930,88 | 211 505 930,88 |
| 1. | город Оренбург | 843 992,69 | 28 762 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 958 435,93 | 161 958 435,93 |
| 2. | город Орск | 22 020,80 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 143,00 | 2 323 143,00 |
| 3. | Ясненский городской округ | 100 213,00 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 799 189,92 | 30 799 189,92 |
| 4. | Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 719,80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 762,31 | 230 762,31 |
| 5. | Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 2 615,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 731,00 | 136 731,00 |
| 6. | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 55 172,90 | 2 876 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172 058,52 | 12 172 058,52 |
| 7. | Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 758,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 610,20 | 3 885 610,20 |
| Проектные и строительно-монтажные работы |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | 486 078,15 | 17 062 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 227 077,57 | 370 227 077,57 |
| 1. | Абдулинский городской округ | 3 050,90 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 861,39 | 4 113 861,39 |
| 2. | город Бугуруслан | 35 643,50 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 555 634,91 | 20 555 634,91 |
| 3. | город Бузулук | 35 981,80 | 1 354 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 115 115,21 | 27 115 115,21 |
| 4. | Гайский городской округ | 28 247,70 | 893 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 059 091,32 | 27 059 091,32 |
| 5. | Кувандыкский городской округ | 904,20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 242,60 | 143 242,60 |
| 6. | город Новотроицк | 38 178,70 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 143 298,38 | 28 143 298,38 |
| 7. | город Оренбург | 223 266,75 | 7 268 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 349 920,19 | 161 349 920,19 |
| 8. | город Орск | 61 688,40 | 2 110 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 624 742,49 | 22 624 742,49 |
| 9. | Ясненский городской округ | 1 507,90 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 659,74 | 755 659,74 |
| 10. | Соль-Илецкий городской округ | 5 400,00 | 232 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 465 433,07 | 16 465 433,07 |
| 11. | Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 782,10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 221,39 | 4 452 221,39 |
| 12. | Беляевский сельсовет Беляевского района | 1 232,10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 069,66 | 3 619 069,66 |
| 13. | Грачевский сельсовет Грачевского района | 3 854,20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 048,55 | 1 509 048,55 |
| 14. | Илекский сельсовет Илекского района | 1 111,20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 610,67 | 3 104 610,67 |
| 15. | Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 1 432,10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 199,20 | 1 383 199,20 |
| 16. | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 817,20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 630,49 | 1 160 630,49 |
| 17. | Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 578,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 263,12 | 1 314 263,12 |
| 18. | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 5 149,30 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635 959,28 | 7 635 959,28 |
| 19. | Первомайский поссовет Оренбургского района | 8 550,00 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 945,13 | 4 000 945,13 |
| 20. | Первомайский сельсовет Первомайского района | 2 618,00 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 398 317,22 | 8 398 317,22 |
| 21. | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 876,90 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 240,95 | 2 223 240,95 |
| 22. | Платовский сельсовет Новосергиевского района | 1 392,50 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 227,12 | 2 476 227,12 |
| 23. | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 774,30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 323,33 | 293 323,33 |
| 24. | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 767,80 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 566,23 | 1 847 566,23 |
| 25. | Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 2 000,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 755 798,57 | 6 755 798,57 |
| 26. | Светлый сельсовет Сакмарского района | 926,40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 227,35 | 1 839 227,35 |
| 27. | Староалександровкий сельсовет Бузулукского района | 880,50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 347,06 | 246 347,06 |
| 28. | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 738,20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 096,41 | 1 165 096,41 |
| 29. | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 17 727,50 | 870 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 475 986,54 | 8 475 986,54 |
| Итого по 2018 году | 4 996 100,97 | 178 733 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 1321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 895 744,59 | 1 639 895 744,59 |
| Проектные работы |
| Итого по проектным работам | 2 549 335,73 | 88 183 | 0 | 0 | 0 | 781 | 781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 979 796,01 | 73 979 796,01 |
| 1. | Абдулинский городской округ | 7 190,80 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 603,04 | 27 603,04 |
| 2. | город Бугуруслан | 102 848,30 | 3 404 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 919,47 | 3 174 919,47 |
| 3. | город Бузулук | 123 830,10 | 4 586 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 452,00 | 3 909 452,00 |
| 4. | Гайский городской округ | 117 272,80 | 5 079 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 424,10 | 2 641 424,10 |
| 5. | Кувандыкский городской округ | 15 572,80 | 884 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 275,32 | 604 275,32 |
| 6. | город Медногорск | 91 089,98 | 3 067 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 242,17 | 4 237 242,17 |
| 7. | город Новотроицк | 127 868,60 | 4 966 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 768,54 | 3 869 768,54 |
| 8. | город Оренбург | 1 403 980,44 | 44 946 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 165 271,50 | 37 165 271,50 |
| 9. | город Орск | 359 508,08 | 12 488 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 321 383,53 | 9 321 383,53 |
| 10. | Соль-Илецкий городской округ | 5 380,90 | 263 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 534,95 | 351 534,95 |
| 11. | Сорочинский городской округ | 14 243,52 | 473 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 998,08 | 540 998,08 |
| 12. | Ясненский городской округ | 16 404,90 | 983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 269,24 | 278 269,24 |
| 13. | Акбулакский поссовет Акбулакского района | 12 081,10 | 706 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 109,96 | 588 109,96 |
| 14. | Александровский сельсовет Александровского района | 2 456,80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 127,72 | 68 127,72 |
| 15. | Беляевский сельсовет Беляевского района | 392,30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 153,85 | 51 153,85 |
| 16. | Грачевский сельсовет Грачевского района | 921,90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 17. | Димитровский сельсовет Илекского района | 600,90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 937,89 | 76 937,89 |
| 18. | Домбаровский поссовет Домбаровского района | 2 072,00 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 352,41 | 181 352,41 |
| 19. | Илекский сельсовет Илекского района | 942,40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,31 | 57 692,31 |
| 20. | Кардаиловский сельсовет Илекского района | 429,30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 292,42 | 23 292,42 |
| 21. | Кировский сельсовет Кваркенского района | 402,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 963,51 | 55 963,51 |
| 22. | Колтубановский поссовет Бузулукского района | 641,34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959,90 | 7 959,90 |
| 23. | Красноярский поссовет Кваркенского района | 1 155,20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 177,50 | 105 177,50 |
| 24. | Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 1 043,30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 177,60 | 86 177,60 |
| 25. | Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 4 913,10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 317,52 | 70 317,52 |
| 26. | Красночабанский сельсовет Домбаровского района | 591,30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 379,23 | 47 379,23 |
| 27. | Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 2 370,50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 814,73 | 177 814,73 |
| 28. | Курско-Васильевский сельсовет Северного района | 811,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 576,93 | 99 576,93 |
| 29. | Липовский сельсовет Бузулукского района | 1 962,90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 268,72 | 78 268,72 |
| 30. | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 1 961,20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 758,88 | 61 758,88 |
| 31. | Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 630,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 32. | Новоорский поссовет Новоорского района | 17 367,60 | 759 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 998,00 | 732 998,00 |
| 33. | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 4 005,50 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 208,28 | 185 208,28 |
| 34. | Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 817,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 167,56 | 111 167,56 |
| 35. | Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | 560,20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,70 | 7 222,70 |
| 36. | Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 3 325,50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 37. | Первомайский сельсовет Первомайского района | 8 872,00 | 312 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 177,00 | 664 177,00 |
| 38. | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 1 673,90 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 202,92 | 114 202,92 |
| 39. | Полевой сельсовет Домбаровского района | 1 331,00 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 834,91 | 137 834,91 |
| 40. | Пригородный сельсовет Бузулукского района | 365,60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 022,14 | 38 022,14 |
| 41. | Приреченский сельсовет Новоорского района | 760,30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 841,70 | 49 841,70 |
| 42. | Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 2 837,10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 692,31 | 207 692,31 |
| 43. | Пугачевский сельсовет Оренбургского района | 698,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 551,46 | 58 551,46 |
| 44. | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 685,42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 566,00 | 9 566,00 |
| 45. | Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 2 844,65 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 384,62 | 315 384,62 |
| 46. | Саракташский поссовет Саракташского района | 6 903,80 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 701,35 | 433 701,35 |
| 47. | Свердловский сельсовет Тоцкого района | 1 282,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 976,02 | 134 976,02 |
| 48. | Светлинский поссовет Светлинского района | 13 090,20 | 432 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 384,62 | 338 384,62 |
| 49. | Светлый сельсовет Сакмарского района | 1 577,30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 203,08 | 163 203,08 |
| 50. | Северный сельсовет Северного района | 864,80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 269,23 | 139 269,23 |
| 51. | Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 3 464,10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 189,53 | 42 189,53 |
| 52. | Староалександровкий сельсовет Бузулукского района | 1 958,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 248,62 | 19 248,62 |
| 53. | Степной сельсовет Ташлинского района | 1 152,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 656,45 | 104 656,45 |
| 54. | Суворовский сельсовет Тоцкого района | 767,30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 364,85 | 64 364,85 |
| 55. | Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | 408,80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 084,09 | 21 084,09 |
| 56. | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1 181,20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 149,00 | 123 149,00 |
| 57. | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 25 698,20 | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 545,05 | 478 545,05 |
| 58. | Фурмановский сельсовет Первомайского района | 1 262,80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 036,00 | 85 036,00 |
| 59. | Хуторской поссовет Новосергиевского района | 386,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 174,08 | 50 174,08 |
| 60. | Чапаевский сельсовет Новоорского района | 670,70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315,00 | 42 315,00 |
| 61. | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 9 711,00 | 364 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 594,35 | 598 594,35 |
| 62. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 10 486,00 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 396,52 | 203 396,52 |
| 63. | Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 758,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 435,55 | 99 435,55 |
| Строительно-монтажные работы |
| Итого по строительно-монтажным работам | 2 128 646,34 | 79 070 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 947 763,67 | 1 328 947 763,67 |
| 1. | город Бугуруслан | 25 897,00 | 894 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 530 210,88 | 14 530 210,88 |
| 2. | город Бузулук | 70 943,00 | 2 654 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 749 606,00 | 61 749 606,00 |
| 3. | Гайский городской округ | 107 128,72 | 3 147 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 901 742,21 | 36 901 742,21 |
| 4. | Кувандыкский городской округ | 29 123,60 | 1 918 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 895 785,54 | 19 895 785,54 |
| 5. | город Медногорск | 4 016,40 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 023,14 | 628 023,14 |
| 6. | город Новотроицк | 159 639,70 | 5 538 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 628 801,17 | 139 628 801,17 |
| 7. | город Оренбург | 1 218 479,37 | 46 565 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 766 959,21 | 750 766 959,21 |
| 8. | город Орск | 390 571,65 | 13 362 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 807 855,15 | 224 807 855,15 |
| 9. | Ясненский городской округ | 870,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 961,52 | 100 961,52 |
| 10. | городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 9 240,60 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 162 097,98 | 8 162 097,98 |
| 11. | Васильевский сельсовет Саракташского района | 622,90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 225,29 | 1 118 225,29 |
| 12. | Грачевский сельсовет Грачевского района | 700,40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 230,77 | 1 929 230,77 |
| 13. | Домбаровский поссовет Домбаровского района | 7 193,30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 783,77 | 6 175 783,77 |
| 14. | Калининский сельсовет Ташлинского района | 1 338,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 282,69 | 435 282,69 |
| 15. | Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 2 142,40 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 295 192,31 | 10 295 192,31 |
| 16. | Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 2 184,00 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 368,29 | 755 368,29 |
| 17. | Новоорский поссовет Новоорского района | 5 092,60 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 965,38 | 5 971 965,38 |
| 18. | Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 817,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 307,69 | 1 442 307,69 |
| 19. | Первомайский поссовет Оренбургского района | 2 795,20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 846,15 | 4 858 846,15 |
| 20. | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 355,20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 874,11 | 788 874,11 |
| 21. | Приреченский сельсовет Новоорского района | 801,90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 212,90 | 1 593 212,90 |
| 22. | Пушкинский сельсовет Красногвардейского района | 741,20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 769,23 | 1 730 769,23 |
| 23. | Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 595,50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 714,42 | 980 714,42 |
| 24. | Саракташский поссовет Саракташского района | 1 000,70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 421,88 | 4 787 421,88 |
| 25. | Светлинский поссовет Светлинского района | 3 417,00 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 384,62 | 865 384,62 |
| 26. | Чапаевский сельсовет Новоорского района | 621,50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 275,00 | 989 275,00 |
| 27. | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 1 005,10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 190,00 | 2 236 190,00 |
| 28. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 81 312,40 | 3 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 821 676,37 | 24 821 676,37 |
| Проектные и строительно-монтажные работы |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | 318 118,90 | 11 480 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 968 184,91 | 236 968 184,91 |
| 1. | город Бузулук | 3 635,70 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 993 187,60 | 9 993 187,60 |
| 2. | город Новотроицк | 8 578,00 | 317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913 256,75 | 7 913 256,75 |
| 3. | город Оренбург | 267 922,80 | 9 501 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446 682,83 | 189 446 682,83 |
| 4. | Александровский сельсовет Александровского района | 1 234,50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 541,30 | 3 113 541,30 |
| 5. | Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 1 367,90 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 665,00 | 2 969 665,00 |
| 6. | Домбаровский поссовет Домбаровского района | 4 228,20 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 190,69 | 3 555 190,69 |
| 7. | Первомайский поссовет Оренбургского района | 16 707,40 | 630 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 |
| 8. | Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 600,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |
| 9. | Северный сельсовет Северного района | 912,20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 10. | Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 663,10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 174,00 | 2 540 174,00 |
| 11. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 12 269,10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 486,74 | 5 256 486,74 |
| Итого по 2019 году | 5 248 897,99 | 179 079 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 060 112,20 | 1 912 060 112,20 |
| Проектные работы |
| Итого по проектным работам | 2 384 327,66 | 79 883 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 821 798,43 | 75 821 798,43 |
| 1. | город Бузулук | 72 986,30 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 232,00 | 2 272 232,00 |
| 2. | Кувандыкский городской округ | 10 505,10 | 941 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 874,50 | 564 874,50 |
| 3. | город Медногорск | 31 665,19 | 935 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 846,15 | 924 846,15 |
| 4. | город Новотроицк | 141 784,90 | 5 407 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 752,42 | 3 106 752,42 |
| 5. | город Оренбург | 1 751 113,60 | 56 815 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 718 948,22 | 54 718 948,22 |
| 6. | город Орск | 259 297,65 | 8 512 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003 945,79 | 8 003 945,79 |
| 7. | Сорочинский городской округ | 9 326,90 | 413 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 738,33 | 430 738,33 |
| 8. | Ясненский городской округ | 3 466,70 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 9. | Адамовский поссовет Адамовского района | 504,20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 10. | Акбулакский поссовет Акбулакского района | 1 004,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 847,65 | 65 847,65 |
| 11. | Беляевский сельсовет Беляевского района | 502,80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 692,29 | 79 692,29 |
| 12. | Васильевский сельсовет Саракташского района | 1 299,80 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 335,64 | 93 335,64 |
| 13. | Димитровский сельсовет Илекского района | 622,60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 420,27 | 89 420,27 |
| 14. | Домбаровский поссовет Домбаровского района | 786,20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 589,54 | 114 589,54 |
| 15. | Илекский сельсовет Илекского района | 3 640,30 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 076,92 | 223 076,92 |
| 16. | Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 856,50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 615,38 | 10 615,38 |
| 17. | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 930,90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 923,08 | 16 923,08 |
| 18. | Нестеровский сельссовет Новосергиевского района | 470,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 092,77 | 61 092,77 |
| 19. | Новоорский поссовет Новоорского района | 5 323,30 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 261,04 | 207 261,04 |
| 20. | Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 3 094,10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| 21. | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 1 206,90 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 873,26 | 95 873,26 |
| 22. | Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 1 180,70 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 076,92 | 23 076,92 |
| 23. | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 672,62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388,28 | 9 388,28 |
| 24. | Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 2 320,10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 25. | Саракташский поссовет Саракташского района | 2 458,80 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 818,19 | 108 818,19 |
| 26. | Светлинский поссовет Светлинского района | 12 193,80 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 923,07 | 226 923,07 |
| 27. | Светлый сельсовет Сакмарского района | 527,60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 849,23 | 66 849,23 |
| 28. | Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 268,90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 042,66 | 23 042,66 |
| 29. | Староалександровкий сельсовет Бузулукского района | 896,70 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,31 | 9 624,31 |
| 30. | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1 120,20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 012,00 | 119 012,00 |
| 31. | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 14 087,70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 737,65 | 834 737,65 |
| 32. | Фурмановский сельсовет Первомайского района | 1 096,40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 595,97 | 78 595,97 |
| 33. | Хуторской поссовет Новосергиевского района | 368,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 834,34 | 47 834,34 |
| 34. | Чапаевский сельсовет Новоорского района | 690,70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 155,92 | 37 155,92 |
| 35. | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 1 711,60 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 994,42 | 88 994,42 |
| 36. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 44 345,90 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 680,22 | 2 459 680,22 |
| Строительно-монтажные работы |
| Итого по строительно-монтажным работам | 2 629 215,05 | 92 190 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 519 719,08 | 1 725 519 719,08 |
| 1. | Абдулинский городской округ | 7 190,80 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 075,96 | 690 075,96 |
| 2. | город Бугуруслан | 102 848,30 | 3 404 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 404 521,04 | 87 404 521,04 |
| 3. | город Бузулук | 123 575,90 | 4 572 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 405 311,00 | 81 405 311,00 |
| 4. | Гайский городской округ | 117 272,80 | 5 079 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 035 604,06 | 66 035 604,06 |
| 5. | Кувандыкский городской округ | 15 572,80 | 884 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 106 181,74 | 15 106 181,74 |
| 6. | город Медногорск | 91 089,98 | 3 067 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 179 465,05 | 74 179 465,05 |
| 7. | город Новотроицк | 136 446,60 | 5 283 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 700 707,54 | 98 700 707,54 |
| 8. | город Оренбург | 1 480 309,44 | 48 356 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 326 564,42 | 825 326 564,42 |
| 9. | город Орск | 341 688,70 | 12 185 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 570 403,00 | 238 570 403,00 |
| 10. | Соль-Илецкий городской округ | 5 380,90 | 263 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 374,65 | 8 788 374,65 |
| 11. | Сорочинский городской округ | 14 243,52 | 473 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 524 950,61 | 13 524 950,61 |
| 12. | Ясненский городской округ | 16 404,90 | 983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 730,76 | 7 756 730,76 |
| 13. | Акбулакский поссовет Акбулакского района | 12 081,10 | 706 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 196 843,19 | 15 196 843,19 |
| 14. | Александровский сельсовет Александровского района | 3 691,30 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 246,82 | 5 343 246,82 |
| 15. | Беляевский сельсовет Беляевского района | 392,30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 846,15 | 1 278 846,15 |
| 16. | Грачевский сельсовет Грачевского района | 921,90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 17. | Димитровский сельсовет Илекского района | 600,90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 447,35 | 1 923 447,35 |
| 18. | Домбаровский поссовет Домбаровского района | 6 300,20 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 891 751,91 | 4 891 751,91 |
| 19. | Илекский сельсовет Илекского района | 942,40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 307,69 | 1 442 307,69 |
| 20. | Кардаиловский сельсовет Илекского района | 429,30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 310,38 | 582 310,38 |
| 21. | Кировский сельсовет Кваркенского района | 402,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 088,35 | 1 399 088,35 |
| 22. | Колтубановский поссовет Бузулукского района | 641,34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 037,74 | 191 037,74 |
| 23. | Красноярский поссовет Кваркенского района | 1 155,20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 438,10 | 2 629 438,10 |
| 24. | Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района | 4 913,10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 620,48 | 1 687 620,48 |
| 25. | Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | 1 043,30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 887,20 | 2 110 887,20 |
| 26. | Красночабанский сельсовет Домбаровского района | 591,30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 480,77 | 1 184 480,77 |
| 27. | Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 2 370,50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 368,11 | 4 445 368,11 |
| 28. | Курско-Васильевский сельсовет Северного района | 811,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 423,07 | 2 489 423,07 |
| 29. | Липовский сельсовет Бузулукского района | 1 962,90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 449,28 | 1 878 449,28 |
| 30. | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 1 961,20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 972,02 | 1 543 972,02 |
| 31. | Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского районо | 630,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| 32. | Новоорский поссовет Новоорского района | 17 367,60 | 759 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 364 191,00 | 18 364 191,00 |
| 33. | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 4 005,50 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 207,53 | 4 630 207,53 |
| 34. | Новочеркасский сельсовет Саракташского района | 817,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 189,17 | 2 779 189,17 |
| 35. | Нойкинский сельсовет Бугурусланского района | 560,20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 567,30 | 180 567,30 |
| 36. | Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 3 325,50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 000,00 | 3 943 000,00 |
| 37. | Первомайский сельсовет Первомайского района | 8 872,00 | 312 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 604 520,00 | 16 604 520,00 |
| 38. | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 1 673,90 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 073,08 | 2 855 073,08 |
| 39. | Полевой сельсовет Домбаровского района | 1 331,00 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 872,89 | 3 445 872,89 |
| 40. | Приреченский сельсовет Новоорского района | 760,30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 043,00 | 1 246 043,00 |
| 41. | Пригородный сельсовет Бузулукского района | 365,60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 521,46 | 912 521,46 |
| 42. | Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 2 837,10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 307,69 | 5 192 307,69 |
| 43. | Пугачевский сельсовет Оренбургского района | 698,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 786,54 | 1 463 786,54 |
| 44. | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 685,42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 149,70 | 239 149,70 |
| 45. | Сакмарский сельсовет Сакмарского района | 2 844,65 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884 615,38 | 7 884 615,38 |
| 46. | Саракташский поссовет Саракташского района | 6 903,80 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 094,00 | 10 765 094,00 |
| 47. | Свердловский сельсовет Тоцкого района | 1 282,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 400,62 | 3 374 400,62 |
| 48. | Светлинский поссовет Светлинского района | 13 090,20 | 432 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 459 605,39 | 8 459 605,39 |
| 49. | Светлый сельсовет Сакмарского района | 1 577,30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 076,92 | 4 080 076,92 |
| 50. | Северный сельсовет Северного района | 864,80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 730,77 | 3 481 730,77 |
| 51. | Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района | 3 464,10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 738,57 | 1 054 738,57 |
| 52. | Староалександровкий сельсовет Бузулукского района | 1 958,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 215,38 | 481 215,38 |
| 53. | Степной сельсовет Ташлинского района | 1 152,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 411,20 | 2 616 411,20 |
| 54. | Суворовский сельсовет Тоцкого района | 767,30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 121,15 | 1 609 121,15 |
| 55. | Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского района | 408,80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 102,21 | 527 102,21 |
| 56. | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1 181,20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 725,00 | 3 078 725,00 |
| 57. | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 25 698,20 | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 081,20 | 11 485 081,20 |
| 58. | Фурмановский сельсовет Первомайского района | 1 262,80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 900,00 | 2 125 900,00 |
| 59. | Хуторской поссовет Новосергиевского района | 386,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 351,92 | 1 254 351,92 |
| 60. | Чапаевский сельсовет Новоорского района | 670,70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 875,00 | 1 057 875,00 |
| 61. | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 9 711,00 | 364 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 617 079,65 | 14 617 079,65 |
| 62. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 18 069,20 | 752 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 868,07 | 12 306 868,07 |
| 63. | Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 758,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 888,85 | 2 485 888,85 |
| Проектные и строительно-монтажные работы |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | 235 355,28 | 7 006 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 718 594,69 | 110 718 594,69 |
| 1. | город Оренбург | 188 055,70 | 5 731 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 390 366,98 | 82 390 366,98 |
| 2. | город Орск | 17 819,38 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 352 866,70 | 10 352 866,70 |
| 3. | Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 1 357,30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 036,00 | 3 743 036,00 |
| 4. | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 6 186,40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 911 097,00 | 7 911 097,00 |
| 5. | Первомайский поссовет Оренбургского района | 15 767,00 | 590 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 075,92 | 323 075,92 |
| 6. | Путятинский сельсовет Шарлыкского района | 600,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |
| 7. | Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 883,60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 500,00 | 3 226 500,00 |
| 8. | Энергетикский поссовет Новоорского района | 4 685,90 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 652,09 | 1 291 652,09 |

_____________